Številka: 6031-1/2020-6

Datum: 16.03.2020

OBVESTILO KANDIDATOM

V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA  ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA CELOVITO ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV OŠ VERŽEJ, VZGOJNEGA DOMA VERŽEJ, OŠ KOBILJE IN ŠPORTNE DVORANE RADENCI

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«

- SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci«

Številka javnega razpisa: 6031-4/2018-1

Nosilec projekta in javnega razpisa: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej

- OBVESTILO KANDIDATOM

Republika Slovenija, Občina Veržej, Občina Kobilje ter Občina Radenci v okviru javnega razpisa »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72/2018 (16.11.2018) in 3/2019 (11.01.2019), kandidate obveščajo, da se zaradi nastale situacije in sprejema  Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) opravijo sledeče spremembe predhodnega povabila in protokola vodenja dialoga:

- PODALJŠA SE ROK ZA ODDAJO NOVELIRANE REŠITVE:

Določbe predhodnega obvestila se spremenijo na sledeči način:

- Prva točka drugega poglavja se glasi:

Kandidati morajo do 23.03.2020 do 10:00 predložiti novelirano rešitev, ki upošteva informacije podane in pridobljene v predhodnih delih konkurenčnega dialoga ter zahteve iz poglavja 3 predmetnega dokumenta.

Prva točka drugega poglavja se glasi:

- Roki iz poglavja 3.2 se spremenijo na način, da se glasijo:

Končni rok za prejem rešitve je 23.03.2020 do 10:00 ure.

Javno odpiranje rešitev bo potekalo na naslovu Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej dne 23.03.2020 ob 10:05 uri.

- SPREMENI SE NAČIN VODENJA KONKURENČNEGA DIALOGA

Briše se določilo druge točke drugega poglavja obvestila kandidatom. Konkurenčni dialog se bo nadaljeval z uporabo elektronskih sredstev na način, da bodo kandidatoma preko elektronske pošte posredovana pisna vprašanja s strani strokovne komisije in postavljen rok za podajo odgovorov na le-te. O celotni komunikaciji bo izdelan zapisnik.

- Glede na naravo nastale situacije se kandidate naproša, da rešitve v kolikor je to objektivno mogoče posredujejo preko pošte in jih ne vročajo osebno.

- Glede na vsebino opravil na javnem odpiranju prijav (zgolj formalna izvedba odpiranja) in zakonske omejitve (zaradi narave faze postopka javni partner drugim kandidatom v postopku konkurenčnega dialoga ali drugim osebam ne sme razkriti predlagane rešitve ali drugih zaupnih informacij, ki mu jih je posredoval določen kandidat, ki sodeluje v konkurenčnem dialogu) je priporočljivo, da se odpiranja ne udeležuje večje število predstavnikov kandidatov kot je to objektivno potrebno. Vezano na navedeno z vidika koncedentov in zakonskih zahtev udeležba predstavnikov kandidatov na javnem odpiranju NI ZAHTEVANA.

V zvezi z elementi, ki jih predmetni dokument ne ureja ali spreminja se uporabljajo določila predhodnih razpisnih dokumentacij, ki so bile kandidatom posredovane v okviru tega javnega razpisa.

Imenovan s pogodbo za izvedbo projekta energetske sanacije objektov OŠ Veržej, Vzgojnega doma Veržej, OŠ Kobilje in Športne dvorane Radenci.