IZVAJANJE PROJEKTA AGLOMERACIJE VOJNIK

Podjetje VOC Celje d.o.o. je z izvajanjem  projekta  »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje«, pričelo v mesecu juniju.

Projekt vključuje gradnjo kanalizacijskega omrežja v Občinah Celje, Štore in Vojnik, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve – Specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.  V Občini Vojnik je vrednost  projektov z DDV 814.342,00 EUR.

Sklop št. 8: Občina Vojnik - aglomeracija ID 16500 Vojnik zajema štiri podprojekte: Kanalizacija Arclin pri Elektro Vojnik,  Kanalizacija aglomeracije Vojnik, Fekalni kanal desni breg ob Hudinji in Komunalna oprema na območju OPPN Žgajner.

Izvedba projekta se je začela z izgradnjo kanalov na projektu Aglomeracija Vojnik na odsekih Pot na Dobrotin in Cesta Talcev. V nadaljevanju se planira izgradnja na območju OPPN Žgajner in kanalizacija Arclin in Desni breg Hudinje.

Vsi občani so ali pa še bodo dobili obvestilo o gradnji, tako, da bodo pravočasno obveščeni kdaj se bodo dela izvajala na njihovih zemljiščih.

V okviru upravičenih ukrepov so upravičeni stroški predmetnega projekta, kot jih opredeljujejo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter povabilo Dogovora za razvoj regij.

Stroški in izdatki so upravičeni, če so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji projekta. Stroški in izdatki morajo dejansko nastati, in sicer za opravljena dela, dobavljeno blago in opravljene storitve ter so priznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja.  Stroški, ki imajo značaj upravičenih stroškov, so sledeči: investicije v opredmetena osnovna sredstva – gradbeno-obrtniška in investicijsko vzdrževalna dela, napeljave, oprema, investicijski nadzor, obveščanje javnosti.

Upamo, da bomo z izvedbo projekta nadaljevali uspešno ter omogočili čim večjo vključenost stanovanjskih objektov na kanalizacijsko omrežje.

V času izgradnje vljudno prosimo občane k strpnosti in razumevanju, saj sledimo k cilju, da naše okolje ustvarimo čim bolj čisto in varno.

Tekst in foto: Vesna Poteko