Razvoj turistične infrastrukture na Zreškem Pohorju

Akronim operacije: Resnik in Skomarje

Prijavitelj: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče

Partnerji:  Turistično društvo Resnik – Rogla, Resnik 18, 3214 Zreče in

LTO Rogla – Zreče, GIZ, Cesta na Roglo 11J, 3214 Zreče

Trajanje operacije: od novembra 2020 do februarja 2022

Celotna vrednost operacije ob prijavi projekta: 70.420,00 EUR

Pričakovani znesek javne podpore: 49.972,55 EUR

Namen operacije je ureditev postajališča za avtodome na Resniku in postavitev turističnega infomata na Skomarju, s čimer bo območje navezave Resnik – Skomarje funkcioniralo kot zametek »Pametne vasi«. Na območju bodo izvedene izobraževalne aktivnosti in animacije za obiskovalce. Z namenom vključitve območja v širšo destinacijsko ponudbo bo urejena tudi vsebina, ki bo dostopna na infomatu, natisnjene bodo pohodne in kolesarske karte ter izdelane trganke pohodnih poti.

V poletnih mesecih so se izvajala gradbena dela na Resniku – uredili smo postajališče za avtodome s štirimi parkirnimi mesti v skupni velikosti 200 m2. Vključuje tudi stebriček za oskrbo z elektriko (4 priključna mesta) ter stebriček oziroma postaja za praznjenje WC kaset s fekalijami, ter oskrbo z elektiko in svežo vodo.

Zaključni sloj predstavljajo avtohtone kamnite plošče (na ustrezno utrjenem tamponskem materialu), fugirane z zemljo in posejane z avtohtonim travnim semenom.

Na taborniškem domu v Skomarju je tudi že nameščen turistični infomat, na katerem si je možno ogledati promocijska gradiva.

Tudi Turistično društvo Resnik – Rogla aktivno sodeluje v projektu. V neposredni bližini postajališča za avtodome so uredili nadstrešek za »piknik prostor«. Prav tu se je namreč v septembru odvijal »Festival divje hrane – FesDivjal«. Le ta je poleg divje hrane, divjih degustacij in divjih delavnic zajemal tudi predstavitev biodinamičnega vinarstva, delavnico fermentacije, izmenjevalnico semen, delavnice gline za otroke pa polstenja in filcanja, okroglo mizo in predavanja na temo samooskrbe in še marsikaj.

Projektne aktivnosti iz finančnega načrta operacije po partnerjih:

- Vzpostavitev PZA (gradbena in elektoinštalacijska dela) – Občina Zreče,

- Festival FesDivjal – divja hrana 2021, ki je zajemal ekskluzivno degustacijo skozi kulinariko in divje napitke, predstavitev biodinamičnega vinarstva, delavnice, okroglo mizo, predavanja, predstavitve knjig in druge animacije in izobraževanje obiskovalcev … - TD Resnik-Rogla,

- Ureditev turističnega infomata v Skomarju, natis trganke pohodnih poti, karte pohodnih poti in kolesarske karte ter organizacija otvoritve PZA s pogostitvijo.

Pregled aktivnosti in financ po partnerjih

| Partner | Aktivnosti | Vrednost skupaj v € | Sofinanc. sred. v € |
| --- | --- | --- | --- |
| Občina Zreče | Vzpostavitev PZA - Gradbena dela - Elektro dela - Projekt.nadzor Dodatno - Vodovodni priključek - Varnostni načrt in koordin.za varno delo | 56.627,53 | 37.996,05 |
| TD Resnik Rogla | Festival FesDivjal in druge animacije in izobraževanje obiskovalcev, del kot »prispevek v naravi« | 2.000,00 | 1.700,00 |
| LTO Rogla–Zreče | Natis trganke pohodnih poti, Natis karte pohodnih poti, Natis karte kolesarskih poti, Ureditev turističnega infomata Otvoritev PZA s pogostitvijo | 13.884,50 | 10.276,50 |
| Skupaj |  | 72.512,03 | 49.972,55 |

Izvajalci PZA Resnik:

- Projektanta: DI d.o.o., Sebastjan Sagadin, Mestni trg 9, Slov.Konjic in Unimont Conzulting d.o.o., Veko Marzidošek, Šarhova 15, Zreče,

- Gradbena dela PZA: Peor d.o.o., Vojko Orlčnik, Celjska cesta 2a, Vojnik,

- Elektro dela PZA: Elektro Unimont d.d., Aleš Slatinek, Tovarniška cesta 1, Slovenske Konjice,

- Projektantski nadzor: PR Projekt, Rok Presečnik s.p., V Savinjski gaj 17, Mozirje,

- Varnostni načrt in koordinator za varno delo: Justin d.o.o., Marjan Justin,  Strma cesta 1, Rogaška Slatina.

Projekt smo uspešno prijavili na razpis LAS Od Pohorja do Bohorja za sofinanciranje operacij iz EKSRP (Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja), ob pomoči Razvojne agencije Kozjansko (direktor Jure Raztočnik, vodja projektov Ana Zupanc).