OBR D

NAROČNIK: OBČINA CIRKULANE, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, ki jo zastopa

župan Janez JURGEC, Davčna številka: SI52739813, (v nadaljevanju naročnik)

in

IZVAJALEC: __________________________________________________,  Transakcijski  račun:_________________, odprt pri NKB Maribor, ID za DDV:______________, Matična številka:_____________________ (v nadaljevanju izvajalec)

sta dogovorila in sklenila naslednjo

###### GRADBENO POGODBO

- PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je na podlagi izvedenega javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu Zakonom o javnem naročanju za Vzdrževanje občinskih javnih cest na območju občine Cirkulane v letu 2012 in obvestila naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika, kot izvajalec izbran najugodnejši ponudnik ______________________________.

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena dela vzdrževanja in adaptacije lokalnih cest in javnih poti.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2. člen

Izvajalec  izjavlja,  da  mu  je  poznan  predmet  pogodbe  in  vsi  riziki,  ki  bodo  spremljali  delo,  da  je  seznanjen  z  razpisnimi  zahtevami  ter  da  so  mu  razumljivi  in  jasni  pogoji  in  okoliščine  za  pravilno  izvedbo  del.

3. člen

V  zvezi  z  izvajanjem  s  to  pogodbo  prevzetih  del  se  izvajalec  obvezuje,  da  bo:

- izvršil  vsa  dela  s  skrbnostjo  dobrega  gospodarja  in  strokovnjaka,  solidno  in  kvalitetno  v  skladu  z  veljavnimi  tehničnimi  predpisi,  standardi  in  gradbenimi  normativi,

- izročil  naročniku  dokazila o materialih.

Prav  tako  se  izvajalec  izrecno  obvezuje,  da  bo:

- z  dopisom  obvestil  naročnika  o  pričetku  in  dokončanju  del,

- dela  opravljal  v  skladu  s  terminskim  planom  izvajanja  del,  kolikor  pride  do  utemeljenih  zamikov  del  pa  predloži  ustrezno  spremenjen  terminski  plan.

4. člen

Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati:

- dovoljenje pristojnih upravnih organov za izvajanje del,

- tehnično  dokumentacijo  v  kolikor  z  njo  razpolaga,

- popise del oz. specifikacijo potrebnih del,

- predvideni terminski plan del.

Predajo dokumentacije izvršita naročnik in izvajalec del zapisniško.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo in trase cestišč podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila.

5. člen

Sestavni del te pogodbe so tudi ponudba izvajalca št. _________ z dne __________, dogovorjen terminski plan izvedbe del  in  razpisni  pogoji  za  oddajo  del.

- ROKI IZVEDBE DEL

6. člen

Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel do 31.12.2012 oziroma v skladu z  zagotovitvijo finančnih sredstev s strani naročnika.

Predvideni rok pričetka del je 1.5.2012.

Predvideni rok končanja del je 1.12.2012.

7. člen

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. To mora naročnik storiti najkasneje v roku 8 dni pred dnevom predvidenega pričetka del. Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene zahteve iz člena 4. te pogodbe.

8. člen

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:

- zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije,

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika,

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno.

- MATERIAL IN DELOVNA SILA

9. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela opraviti sam s svojimi delavci in svojim materialom. Če za  posamezna dela angažira  tudi podizvajalce, mora o tem obvestiti naročnika, ki si  pridružuje  pravico soodločati pri izbiri podizvajalca.

- CENA DEL

10. člen

Cena pogodbenih del iz 1. člena te pogodbe, znaša po ponudbi št._________ z dne ________

| OPIS | MERA | CENA brez DDV | CENA z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Naravni gramoz s prevozom na območje občine Cirkulane | 1 m3 |  |  |
| Sekanec frakcija 0-32 s prevozom na območje občine Cirkulane | 1 m3 |  |  |
| Mleti asfalt s prevozom na območje občine Cirkulane | 1 m3 |  |  |
| Storitve čiščenja obcestnih jarkov z odvozom | 1 m |  |  |
| Storitve čiščenja bankin z odvozom | 1 m |  |  |
| Storitve nasipavanja, planiranja utrjevanja bankin z materialom s prevozom | 1 m3 |  |  |

Za vsako posamezno naročilo se bo s strani naročnika izdala naročilnica.

Dela se prevzemajo kvalitetno in količinsko po izmerah glede na vrsto del in dogovor.

Pogodbena cena vsebuje:

- vse stroške pripravljalnih in zaključnih del,

- dobavo, vgraditev materiala na gradbišču,

- stroške mehanizacije in transportov,

- škodno zavarovanje prevzetih del,

- stroške za potrebne preiskave in ateste,

- vse  pomožne  konstrukcije  in  pomožni  materiali,

- stroške  zakoličbe  objektov.

Cene pogodbenih del so fiksne  po  enoti  mere.

11. člen

Za  morebitno  dodatno  naročena  dela,  ki  niso  zajeta  v  predračunu  oz.  tej  pogodbi,  bosta  naročnik  in  izvajalec  pred  pričetkom  teh  del  sklenila  dodatek  k  osnovni  pogodbi  na  osnovi  predhodno  potrjenega  predračuna,  ki  ga  predloži  izvajalec.

6. OBRAČUN IZVEDENIH DEL

12. člen

Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi situacijami (z računi).

Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva prejema računa pregledati in potrditi račun, morebitni sporni del računa pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je račun potrjen.  Nesporni  del  računa se  plača  v  roku  30  dni  od  dneva  potrditve  na  transakcijski  račun __________________________.

- OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI

13. člen

V primeru zamude s plačilom računov je naročnik dolžan izvajalcu, v  kolikor to zahteva, pred izdajo novega računa plačati zakonite zamudne obresti.

- SPREMEMBA CENE DEL

14. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del, razen v primeru  nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel in mogel vedeti, da jih bo potrebno izvršiti.

15. člen

Za dodatna dela skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.

9.  POGODBENA KAZEN

16. člen

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 2 ‰ vrednosti po končnem obračunu, vendar skupaj ne več kot 7 % te vrednosti.

Naročnik mora pravico do pogodbene kazni uveljaviti najkasneje pri končnem obračunu del in sme končni račun zmanjšati za pogodbeno kazen.

- 10.  ŠKODA

17. člen

Če naročniku, zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

- 11.  IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

18. člen

O dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in končanja del in datum  kvalitetnega  prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,

- ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov.

19. člen

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

20. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje v roku 10 dni od dneva predaje in sprejema del.

- RAZDRTJE  POGODBE

21. člen

Naročnik  sme razdreti pogodbo:

- če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje.

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli za več kot 30 dni.

- če ga nadzorni organ že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi.

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez obvestila naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem.

- če  nima  zagotovljenih  finančnih  sredstev.

22. člen

Izvajalec sme razdreti pogodbo:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del.

23. člen

Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata.

24. člen

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

25. člen

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 30 dni po razdrtju pogodbe.

- VARSTVO PRI DELU

26. člen

Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu.

- POOBLAŠČENCI STRANK

27. člen

#### Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je __________________.

#### Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Kristina Kelenc.

28. člen

Izvajalec se zavezuje, da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu spolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- KONČNA DOLOČILA

29. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče na Ptuju.

Določbe te pogodbe se presojajo z uporabo posebnih gradbenih uzanc. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank.

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2)  in  izvajalec  dva  (2) izvoda.

Datum:                                                                                Datum:

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

Janez JURGEC

Župan Občine Cirkulane