

DO 7.4-01-13CD

	Številka:
	  43004/003/2013

	Datum:
	5.6.2013


RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za javno naročilo:

SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC;

IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA

Postopek s pogajanji po predhodni objavi
	Predmet javnega naročila:
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC;

IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA       


	VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE


v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju ZJN2-UPB5 (Uradni list RS, št. 12/2013, v nadaljevanju ZJN-2):

1. Povabilo k oddaji ponudbe. 

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

3. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila za dokazovanje sposobnosti ponudnika. 
4. Splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe.

5. Predračun
6. Osnutek pogodbe

7. Finančna in druga zavarovanja.

8. Drugi obrazci, določeni za izdelavo ponudbe.

9. Protokol o pogajanjih. 
	Številka:
	43004/003/2013

	Datum:
	5.6.2013


Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe

Občina Ig, Govekarjeva cesta  6, 1292 Ig (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za:

	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC;
IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA

Postopek s pogajanji po predhodni objavi


Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila, pogoje in merila za izbiro najugodnejše ponudbe.

	Številka zadeve:
	 43004/003/2013

	Datum:
	5.6.2013


	1.  SPLOŠNA DOLOČILA

	Investitor in naročnik


	Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

	Predmet naročila
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC; IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA
Postopek s pogajanji po predhodni objavi

	Oznaka naročila
	JN  43004/002/2013

	Rok za izvedbo naročila
	30.9.2013

	Pridobitev razpisne dokumentacije:
	http://www.obcina-ig.si

	Pojasnila razpisne         dokumentacije
	 na pisna vprašanja prejeta po elektronski pošti na  e - portalu JN,   najpozneje 8 (osem) dni pred rokom za oddajo ponudb, z oznako – JN 

	Oddaja ponudb
	rok
	dan:
	21.6.2013
	kraj:
	Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

	
	
	ura:
	10.00 ne glede na vrsto dospetja
	
	

	Javno odpiranje ponudb
	čas:
	dan:
	21.6.2013
	kraj:
	Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

	
	
	ura:
	10.30
	
	

	Predvideni rok pogajanj
	čas:
	dan:

ura:
	27.6.2013
10.00
	kraj:
	Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

	Kontaktna oseba naročnika
	Katja Ivanuš 


Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v proračunu Občine Ig. 
Predviden rok dokončanja del: 30.9.2013
Pogodbena dela mora izvajalec začeti izvajati takoj po podpisu pogodbe.

Sestavni del razpisne dokumentacije je osnutek pogodbe za izvajanje  del. V primeru neskladnih določb iz splošnega oz. posebnega dela razpisne dokumentacije in priloženim osnutkom pogodbe, veljajo določbe iz osnutka pogodbe.
	2.  NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE


1. člen

(osnovni podatki)

	Predmet javnega naročila:
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC;

IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA



	Razdelitev na sklope:
	Javno naročilo je celovito.

	Variante:
	Variantne ponudbe niso dovoljene.

	Opcije:
	Opcije niso dovoljene.

	Rok veljavnosti ponudbe:
	120 dni od dneva oddaje ponudbe

	Rok izvedbe :
	30. 9. 2013

	Jezik ponudbe:
	Ponudnik mora ponudbo predložiti v slovenskem jeziku.


2. člen

 (pogoj za kandidiranje na razpisu)

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

3. člen

 (obrazci, nujni za pravilnost ponudbe)
	Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:

	
	(OBR-1) – Obrazec za naslavljanje ponudbe, nalepljen na zunanjo ovojnico ponudbe

	
	(OBR-2) - Prijava

	
	(OBR-3) - Izjava

	
	(OBR-4) - Izjava o nekaznovanosti

	
	(OBR-5) - Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov
(OBR-5a) Izjava o boniteti

	
	(OBR-6) - Predračun / Ponudba

	
	(OBR-7) – Parafiran vzorec pogodbe

	
	(OBR-8) – Izjava o izvajanju podobnih del

(OBR-8/a) – Potrjene reference 

 (OBR-9) – Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del

(OBR-10) – Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov

(OBR-11) - Originalna bančna garancija za resnost ponudbe, ki ne sme bistveno odstopati od vzorca obrazca

	
	      V primeru, ko ponudnik ne nastopa skupaj s podizvajalci:

· OBR-14

      V primeru, ko ponudnik nastopa skupaj z podizvajalci (za vsakega podizvajalca):

· OBR-2 

· OBR-15,

· OBR-15a,

· dokazila, ki so navedena v 3. poglavju razpisne dokumentacije pod »Pogoji za priznanje poklicne sposobnosti ponudnika«

· pogodbo o sodelovanju pri izvedbi razpisanega javnega naročila.

	
	(OBR-16) – Izjava o dopustnih popravkih računskih napak

	
	            Preostalo zahtevano dokumentacijo iz 3. poglavja razpisne dokumentacije

	
	            V primeru, ko ponudnik nastopa skupaj s partnerji:

· pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba). Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

· OBR-2a (za vsakega izmed partnerjev)

· OBR-2b

	
	Finančna zavarovanja  v skladu s 12. členom teh navodil in sicer garancija za resnost ponudbe (OBR-11), garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-12) in garancija za odpravo napak  v garancijski dobi (OBR-13)

	
	


4. člen

 (dodatna pojasnila)

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v roku, določenem z ZJN-2, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Zahteva za dodatno pojasnilo je pravočasna, če je bila zahtevana preko portala javnih naročil  najkasneje osem dni pred iztekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo na postavljena vprašanja odgovoril najkasneje šest dni pred  iztekom roka za predložitev ponudb.  Na vprašanja, ki bodo na naročnika prispela po zgoraj navedenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo  ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom,  sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila.

Ponudba se izloči, če je narejena kakršnakoli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni dokumentaciji, ki ni specificiran v dodatku, ki ga objavi naročnik. Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da razpisno dokumentacijo proučijo z ustrezno pazljivostjo.
5. člen

 (obveščanje)

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.
6. člen

 (popolnost ponudb)

Ponudnik mora na zunanjo ovojnico ponudbe nalepiti pravilno izpolnjen obrazec OBR-1 Obrazec za naslavljanje ponudbe.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene. 

Naročnik bo zavrnil vse nepopolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz postopka in bodo zaprte vrnjene ponudniku.

7. člen

(oblika ponudbe)

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki. Ponudbeni predračun mora biti predložen tudi  na elektronskem mediju (CD).  Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Ponudnik mora parafirati in žigosati vsak list ponudbene dokumentacije. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil.

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. 

8. člen

 (umik in sprememba ponudbe)

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku.

Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici (OBR-1) označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.

9. člen

(priznanje sposobnosti)

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev, navedenih v 3. točki razpisne dokumentacije ( POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA).
Naročnik bo z izbranim kandidatom sklenil pogodbo.

10. člen

(merilo za izbiro ponudbe)

	Merilo za izbor ponudbe:
	Najnižja cena


11. člen

(cena razpisanih del)

Končna cena mora biti v evrih in mora vsebovati vse stroške (prevozne, DDV), popuste, rabate.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Naročnik zahteva predložitev ponudbe in izvedbo del po sistemu »fiksnih cen na enoto«.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) cen.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere meni, da so merodajni za izpolnitev tega naročila, oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in zahteval, da jih ponudnik verodostojno utemelji v  skladu s 49. členom ZJN-2.

12. člen

(računske napake)

V primeru ugotovitve računskih napak bo naročnik računske napake odpravil skladno z 78. členom ZJN-2.

Na poziv naročnika mora ponudnik vse kopije strani ponudbene dokumentacije, ki vsebujejo računske napake popraviti v roku treh dni od prejema poziva naročnika, tako, da napako prečrta in zraven le-te napiše pravilne vrednosti ter jih s podpisom in žigom potrdi, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od ponudbe.

13. člen

(celovitost ponudbe)

Ponudnik mora ponuditi vsa  razpisana dela.

14. člen

(finančna zavarovanja)

	Zavarovanja, ki jih mora predložiti ponudnik

	Garancija za resnost ponudbe  v višini 500,00 EUR.

Dokazilo: garancija za resnost ponudbe (OBR-11)
Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

· če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi  ali

· če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil za izdelavo ponudbe

Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu. Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe. Garancija oz. zavarovanje vsebinsko ne sme bistveno odstopati od vsebine vzorca garancije za resnost ponudbe – OBR-11

	Izbrani ponudnik bo v roku deset dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe predložil brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ki ne bo bistveno odstopala od vsebine garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – OBR-12a.

Dokazilo: OBR-12
Izjava poslovne banke, določena na obrazcu OBR-12, je lahko podana tudi kot lastna izjava banke, pri čemer ta izjava vsebinsko ne sme bistveno odstopati od vsebine obrazca OBR-12.

Naročnik izrecno opozarja ponudnike, da izjava banke, da bo izdala bančno garancijo v skladu s poslovno politiko banke, predstavlja pogojno izjavo banke, za katero bo naročnik štel, da je neustrezna.

	Ponudnik mora  predložiti brezpogojno izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo na prvi poziv za odpravo napak v garancijskem roku 5 let, v višini 10 % od skupne vrednosti pogodbe z DDV, sklenjene med naročnikom in ponudnikom, z veljavnostjo, ki je 30 dni daljša od  garancijskega roka.

 Dokazilo: OBR-13



15. člen

(ponudba s podizvajalci)

	Nastopanje s podizvajalci:
	Nastopanje s podizvajalci je dovoljeno.


Ponudnik  mora v svoji ponudbi navesti, kateri del naročila, z vrednostjo del, namerava dati v podizvajanje tretji osebi (podizvajalec) in navesti vse predlagane podizvajalce. V primeru predložitve ponudbe s podizvajalci so podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količina vrednost, kraj in rok izvedbe teh del obvezna in bistvena sestavina pogodbe.  

Neposredna plačila naročnika  podizvajalcem so v skladu z  71. členom ZJN-2 obvezna. 

Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:

· se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;
· mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero mora urediti obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročanja.
Ponudnik  ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Podizvajalec, potrjen s strani naročnika, ne sme oddati dela naprej v podizvajanje brez soglasja naročnika. 
Ponudnik  pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, navedenim v pogodbi. 

Ponudnik se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

Ponudnik se zavezuje, da v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila podizvajalec zamenja, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, naročniku v petih (5) dneh po spremembi predloži: 

· svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

· pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma nabav neposredno novemu podizvajalcu, 

· soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, 

· vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce. 

Ponudnik  mora pridobiti predhodno soglasje naročnika k spremembi podizvajalca. 
Novi podizvajalec mora podati soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izbranemu ponudniku oz. izvajalcu poravna njegove terjatve. 
Naročnik v pogodbo z izbranim izvajalcem vnese določilo, da ponudnik pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. 
16. člen

 (skupno nastopanje)

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev glede na tretji odstavek 4. člena ZJN-2. Skupina gospodarskih subjektov mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti:

· medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

· neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti iz pogodbe,

· glavnega nosilca izvedbe obveznosti po pogodbi, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti po pogodbi,

· nosilca zavarovanja obveznosti po pogodbi iz naslova dobre izvedbe del in iz naslova odprave napak v garancijskem roku, ki je lahko samo glavni nosilec posla.

Vsak član skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži kot priloga obrazca OBR-2.

Posamezni člani skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne poslovne obveznosti (OBR 2b).

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nepopolne.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz osebne in poklicne sposobnosti ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 

17. člen

 (ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila)

Naročnik si pridržuje pravico skladno z 80. členom ZJN-2 postopek ustaviti, ponudbe zavrniti oz. odstopiti od izvedbe javnega naročila. 

Zaradi ustavitve, zavrnitve ponudb oz. odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ni odškodninsko odgovoren.

18. člen

(preveritev resničnosti podatkov)

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval

19. člen

 (zaupnost podatkov)

Podatki, ki jih bo  ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. 

20. člen

(plačilni pogoji)

	Rok plačila s strani naročnika:
	30 dni od prejema situacije.


V primeru, da ponudnik nastopa skupaj s podizvajalci, bo glavni izvajalec v pogodbi pooblastil naročnika za izvajanje neposrednih plačil vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Ostale pogoje neposrednih plačil podizvajalcem določa vsakokratni predpis, ki ureja neposredna plačila podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju, s katerimi potencialni ponudnik mora soglašati.

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.

21. člen

(pogajanja)

Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za dodatne storitve odda (skladno z določili 1. in 2. točke petega odstavka 29. člena ZJN –2-UPB5) izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. 

Z izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo. Podlaga za določitev vrednosti  dodatnih del so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe, vključno z morebitnimi popusti.

22. člen

(podatki o povezanih družbah)

Izbrani ponudnik je dolžan na poziv naročnika posredovati podatke o:

· svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

23. člen

(omejitev poslovanja)

Naročnik bo v primeru ugotovitve, da za ponudnika obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB), ponudbo tega ponudnika izločil iz postopka izbire ponudnika.

24. člen

(pravno varstvo)

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 ZTP-D) v nadaljevanju ZPVPJN vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika. Vloži jo lahko tudi zagovornik javnega interesa.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih (8) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, ali od obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo, dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb.

Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Zahteva se lahko vloži v treh (3) delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. 

Od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja. 

Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. 

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802  in sicer:

· če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku, mora vlagatelj ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR,

· če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila, mora vlagatelj ob vložitvi zahtevka vplačati takso v višini enega odstotka (1%) od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe.


	3.  POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA


	Pogoji za priznanje osnovne sposobnosti ponudnika:

	Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja.

Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.

Dokazilo: OBR-4 : Izjava o nekaznovanosti

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima kandidat svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko kandidat da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

	Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju

Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

Ponudniku ni mogoče na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.

Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 

Dokazilo: OBR-3 : Izjava

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

	Ponudnik mora soglašati, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

Dokazilo: OBR-5 : Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov
Pooblastilo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji


	Pogoji za priznanje poklicne sposobnosti ponudnika:

	Veljavna registracija za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register 

Veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: OBR-3 : Izjava

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da  zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

	Soglasje, da lahko naročnik pridobi osebne podatke za namene javnega razpisa iz osebnih oz. javnih evidenc.

Dokazilo: OBR-5 : Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov


	Pogoji za priznanje ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika:

	Ponudnik mora izkazovati boniteto najmanj SB6 ali višjo na dan izdaje obrazca. V primeru skupne ponudbe morajo vsi partnerji izpolnjevati ta pogoj. V primeru ponudbe s podizvajalci, morajo ta pogoj izpolnjevati tudi podizvajalci.

DOKAZILO: Izjava ponudnika  o izpolnjevanju tega pogoja (OBR-5a)

                    Obrazec S. BON-1/P  za pravno osebo

                    Obrazec BON-1/SP za samostojnega podjetnika
                    Obrazca ne smeta biti starejša od 30 dni na datum oddaje ponudbe. 



	Pogoji za priznanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti ponudnika:

	Ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel najmanj tri  podobna dela   v skupni vrednosti  najmanj 160.000 EUR z DDV  od tega eno delo v višini 60.000 EUR z DDV  in ima priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.
Dokazila:  OBR-8,

·  seznam gradenj, opravljenih v zadnjih treh letih, 

· Potrdila o dobro opravljenem delu za najpomembnejše gradnje (OBR-8a). 

V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih del  z navedbo, da so bila opravljena  po predpisih stroke in ustrezno zaključena in z navedbo podatkov naročnika

Podobna dela pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih ponudnik prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, …) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.



	Odgovorni vodja del ima ustrezne reference: ima odločbo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS, odločbo o opravljenem strokovnem izpitu ter izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del, kot jih določata ZGO -1B ter Uredba o vrstah objektov glede zahtevnosti in zanj predložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev . 

Dokazilo: OBR-9 : Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodje del.

	Ponudnik bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.

Ponudnik ima na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.

Ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.

Dokazilo: OBR-10: Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov

	Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, skladno s 33. členom ZGO-1b.

Dokazilo: Fotokopija zavarovalne police za zavarovanje minimalne odgovornosti izvajalca v skladu s 33. členom ZGO-1 

	Ponudnik mora predložiti podpisane izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

Dokazilo:- izjava


Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.

	4. RAZPISNI OBRAZCI


OBR-1 
OBRAZEC ZA NASLAVLJANJE PONUDBE                                                    
Ponudnik izpolni in nalepi na ovojnico.

	POŠILJATELJ:


	Prejem ponudbe:

Osebno          po pošti

Datum:

Ura:

Šifra: xxxxxxxxx 


	PREJEMNIK:

OBČINA IG

GOVEKARJEVA CESTA 6

1292   IG


NE ODPIRAJ !

PONUDBA JN  »SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC; IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA 

OBR-2 
PRIJAVA

	Javno naročilo

	Naročnik
	Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig

	Oznaka JN
	43004/003/2013

	Predmet javnega naročila
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC;  IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA


PODATKI O PONUDNIKU

	Firma oz. ime
	

	Zakoniti zastopnik
	

	ID za DDV
	

	Številka TRR
	

	Matična številka
	

	Naslov
	

	Št. registracije
	

	Datum registracije
	

	Registrsko sodišče
	

	Številka telefona
	

	Številka telefaksa
	

	Elektronska pošta za obveščanje ponudnika
	

	Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje
	

	Odgovorna oseba za podpis pogodbe
	


	Kraj in datum:
	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

	
	
	

	
	
	


OBR-2a 
SEZNAM PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU

	Partnerji (v primeru skupnega nastopanja)

	Firma oz. ime (partner 1)
	

	Št. registracije
	

	Datum registracije
	

	Registrsko sodišče
	

	
	

	Firma oz. ime (partner …)
	

	Št. registracije
	

	Datum registracije
	


	Registrsko sodišče
	


Opomba: v obrazec je potrebno vnesti vsakega izmed partnerjev, ki nastopajo pri skupni ponudbi.

Obvezni prilogi:

- pooblastilo partnerjev za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov,

- pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila

	Kraj in datum:
	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

	
	
	

	
	
	


OBR-2b 
IZJAVA PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU

	Javno naročilo

	Naročnik
	Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig

	Oznaka JN
	43004/003/2013

	Predmet javnega naročila
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC;  IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA


IZJAVLJAMO,

da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti

	(kraj, datum)
	žig
	(podpis partnerja)

	(kraj, datum)
	žig
	(podpis partnerja)

	(kraj, datum)
	žig
	(podpis partnerja)

	(kraj, datum)
	žig
	(podpis partnerja)

	(kraj, datum)
	žig
	(podpis partnerja)


OBR-3 
IZJAVA

V primeru skupne ponudbe oz. ponudbe s podizvajalci, izjavo poda vsak izmed partnerjev oziroma vsak podizvajalec. Prav tako izjavo poda vsak izmed zakonitih zastopnikov ponudnika.

Podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščenec ponudnika izjavljam:

· da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter pogoji za udeležbo v postopku oddaje javnega naročila. V primeru, da naša ponudba ne bo izbrana oziroma bo naša ponudba nepopolna, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova,

· da smo določila povabila, navodila in pogoje za udeležbo razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe,

· da smo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem povabilu in navodilu,

· da bomo v primeru izbire naše ponudbe predložili vsa zahtevana zavarovanja posla, 

· da so vsi podatki v ponudbi resnični in da za resničnost podatkov prevzemamo popolno (tudi odškodninsko) odgovornost,

· ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo,

· da za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB),

· v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni,

· da soglašamo s plačilnim rokom, določenim z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS,

· da soglašamo z načinom neposrednega plačila podizvajalcem, opredeljenim v Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07),

· da v primeru, da naročnik glede na razpoložljiva sredstva določi eventualno manjši obseg del od razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali da iz kakršnegakoli razloga razveljavi razpis oz. ne izbere nobenega ponudnika, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova,

· da se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku pogodbe in jo bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje razpisanih del podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.

Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil:

· če bomo podali neresnične podatke,

· če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev,

· če ne bomo odpravili morebitne formalno nepopolne ponudbe,

· če ne bomo predložili finančnih zavarovanj posla ali 

· kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo.

Potrjujemo izpolnjevanje naslednjih pogojev:

· proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, prav tako nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oz. z  našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, 

· nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju, 

· kot gospodarski subjekt nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, prav tako pa nam ni mogoče na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,

· pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage oz. teh informacij nismo zagotovili,

· imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve.

· imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

· smo registrirani za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register in imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (če ga zakon zahteva),

· da izpolnjujemo vse ostale pogoje, navedene in zahtevane v razpisni dokumentaciji.

S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

	Kraj in datum:
	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

	
	
	

	
	
	


OBR-4 
IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI

V primeru skupne ponudbe oz. ponudbe s podizvajalci, izjavo poda vsak izmed partnerjev / podizvajalcev. 

Prav tako izjavo poda vsak izmed zakonitih zastopnikov ponudnika / partnerja / podizvajalca.

Kot zakoniti zastopnik ponudnika / partnerja / podizvajalca potrjujem izpolnjevanje naslednjih pogojev:

· kot ponudnik in zakoniti zastopnik nismo pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja,

· kot ponudnik in zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.

	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

	
	
	

	
	
	


OBR-5
POOBLASTILO za pridobitev osebnih podatkov

	Javno naročilo

	Naročnik
	Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig

	Oznaka JN
	43004/003/2013

	Predmet javnega naročila
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC; IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA



Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene zgoraj navedenega javnega razpisa pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika in zakonite(ga) zastopnike(a) pri Ministrstvu za pravosodje in podatke iz drugih uradnih evidenc za vse v lastni izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na ponudnika ter osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje (v primeru več zastopnikov ponudnikov se obrazec kopira in izpolni za vsakega zastopnika posebej).

	1. PONUDNIK
	

	Zakoniti zastopnik
	

	ID za DDV
	

	Matična številka
	

	Naslov
	

	Št. vpisa v register
	


	2. ZAKONITI ZASTOPNIK(I)
	

	Stalno prebivališče
	

	Poštna številka in kraj
	

	Matična številka (EMŠO)
	

	Datum, kraj in občina rojstva
	

	Državljanstvo
	

	Prejšnji priimek
	

	Podpis zakonitega zastopnika
	


V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, mora ponudnik predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno vsebino, na naročnikovo zahtevo, pa mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila za podatke iz drugih uradnih evidenc, ki niso obvezna priloga.

	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:

	
	
	


	
	
	


OBR-5a
	Javno naročilo

	Naročnik
	Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig

	Oznaka JN
	43004/003/2013

	Predmet javnega naročila
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC;  IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA


IZJAVA O BONITETI – SB6
Izjavljamo, da izpolnjujemo pogoj glede ekonomsko finančne sposobnosti,  za javno naročilo »Sanacija vodovodnega omrežja za naselje Golec; Izboljšava tlačnih razmer, I. faza«,  objavljenega na portalu javnih naročil dne ___.___.2013 št. objave ___________________,  

Dokazilo:  Pravna oseba:  obrazec S. BON -1/P

                  Samostojni podjetnik: obrazec BON -1/SP

Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva za oddajo ponudbe.

	Kraj in datum:
	Ponudnik:

	
	Žig in podpis:



	
	


OBR-6
	Ponudnik
	

	Naslov
	


PREDRAČUN / PONUDBA

	št.:
	


	Javno naročilo

	Naročnik
	Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig

	Oznaka JN
	43004/003/2013

	Predmet javnega naročila
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC;  IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA

	Veljavnost ponudbe
	120 dni od dneva oddaje ponudbe 


	PONUDBENA CENA 

[v EUR brez DDV]
	DDV [%]
	SKUPNA PONUDBENA CENA

[v EUR z DDV]

	
	
	


Priloga: popis del s predračunom
	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:



	
	
	

	
	
	


OBR-7
                                                                                                                           Vzorec pogodbe     
POGODBA

ZA SANACIJO VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC – IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER I. FAZA

Pogodbeni stranki

NAROČNIK  :        OBČINA  IG, Režijski obrat, Govekarjeva cesta 6, Ig ,

                               ki jo zastopa župan Janez Cimperman, 

                               ID za DDV: SI 47731206 (v nadaljevanju: naročnik) 



  Transakcijski račun: SI56 0123 7010 0000 320
in 

IZVAJALEC:          _________________________________________
                               ki ga zastopa  direktor _______________________
                               ID za DDV: ________________________________
                               matična številka:____________________________,   (v nadaljevanju: izvajalec) 

                               transakcijski račun __________________________
1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-2-UPB5 (Ur. l. RS, št. 12/2013) na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN_____  z dne, ______ objavil  javno naročilo za izbiro izvajalca za  projekt: SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC – IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER I. FAZA.
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec v zadevnem naročilu izbran kot  najugodnejši po postopku pogajanj.  Osnovna ponudba št. ________________,  z dne, ____________________.
PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa sprejema v izvedbo dela za izvedbo SANACIJE VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC – IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER I. FAZA.

Vsa dela po tej pogodbi se izvedejo na osnovi in v skladu s projektno dokumentacijo

· projekta za izvedbo del (PZI) » Predlog sanacije vodovodnega omrežja za naselje Golec, Izboljšava tlačnih razmer, št. 363/D-12-PZI, Komunala projekt d.o.o., Ljubljana, julij 2012 in razpisnih pogojev.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbena vrednost  je določena na podlagi ponudbe št. ______________ z dne ___________, ki je sestavni del te pogodbe in znaša za izvedbo: 
Skupaj


__________________________ EUR

DDV


__________________________ EUR

Skupaj z DDV

__________________________ EUR

Na pogajanjih je bil dosežen popust v višini ______________ %, ki velja za vsako enoto ponudbene cene. Vrednost tako znaša:

Skupaj


__________________________ EUR

DDV


__________________________ EUR

Skupaj z DDV

__________________________ EUR

Z besedo: ___________________________________     00/100
Naročilo se nanaša na obdavčljivo dejavnost in smo po 76. členu ZDDV-1 zavezanec za obračun DDV. Na podlagi te izjave mora   izvajalec  prevaliti obračun DDV na naročnika.          

Sredstva so zagotovljena v proračunu občine Ig za leto 2013 na proračunski postavki 1216007, NRP OB037-11-068.

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto in dejanske izmere«. Izvajalec se s to pogodbo odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova sprememb cen zaradi spremenjenih okoliščin na trgu in drugih razlogov, določenih s smiselno uporabo 23. člena Posebnih gradbenih uzanc (PGU).

Fiksne cene na enoto mere, vključno s popustom v višini ___________ %, navedene v ponudbenem predračunu z dne _____________ se tekom izvajanja te pogodbe ne smejo spreminjati. V kolikor je ponudnik ponudil popust v fiksnem znesku na celotno vrednost oddanega javnega naročila brez DDV, se šteje, da je ponudil popust v odstotku (%), ki ga naročnik preračuna glede na vrednost ponudbe po ponudbenem predračunu.  

V primeru dodatnih in več – presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo fiksne cene na enoto, vključno s popustom v višini odstotka iz prejšnjega odstavka, tudi za ta dela.

Obseg, vrsta ali kvaliteta dela se lahko med izvajanjem del spremenijo le po predhodnem pisnem nalogu ali soglasju naročnika, za kar se sklene aneks k osnovni pogodbi.
SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

4. člen
O kakršnih koli nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del.  Dodatna dela, ki niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi z dne __________________, vključno z vsemi popusti v višini odstotka iz 3. člena te pogodbe.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba. Ob tem je izvajalec dolžan upoštevati tudi popust v višini odstotka iz šestega odstavka 14. člena te pogodbe.

S strani naročnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov naročnika.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
5. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo: 

· kvalitetno izvrševal pogodbene obveznosti v skladu s projektno dokumentacijo, navodili projektanta, 

nadzora in naročnika, ter določilih zakona o graditvi objektov, veljavnimi predpisi in standardi,
· zagotovil strokovno vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo,
· v roku 8 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti v dokumentaciji, sicer se šteje, da dokumentacija zadostuje za kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe,
· dela izvesti z lastno delovno silo. V primeru, da dela izvaja podizvajalec pridobiti zanj pismeno soglasje, 

· pred pričetkom del predložil bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10 % za dobo izvedbo del,
· dela izvedel z materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete,
· vodil vso potrebno dokumentacijo predvideno z zakonom o graditvi objektov ter pripravil dokumentacijo za  uspešen tehnični pregled. Vso tehnično dokumentacijo in projekte, ki mu bodo ostali, je dolžan izročiti naročniku;

· tekoče izdeloval gradbeno knjigo in mesečni obračun izvršenega dela in ga sproti najkasneje  do 25. v mesecu dajal nadzornikom v pregled in potrditev,
· uredil gradbišče skladno z varnostnim načrtom ter ZGO,
-      na gradbišču bo zagotavljal dovolj velik zaprt  prostor za operativne sestanke,
· aktivno sodeloval z naročnikom in naročniku omogočil stalen nadzor nad deli in količino ter kakovostjo 

        uporabljenega materiala,
· v primeru nastanka poškodbe ali ovir na cesti, ki bi ogrožale varnost prometa, zagotovil takojšnje ukrepanje  

       ekipe za zavarovanje takšnih mest ali za odstranitev poškodb ali ovir,
· storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti zato, da bi bili izpolnjeni po tej pogodbi dogovorjeni roki, 

· naročnika sproti obveščal o tekoči problematiki in nastalih problemih, ki bi utegnili vplivati na izvršitev  pogodbenih obveznosti,

· naročnika pravočasno obvestil o začetku in dokončanju del, najkasneje teden dni pred začetkom in tri dni pred  dokončanjem,
· dela opravljal v skladu z operativnim planom del,
· dela, ki so predmet te pogodbe izvajal gospodarno in z namenom preprečevanja dodatnih poškodb javne infrastrukture ter v korist naročnika,

· izpolnjeval in upošteval določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu, 

· kvalitetno  organizirati koordinacijo in delo vseh izvajalcev. Organiziral tedenske sestanke z vodji  izvajalcev, z namenom pregledovanja problematike izvajanja del in doseganja terminskih  planov, 

· izvršil vsa dela predvidena s to pogodbo ter morebitna dodatna,spremenjena  in več dela pod enakimi pogoji, cenami in kalkulativnimi elementi ki so navedeni v tej pogodbi,

-     skrbel za vse varnostne ukrepe skladno z veljavno zakonodajo. Naročnik oziroma nadzor ne moreta odgovarjati 
       za varnostne ukrepe, ki jih mora izvajati izvajalec,
· poskrbel za red in čistočo na gradbišču, na komunikacijah, ki jih bo uporabljal v okolici objekta pri izvedbi priključkov komunalnih naprav. Urejene površine bo zaščitil pred poškodbami,

· pridobil potrebna soglasja za transporte elementov, morebitne zapore cest in zoženja prometnih površin izven dovoljenj in soglasij, ki jih je pridobil naročnik,

· ob primopredaji predložiti ustrezno dokumentacijo (evidenčni listi) o trajnem odlaganju viškov material in   ruševin (asfalt,beton, itd),
· po končanih delih na svoje stroške pospraviti gradbišče in ga očistil, kar obsega čiščenje gradbišča, odstranitev preostalega material, opreme in delovnih sredstev, kakor tudi začasnih objektov, ki jih je  postavil, v celoti fino očistil novozgrajene objekte; 

· uredil okolico in ceste, ki jih je uporabljal ter vzpostavil v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal, vzpostavil okolico izven gradbišča v prvotno stanje – v primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v zapisniku o prevzemu del, to opravi naročnik  na izvajalčeve stroške,
· izdelal navodila za uporabo in vzdrževanje objekta in naprav ter jih izročil projektantom PID-ov,
· tekoče vnašal v PZI načrte vse spremembe med gradnjo in jih dajal v potrditev nadzornikom  in  projektantom,
· izdelal PID projekte v 3 izvodih in zapisu na elektronskem mediju,
· v  postavljenem roku / zapisnik tehničnega pregleda / odpraviti vse napake, ugotovljene na tehničnem pregledu in s tem omogočil uporabo objekta,  

· riziko okvar in uničenja v času gradnje bremenijo izvajalca,
S to pogodbo izvajalec potrjuje, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo razpisanih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo del.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

6. člen

Naročnik se obvezuje:

· uvesti izvajalca v delo, kot določa ta pogodba,
· predati izvajalcu en izvod PZI dokumentacije,
· prijaviti gradbišče delovni inšpekciji,
· sproti seznanjati izvajalca z vsemi spremembami in dopolnili načrtov in programov, kakor tudi zahtev, ki bi jih postavili inšpektorji ali drugi pooblaščeni organi,
· organizirati projektantsko reševanje nejasnih in nepopolnih načrtov in detajlov,
· organizirati enkrat tedensko sestanek, na katerem bodo sodelovali predstavniki naročnika, projektanti, nadzorniki in predstavniki izvajalcev. Sestanki se bodo imenovali operativni sestanki. Vodil jih bo vodja  nadzora ali njegov namestnik,
· odgovoriti na zahteve in vprašanja izvajalca v najkrajših možnih rokih, po možnosti v 10 ( desetih)

      dneh od pisno postavljenih vprašanj in zahtev,
· brez odlašanja opozoriti izvajalca na vse ugovore, ki jih ima na izvajanje pogodbe, zlasti na kvaliteto izvrševanja del, doseganje časovnega načrta napredovanja del ter pritožbe občinskih redarjev in okolice gradbišča, ki bi zadevale izvajanje del,

· plačevati izvedena dela, skladno s to pogodbo,
OBRAČUN DEL

7. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec  obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v gradbeni knjigi potrjenih s strani nadzorne službe. Plačilo se bo vršilo na osnovi začasnih in končne situacije, ki jih potrdi naročnik. Cene/EM (enoto mere) iz ponudbe izvajalca so fiksne-nespremenljive in dokončne  za ves čas trajanja pogodbe do konca izvedbe del. 

Dodatno naročena in spremenjena dela bo izvajalec obračunal na osnovi  dodatnih ponudb predhodno potrjenih s strani naročnika.  Enotne cene v ponudbi za dodatno naročena dela bodo kalkulirane na osnovi enakih kalkulativnih osnovah kot  je bila izdelana ponudba št. _____________ z dne ______________, in z upoštevanim popustom doseženim na pogajanjih v višini _____________%, ki so sestavni del te pogodbe.
Izvajalec je za izvedena dela dolžan naročniku izročiti situacijo do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. 

Naročnik je dolžan situacijo pregledati ter jo potrjeno vrniti izvajalcu v roku 8 delovnih dni od prejema. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije, jo potrdi v višini nespornega zneska. 

Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne postavke končne situacije pa ob končnem obračunu. Končno situacijo bo izvajalec izstavil v roku 30 dni od zaključka del.

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljenega dela šteje dan izstavitve vsake mesečne in končne situacije.

Situacijo v višini  izvedenih del v posameznem mesecu bo naročnik plačal v 30 dneh od dneva prejema situacije.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti. 

IZVEDBA DEL

8. člen
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. 

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

· podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

· podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

· podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

· soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca,

· pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu.

ROK

9. člen

Izvajalec del se obvezuje pričeti s pogodbenimi deli, ko bo naročnik izpolnil pogoje iz 4. člena te pogodbe, to je predvidoma  v 5 dneh po podpisu pogodbe in jih končati skladno s terminskim planom, vendar najkasneje do 30.9.2013.

Izvajalec je upravičen do podaljšanja pogodbenega roka v primeru višje sile. V tem primeru se obojestransko ugotovijo okoliščine in se vpišejo v gradbeni dnevnik.  Za  tako ugotovljene dneve se podaljša rok končanja del po tej pogodbi. Vzrok za podaljšanje roka mora izvajalec sporočiti naročniku takoj, ko ta nastane. 

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati naročnik, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. 

V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz tretjega odstavka tega člena.

Zaključek del se smatra uspešno izveden tehnični pregled in primopredaja.
POGODBENA KAZEN

10. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v roku, predvidenem v operativnem planu upoštevajoč tudi roke posameznih faz, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ bruto pogodbene vrednosti za vsak dan zamude. Znesek zaračunane pogodbene kazni ne more presegati 10% skupne vrednosti pogodbenih del. 

Obračun pogodbene kazni ne vključuje obračuna škode, ki jo je imel naročnik zaradi nepravočasno ali nekvalitetno izvedenih del. 

11. člen

Presežna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu, ki je sestavni del te pogodbe, bo izvajalec lahko izvajal samo na podlagi predhodnega pisnega naročila naročnika ter po cenah iz ponudbe oz. predhodno dogovorjenih cenah za dela, ki niso bila zajeta v ponudbi. V takšnem primeru se z izvajalcem pred pričetkom takih del sklene aneks k pogodbi. 

Nepredvidena dela so tista dela, ki niso zajeta s pogodbo, pa se morajo izvesti. Presežna dela so količine izvedenih del, ki presegajo količine pogodbenih del. 

PREDAJA DEL

12. člen

Po dokončanju pogodbenih del mora izvajalec najkasneje v roku pet dni pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela zaključena in da so izvedena dela pripravljena za tehnični pregled in prevzem. Obvestilu izvajalca mora biti priložena vsa potrebna dokumentacija. 

Naročnik se obvezuje, da bo dokončana dela prevzel  najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega pisnega obvestila. O prevzemu objekta se sestavi zapisnik. Ugotovitve prevzema se vpišejo v zapisnik o prevzemu, v katerem se natančno ugotovi predvsem: 

· ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke; 

· kakovost izvedenih del in pripombe v zvezi z njo; 

· opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti; 

· druge pomembnejše ugotovitve; 

· datum prevzema del. 

Po odpravi morebitnih napak se ponovno zapisniško ugotovi dejansko stanje. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi obeh pogodbenih strank in druge prisotne pooblaščene osebe. 

GARANCIJE

13. člen

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami) 
Garancijski rok teče od dneva primopredaje in dokončnega prevzema del.
Za resnost odprave eventuelnih napak v garancijski dobi, izvajalec daje bančno garancijo v višini 10% pogodbene vrednost za dobo 5  let, ki jo je dolžan predložiti ob primopredaji.
V primeru, da se v tem času pojavijo napake oz. pomanjkljivosti zaradi nekvalitetnega dela, materiala ali skritih napak, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške  v roku, ki ga v pisnem obvestilu navede naročnik. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku,  ima naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali pa odda dela tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega gospodarja,  ob uporabi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku

NADZOR IN VODSTVO

14. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ______________________.
Odgovorni vodja del s strani izvajalca je ______________________.
Strokovni nadzor bo izvajalo podjetje _________________________.
Koordinator varstva pri delu je ______________________________.
Za vsako spremembo vodstva s strani izvajalca mora investitor pismeno soglašati.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Ur.list RS št.:45/2010) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku občine obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

· pridobitev posla ali

· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je  občini povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku občine , posredniku občine, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku nična.
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca skladno s šestim odstavkom 14.člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je sestavni del pogodbe.

KONČNE DOLOČBE
16. člen

Izvajalec odgovarja za škodo, ki jo pri svojem delu ali v zvezi z delom povzroči naročniku ali tretjim osebam. 

Izvajalec prav tako odgovarja za škodo, ki jo utrpi naročnik ali tretja oseba zaradi slabe in nekvalitetne izvedbe del ali zato ker dela niso bila izvršena. 

17. člen

Naročnik lahko razdre pogodbo v primeru: 

-   če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih po   

     morebitni prekinitvi ne nadaljuje; 

· če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni,

-    če naročnik izvajalca že tekom izvajanja del opozori, da dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, 

· če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v 8. členu te pogodbe ali naročnik za vključitev v dela po tej pogodbi ne da podizvajalca.

-    ter ne izpolnjuje obveznosti iz te pogodbe, izvajalec pa tega ne upošteva. 

Izvajalec lahko razdre pogodbo v primeru:

-    če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti;

-    če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec razdre pogodbo šele potem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 delovnih dni, naročnik pa niti v tem roku ne izpolni svojih obveznosti. Pogodbo je mogoče prekiniti samo s pisno izjavo, ki se izroči drugi pogodbeni stranki. V izjavi mora biti točno navedeno, na podlagi česa (razlog) se pogodba prekinja. 

Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi naročnika, mora le-ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi razdrtja pogodbe. Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi izvajalca, mu naročnik prizna nesporno izvedena dela, ki jih je opravil in mu zaračuna vso povzročeno škodo skladno s pogodbo.. Če stranki sporazumno razdreta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razdrtjem pogodbe.

18. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe uporabljali določila Obligacijskega zakonika in gradbene uzance, v kolikor ta razmerja v pogodbi niso drugače urejena. 

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore v zvezi s to pogodbo, reševati sporazumno, v kolikor pa to ni mogoče, je pristojno stvarno pristojno sodišče v  Ljubljani. 

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določiti te pogodbe ali Obligacijskega zakonika.

19. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda. Sestavni del pogodbe je ponudba izvajalca. 

20. člen

Pogodba je veljavna z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti. 

Sestavni deli pogodbe so:  - ponudba št. _________________
                                            - potrjena razpisna dokumentacija

                                            - potrjen terminski plan

Številka:                                                                                                      Številka:   43004/003/2013                                                                                                     Datum:  







   Datum:
Izvajalec:                                                                                                     Naročnik : 

                                                                         Občina Ig

Direktor:                                                                                                      Župan:
                                                                                                     Janez Cimperman       
OBR-8
	Ponudnik
	

	Naslov
	


IZJAVA O IZVAJANJU PODOBNIH DEL

	Javno naročilo

	Naročnik
	Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig

	Oznaka JN
	43004/003/2013

	Predmet javnega naročila
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC; IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA


Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih izvedli najmanj tri podobna dela v skupni vrednosti  najmanj  160.000 EUR z DDV od tega eno delo v višini 60.000 EUR z DDV  in imamo priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

Priloge: 

- seznam podobnih del,

- potrjene reference (OBR-8A).

	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:



	
	
	

	
	
	


OBR-8a
POTRDILO

	Naziv izdajatelja potrdila
	

	Naslov
	

	Kontaktna oseba 
	

	Tel. št. kontaktne osebe
	

	Elektronski naslov kontaktne osebe
	


kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

	Naziv ponudnika
	

	Naslov
	


za nas izvajal naslednja dela 
	Gradnja
	

	Vrednost
	

	Kraj opravljanja
	

	Obdobje
	


V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. 

Izvajalec je pogodbeno obveznost izvedel v skladu s pogodbenimi določili po predpisih stroke, vsa dela pa so ustrezno zaključena.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Obrazec se lahko kopira.
	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis izdajatelja potrdila:



	
	
	

	
	
	


OBR-9
	Ponudnik
	

	Naslov
	


IZJAVA O STROKOVNEM KADRU IN REFERENCAH 

ODGOVORNEGA VODJA DEL

	Javno naročilo

	Naročnik
	Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig

	Oznaka JN
	43004/003/2013

	Predmet javnega naročila
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC; IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA


Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del.

Odgovorni vodja del mora imeti odločbo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS, odločbo o opravljenem strokovnem izpitu ter mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del, kot jih določata ZGO -1B ter Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. 

Odgovorni vodja del bo:

	Ime in priimek vodje del
	

	Izobrazba
	


Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih vodil izvedbo naslednjih podobnih del: 

	Zap. št.
	Pogodbeni partner
	Predmet pogodbe in vrsta gradnje
	Leto realizacije
	Vrednost pogodbe

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	


Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

Priloga: Dokazila o  izpolnjevanju pogojev.

	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:




BR-10
	Ponudnik
	

	Naslov
	


IZJAVA O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV

	Javno naročilo

	Naročnik
	Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig

	Oznaka JN
	43004/003/2013

	Predmet javnega naročila
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC;  IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA


Izjavljamo:

· da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika,

· da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del in

· da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:



	
	
	

	
	
	


FOTOKOPIJA ZAVAROVALNE POLICE

OBR-11
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke: _________________________

Kraj in datum: ________________________

Upravičenec: _________________________

Garancija št.: _________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil z dne …………., št. ………. za ………………, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu bančno garancijo v višini  500,00  EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

· ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

· ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za vnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za vnovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original te garancije.

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ………… ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka

(žig in podpis)

OBR-12
	Ponudnik
	

	Naslov
	


IZJAVA PONUDNIKA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo, da bomo ob podpisu pogodbe pred pričetkom del naročniku predložili brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost bančne garancije mora biti še deset dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Bančna garancija ne bo bistveno odstopala od vsebine bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – OBR-12a.

	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:



	
	
	

	
	
	


	Banka
	

	Naslov
	


IZJAVA BANKE O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za:

,

z dne ___________, izjavljamo

da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in jo bo predložil v roku 10 dni od sklenitve pogodbe. Bančna garancija ne bo bistveno odstopala od vsebine bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – OBR-12a.
	Kraj in datum:


	
	Žig in podpis banke:



	
	
	

	
	
	


OBR-12a
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

št. ………………………..

Garant: …………………………………………………

(naziv in sedež banke, zavarovalnice)

Naročnik garancije: ……………………………………………………

(izvajalec javnega naročila)

Upravičenec:Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig
(naročnik javnega naročila)

 in izvajalec

………………………………………………..………………………………

sta dne _____ sklenila pogodbo št. _______ za izvedbo javnega naročila:

………………………………………………..………………………………

Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

v višini: ………………………….. EUR

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije.

Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:

1. Navedbo, da izvajalec ni v celoti izpolnil s pogodbo prevzete obveznosti v dogovorjenem roku, kvaliteti ali količini.

2. Original te garancije.

Ta garancija velja do dne __________ . Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče, po pravu Republike Slovenije.

Kraj: ___________




Garant: _____________________










(žig in podpis
Datum: _________


OBR-13
	Ponudnik
	

	Naslov
	


IZJAVA PONUDNIKA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izjavljamo, da bomo po zaključku pogodbenih obveznosti naročniku predložili brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost bančne garancije mora biti še trideset dni po preteku garancijske dobe. Garancijska doba je pet (5) let. Bančna garancija ne bo bistveno odstopala od vsebine bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi – OBR-13a.

	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:



	
	
	

	
	
	


	Banka
	

	Naslov
	


IZJAVA BANKE O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za:

,

z dne ___________, izjavljamo

da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi  v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in jo bo predložil po zaključku pogodbenih obveznosti. Bančna garancija ne bo bistveno odstopala od vsebine bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi – OBR-13a.
	Kraj in datum:


	
	Žig in podpis banke:



	
	
	

	
	
	


OBR-13a
GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

št. ………………………..

Garant: …………………………………………………

(naziv in sedež banke, zavarovalnice)

Naročnik garancije: ……………………………………………………

(izvajalec javnega naročila)

Upravičenec: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig
(naročnik javnega naročila)

in izvajalec

………………………………………………..………………………………

sta dne _____ sklenila pogodbo št. _______ za izvedbo javnega naročila:

………………………………………………..………………………………

Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi 5 let.
v višini: ………………………….. EUR

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije.

Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:

1. Navedbo, da izvajalec na zahtevo upravičenca ni odpravil vseh pomanjkljivosti.

2. Original te garancije.

Ta garancija velja do dne __________. Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče, po pravu Republike Slovenije.

Kraj: ___________




Garant: _____________________










(žig in podpis
Datum: _________


OBR-14
	Ponudnik
	

	Naslov
	


IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

	Javno naročilo

	Naročnik
	Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig

	Oznaka JN
	43004/003/2013

	Predmet javnega naročila
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC;  IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA 


Opomba:

· izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:



	
	
	

	
	
	


OBR-15
	Javno naročilo

	Naročnik
	Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig

	Oznaka JN
	43004/003/2013

	Predmet javnega naročila
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC; IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA 


SEZNAM PODIZVAJALCEV

	Zap. št.
	Naziv podizvajalca
	Vrsta del, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	

	6. 
	
	

	7. 
	
	


* Opomba: obrazec se lahko kopira, v kolikor število postavk ne zadostuje za vse podizvajalce ponudnika.

	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:



	
	
	

	
	
	


OBR-15a
IZJAVA PODIZVAJALCEV

	Javno naročilo

	Naročnik
	Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig

	Oznaka JN
	43004/003/2013

	Predmet javnega naročila
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC;  IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA 


Na zahtevo ponudnika

	Ponudnik
	

	Naslov
	


za ponudbo na zgoraj navedeni razpis pod materialno in kazensko odgovornostjo

IZJAVLJAMO,

da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti.

da soglašamo z neposrednim izvajanjem plačil podizvajalcem, kot je opredeljeno z razpisno dokumentacijo in predpisom, ki ureja neposredna plačila podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju

	Naziv podizvajalca:
	

	Naslov:
	

	Matična številka:
	

	ID za DDV:
	

	Zakoniti zastopnik:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Tel. št.:
	

	TRR:
	


	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis odgovorne osebe podizvajalca:



	
	
	

	
	
	


OBR-16
	Ponudnik
	

	Naslov
	


IZJAVA O DOPUSTNIH POPRAVKIH RAČUNSKIH NAPAK

	Javno naročilo

	Naročnik
	Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig

	Oznaka JN
	43004/003/2013

	Predmet javnega naročila
	SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC; IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA 


Izjavljamo, da v fazi ocenjevanja ponudb za predmetno javno naročilo dovoljujemo naročniku popravljanje nesporno ugotovljenih računskih napak.

Računske napake lahko naročnik odpravi na način, določen z 78. členom ZJN-2.

Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika vse kopije strani ponudbene dokumentacije, ki vsebujejo računske napake popravili v roku treh dni od prejema poziva naročnika, tako, da bomo napako prečrtali in zraven le-te napisali pravilne vrednosti ter jih s podpisom in žigom potrdili. Zavedamo se, da se bo v nasprotnem primeru štelo, da smo odstopili od ponudbe.

Za vse neodkrite napake odgovarjamo sami.

Potrditev odprave napak:

· znesek opredeljen v ponudbi, ki ga bo uskladil naročnik, v skladu z zgoraj opisanim postopkom korekcije napak in s soglasjem ponudnika, je za ponudnika obvezujoč.

Izrecno izjavljamo, da se ta izjava šteje kot soglasje, opredeljeno v drugem odstavku 78. člena ZJN-2. 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

	Kraj in datum:


	Žig:
	Podpis odgovorne osebe ponudnika:



	
	
	

	
	
	


OBR-17
Glava ponudnika                                                                                                 

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov 

kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja): 

Firma ponudnika: __________________________________________________________________________
Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): __________________________________________________________________________________________
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: __________________________________________________________________

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): 
DA

NE


Lastniška struktura ponudnika:

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:
Fizična oseba 1:

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): __________________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________

Tihi družbenik (ustrezno označi): 
DA

NE


Če DA, navedite nosilca tihe družbe:____________________________________________________________

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): __________________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________

Tihi družbenik (ustrezno označi): 
DA

NE


Če DA, navedite nosilca tihe družbe:____________________________________________________________

Fizična oseba 3:

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): __________________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________

Tihi družbenik (ustrezno označi): 
DA

NE


Če DA, navedite nosilca tihe družbe:____________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: ___________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: __________________________________________________________________

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): 
DA

NE


pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): __________________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________

Tihi družbenik (ustrezno označi): 
DA

NE


Če DA, navedite nosilca tihe družbe:____________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: __________________________________________________________________

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: __________________________________________________________________

povezana na način__________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

· vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
· vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum                                                                                   Ime in priimek zakonitega zastopnika

___________                                                                                    _____________________________

                                                                                                           Podpis zakonitega zastopnika

                                                                                                            ______________________

                                                                                                           Žig podjetja oz. ponudnika

Zadeva: Protokol o pogajanjih
Sladno s 3. odstavkom 28. člena ZJN-2 posredujemo protokol o pogajanjih, ki jih bo naročnik izvedel za javno naročilo SANACIJA VODOVODNEGA OMREŽJA ZA NASELJE GOLEC; IZBOLJŠAVA TLAČNIH RAZMER, I. FAZA .

Naročnik se bo pogajal glede vsebine ponudb, kot so bile ugotovljene na odpiranju ponudb. Naročnik se lahko pogaja o vseh pogojih za naročilo. 

Predviden čas in datum pogajanj: 27.6.2013 ob 10. uri, v prostorih Občine Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig.

Naročnik oziroma v njegovem imenu komisija bo po vsakem krogu  pogajanj javno prebrala uvrstitev posameznih ponudnikov in vrednosti njihovih ponudb.
Naročnik se lahko po izvedbi kroga pogajanj, glede na razpoložljiva sredstva, ponudbene vrednosti in medsebojna razmerja med ponudbami, ob upoštevanju načela gospodarnosti in enakopravnosti, odloči ali bo ponudnikom omogočil dodatno znižanje ponudb.

Pogajanja se bodo zaključila, ko bo naročnik sprejel odločitev o zaključku pogajanj.

Predstavnik ponudnika se je pred začetkom pogajanj komisiji dolžan izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba tudi zakoniti zastopnik), da se v imenu in za račun podjetja, ki ga zastopa, lahko udeležuje pogajanj. S seboj mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor podjetje uporablja pri poslovanju žig.

Na samih pogajanjih bo, po presoji naročnika in predhodnem obvestilu ponudnikom, možno podati dodatno ustno ponudbo.

Ponudnik bo na zapisnik o pogajanjih hkrati podal njegovo končno ponudbo (4. odst. 89. člena ZJN-2), doseženo v postopku pogajanj.

[image: image1.png]



PAGE  
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 62, telefaks: 02 748 29 44, e-pošta: info@ptuj.si, www.ptuj.si, identifikacijska številka za DDV: SI85675237, MŠ: 5883598000, TRR: 01296-0100016538


