Številka: 430-2/2019-3

Datum:   4.4.2019

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

( v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija)

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3A)

Predmet:

GRADNJA

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Kidričevo objavlja obvestilo o naročilu po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) za javno naročilo »MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019«.

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z razpisno dokumentacijo podajo ponudbe za MODERNIZACIJO OBČINSKIH CEST V LETU 2019.

Ponudbo je možno oddati za posamezni sklop ali za vse sklope.

Svojo ponudbo lahko oddajo vsi, ki imajo interes pridobiti to javno naročilo

Zahteve naročnika in natančnejši opis predmeta javnega naročila so razvidne iz obrazca Obrazec – _ »Popis del«.

Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja ter ta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudba mora biti sestavljena v skladu s tem povabilom in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma oz. nejasnosti z vsebino zahtevanih predloženih dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, od ponudnika naknadno zahteva dodatno dokumentacijo.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku najkasneje do 25.4.2019, do 10.00 ure. Ponudnik predloži ponudbo v informacijski sistem Elektronsko javno naročanje (v nadaljevanju: sistem e-JN) v elektronski obliki. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »Oddano«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN v četrtek, 25.4.2019 ob 10.10  uri.

S spoštovanjem,

|  |  | ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Anton LESKOVAR, župan |

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE:

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Je modernizacija cest v občini v skupni dolžini 1185 m.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz popisa del.

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:

  - sklop – modernizacija javne poti JP 666 091 ob Športnem parku Lovrenc na Dr. polju

  - sklop – modernizacija javne poti JP 828 011 in JP 665 691 v Njivercah

  - sklop – modernizacija  nekategorizirane javne poti - Plavčak

Naročilo se oddaja po sklopih.

Ponudnik lahko kandidira na enega ali več sklopov.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec ali kot partner, katerega zmogljivost uporablja ponudnik, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na http://www.kidricevo.si

Predviden začetek del je z veljavnostjo pogodbe, po uvedbi izbranega ponudnika v delo, najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe, oz. skladno z dogovorom z izbranim izvajalcem.

Rok za izvedbo vseh del je 90 dni. Rok za izvedbo vseh del prične teči od datuma uvedbe izvajalca v delo in se izteče, ko so vsa dela končana in sposobna za kvalitetno primopredajo del.

Ponudnik predloži terminski plan izvedbe del s podrobno členitvijo na posamezne aktivnosti na koledarski skali. Izpolni tudi obrazec OBR-11.

- NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo oddajo predmetnega naročila skladno z Zakonom o javnem naročanju   (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3A) izvedel po postopku oddaje naročil male vrednosti.

- ZAKONSKA PODLAGA

Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- SODELOVANJE IN POGOJI

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je  predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi.

Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima v celoti prevzema izvedbo naročila.

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu z 3. odstavkom 81. člena zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje iz poglavja 9.1 ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec ali kot partner, katerega zmogljivost uporablja ponudnik, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa.

- OBLIKA PONUDBE

Ponudnik mora podati ponudbo za javno naročilo na predloženih obrazcih. Ponudbo mora izdelati v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.

6.    ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu  https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik  z  dejanjem  oddaje ponudbe izkaže in  izjavi  voljo  v  imenu  ponudnika  oddati  zavezujočo  ponudbo  (18. člen  Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 25.4.2019 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/eJN2.

7.   ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 25.4.2019  in se bo začelo ob 10.10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

8.    KOMUNIKACIJA S PONUDNIKI

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 18.4.2019 do 15.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

9.   UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

- 9.1 ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega  naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 9.1.1 do 9.1.6 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 9.1.2 do 9.1.6 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 9.1.2 do 9.1.6 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 11.3.1 (Skupna ponudba) in 11.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

- 9.1.1 Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazila:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazila:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazila:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazila:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

- 9.1.2  Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazila:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost,      Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci  preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

- 9.1.3  Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja

1.  Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega

transakcijskega računa.

Dokazila:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in   finančni položaj, Splošni letni promet«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev ustreznih verodostojnih listin.

- 9.1.4  Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

1.Ponudnik mora predložiti najmanj vsaj eno (1) referenco, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb, izvedel obnovo, rekonstrukcijo ali gradnjo objekta v vrednosti najmanj 15.000,00 EUR z DDV.

Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je katerikoli izmed partnerjev tak posel izvedel  sam ali skupaj z enim ali več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi. Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s katerimkoli podizvajalcem.

Dokazila: podpisani in žigosani OBR-8, OBR-9.

Potrdilo investitorjev o referenčnem delu je lahko tudi na obrazcih iz drugih javnih naročil, v kolikor je mogoče iz potrdila nedvoumno razbrati zahtevane pogoje.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

2. Gospodarski subjekt mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.

3. Gospodarski subjekt mora imeti v primeru sprejetja njegove ponudbe, na voljo zadostne kapacitete (orodja, obratna in tehnična oprema) za izvedbo del.

4. Gospodarski subjekt bo dela opravljal z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006, 17/2011-ZTZPUS-1).

5. Gospodarski subjekt mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1).

6. Gospodarski subjekt mora gradbišče pred pričetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008 in 54/09-popr.).

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 9.1.4.2, 9.1.4.3, 9.1.4.4, 9.1.4.5 in 9.1.4.6 gospodarski subjekt predloži Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-9a).

7. Gospodarski subjekt mora gradbene odpadke hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008).

8. Gospodarski subjekt zagotovi, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008), če hramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču.

9.  Gospodarski subjekt zagotovi, da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008).

10. Gospodarski subjekt zagotavlja organizacijo skladiščenja naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji, je treba zbirati in odvažati v predelavo.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 9.1.4.7, 9.1.4.8, 9.1.4.9 in 9.1.4.10 gospodarski subjekt predloži Izjavo o ravnanju z odpadki (OBR-9b).

11. Ponudnik zagotavlja, da upošteva zahteve iz priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15- ZJN-3).

12. Naročnik si pridržuje pravico, da pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteva, da ta predloži certifikate in dokazila, da stavbna oprema in druga oprema  zadostuje minimalnim tehničnim zahtevam naročnika navedenih v popisu del in tehnični specifikaciji.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 9.1.4.11 in 9.1.4.12 ponudnik predloži Izjavo o  upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju in predložitvi dokazil (OBR-9c).

- 9.1.5  Kadrovski pogoji oziroma sposobnost

1. Ponudnik mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov lahko pogoj  izpolnijo partnerji skupaj.

Dokazilo: podpisan in žigosan ESPD obrazec

2. Ponudnik mora dokazati, da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del v skladu s 14. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS. Št. in je v zadnjih 5. (petih) letih pred rokom za oddajo ponudb vodil dela pri gradnji najmanj enega objekta iz prvega odstavka točke 9.1.4.1.

Dokazila:  podpisan in žigosan OBR-10, OBR-10a in fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi vodje del

- 9.1.6  Drugi pogoji

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Dokazila:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- 10.  merila

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene za posamezni sklop.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudili enako ponudbeno ceno za sklop, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki jo bo prejel prej.

- 11.  ponudba

- 11.1  ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Podatki o ponudniku                                                                                     (OBR-1)

- izpolnjen obrazec »PREDRAČUN«                                                             (OBR-2)

- izpolnjen POPIS DEL (po sklopih)

- izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- Podatki o skupnih ponudnikih                                                                       (OBR-3)

- Podatki o podizvajalcu                                                                                  (OBR-4)

- Izjava o ponudbi brez podizvajalcev                                                             (OBR-4a)

- Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje podizvajalca          (OBR-5)

- Pooblastilo ponudnika za neposredno plačilo podizvajalcem                       (OBR-6)

- Izjava za pridobitev podatkov za pravno in fizične osebe                             (OBR-7)

- Seznam primerljivih gradenj                                                                          (OBR-8)

- Referenčno potrdilo ponudnika                                                                      (OBR-9)

- Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov             (OBR-9a)

- Izjava o ravnanju z odpadki                                                                            (OBR-9b)

- Izjava o  upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju in predložitvi

dokazil                                                                                                            (OBR-9c)

- Izjava gospodarskega subjekta o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje

za  odgovornega vodjo del                                                                              (OBR 10)

- Referenčno potrdilo za vodjo del                                                                    (OBR-10a)

- Terminski plan                                                                                                 (OBR-11)

- Osnutek pogodbe                                                                                             (OBR-12)

- Izjava ponudnika – garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti        (OBR-13)

- Izjava ponudnika – garancija za odpravo napak                                              (OBR-15)

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

- 11.2  sestavljanje ponudbe

- 11.2.1  Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

- 11.2.2  Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

- 11.2.3 Obrazec »Popis del«

Ponudnik mora v Popisu del za posamezni sklop ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Popisu del za posamezni sklop, na katerega se prijavlja, in sicer na dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v popisu del. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi obrazec »Ponudba«- OBR-2.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun« - OBR-2 v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, »Popis del« - pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Predračunu - naloženi v razdelek »Predračun«, in celotnim Popisom del - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu (popisu del), naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

- 11.2.4  Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora predložiti lastno izjavo:

- da bo v primeru, da bo izbran, priložil podpisano bianco menico z menično izjavo kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 30 dni po preteku roka za dokončanje del in jo bo predložil najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe  (OBR-13, OBR-14);

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

-  če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z  določili     pogodbe ali

-  če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili   pogodbe ali

-   če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-  če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-  če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

- 11.2.5  Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Ponudnik mora predložiti lastno izjavo:

- da bo priložil podpisano bianco menico z menično izjavo, kot garancijo za brezhibno delovanje in odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo petih let od podpisa primopredajnega zapisnika in jo bo izročil naročniku v 10-ih dneh po primopredaji (OBR-15; OBR-16). Če in dokler tega ne stori, ima naročnik pravico brezobrestno zadržati končno situacijo v višini garancije ali unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Ponudnikova predložena garancija ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik ali nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik.

Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži ponudnik, kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku v roku 10 dni od primopredaje objekta izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini petih odstotkov (5%) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za 30 dni daljši, kot je splošni garancijski rok, določen v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

- 11.3    druga določila za pripravo ponudbe

- 11.3.1  Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 9.1.1, 9.1.2, 9.1.6. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

- 11.3.2  Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 9.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 9.1.1, 9.1.2, 9.1.6 teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

- 11.3.3  Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne.

- 11.3.4  Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

- 11.3.5  Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

- 11.3.6  Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od roka odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

- 11.3.7  Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

- 11.3.8  Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- 12.  obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- 13.   ODSTOP od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- 14.  pogodba

Pogodbo bo podpisal župan.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

- 15.  pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

-naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,

- naziv naročnika,

- javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,

- kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- potrdilo o vplačilu takse v višini 2.000 EUR

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

GRADNJA

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019

- 16. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

OBR-1

PODATKI O PONUDNIKU

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

Izjavljamo, da:

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

| Kraj in datum: |  | podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBR-2

Ponudnik: __________________________________

___________________________________

Naročnik : Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

PREDRAČUN   št. ____________________

Predmet javnega naročila: MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019

Predračunska vrednost po popisu del:

| 1. SKLOP | Modernizacija javne poti JP 666 091 pri Športnem parku Lovrenc na D.p. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. SKLOP | Modernizacija javne poti JP 828 011 in JP 665 691 v Njivercah |  |
| 3. SKLOP | Modernizacija nekategorizirane javne poti - Plavčak |  |
|  | Ponudbena cena v EUR brez DDV |  |

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

- Ponudba velja za celotno naročilo. Popis del je sestavni del ponudbe.

- Ponudba velja 90 dni.

(V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije, kar pomeni tudi podaljšanje roka veljavnosti garancije za resnost ponudbe).

- Naročilo se obvezujemo izvesti v roku  __________ (max. 90 dni od roka pričetka del)

- Ponudbo oddajamo: (ponudnik obkroži):

- samostojno – kot samostojen ponudnik

- s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci

- skupno ponudbo v skupini ponudnikov

- ponudbo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Datum, kraj:	podpis ponudnika:

_______________________________	_______________________________

OBR-3

PODATKI O SKUPNIH PONUDNIKIH

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Telefon in telefaks kontaktne osebe: |  |
| Naziv ter sedež pristojnega davčnega urada, pri katerem je ponudnik registriran kot davčni zavezanec: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Odgovorna oseba: _______________________________ |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

* Ta obrazec izpolnijo vsi ponudniki, ki sodelujejo v skupni ponudbi, v toliko izvodih, kolikor ponudnikov sestavlja skupino ponudnikov.

OBR-4

Ponudnik: __________________________________

Naročnik : Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

PODATKI O PODIZVAJALCU

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Matična številka podizvajalca: |  |
| Davčna številka podizvajalca: |  |
| Transakcijski račun podizvajalca: |  |
| Predmet del, ki jih bo izvedel podizvajalec: |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: |  |
| Količina del podizvajalca: |  |
| Vrednost del podizvajalca (v EUR brez DDV): |  |
| Kraj izvedbe teh del: |  |
| Rok izvedbe teh del: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Odgovorna oseba: _______________________________ |
| --- | --- |
|  | Podpis: _______________________________ |

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanje večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

OBR-4a

Ponudnik:	__________________________

__________________________

Naročnik:	Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo

IZJAVA O PONUDBI BREZ PODIZVAJALCEV

Izjavljamo,

- da v ponudbi NE nastopamo s podizvajalci.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka 112 člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: _____________				podpis ponudnika

* Izjavo predložijo samo ponudniki, ki nastopajo brez podizvajalcev.

OBR-5

Podizvajalec: ____________________________________________________________________

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik, Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu:

_________________________________________________________________________________

za javno naročilo MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave JN002009/2019-B01  z dne   4.4.2019

SOGLASJE PODIZVAJALCA

soglašamo, da naročnik, Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, na podlagi pogodbe št. ____________________ ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/dobavitelja:

_______________________________________________________________________________

poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja.

| Kraj in datum: ___________________________ | Odgovorna oseba podizvajalca: _______________________________ |
| --- | --- |
|  | Podpis: _______________________________ |

-------------------------------------

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo.

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, se obrazec kopira.

OBR-6

PONUDNIKOVO POOBLASTILO ZA IZVAJANJE

NEPOSREDNIH PLAČIL PODIZVAJALCEM

Ponudnik: _______________________________________________________________________

v skladu z ZJN-3 daje naročniku, Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem:

| Št. | Naziv in naslov podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

za javno naročilo »MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019«, objavljenim na portalu javnih naročil pod št. JN002009/2019-B01  z dne   4.4.2019

| Kraj in datum: ___________________________ | Odgovorna oseba ponudnika: _______________________________ |
| --- | --- |
|  | Podpis: _______________________________ |

---------------------------

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredno plačilo.

* V primeru sodelovanje večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

OBR-7

Gospodarski subjekt:	__________________________

__________________________

Polni naziv podjetja: __________________________________________________________

Sedež in njegova občina: ________________________

Št. vpisa v sodni register: ________________________

Št. vložka: __________________

Matična številka podjetja: _________________

Naročnik:	__________________________

__________________________

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik OBČINA KIDRIČEVO. Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, za namene javnega razpisa »MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 4.4.2019, pod številko objave JN002009/2019-B01, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika in za vse osebe,  ki so pooblaščene za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt, ne glede na razvrstitev njegove prijave, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Datum: _____________				Žig in podpis gospodarskega subjekta

* Ta obrazec morajo izpolniti vsi v sodnem registru vpisani zakoniti zastopniki ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe vsi v sodnem registru vpisani zakoniti zastopniki vseh nastopajočih ponudnikov. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, je dolžan ta obrazec predložiti tudi za podizvajalca. V kolikor je zakonitih zastopnikov več kot dva, ponudnik obrazec kopira.

OBR-8

Ponudnik: __________________________________

___________________________________

Naročnik : Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

SEZNAM PRIMERLJIVIH GRADENJ

(V ZADNJIH 5 LETIH)

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih uspešno izvedli vsaj eno gradnjo, rekonstrukcijo in sanacijo objekta v vrednosti najmanj 15.000,00 EUR z DDV.

Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je katerikoli izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali skupaj z enim ali več partnerji, s katerimi nastopa v ponudbi. Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s katerimkoli podizvajalcem.

Prilagamo naslednji seznam primerljivih gradenj:

| Naslov projekta | Naročnik in kraj | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) | Vrednost projekta v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |

Ta seznam primerljivih gradenj je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za

javno naročilo »MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019«, objavljenim na portalu javnih naročil pod št. JN002009/2019-B01  z dne   4.4.2019.

| Datum: |  | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBR-9

REFERENČNO POTRDILO

PONUDNIKA KOT IZVAJALCA

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)				  ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

za nas izvajal naslednje gradnje ____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Dela so obsegala: _______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

kraj: __________________________________________________

v vrednosti ______________________________________________v EUR brez DDV

v obdobju od _______________ do _________________ .

(dan.mesec.leto)	  (dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:__________________				 Žig in podpis izdajatelja potrdila

OBR-9a

Ponudnik:	__________________________

__________________________

Naročnik:	Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo

IZJAVA O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV

Izjavljamo,

- da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika,

- da bomo imeli v primeru sprejetja naše ponudbe, na voljo zadostne kapacitete (orodja, obratna in tehnična oprema) za izvedbo del,

- da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006, 17/2011-ZTZPUS-1),

- da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1),

- da bomo gradbišče pred pričetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008),

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka 112 člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: _____________				    podpis ponudnika

OBR-9b

Ponudnik:	__________________________

__________________________

Naročnik:	Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo

IZJAVA O RAVNANJU Z ODPADKI

Izjavljamo,

- da bomo gradbene odpadke hranili ali začasno skladiščili na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in bo zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008),

- da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki bodo nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008), če hramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču,

- da bomo zagotovili, da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008),

- da bomo zagotovili organizacijo skladiščenja naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji, je treba zbirati in odvažati v predelavo.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka 112 člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: _____________				 podpis ponudnika

OBR-9c

Ponudnik:	__________________________

__________________________

Naročnik:	Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo

IZJAVA O UPOŠTEVANJU UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU IN PREDLOŽITVI DOKAZIL

Izjavljamo,

- da bomo pri izgradnji upoštevali in izpolnili zahteve iz točke 7.2.2. Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15- ZJN-3) ter zahteve poglavja 6.6 Tehnična in kadrovska sposobnost, iz točke 6.6.13 razpisne dokumentacije,

- da smo seznanjeni z dejstvom, da lahko naročnik pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteva, da ta predloži certifikate in dokazila, da stavbna oprema in druga oprema zadostuje minimalnim tehničnim zahtevam naročnika navedenih v popisu del in tehnični specifikaciji.

Dokazila si naročnik pridružuje zahtevati od izbranega ponudnika najkasneje pred podpisom pogodbe.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka 112 člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: _____________				podpis ponudnika

OBR-10

Ponudnik: __________________________________

___________________________________

Naročnik : Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

IZJAVA O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL

Odgovorni vodja del

bo ________________________________________________________________________,

(ime in priimek)

ki ima naslednjo izobrazbo _____________________________________________________

ter izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po GZ.

Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) vodil vsaj en_ objekt, kjer so se izvajala primerljiva dela iz popisa del na najmanj enem objektu v skupni vrednosti vsaj 20.000,00 EUR (brez DDV).

1.	Pogodbeni partner: _________________________________________________________

Predmet pogodbe: _________________________________________________________

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ___________________, leto realizacije: ___________

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja eno potrdilo (OBR-10a).

** Priloga:	Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka 112 člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: _____________				podpis ponudnika

OBR-10a

POTRDILO O REFERENCAH VODJE DEL

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

kot naročnik potrjujemo, da je odgovorni vodja del

(ime in priimek)		  ______________________________________________

(naziv)				  ______________________________________________

za nas izvajal naslednja dela _______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Gradbena dela so obsegala: _______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

kraj opravljanja del: ______________________________________________________

v vrednosti ______________________________________________v EUR brez DDV

v obdobju od _______________ do _________________ .

(dan.mesec.leto)	  (dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Vsa dela je izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:__________________		   Žig in podpis izdajatelja potrdila

OBR-11

Ponudnik: __________________________________

___________________________________

Naročnik : Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

TERMINSKI PLAN IZVAJANJA DEL

Prilagamo terminski plan izvedbe del s podrobno členitvijo na posamezne aktivnosti na koledarski skali. Pri tem smo upoštevali naslednje zahteve:

- vsa dela morajo biti končana in sposobna za kvalitetno primopredajo del najkasneje v 90 dneh po podpisu pogodbe.

| Datum: |  | podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBR-12

OBČINA KIDRIČEVO

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo

ki jo zastopa župan Anton LESKOVAR

(v nadaljevanju: naročnik)

matična številka: 5883709000

identifikacijska številka za DDV: SI 93796471

In

[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov]

ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika]

(v nadaljevanju: izvajalec)

matična številka:                               ________________

identifikacijska številka za DDV: SI ________________

bančni račun številka: _____________________________, odprt pri [naziv banke]

- sta dogovorila in sklenila naslednjo

- GRADBENO POGODBO št. 430-2/2019- ____

| - 1. | - PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL |
| --- | --- |
|  | - Predmet pogodbe je MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019 objavljeno na Portalu javnih naročil dne 4.4.2019, pod številko objave JN002009/2019-B01. |
|  | - Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po ponudbi številka _____________ z dne ________ .2019. - Ta pogodba velja do zaključka del. |
| - 2. | - OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK |
| - 2.1. | - Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz I. točke te pogodbe in ob tem vsa dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke. |
| - 2.2. | - Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati: |
|  | - projektno tehnično dokumentacijo, - ustrezna dovoljenja, - popis del oz. specifikacijo potrebnih del. |
|  | - Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila. |
|  | Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del pogodbe. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. |
| - 2.3. | Izvajalec je dolžan odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji. Po kočanih delih bo moral izvajalec naročniku predložiti dokazilo o deponiranju odpadnega gradbenega materiala. |
| - 2.4. | Izvajalec je dolžan pravočasno predložiti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniških ter instalacijskih del in jih arhivirati pri vodji gradbišča. |
|  | Pri izvedbi projekta je izvajalec dolžan naročniku zagotoviti možnost sprotnega nadzora nad izvajanjem projekta, vključno s periodičnim poročanjem in možnostjo pridobitve poročil na zahtevo, možnost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v samo izvajanje projekta, ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih financerjev, vračilo sredstev, odpravo nepravilnosti in revizijsko sled. |
| - 2.5. | Izvajalec je dolžan v najkrajšem možnem času popraviti poškodbe, ki jih je povzročil objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter ostalih napravah in oškodovanemu plačati v roku 60 dni morebitno odškodnino. |
| - 2.6. | Zagotoviti si mora priključke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije ter morebitno potrebnih drugih energentov. |
| - 2.7. | - Izvajalec projekta se zaveže, da bo pri izvedbi projekta upošteval pravila o javnem naročanju, poročanju ter izvedbi v skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje. |
| - 2.8. | - Sestavni del te pogodbe so tudi razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija ponudnika. |
|  | - Terminski in finančni plan ter plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Knjigo obračunskih izmer je dolžan izvajalec voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na objektu. |
| - 3. | - ROKI IZVEDBE DEL |
| - 3.1. | - Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v naslednjih rokih: - Predvideni rok pričetka del je 10 dni po podpisu pogodbe. - Predvideni rok končanja del je 90 dni po pričetku del. |
|  | Izvajalec mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izvajalec ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja. Izvajalec mora predložiti podpisano bianco menico z menično izjavo kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 30 dni po preteku roka za dokončanje del in to predloži najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe. Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru: - če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe. Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost. |
| - 3.2. | - Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. To mora naročnik storiti najkasneje v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe. Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene zahteve iz točke 2.2. te pogodbe. |
| - 3.3. | - Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo: - iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci - zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije, - zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, - zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank. |
|  | - Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. |
| - 4. | - MATERIAL IN DELOVNA SILA |
| - 4.1. | - Izvajalec bo dela izvedel z delavci, ki so pri njem v delavnem razmerju (stalnem ali za določen čas) in z lastnim materialom. |
| - 4.2. | - PODIZVAJALCI (samo v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci) |
|  | Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci: [naziv in polni naslov], Matična številka: [številka], Davčna številka: [številka], TRR: [številka], [naziv in polni naslov] Itd. Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem naročanju. |
|  | - Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju, v primeru, če podizvajalec to zahteva. |
|  | - Za podizvajalce, ki neposrednega plačila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom pogodbe. |
| - 5. | - CENA DEL |
|  | - Cena pogodbenih del v trenutku oddaje ter sprejetja ponudbe je glede na predvidene cene po predračunu, številka [številka] z dne [dan.mesec].2019, [ponudbena vrednost ] EUR brez DDV oz. v EUR z DDV. |
|  | - Cene po enoti mere so fiksne. V primeru več del bodo stranke pripravile Uradni zaznamek. Naročnik bo na podlagi zaznamka, kot pravnega temelja za izplačilo, poravnal več dela. |
|  | - Za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta kot za dela navedena v 1. členu te pogodbe. Če je izvajalec v predračunu [številka] podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela. |
|  | Naročnik bo posamezne situacije plačal 30. dan po predložitvi in obojestranski potrditvi začasne situacije. |
|  | Za vsa morebitna dodatna dela, ki s pogodbo niso obsežena ali nepredvidena dela, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, ob upoštevanju določb 95. člena ZJN-3. |
| - 6. | - OBRAČUN IZVEDENIH DEL |
|  | - Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo na podlagi končnega obračuna v skladu s terminskim planom. Izstavljeno začasno situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo predložiti v potrditev naročniku. |
|  | - Situacije se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Če izvajalec ne izstavi mesečne situacije do 8. dne v mesecu za pretekli mesec, se situacija obravnava šele v naslednjem mesecu. |
| - 7. | - OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI |
|  | - V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva plačilo do dneva poplačila. |
| - 8. | - SPREMEMBA CENE DEL |
| - 8.1. | - Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del. |
| - 8.2. | - V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca. |
| - 9. | - SPREMEMBA POGODBE MED NJENO VELJAVNOSTJO |
|  | - Sprememba pogodbe je možna iz razlogov, ki jih določa 95. člen ZJN-3. |
| - 10. | - POGODBENA KAZEN |
|  | - Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višin 5 ‰ te vrednosti. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 5 % (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti del. |
|  | - Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen. |
| - 11. | - ŠKODA |
|  | - Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. |
| - 12. | - IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN |
| - 12.1. | - Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 dni po prejemu izvajalčevega obvestila. |
| - 12.2. | - O dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: - ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke, - datume začetka in končanja del in datum prevzema del, - kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del, - opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti, - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave, ugotovitev s sprejemom atestov in morebitnih garancijskih listov. |
| - 12.3. | - Če se naročnik v roku iz točke 12.1. ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del. |
| - 12.4. | - Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun. |
| - 12.5. | - Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje v roku 10 dni od dneva končanja vseh del. |
| - 12.6. | - Izvajalec mora naročniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naročnik opravi kvaliteten prevzem. Če izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naročnik naroči odpravo pomanjkljivosti pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca. |
| - 13. | - ODPRAVA NAPAK |
| - 13.1. | - Pomanjkljivosti in napake na delih in/ali opremi, ki je predmet te pogodbe, in ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške. |
| - 13.2. | - Naročnik ali predstavnik/pooblaščenec naročnika je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno, po elektronski pošti vsak delovni dan od 8. do 15. ure. Telefonsko javljeno napako mora naročnik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiše napako, ter ime in priimek osebe, ki je sporočilo sprejela. |
| - 14. | - RAZDRTJE POGODBE |
| - 14.1. | - Naročnik sme razdreti pogodbo in unovčiti finančno zavarovanje: - če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje, - če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni, - če ga nadzorni organi že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi, - če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem. |
| 14.2. | Izvajalec sme razdreti pogodbo: - če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del, - če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati. |
| 14.3. | Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata. |
| 14.4. | Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe. |
| 14.5. | Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe. |
| 15. | GARANCIJA |
| 15.1. | V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico vnovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 15.2. | Izvajalec se po končanju del (oz. po pridobitvi uporabnega dovoljenja) zavezuje predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku 5 let, to je podpisano bianco menico z menično izjavo, kot garancijo za brezhibno delovanje in odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo petih let od podpisa primopredajnega zapisnika in jo bo izročil naročniku v 10-ih dneh po primopredaji. Če in dokler tega ne stori, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. - Izvajalčeva predložena garancija ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik ali nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik. Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži izvajalec, kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla. izvajalec bo moral naročniku v roku 10 dni od primopredaje objekta izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini petih odstotkov (5%) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za 30 dni daljši, kot je splošni garancijski rok, določen v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.. Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del 5 let od datuma prevzema objekta in 10 let za solidnost in stabilnost objekta. |
| 15.3. | Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev. Garancijski roki začnejo teči z dnem nakupa oziroma prodaje materiala. (Izvajalec lahko v prilogi k ponudbenem pismu navede tudi daljše roke za jamstva za kvaliteto del). |
| 16. | VARSTVO PRI DELU |
|  | Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri delu na gradbišču. |
|  | Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi. |
| 17. | POOBLAŠČENCI STRANK |
|  | Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je [ime in priimek, izobrazba]. Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je [naziv organa]. Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Igor Premužič. |
| 18. | KONČNA DOLOČILA |
| 18.1. | Protikorupcijska klavzula |
|  | Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. |
| - 18.2. | - Socialna klavzula |
|  | - Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. |
| - 18.3. | - Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika. |
| - 18.4. | - Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list Republike Slovenije, št. 97/2007-UPB1). |
| - 18.5. | - Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pogodbo o zavarovanju odgovornosti. - Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda. |

Kidričevo, ________________				[Kraj], [datum]

NAROČNIK:					                        IZVAJALEC:

OBČINA KIDRIČEVO

Anton LESKOVAR, župan

_______________________			                       _______________________

[žig in podpis]					                        [žig in podpis]

Priloge (po podpisu pogodbe):

Pogodba o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov;

Terminski plan;

Popisi del s cenami;

Ponudbena dokumentacija;

Razpisna dokumentacija;

Kopija pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem;

Lastna izjava izvajalca o:

•	njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter

•	gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

* PONUDNIK  VZOREC POGODBE PARAFIRA

OBR-13

Ponudnik: __________________________________

___________________________________

Naročnik : Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

# IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI BIANCO MENICE Z MENIČNO IZJAVO

# KOT GARANCIJO ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot izvajalec na javnem naročilu za oddajo naročila »MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019« in pozvani k podpisu pogodbe, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti naročniku predložili bianco menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice  v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo še najmanj trideset (30) dni po zaključku pogodbenih obveznosti, ki jo je naročnik upravičen v primeru kršitev pogodbenih obveznosti z naše strani takoj unovčiti.

Bianco menica z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice bo izdana po vzorcu iz razpisne dokumentacije, od katerega ne bo bistveno odstopala in ne bo vsebovala dodatnih pogojev za izplačilo, krajšega roka, kot ga je določil naročnik ali nižjega zneska, kot ga je določil naročnik.

Seznanjeni smo, da se šteje, da brez izročitve bianco menice z menično izjavo pogodba ni sklenjena.

| Datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBR-14

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

(GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI)

Naročniku, Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  predmeta javnega naročila

»MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019«

izročamo bianko lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika, Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), kar znaša:

__________________ EUR

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- v skladu s pogodbo ne bomo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti

- v skladu s pogodbo ne bomo izpolnjevali svojih pogodbenih obveznosti

- v skladu s pogodbo ne bomo pravilno izpolnjevali svojih pogodbenih obveznosti

- v skladu s pogodbo bomo prenehali izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti

- v skladu s pogodbo ne bomo pravočasno izpolnili svojih pogodbenih obveznosti

| Menica je unovčljiva pri: |  |
| --- | --- |
|  | domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) |

| Menico se lahko unovči najkasneje do: |  |
| --- | --- |
|  | (datum) |

| Kraj: |  |  | Izdajatelj menice: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  | (ponudnik) |
|  |  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
|  |  |  |  | (funkcija) |
|  |  |  |  | (podpis) |

Priloga: podpisana bianko menica

OBR-15

Ponudnik: __________________________________

___________________________________

Naročnik : Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

# IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI BIANCO MENICE Z MENIČNO IZJAVO KOT GARANCIJO ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu za oddajo naročila male vrednosti »MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019« in pozvani k podpisu pogodbe, ob končnem prevzemu del s strani naročnika, naročniku kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi predložili bianco menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo najmanj trideset (30) dni več, kot je garancijska doba in jo bomo naročniku izročili v 10-ih dneh po primopredaji.

Bianco menica z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice bo izdana po vzorcu iz razpisne dokumentacije, od katerega ne bo bistveno odstopala in ne bo vsebovala dodatnih pogojev za izplačilo, krajšega roka, kot ga je določil naročnik ali nižjega zneska, kot ga je določil naročnik.

Seznanjeni smo, da če in dokler naročniku garancije za odpravo napak v garancijski dobi ne dostavimo, ima naročnik pravico unovčiti bianco menico za dobro izvedbo posla.

| Datum: |  | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBR-16

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

(GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI)

Naročniku, Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  predmeta javnega naročila

»MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2019«

izročamo bianko lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika, Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), kar znaša:

__________________ EUR

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ne bomo izvrševali garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi

| Menica je unovčljiva pri: |  |
| --- | --- |
|  | domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika) |

| Menico se lahko unovči najkasneje do: |  |
| --- | --- |
|  | (datum) |

| Kraj: |  |  | Izdajatelj menice: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  | (ponudnik) |
|  |  |  |  | (ime in priimek zakonitega zastopnika) |
|  |  |  |  | (funkcija) |
|  |  |  |  | (podpis) |

Priloga: podpisana bianko menica

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsak od partnerjev, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Se uskladi v skladu z izbrano ponudbo