TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Predmet naročila/opis predmeta naročila:

- Izdelava projektne dokumentacije FRAMSKI POTOK-KAMENIŠNICA – UREDITEV NOVE TRASE RAZBREMENILNIKA – TRASA A

### 3.    opis

Poplavo varnost naselij ob Framskem potoku je možno izboljšati tudi z izgradnjo razbremenilnika, ki bi del visokih vod Framskega potoka odvedel v strugo Kamenišnice in po njej neposredno v Polskavo. Za ureditev razbremenilnika je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Izdelana je že idejna zasnova IDZ št. 115/17-NV, kjer so obravnavane tri variante poteka trase novega razbremenilnika. Za izdelavo projektne dokumentacije je potrebno upoštevati samo varianto TRASA A.

Idejna zasnova je priloga k temu javnemu razpisu.

### 4.  obseg dela

- geodetski načrt,

- hidrološko-hidravlična študija,

- geomehanske raziskave in geotehnično poročilo,

- načrt ureditve razbremenilnika, delilnega objekta in novih prepustov na trasi razbremenilnika,

- načrt novega prepusta pod železnico,

- izdelava vloge za predhodni postopek PVO,

- usklajevanja in pridobitev mnenj,

- sodelovanje na recenziji projekta in popravki po recenziji,

- izdelava,

- poročilo z oceno stroškov,

- tiskanje, razmnoževanje, zlaganje in predaja projekta naročniku v 4. izvodih.

Pridobivanje zemljišč ni sestavni del ponudbene cene.

Ocena vpliva posega na stanje površinskih voda je že izdelana in zato njena izdelava ni všteta v ponudbo.

5. Roki

Rok za izdelavo dokumentacije je 6 mesecev po podpisu pogodbe, a se podaljša, če v tem času ne bo izdan Sklep o PP PVO.