	[image: image1.png]



	Občina MEŽICA

Trg svobode 1

2392 MEŽICA

Telefon: 02 82 79 350

 Fax:     02 82 79 359

e-mail:  info(mezica.si


RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
ODDAJA NAROČILA MALE VREDNOSTI

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADNJE  št. 430-0016/2014 – GR4
»IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NA DESNEM BREGU REKE MEŽE«

	[image: image2.png]



	Občina MEŽICA

Trg svobode 1

2392 MEŽICA

Telefon: 02 82 79 350

 Fax:     02 82 79 359

e-mail:  info(mezica.si


Štev.: 430-0016/2014-GR6
Datum: 3.9.2014
KAZALO VSEBINE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
I. 3POVABILO K ODDAJI PONUDBE


II. 4NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE


Splošna navodila
4
pogoji za ugotavljanje sposobnosti
4
III. OKVIRNI TERMINSKI PLAN - PRILOGA 1 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​    _____    ______      ____________    12
IV. VZOREC - PRILOGA 2L
-________________________________________________13
                                                                                    ŽUPAN:                                                                                                             

                                                                                          Dušan KREBEL, l.r.
	[image: image3.png]



	Občina MEŽICA

Trg svobode 1

2392 MEŽICA

Telefon: 02 82 79 350

 Fax:     02 82 79 359

e-mail:  info(mezica.si


Štev.: 430-0016/2014-GR4
Datum: 3.9.2014
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega naročila

»IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NA DESNEM BREGU REKE MEŽE«
Na Portalu javnih naročil dne 3.9.2014, pod številko objave NMV3430/2014, je bilo objavljeno obvestilo o naročilu (v nadaljevanju: javni razpis) postopek oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30. a členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2). 

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba je Andreja BREZNIK
e-pošta: andreja.breznik@mezica.si
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 17.09.2014 do 11.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 17.09.2014 ob 13.00 uri na sedežu naročnika.

                                                                                                    ŽUPAN

                                                                                              Dušan KREBEL, l.r.

	[image: image4.png]



	Občina MEŽICA

Trg svobode 1

2392 MEŽICA

Telefon: 02 82 79 350

 Fax:     02 82 79 359

e-mail:  info(mezica.si


Štev.: 430-0016/2014-GR4
Datum: 20.05.2014
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen

Naročnik Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, je v skladu z ZJN -2, na Portalu javnih naročil, dne 22.05.2014, pod številko objave NMV1276/2014, objavil obvestilo o javnem naročilu oddaje naročila male vrednosti.
 Predmet javnega razpisa:

 »IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NA DESNEM BREGU REKE MEŽE«
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je  pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Popisi del so sestavni del razpisne dokumentacije in so dosegljivi na spletni strani www.mezica.si . 
Predviden rok izvedbe del: 

rok pričetka del: takoj po podpisu pogodbe oz. uvedbi v posel,

rok končanja del:  15.3.2015
2. člen
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 

3. člen

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:

Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-1) 
            Seznam podizvajalcev (OBR-1/A);
Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-2); 

Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-3); 
Obrazec S. BON-1 / ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo Potrdilo
Izjavo o plačilnih pogojih (OBR-4);

Izjavo o roku izgradnje (OBR-5);

            Izjavo o referencah (OBR-6);

Izjava o strokovnosti in upoštevanju predpisov (OBR-7)

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (OBR-8);
Pooblastilo za unovčenje menice (OBR -8.1);
Izjava finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-8.2);

Izjavo o izdaji garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-8.3);
Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (OBR 8.4);

Predračun (OBR -9)

Popise del 
Parafiran vzorec pogodbe (OBR-10).

4. člen
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil.

Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 5. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 

Sestanka s ponudniki ne bo.

5. člen
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo tri dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

6. člen

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
OBČINA MEŽICA

Trg svobode 1

2392  MEŽICA

Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil, z navedbo predmeta naročila.

Na hrbtni strani mora biti označen  naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.

7. člen

Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh del v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.

8. člen

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. Osnovna sposobnost

1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 95/04, 55/08 in 66/08): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja. 

Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta. 

2. Ponudnik:

- ni v stečajnem postopku

- njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred izrekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonitimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskim določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz drugega odstavka te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; 

mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

3. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali za začetek postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)
4. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)
5. Ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana veliko strokovna napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil ter da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)
6. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

B. Poklicna sposobnost:

7. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. 

8. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

C. Ekonomska in finančna sposobnost

10. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

11. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Ponudnik mora imeti bonitetno oceno na podlagi letnega poročila za leto 2014 najmanj SB5.  

Dokazilo: razvidno iz predloženega obrazca S.BON-1 izdanega s strani AJPES-a. Potrdilo ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

12. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika. 

Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-4)

D. Kadrovsko tehnična sposobnost

13. Da je ponudnik sposoben delo opraviti v dogovorjenem roku.

Dokazilo: izjava  ponudnika o roku  izgradnje  (OBR-5) 

14. Da bo ponudnik izvajal dela s podizvajalci, s katerimi bo sklenil pogodbe.

Dokazilo: seznam podizvajalcev (OBR-1A)

15. Da je ponudnik v zadnjih treh letih že izvajal dela, podobna razpisanim in predloži ustrezno potrdilo.

Dokazilo: izjava  ponudnika o referencah in potrdilo naročnika  (OBR-6)

16. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika

Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora  (OBR-7)
Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom - ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz  8. člena in predložili ustrezna dokazila oz. izjave.

9. člen
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. 

Vsi dokumenti so lahko predloženi kot fotokopija originala.

10. člen
Ponudnik mora navesti vrednost ponudbe v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, material in montaža, ….) popuste in rabate. Ponudnik mora DDV posebej prikazati.

Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da dobljene vrednosti sešteje in jih posebej prikaže v predračunu.  

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno naslednjo merilo: najnižja cena ponudbenega predračuna. Cene na enoto mere, so v času trajanja pogodbe, fiksne.
11. člen
V skladu z določilom petega odstavka 29. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje možnost po postopku s pogajanji brez predhodne objave oddati dodatne gradnje: 
- ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo; 

- če teh dodatnih gradenj ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročniku povzročilo resne težave ali 

- če so dodatne gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil, opredeljenih v tej točki, ne sme presegati 30 % zneska prvotnega naročila. 

12. člen
Ponudnik mora predložiti:

1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti: 

a) S strani ponudnika izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (obr. 12.), skupaj s pooblastilom za unovčenje (obr. 8.1).

b) Originalno finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – zadržana bodo sredstva v višini 10% (z DDV) od vrednosti vsake izdane mesečne gradbene situacije.  
               Ponudnik mora v ponudbi predložiti: 
             a) Izjavo ponudnika, da se strinja z načinom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  v obliki zadržanih sredstev v višini 10 % (z DDV) od vsake      

              izstavljene mesečne gradbene situacije (Obrazec 8.2).

3.   Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku – predloži izvajalec ob 

        primopredaji izvedenih razpisanih del
Ponudnik mora predložiti:

a) Izjavo banke, da mu bo le ta v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, izdala bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi (kot obr. 8.3)

b) Podpisan in žigosan obrazec zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku (obr. 8.4)

13. člen

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
14. člen

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 8 člena A. in B. od 01. Do 09. točke, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej , izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

15. člen
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

V primeru odstopanj, bo naročnik upošteval vsebino fizične oblike. 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

16. člen
Ponudba mora veljati vključno do 16.12.2014, to je 90 dni od roka določenega za oddajo ponudb.

17. člen
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani žigosati in parafirati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.

18. člen

Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. 
19. člen
Naročnik bo izločil iz postopka izbire prijavitelja v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je prijavitelj ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri prijavitelja. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011).
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. 
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije. 
Naročnik bo zavrnil ponudbo, če je ponudnik, ki jo je predložil, obljubil ali storil dejanje iz 42. člena ZJN-2.

20. člen

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni razen, če je daljši rok dopusten v ZJN-2. O odločitvi bo naročnik pisno obvestil ponudnike po pošti. Naročnik lahko v primeru iz 28. ali 29. člena ZJN-2 pred odločitvijo o izbiri izvede s ponudniki dodatna pogajanja, o čemer bodo ponudniki posebej obveščeni. 

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja  (Uradni list RS, 43/2011, 63/13),vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

                                                                                                             ŽUPAN

                                                                                                  Dušan KREBEL, l.r.

	[image: image5.png]



	Občina MEŽICA

Trg svobode 1

2392 MEŽICA

Telefon: 02 82 79 350

 Fax:     02 82 79 359

e-mail:  info(mezica.si


Štev.: 430-0016/2014-GR4
Datum: 3.9.2014
PRILOGA 1

OKVIRNI TERMINSKI PLAN IZVEDBE

PRILOGA 2

	POŠILJATELJ:


	______________________

______________________

_______           __________

	Označi:

        Ponudba

       Sprememba

         

       Umik
	

	Oznaka javnega razpisa:
	

	»NE ODPIRAJ – PONUDBA«
	

	Za javni razpis za: 

»__________________«
	

	(izpolni naročnik)

Datum in ura prispetja:

Način prispetja:

Podpis prevzemnika:


	


PAGE  
10

