obrazec 1

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

# JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA

»REKONSTRUKCIJO IN UREDITEV JAVNE POTI JP 774030

GORTINA v dolžini 359 m«

in

» KANALIZACIJA GORTINA – FAZA 1B in FAZA 3 (KANAL F3-1 IN M3-1)»

ODPRTI POSTOPEK

OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL dne 6.4.2012, št. objaveJN3826/2012

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»Rekonstrukcija in ureditev javne poti JP 774030

Gortina v dolžini 359m

in

kanalizacija Gortina – faza 1B in faza 3 (kanal F3-1 in M 3-1) «

Ponudnik nastopa:

1. sam

2. s skupno ponudbo

3. s podizvajalci

(način nastopa ponudnik ustrezno obkroži)

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

obrazec 2

VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Opomba:

Ponudnik izdela vsebino ponudbene dokumentacije in jo tekoče oštevilči – priloži kazalo !

obrazec 3

PODATKI  O PONUDNIKU

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefax: |  |
| E - mail: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: |  |
| Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe: |  |
| Število redno zaposlenih delavcev: |  |
| Število pogodbeno zaposlenih delavcev: |  |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Opomba:

V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega ponudnika

obrazec  3/1

PODATKI  O PODIZVAJALCIH

| Firma oz. ime podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefax: |  |
| E - mail: |  |
| Odgovorna oseba podizvajalca za izvedbo razpisanih del: |  |
| Število redno zaposlenih delavcev: |  |
| Število pogodbeno zaposlenih delavcev: |  |
| Dela, ki jih bo opravil podizvajalec: |  |
| Vrednost del: |  |

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec________________________________________________________ ,

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Opomba:  Obrazec 3/1 ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej. 
obrazec 4

IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMU

RAZPISNIH POGOJEV IN O IZVEDBI DEL

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

da smo seznanjeni z vsemi določili Povabila in navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ter pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila (razpisna dokumentacija), da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del ponudbe.

Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Navodila k obrazcem 5

DOKAZILA ZA PRIZNANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI IN SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI, ZAHTEVANA V XI. POGLAVJU

- IZJAVA PONUDNIKA/PARNTEJA/PODIZVAJALCA, da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo.

- IZJAVA PONUDNIKA/PARNTEJA/PODIZVAJALCA, da glede na predmet javnega naročila izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje – ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

- IZJAVA PONUDNIKA/PARNTEJA/PODIZVAJALCA, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot: hudodelsko združevanje, jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v  smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti in za prestopke v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

- IZJAVA PONUDNIKA/PARNTEJA/PODIZVAJALCA  da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami

- IZJAVA PONUDNIKA/PARNTEJA/PODIZVAJALCA, da zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

- IZJAVA PONUDNIKA/PARNTEJA/PODIZVAJALCA da  nobeden njihov član poslovodstva, nadzornega organa ali zastopnik ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja

- IZJAVA PONUDNIKA/PARNTEJA/PODIZVAJALCA , da ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države v kateri imamo sedež oz. določbami Republike  Slovenije in ima hkrati imeti na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije.

- POOBLASTILO ponudnika/partnerja za neposredna plačila podizvajalcem.

- IZJAVA PONUDNIKA/PARNTEJA/PODIZVAJALCA, da mu v zadnjih 3 letih šteto od roka za objavo naročila na portalu javnih naročil ni bila s strani kateregakoli naročnika na kakršnikoli pravni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil

OPOMBA:

1. V primeru predložitve skupne ponudbe se dokazila o izpolnjevanju pogojev iz XI. poglavja razpisne dokumentacije predložijo za vsakega posameznega ponudnika posebej, obrazci izjav se kopirajo v potrebnem številu.

2. V primeru izvedbe del s podizvajalci se dokazila o izpolnjevanju pogojev iz XI. poglavja razpisne dokumentacije predložijo za vsakega podizvajalca posebej, obrazci izjav se kopirajo v potrebnem številu.

obrazec 5/1

IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA

O REGISTRACIJI DEJAVNOSTI

| PONUDNIK/PARTNER /PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo.

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

obrazec 5/2

IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA

O SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

pod kazensko in materialno odgovornostjo, da glede na predmet javnega naročila izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje ter imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Opomba: Naročnik zahteva podpisano izjavo samo v primeru, ko zakon za posamezno predmetno javno naročilo predpisuje izdajo te izjave.

obrazec 5/3

IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA O NEKAZNOVANJU

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik ali zakoniti zastopnik ponudnika ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot: hudodelsko združevanje, jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v  smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti in za prestopke v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Ponudniki in podizvajalci izpolnijo obe pooblastili v nadaljevanju (Obrazec 5/3.1 in 5/3.2)

obrazec 5/3.1

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

– ZA PRAVNE OSEBE

______________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Muta, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. ________, z dne _______ od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Podatki o pravni osebi: |  |
| --- | --- |
| Polno ime podjetja: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Datum: |  | Podpis pooblaščene osebe |
| --- | --- | --- |

obrazec 5/3.2

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

– ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani ___________________________ (ime in priimek) pooblaščam Občino Muta, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. _____________, z dne ______ od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| DATUM ROJSTVA: |  |
| KRAJ ROJSTVA: |  |
| OBČINA ROJSTVA: |  |
| DRŽAVA ROJSTVA: |  |
| NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: |  |
| (ulica in hišna številka): |  |
| (poštna številka in pošta): |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |
| MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: |  |

| Datum: |  | Podpis pooblaščene osebe |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Obrazec 3/5.2 se izpolni za VSE zakonite zastopnike ponudnika.
obrazec 5/4

IZJAVA PONUDNIKA/PARNERJA/PODIZVAJALCA

V ZVEZI Z EVIDENCO Z NEGATIVNIMI REFERENCAMI

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2  oziroma 81. a člena ZJNVETPS.

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

obrazec 5/5

IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA

V ZVEZI S STEČAJEM, PRISILNO PORAVNAVO

IN LIKVIDACIJO

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

pod kazensko in materialno odgovornostjo,

- da zoper nas ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave,

- da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja,

- da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,

- da nismo opustili poslovno dejavnost,

- da nismo v katerem koli podobnem položaju.

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

obrazec 5/6

IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA

V ZVEZI Z  DRUŽBENIŠTVOM IN LASTNIŠKIMI DELEŽI

(2. alineja 4. odstavka 42. člena ZJN-2)

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

pod kazensko in materialno odgovornostjo, da  nobeden naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

obrazec 5/7

IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA

V ZVEZI S PORAVNAVO DAVKOV IN PRISPEVKOV

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na dan ko se izteče rok za oddajo ponudbe plačane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države v kateri imamo sedež oz. določbami države Slovenije.

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obrazec 5/8

POOBLASTILO

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel in zanje priložil podatke (OBR 3/1).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

______________________________________________________________________ ,

objavljen na portalu javnih naročil pod št. ob- ___________, z dne ____________ .

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obrazec 5.9

IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA

V ZVEZI Z VELIKO STROKOVNO NAPAKO IN HUJŠO KRŠITVIJO POKLICNIH PRAVIL

| PONUDNIK/PARTNER /PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nam v zadnjih 3 letih šteto od roka za objavo naročila na portalu javnih naročil ni bila s strani kateregakoli naročnika na kakršnikoli pravni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Navodila k obrazcem 6

DOKAZILA ZA PRIZNANJE EKONOMSKO-FINANČNIH, TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTI,

ZAHTEVANA V XII. POGLAVJU

1. EKONOMSKO – FINANČNI POGOJI

Potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve S.BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe  -  za pravne osebe.

Napoved za odmero davka od dohodkov za preteklo poslovno leto, potrjeno s strani pristojne davčne uprave in podatke banke o solventnosti  za obdobje zadnjih 6 mesecev  - za samostojne podjetnike.

Vsi ponudniki morajo predložiti tudi:

- potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve S.BON 1/P in BON-2, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe

- potrdilo vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun iz katerega/ih bo razvidno,da v zadnjih 6 mesecih račun/i ni/so bil/i blokiran/i.

Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

2. TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJI

2.1 Seznam najpomembnejših opravljenih gradenj (reference):

### Ponudniki morajo za izpolnjevanje razpisnih  pogojev navesti vsaj:

- 2  referenci na  objektih izgradnje kanalizacij, vsako v vrednosti vsaj 40.000 € z upoštevanim DDV  v zadnjih 3 letih.

- 2  referenci na  objektih izgradnje cest, vsako v vrednosti vsaj  50.000 € z upoštevanim DDV v zadnjih 3 letih.

### Za priznanje sposobnosti je potrebno predložiti potrjene reference naročnikov s katerimi je imel sklenjeno pogodbeno razmerje (razpisni obrazec OBR 6/2, OBR 6/3).

### V primeru skupnega nastopa se reference posameznih izvajalcev v skupnem nastopu seštevajo.

2.2. Pisne izjave investitorjev del s specifikacijo del o ponudnikovih referencah iz točke 2.1

### 2.3. Izjava o razpoložljivosti mehanizacije in transportnih sredstev, ki bodo uporabljena pri izvedbi razpisanih del (OBRAZEC 6/4)

### 2.4. Seznam razpoložljive mehanizacije in transportnih sredstev, ki bodo  uporabljena pri izvedbi razpisanih del (OBRAZEC 6/5)

2.5.  Izjava  o zadostni kadrovski zmogljivosti  za izvedbo razpisanih del (OBRAZEC 6/6)

2.6.  Seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi  razpisanih del  in  njihove reference

### Ponudniki morajo za izpolnjevanje razpisnih pogojev imeti zaposlen vsaj naslednji strokoven kader:

- 1 inženirja gradbene stroke z opravljenim strokovnim izpitom pri IZS

- 2 gradbena tehnika z najmanj petimi (5) leti delovnih izkušenj

- 5 visokokvalificiranih gradbenih delavcev z najmanj (5) leti delovnih izkušenj

Kot dokazilo je potrebno predložiti fotokopijo delavske knjižice ali drugo ustrezno dokazilo (ZZZS), s katerim se izkazuje, da je ves strokovni kader, redno zaposlen pri ponudniku oz. poslovodečem ali ponudniku v skupnem nastopu.  (OBRAZEC 6/7, 6/7.1, 6/7.2)

V primeru skupnega nastopa se strokoven kader posameznih izvajalcev v skupnem nastopu sešteva.

obrazec 6/1

POTRDILO AGENCIJE – S.BON 1/P

(pravne osebe)

NAPOVED ZA ODMERO DAVKA IN PODATKI BANKE O SOLVENTNOSTI

(samostojni podjetniki)

Opomba: temu obrazcu se priloži:

- S.BON 1/P oz. napoved za odmero davka in

- podatki banke o solventnosti  za obdobje zadnjih 6 mesecev.

- priloži se tudi bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2010,

- potrdilo vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun iz katerega/ih bo razvidno,da v zadnjih 6 mesecih račun/i ni/so bil/i blokiran/i

obrazec 6/2

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH OPRAVLJENIH GRADENJ (REFERENCE) V ZADNJIH PETIH letih pred oddajo ponudbe

| Zap. št. | Investitor | Vrsta storitev | Čas realizacije | Pogodbeni znesek v € z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

OPOMBA:

- Ponudniki morajo za izpolnjevanje razpisnih pogojev navesti vsaj 2 referenci na objektih cest vsako v vrednosti najmanj 50.000 € z upoštevanim DDV v zadnjih 3 letih in 2 referenci na objektih kanalizacij, vsako v vrednosti vsaj  40.000 €  z upoštevanim DDV v zadnjih 3 letih.

obrazec 6/3

PISNE IZJAVE INVESTITORJEV DEL O PONUDNIKOVIH REFERENCAH  IZ OBRAZCA 6/2

Investitor: ______________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik:

____ __________________________________________________________________

Na projektu:

V obdobju:

Opravil dela po pogodbi z dne ___________ v vrednosti __________________ € (z DDV).

Vsebina opravljenih del:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Potrjujemo, da je izvajalec dela izvedel pravočasno, strokovno in kvalitetno ter v skladu z določili pogodbe.

Kontaktni podatki investitorja:

- Kontaktna oseba: _____________________.

- Kontaktna številka: ____________________.

Morebitne druge pripombe investitorja:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

| Datum: | Žig: | Podpis investitorja: |
| --- | --- | --- |

Opomba:

1. Veljavno je samo potrdilo z originalnim podpisom in žigom investitorja.

obrazec 6/4

IZJAVA O RAZPOLOŽLJIVOSTI MEHANIZACIJE IN TRANSPORTNIH SREDSTEV

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

da razpolagamo z zadostno mehanizacijo in transportnimi sredstvi, ter da bomo, ne glede na že sklenjene pogodbe, kvalitetno in pravočasno izvedli dela, ki so predmet tega javnega naročila.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Temu obrazcu se priloži seznam razpoložljive mehanizacije (obr. 6/5).

obrazec 6/5

SEZNAM RAZPOLOŽLJIVE MEHANIZACIJE

SEZNAM MEHANIZACIJE, KI BO UPORABLJENA NA DELIH IZ PONUDBE

| Št. | Naziv mehanizacije | Tip | Leto proizv. | Število strojev | Lastništvo ponudnika (da ali ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

obrazec 6/6

IZJAVA O ZADOSTNI KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI

| PONUDNIK/PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

da razpolagamo z zadostnim in za izvedbo razpisanih del usposobljenim kadrom in  da bomo, ne glede na že sklenjene pogodbe, kvalitetno in pravočasno izvedli dela, ki so predmet tega javnega naročila.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

obrazec 6/7

SEZNAM STROKOVNEGA KADRA, KI BO SODELOVAL PRI OPRAVLJANJU  RAZPISANIH DEL IN  NJIHOVE REFERENCE

1/1. ODGOVORNI VODJA DEL: (Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija )

| Zap. št. | Licenca | Delovno mesto | Skupna delovna doba | Delov. doba na sedanjem delov. Mestu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

1/2. REFERENCE ODGOVORNEGA VODJA DEL

| Zap. št. | Referenčni objekt | Čas trajanja del | Vrsta opravljenih del na referenčnem objektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

| Vpisan v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije oz. pristojne poklicne zbornice: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska št.: |  |
| Žig, ki dokazuje vpis v imenik inženirske zbornice oz. pristojne poklicne zbornice: |

Kot dokazilo je potrebno predložiti fotokopijo delavske knjižice ali drugo ustrezno dokazilo (ZZZS), s katerim se izkazuje, da je oseba, ki bo pooblaščena za koordinacijo, redno zaposlena pri ponudniku oz. poslovodečem ali ponudniku v skupnem nastopu.

OPOZORILO:

Ponudnik jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni odgovorni vodja del izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno z ZGO-1-UPB1, …, ZGO – 1C.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

obrazec 6/7.1

2/1 SEZNAM  STROKOVNEGA KADRA,  KI BO SODELOVAL  PRI  OPRAVLJANJU

RAZPISANIH DEL

| Zap. Št. | Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija | Licenca | Delovno mesto | Skupna delovna doba | Delovna doba na sedanjem delovnem mestu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Kot dokazilo je potrebno predložiti fotokopijo delavske knjižice ali drugo ustrezno dokazilo (ZZZS), s katerim se izkazuje, da je strokovni kader redno zaposlen pri ponudniku oz. poslovodečem ali ponudniku v skupnem nastopu.

OPOZORILO:

Ponudnik jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni strokovni kader izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Obrazec 6/7.2

2/2. REFERENCE STROKOVNEGA KADRA, KI BO SODELOVAL PRI

OPRAVLJANJU RAZPISANIH DEL

(Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija strokovnega sodelavca)

| Zap. Št. | Referenčni projekt | Čas trajanja del | Vrsta opravljenih del na referenčnem projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Opomba:

Ponudnik kopira obrazec v zadostnem številu izvodov.

Obrazec 6/8

IZJAVA PONUDNIKA

O PLAČILU OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

i z j a v l j a m o,

pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

S  podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

obrazec 7

PONUDBA, št. ______

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo bomo razpisana dela izvedli za naslednjo  ponudbeno ceno:

- PONUDBENA CENA

| Cena Objekt | Vrednost brez DDV | Popust | DDV (upošteva se vrednost s popustom) | Vrednost z DDV in vključenim popustom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sklop1 | € | € | € | € |
| sklop 2 | € | € | € | € |
| Skupaj cena: | € | € | € | € |

| z besedo: |  |
| --- | --- |

2. ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL

- Sklop 1, ………………………

- Sklop 2, ………………………

3. VELJAVNOST PONUDBE

Naša ponudba velja do ____________ (najmanj 60 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb).

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

OPOZORILO:

- Sestavni del tega obrazca so tudi ponudbeni predračuni (popisi del), ki jih ponudniki izpolnijo, parafirajo in žigosajo na vsaki strani, rekapitulacija del mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika, ter je sestavni del ponudbenega predračuna. Predračune ponudniki oddajo tudi v digitalni obliki.

- Obvezna priloga predračunov je tudi terminski plan izvedbe del.

obrazec 8

MERILA ZA IZBOR

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

Naročnik bo  naročilo oddal ponudniku, čigar ponudba bo ekonomsko najugodnejša, oz. bo izbrala najvišje število točk (največ 100) na podlagi seštevka točk pridobljenih z oceno posameznih meril: cene in referenc.

V tabelo naj ponudniki vpišejo skupno ceno z DDV in popusti ter število predloženih referenc.

ZA REKONSTRUKCIJO IN UREDITEV JAVNE POTI JP 774 030 V DOLŽINI 352 m IN GRADNJO KANALIZACIJE GORTINA  - FAZA 1B IN FAZA 3 (KANAL F3-1 IN M3-1)

|  | MERILA ZA IZBOR |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ponudbena cena z DDV |  |
|  | Število referenc |  |

Merilo:

a)	90% cena

b) 	10% reference

Izračun:

a) Komisija bo podelila največ 90 točk (%) za ceno;

T cene = (najnižja ponudbena cena/ponujeno ceno)*90

b) Komisija bo podelila največ 10 točk (%) za predložene reference ponudnika

| Število referenc | Število dodeljenih točk |
| --- | --- |
| 4 reference | 4 točke |
| 5 referenc | 5 točk |
| 6 referenc | 6 točk |
| 7 referenc | 7 točk |
| 8 referenc | 8 točk |
| 9 referenc | 9 točk |
| 10 referenc | 10 točk |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

obrazec 9

FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA

- Bančna garancija za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti:

  - S strani ponudnika podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (obr. 9/1).

  - Originalno bančno garancijo banke za resnost ponudbe.

- Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - predloži ponudnik, ki bo na razpisu uspel, najkasneje v roku 15 dni od sklenitve pogodbe

Ponudnik mora k ponudbi predložiti:

  - Izjavo banke, da mu bo le ta v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (kot obr. 9/2).

  - S strani ponudnika in banke podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obr. 9/3).

- Bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku – predloži izvajalec ob primopredaji izvedenih razpisanih del

Ponudnik mora k ponudbi predložiti:

  - Izjavo banke, da mu bo le ta v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, izdala bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku (kot obr. 9/4).

  - S strani ponudnika in banke podpisan in žigosan vzorec bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku (obr. 9/5).

Opomba:

1. Ustrezna finančna zavarovanja predloži samo  ponudnik, v kolikor ta nastopa s podizvajalci oz. ponudnik, ki je nosilec ponudbe pri skupni ponudbi.

obrazec 9/1

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: |  |
| Garancija številka: |  |

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu za javna naročila dne ___________ (ime razpisa)___________________________________________________________________ za potrebe naročnika Občine Muta je ponudnik ___________________________________dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini najmanj 10 % ponudbene vrednosti in mora veljati do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali - če ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original garancije št. ………../…….

Ta garancija  se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe – to je do vključno ________

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ________, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika.

Banka:

(žig in podpis)

obrazec 9/2

IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik:____________________________________    Znak banke

Kraj in datum:

Na podlagi vloge ponudnika ________________________________ s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis Občine Muta ki je bil objavljen  na portalu javnih naročil pod oznako _________ dne_______ in sicer za izbiro najugodnejšega izvajalca za  _______________________________________«

___________________________________________

(naziv in sedež banke)

IZJAVLJAMO

da bomo, v kolikor bo ponudnik _______________________________ izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini  ________ € (20 % od pogodbene vrednosti), plačljivo na prvi poziv.

Banka: ______________.

Žig:

obrazec 9/3

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: |  |
| Garancija številka: |  |

V skladu s pogodbo, št. _______ z dne ________ sklenjene med Občino Muta in  ____________________________________________________ (naziv izvajalca)   za izvedbo »__________________________________________________________« v skupni pogodbeni vrednosti _____________ € je izvajalec dolžan izvesti naslednja dela: _____________________ v skupni vrednosti _______________.€ (z besedo: ___________________) v roku ___________. (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ________ €, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgornji citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena izvedba del tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original garancije št. ……./…….

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do __________.  Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se morata naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovoriti za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža upravičenca oz. banke.

Banka

(žig in podpis)

obrazec  9/4

IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik:                                                                                      Znak banke:

__________________________________________                Kraj in datum:

Na podlagi vloge ponudnika ______________________________, s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis Občine Muta, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako __________. z dne _________ in sicer za izbiro najugodnejšega izvajalca za izvedbo

»__________________________________________________________________«

___________________________________________

(naziv in sedež banke)

IZJAVLJAMO

da bomo, v kolikor bo ponudnik ____________________________ izbran na javnem razpisu kot najugodnejši, izdali nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini ____________ € (20 % pogodbene vrednosti), plačljivo na prvi poziv.

Banka: _____________________

Žig:

obrazec 9/5

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: |  |
| Garancija številka: |  |

V skladu s pogodbo____________________________(naziv pogodbe, št. pogodbe, datum) sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila)_____________________ in ____________________________________________________(naziv izvajalca) za izvedbo »_______________________________________________________________« v vrednosti ____________€, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek __________ €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale

- osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original garancije št. ……./…….

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do …………… Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža upravičenca oz. banke.

Banka: ___________________________

(žig in podpis)

obrazec 10                                                                                                     VZOREC POGODBE

| NAROČNIK: | OBČINA MUTA Glavni trg 17, 2366 Muta ki jo zastopa župan Boris Kralj Matična številka: 5881706 Identifikacijska številka: SI89876547 |
| --- | --- |
|  | In |
| IZVAJALEC: | ....................................................................................................................., ki ga zastopa ............................................................., matična številka podjetja: .............................……………….... ID štev. za DDV: ................................………………....................... štev. transakcijskega računa: .................................................. |

sklenejo po medsebojnem sporazumu naslednjo

P O G O D B O  št. …..

za izvedbo del za

rekonstrukcijo in ureditev javne poti JP 774030 Gortina  v dolžini 359m in Kanalizacijo Gortina – faza 1B in faza 3 (kanal F3-1 in M3-1)

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil, številka objave JN3826/2012 z dne 6.4.2012 je bil za izvedbo del za rekonstrukcijo in ureditev javne poti JP 774030 Gortina v dolžini 359min Kanalizacijo Gortina – faza 1B in faza3 (kanal F3-1 in M3-1), izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila. Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po načelu »po enoti mere«.

2. člen

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s projektno dokumentacijo PZI št. ……………., ki jo je izdelal ……………………..,

- s ponudbo izvajalca štev. ………, z dne ………………… (zajet ponudbeni predračun),

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- lokacijsko informacijo št. ………………… z dne …………………..,

- predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte,

II. ROKI

3. člen

Naročnik bo izvajalca uvedel v delo najkasneje v roku 8 delovnih dni po podpisu pogodbe. Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti v roku 3 delovnih dni po uvedbi v delo in:

-zgraditi sklop 1 do vrednosti 106.000,00 EUR z upoštevanim DDV za projekt Rekonstrukcija in ureditev javne poti JP 774 030 Gortina;

- zgraditi sklop 1 do vrednosti 128.600 EUR z upoštevanim DDV projekta Kanalizacija   Gortina – faza 1B najpozneje do 30.9.2012;

- preostanek sklopa 1 projekta Rekonstrukcija makadamske javne poti JP 774030  in Kanalizacija Gortina dokončati najkasneje do 30.9.2013.

- sklop 2 začeti v letu 2013 in dokončati najkasneje do 30.9.2013. To pomeni, da bo do tega roka opravljena primopredaja objekta v skladu s 13. členom te pogodbe.

V roku 15 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izročil naročniku tudi bančno garancijo ali enakovredno garancijo zavarovalnice za dobro izvedbo del ter izdelal podroben terminski plan, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil garancijo za resnost ponudbe.

Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka. Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik.

III. CENA

4. člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »po enoti mere« in znaša:

| Cena Objekt | Vrednost brez DDV | Popust | DDV (upošteva se vrednost s popustom) | Vrednost z DDV in vključenim popustom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sklop1 | € | € | € | € |
| sklop 2 | € | € | € | € |
| Skupaj cena: | € | € | € | € |

| z besedo: |  |
| --- | --- |

Cene so nespremenljive do konca izvedbe del.

Naročnik gradbena dela v celoti naroča, kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, in je plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

5. člen

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeno načelo »po enoti mere« pomeni, da je cena na enoto mere fiksna, končna pogodbena vrednost pa se formira na osnovi dejansko vgrajenih količin. Ob tem mora izvajalec upoštevati, da bo z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje. Izvajalec je dolžan tudi opraviti finalno čiščenje objekta in objekt predati v stanju, ki omogoča takojšnjo uporabo.

V pogodbeni ceni so prav tako zajeti stroški izdelave kompletne dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja (v 4 izvodih) v skladu z 39. členom ZGO-1-UPB1, izdelave načrta evakuacije s požarnim redom ter stroški ostalih obvez iz ponudbenega predračuna.

6. člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče vključno z geološko sestavo tal kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal, in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kakovost vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

IV. PODIZVAJALCI

7. člen

Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo razpisanih del vključujoč dela, ki jih je oddal v izvajanje podizvajalcem.

Pri izvedbi projekta bodo sodelovali naslednji podizvajalci (v spodnji točki se podatki izpolnijo za vsakega podizvajalca posebej):

- _________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun). Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela: _________________(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnik mora s podizvajalcem skleniti pogodbo s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom tega javnega naročila (kopije teh pogodb bo ponudnik oz. izvajalec predložil naročniku).

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

V. OBRAČUN IN PLAČILA

8. člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90 % vrednosti pogodbenih del in s končno obračunsko situacijo za celoten obseg izvršenih del.

Izvajalec bo posamezno situacijo, ki se glasi na naročnika dostavil v 4 izvodih zastopniku naročnika do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 dni od prejema potrdi prejeto situacijo. Če ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev o tem, ali se sporni del prizna ali zavrne.

Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec bo naročniku izstavljal mesečne in končno situacijo ter račune, ločeno glede na to, ali stroški spadajo med obdavčljive ali med neobdavčljive dejavnosti naročnika. Med obdavčljive dejavnosti naročnika spada izgradnja vodovoda in mešane ter fekalne kanalizacije in ju bo izvajalec zaračunal na ločeni situaciji oz. računu, skladno z zadnjim odstavkom 4. člena te pogodbe. Vsa ostala dela spadajo med neobdavčljive dejavnosti naročnika.

Naročnik bo skladno z 71. členom ZJN-2 (čistopis ZJN-2, z upoštevanimi spremembami ZJN-2A, ZJN-2B in ZJN-2C (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010 in 18/2011), podizvajalcem sam neposredno izvedel plačila.

Naročnik bo pogodbena dela plačeval 30. dan po uradno prejetih in potrjenih začasnih in končni obračunski situaciji oz. v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Ur. l. št. 99/2009).

9. člen

Končno obračunsko situacijo v višini 10 % pogodbene vrednosti bo izvajalec predložil po opravljeni primopredaji del.

Zastopnik naročnika bo končno obračunsko situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh in jo poslal naročniku v izplačilo. Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan po uradno prejeti in potrjeni situaciji ter ob pogoju, da mu bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije izstavil tudi bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.

VI. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

10. člen

Izvajalec se zaveže v okviru ponudbene cene  in pogodbe:

|  | pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke; |  |
| --- | --- | --- |
|  | da bo še pred podpisom pogodbe pregledal gradbišče in projektno dokumentacijo ter opozoril naročnika na morebitne neskladnosti, pomanjkljivosti in nepravilnosti le-te, sicer mu v prihodnje ne gre pravica sklicevati se na take neskladnosti, nepravilnosti in pomanjkljivosti; |  |
|  | da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 15 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke ali enakovredno garancijo zavarovalnice za dobro izvedbo del v višini 20 % pogodbene vrednosti, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izročitve garancije banke za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku; |  |
|  | da bo hkrati z izstavitvijo končne situacije izročil naročniku garancijo banke ali enakovredno garancijo zavarovalnice, nepreklicno in brezpogojno ter unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 20 % končne pogodbene vrednosti kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša, kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja; |  |
|  | da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil naročniku predpisane izjave o skladnosti, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse; |  |
|  | da bo, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik; |  |
|  | da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kakovosti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke; |  |
|  | da bo še pred naročilom materialov predložil projektantu in nadzornemu organu naročnika vzorce le-teh na vpogled in odobritev; |  |
|  | da bo še pred pričetkom del koordinatorju za varstvo pri delu pripravil načrt organizacije gradbišča, ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta, izvajalec je dolžan izdelati tudi gradbiščno tablo in ograditi (zavarovati) gradbišče, naročniku pa bo predal podatke za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo; |
|  | da bo dnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer katere bosta sproti, poleg predstavnika izvajalca, parafirala pooblaščeni predstavnik naročnika in nadzorni organ. |
|  | da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno tehnično dokumentacijo po 39. členu ZGO-1-UPB1 (v 4. izvodih) in ostalo predpisano dokumentacijo o kakovosti izvedenih del (atesti, geodetski posnetek, PID, certifikati, garantni listi ...); |
|  | da bo ob dokončanju del seznanil uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami; |
|  | da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; |
|  | zagotoviti morebitne cestne zapore za potrebe gradbišča; izvedel vse potrebne zakoličbe in varovanja komunalnih vodov; |
|  | upoštevati kakovostnejšo rešitev, če pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (npr. popis − grafična rešitev); |
|  | da bo naročniku predal očiščen objekt, |
|  | da bo dnevno očistil del objekta, po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil; |
|  | da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili; |
|  | da bo izdelal PID, vključno z geodetskim posnetkom in vsemi dokazili o zanesljivosti. |

11. člen

Naročnik se zaveže:

|  | predati izvajalcu potrjeno projektno dokumentacijo PZI v dveh izvodih in v digitalni obliki; |  |
| --- | --- | --- |
|  | dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
|  | sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; |
|  | tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih del; |
|  | urediti plačilne obveze, izhajajoče iz pogodbe; |
|  | da bo prijavil pričetek del pri pristojni inšpekciji za delo. |

VII. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

12. člen

Izvajalec daje garancijo za kakovost svojih del:

- za ostala dela, opremo in naprave 3 leta,

po uspešno opravljenem prevzemu del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01). Za zamenjane dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

13. člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi.

VII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

14. člen

Kakovostni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti na tehničnem in kakovostnem pregledu ter ko bodo pridobljene izjave vseh soglasodajalcev oz. izvedencev, da ni ovir za izdajo uporabnega dovoljenja,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije ter garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

15. člen

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela bodo pogodbene stranke izvršile pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter se po potrebi dogovorile za podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

IX. POGODBENA KAZEN

16. člen

Če izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (pet promilov) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

V kolikor izvajalec dela ne opravi v določnem roku in ima naročnik zaradi tega dodatne stroške (npr. odškodnine ribičem zaradi drstenja rib), je izvajalec dolžan plačati tudi to gospodarsko škodo, ki jo določi strokovnjak oz. izvedenec posamezne stroke.

X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

17. člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je …………………………………..

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je …………………………………….

Odgovorni vodja del na gradbišču bo ……………………………………………………

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodjo del brez predhodnega soglasja naročnika.

XI. OSTALA DOLOČILA

18. člen

Če izvajalec:

- bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kakovosti in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvršitev del.

19. člen

Naročnik lahko prekine pogodbo v primeru, če je izvajalec bistveno kršil določila pogodbe, na kar ga je naročnik pisno opozoril, izvajalec pa v roku 30 dni od datuma prejema obvestila te napake oz. kršitve ni odpravil. Kot kršitev se smatra tudi neizpolnitev s strani naročnika potrjenega terminskega plana. V primeru prekinitve pogodbe ali prekinitve na željo naročnika je ta dolžan poravnati izvajalcu pogodbeno vrednost do tedaj izvršenih in potrjenih del.

20. člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. Ta dela mora naročnik izrecno odobriti (pisno). V primeru posebnega pisnega naročila naročnika se poznejša in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu, pa po cenah, izračunanih iz priloženih kalkulacijskih osnov. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda nadzornega organa.

Za ta dela se sklene ustrezen aneks pred izvedbo teh del, v katerem se tudi določi morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka.

21. člen

Niti naročnik niti uporabnik niti izvajalec ne bodo brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke (soglasje bo izdano, razen če ne obstajajo utemeljeni razlogi proti izdaji le-tega) prenesli na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe ali kakršno koli pravico, korist, obveznost ali interes iz pogodbe ali na podlagi le-te.

22. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora na izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku posredniku;

je nična.

23. člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih podpišejo vse pogodbene stranke.

24. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo pa v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

25. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse tri pogodbene stranke.

Sestavljena je v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 2, izvajalec pa 2 izvoda.

Štev. ………………………….

V ……………………………….……, dne……..……….….		 	 	 Muta, dne ......................

| Izvajalec: |  | Naročnik: Občina Muta Župan, Boris Kralj |
| --- | --- | --- |

OPOMBA: Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe ter jo na zadnji strani podpisati in žigosati.