

Polzela, 2. 10. 2019

Številka: 430-0013/2019-2

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**» Gradbena dela«**

**Postopek naročila male vrednosti**; številka javnega naročila: JN006849/2019-W01

**»Izbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela«**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaka javnega naročila** | Ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda z izgradnjonove povezovalne ceste |
| **Številka zadeve** | 430-0013/2019 |
| **Naročnik****Sofinancer** | OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 PolzelaRS, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO,DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO,Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana |
| **Naziv** | Ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda z izgradnjonove povezovalne ceste |
| **Vrsta postopka** | Naročilo male vrednosti |
| **Predmet naročila** | Gradnja |
| **Področje naročila** | Splošno |
| **Datum objave na e-JN****Naslov za dostop ponudnikov v e-JN**  | 2. 10.2019<https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno>\_narocilo\_podrobno.xhtml?zadevaId=13145 |
| **Datum objave na PJN in Uradnem listu EU** | 2. 10. 2019 |
| **Številka na PJN** | JN 006849/2019-W01. |
| **Povezava do objave na PJN** | <http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=326252> |
| **Pripravljavec JN** | Magda Cilenšek |
| **Rok za oddajo ponudb** | 10. 10. 2019 do 10:00 |
| **Datum in ura odpiranja ponudb** | 10. 10. 2019 ob 10:05 |

September 2019

**VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:**

**I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

**II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE**

|  |  |
| --- | --- |
| Priloga 1  | Popis del v elektronski obliki (excel) |
| Obrazec II.1 | Ponudba  |
| Obrazec II.2 | Navedba podizvajalcev |
| Obrazec II.3 | Zahteva in soglasje podizvajalcev |
| Obrazec II.4 | Navedba soponudnikov  |
| Obrazec II.5 | Soglasje in pooblastilo soponudnikov |
| Obrazec II.6 | Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov  |
| Obrazec II.7 | Izjava o predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| Obrazec II.8 | Izjava o predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku |

**III.POGOJI ZA SPOSOBNOST IN NAČIN DOKAZOVANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV**

|  |  |
| --- | --- |
| Obrazec III.1 | Izjava podizvajalca |
| Obrazec III.2 | Potrdilo investitorja/naročnika |
| Obrazec III.3 | Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih zahtev  |
| Obrazec IV. | Izjava o izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju in/ali dokazilo skladno z Uredbo o javnem naročanju |

**IV. MERILO**

**V. OSNUTEK POGODBE**

**1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

Vabimo vas, da predložite ponudbo v postopku oddaje javnega naročila za:

**»Izbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela «,**

v skladu z javnim naročilom objavljenim na portalu JN in razpisno dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, objavljeno na spletni strani občine Polzela <http://www.polzela.si>.

**Osnovni podatki o naročilu:**

Naročnik: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela

Financer: RS, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO,

 DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO,

 Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Zastopnik naročnika: Jože Kužnik, župan Občine Polzela

Zastopnik financerja: Damir Topolko

Kontaktna oseba: Magda Cilenšek, Podsekretarka za gosp.,okolje in prostor

# Datum oddaje naročila: 10. 10. 2019 do 10.00 ure

# Odpiranje ponudb: avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10. 10. 2019 ob 10.01 uri.

#

Čas izvajanja gradnje: začetek 21. 10. 2019, zaključek 30. 12. 2019

Projektna dokumentacija: PZI projekt

Razpisna dokumentacija: Spletna stran občine Polzela <http://www.polzela.si>.

Jože Kužnik, župan

 **NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB**

1. **Dopustna ponudba**

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upošteval le dopustne ponudbe. Vse ponudbe, ki ne bodo pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo in ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za udeležbo, bodo izločene.

Dopustna ponudba mora vsebovati dokumente in mora biti izpolnjena kot sledi:

**KONTROLNI SEZNAM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Popis del v E-tabeli (Priloga 1)  | DA | NE |
| Obrazec II.1 - Ponudba - izpolnjen, podpisan in žigosan  | DA | NE |
| Obrazec II.2 - Navedba podizvajalcev - izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.3 – Zahteva in soglasje podizvajalcev – če je potrebno - izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.4 – Navedba soponudnikov – izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.5 – Soglasje in pooblastilo soponudnikov – izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.6 - Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov - izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.7 - Izjava o predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - izpolnjeno skladno z obrazcem  | DA | NE |
| Obrazec II.8 - Izjava o predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku – izpolnjeno skladno z obrazcem | DA | NE |
| Obrazec III.1 - Izjava podizvajalca - izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec III.2 – Potrdilo investitorja/naročnika | DA | NE |
| Obrazec III.3 - Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih zahtev | DA | NE |
| Obrazec III.4 – Izjava o izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju – izpolnjena, podpisana in žigosana in dokazilo skladno z Uredbo o javnem naročanjuPRILOŽI: ponudnik/soponudnik | DA | NE |
| Vzorec pogodbe - parafirana vsaka stran pogodbe | DA | NE |
| Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če je potrebna | DA | NE |
| Cenik del in cenik materiala, ki velja pri ponudniku na dan oddaje ponudbe | DA | NE |
| Enotni evropski dokument v zvezo z oddajo javnega naročila (ESPD) – izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
|  |  |  |

**1. Predmet javnega naročila:**

Predmet javnega naročila je ukinitev železniškega prehoda Breg 1 v km 14+753 z izvedbo povezovalne ceste v dolžini 320 m.

Na predvideni trasi je delno utrjena in zvožena površina, ki se uporablja za dostop in premik kmetijske mehanizacije. Cesta se izvede v prečnem profilu 4,25 m (od tega vozišče 2,75 m in bankina 2 x 0,75 m). Voziščna konstrukcija se izvede v asfaltu z vgradnjo bitumenskega betona AC 11 surf B70/100). Predvidena je postavitev prometne signalizacije. Izvedejo se tudi potrebna dela za ukinitev železniškega prehoda ter dobava in postavitev odbojne ograje JVO na obeh straneh železniške proge z dvema prometnima znakoma II - 3, ki sta pritrjena na JVO ograjo.

Naročilo ni razdeljeno na sklope.

Podrobne specifikacije del so navedene v prilogi razpisne dokumentacije POPISI.

Variantne ponudbe niso dopustne.

Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi). Pogodbena dela morajo ponudniki izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom. Ponudnik bo moral po končanih delih predložiti dokazila o kvaliteti vgrajene opreme in materialov oz. izvesti kvalitetni pregled izvedenih del s pooblaščenimi izvedenci za posamezna področja.

**Kraj izvedbe** predmeta naročila: Breg pri Polzeli na območju občine Polzela.

Za oddajo predmetnega naročila se izvede postopek naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril , določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo v predpisanem roku sklenil gradbeno pogodbo za izvajanje.

Naročnik bo ponudnike, ki so podali dopustne ponudbe razvrstil na seznam zaporedno tako, da si bodo posamezne ponudbe sledile od najugodnejšega do manj ugodne glede na merilo.

1. **Navodila za izdelavo ponudbe**

**2.1. Jezik v ponudbi**

Ponudbo na podlagi javnega razpisa mora ponudnik izdelati v slovenskem jeziku.

2.2 Pravni viri

Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja področje javnih financ in predmeta javnega naročila.

2.3 Izpolnjevanje razpisne dokumentacije

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati. Vsebine predloženih obrazcev, izjav, listin in dokumentov v tej razpisni dokumentaciji ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik je dolžan prebrati določila pogodbe in s podpisom obrazca št. II.6 izjavlja, da z njeno vsebino v celoti in nepreklicno soglaša.

2.4 Listine v ponudbi

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu ali fotokopiji, ki je ni treba notarsko overiti. Starost posameznih dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te razpisne dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

2.5 Ponudba

Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe proučiti celotno razpisno dokumentacijo.

Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Naročnik lahko ponudbeno dokumentacijo preveri zaradi računskih napak. V primeru, da bo naročnik ugotovil očitne računske napake (napake pri seštevanju, množenju itd.), lahko ob pisnem soglasju ponudnika te napake popravi, če se pri tem ne spremenita količina in cena na enoto brez DDV. Popravek računskih in drugih napak je mogoč izključno v primerih in pod pogoji, ki jih določa 89. člen ZJN-3. V primeru razlike med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bo naročnik upošteval zneske, izražene z besedami.

Kljub možnosti preverjanja računskih napak s strani naročnika, ponudnik odgovarja za pravilnost svojih izračunov. V kolikor bodo izračuni napačni in jih ponudnik ne bo preverjal ali če računskih napak ne bo našel ali odpravil, se upoštevajo podatki, navedeni v ponudbi (obrazec II.1).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbe in drugih delov razpisne dokumentacije brez soglasja naročnika. V primeru, da ponudnik brez soglasja naročnika spremeni navedeno vsebino ponudbe, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik mora v celoti izpolniti vse postavke iz Popisa (Priloga 1). V primeru, da določena postavka ni izpolnjena in ostane vrednost postavke 0,00 EUR, se šteje, da je ponudnik ta dela zajel v drugi postavki. Ponudnik bo moral vsa dela izvesti v skladu s ponudbenimi vrednostmi.

Če ponudnik ne izpolni polja z navedbo tipa izdelka, ki ga ponuja, se šteje, da ponuja v popisu naveden izdelek.

Popis del (Priloga 1) mora ponudnik predložiti tudi v elektronski obliki, in sicer v Excel tabeli.

2.6 Garancijska doba

* 10 let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost
* 5 let za vsa ostala razpisana dela.

2.7 Zavarovanje za resnost ponudbe

Zavarovanje za resnost ponudbe se ne zahteva.

2.8 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predstavljajo delež zadržanega zneska vsake situacije. Višina zadržanega zneska znaša 10 % potrjene situacije (z DDV).

2.9 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Za namen zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora ponudnik predložiti lastno izjavo o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbenih vrednosti z DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije (obrazec II.8) po priloženem vzorcu.

Originalno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik predložiti naročniku hkrati s podpisom zapisnika o končnem obračunu in pred potekom garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sicer se šteje, da primopredaja ni bila opravljena. Z izdanim zavarovanjem se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor ponudnika, izplačala znesek v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku veljavnosti garancije ne bo izpolnil svoje obveznosti odpraviti napake in pomanjkljivosti.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti odpraviti napake in pomanjkljivosti.

2.10 Ponudba s podizvajalci in skupna ponudba

Ponudba s podizvajalci

V obrazcu II.2 morajo biti navedeni morebitni podizvajalci za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Če naročnik pri izvedbi javnega naročila ne bo sodeloval s podizvajalci, to navede v obrazcu II.2, soglasij podizvajalcev (obrazec II.3) mu ni treba prilagati.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD/lastne izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. Členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev.

V obrazcu II.4 morajo biti navedeni morebitni soponudniki za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Če ponudnik pri izvedbi javnega naročila ne bo nastopal s soponudniki, to navede v obrazcu II.4, pooblastila soponudnikov za podpis skupne ponudbe (obrazec II.5) pa mu ni treba prilagati.

Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornosti posameznih soponudnikov za izvedbo naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino soponudnikov, v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa tudi vsi drugi soponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

2.11 Posredovanje podatkov

Izbrani ponudnik mora v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila naročniku na njegov poziv posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

2.12 Zaupnost podatkov

Naročnik bo varoval zaupnost podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem naročilu oziroma pri izvrševanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati skladno s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni niti na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali po zaključku postopka. Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. Kot zaupni bodo obravnavani samo tisti dokumenti, ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu zapisano »ZAUPNO«.

2.13 Pojasnila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo do 18. 9. 2019 preko Portala javnih naročil. Naročnik bo na pravočasno zastavljena vprašanja odgovoril najkasneje do 19. 9. 2019

2.14 Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik mnenja, da je pri določenem naročilu glede na njegove predhodno določene zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, jo bo naročnik preveril in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo zavrnil.

3. Oddaja ponudbe

3.1 Način oddaje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta » Navodila za uporabno informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI ( v nadaljevanju: Navodila za uporabo e\_JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/ejn>, v skladu z Navodili za uporabo e\_JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem mestu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdili: SIGENCA ([www.sigen-ca.si),POŠTA@CA](http://www.sigen-ca.si),POŠTA@CA) ( postarca.posta.si), HALCOM-CA ([www.halcom.si](http://www.halcom.si)), AC NLB ( [www.nlb.si](http://www.nlb.si)).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 11. 6. 2018 do 10.00 ure. Za oddano se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom » ODDANO«.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek >Predračun< naloži izpolnjen obrazec >Povzetek predračuna (rekapitulacija)< v \*.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec >Predračun< pa naloži v razdelek >Drugi dokumenti<. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek >Predračun<, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek >Drugi dokumenti<, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku >Drugi dokumenti<.

Za ustrezno pripravo in navodila glede predračuna glejte tudi opozorila naročnikom v zvezi s pravilno pripravo razpisne dokumentacije po uveljavitvi obveznega elektronskega javnega naročanja, ki so dostopni na spletni strani Direktorata za javno naročanje: <http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/vzorcna-razpisna-dokumentacija> in <https://ejn.gov.si/eJN2>.

 Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e.JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem primeru odprta zadnja ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId>=13145

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10. 10. 2019 in se bo pričelo ob 10.05 na spletnem portalu <https://ejn.gov.si/eJN2>

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, bodo imeli te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku » Zapisnik o odpiranju ponudb«.

 4.2 Ustavitev postopka in zavrnitev vseh ponudb

Naročnik lahko skladno z določbami 90. člena ZJN-3:

- do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila,

- na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe,

- po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

Izbira ponudnika je izključna pravica naročnika. Naročnik tudi ne odgovarja ponudniku za škodo, ki bi jo utrpel, ker ni bila sprejeta njegova ponudba. Ponudniki sami nosijo stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudb.

5. Resničnost podatkov

Ponudnik jamči za resničnost vseh podatkov, navedenih v ponudbi, za kar se zaveže tudi v izjavi o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov (obrazec II.6).

Na zahtevo naročnika bo ponudnik v postavljenem roku naročniku izročil ustrezna potrdila, ki se nanašajo na vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma druge navedbe iz ponudbe.

Na zahtevo naročnika bo ponudnik v postavljenem roku izročil naročniku dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za ponudnikove pooblaščene osebe za zastopanje.

Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

6. Obseg in veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31. 12. 2019

Na zahtevo naročnika je ponudnik dolžan veljavnost ponudbe podaljšati.

7. Obvezni pogoji

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik so navedeni v poglavju III. te razpisne dokumentacije (Pogoji za pridobitev sposobnosti in njihovo dokazovanje).

8. Pogodba in podpis

8.1 Sklenitev pogodbe

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku petih (5) dni po prejemu pogodbe, v nasprotnem primeru bo naročnik naročilo oddal naslednjemu ponudniku, ki je oddal ponudbo z drugo najnižjo ceno.

8.2 Rok izvedbe del

Rok izvedbe del je 31. 12. 2019

Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega. V kolikor je rok izvedbe del daljši od zahtevanega, se ponudba izloči.

Začetek del je predviden 21. 10. 2019

8.3 Plačilni pogoji

Opravljena dela se bodo obračunavala z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij skladno z napredovanjem del. Situacije se bodo izstavile na naslov financerje. V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan financerju izdajati račun izključno v elektronski obliki (e-račun), financer pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Financer bo izvajalcu plačeval opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij, ki so priloga e-računu. Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo skupaj z e-računom financerju v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev.

Situacija bo morala biti predhodno potrjena s strani inženirja ter pregledana in potrjena s strani naročnika. Rok plačila e-računa je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije, ki je podlaga za izplačilo e-računu.

8.4 Dodatna dela

Za dodatna dela , ki niso vključene v prvotno naročilo, vendar bodo zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo predmetnega javnega naročila, veljajo določila ZJN-3.

9. Pravica do zahteve za revizijo postopka – pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11 in naslednji).

Podatki za plačilo takse za postopek revizije javnega naročila:

Višina takse: 2500,00 EUR

Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802

Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

SWIFT KODA: BS LJ SI 2X

IBAN: SI56011001000358802

Sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka JN)

10. Protikorupcijsko določilo

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in/ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi stopila v veljavo ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati dejanj, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri dobavitelja/izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Naročnik opozarja, da če bi pri tej pogodbi kdorkoli v imenu ali na račun katerekoli pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- drugo ravnanje ali opustitve dejanja, s katerim je drugi pogodbeni stranki povzročena škoda,

- pomoč pri pridobitvi nedovoljene koristi drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je sklenjena pogodba nična.

V tem primeru bo naročnik nemudoma prekinil vse aktivnosti v zvezi z izvajanjem te pogodbe, razen tistih aktivnosti, ki preprečujejo nastanek morebitne škode na že delno izvedenem predmetu pogodbe. Naročnik bo hkrati nemudoma sprožil ustrezen sodni postopek za ugotovitev ničnosti.

Obvezna priloga pogodbe o izvedbi javnega naročila je izjava po 14. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2).

11. Končna določila

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne razpisne dokumentacije. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3, ZPVPJN in Obligacijskega zakonika.

Jože Kužnik, župan

II.1 PONUDBA

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | OBČINA POLZELA |
| **Javno naročilo** | **Izbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela** |
| **Oznaka javnega naročila** | JN 006849/2019-W01  |
|  |  |

**Ponudnik:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv**  |  |
| **Sedež**  |
| **Davčna številka**  |  |
| **Matična številka** |  |
| **Kontaktna oseba**  |  |
| **Elektronski naslov kontaktne osebe** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ponudba št.**  |  |

Po pregledu razpisne dokumentacije potrjujemo, da vam v okviru predmetnega javnega naročila,nudimo izvedbo predmeta javnega naročila:

**GOI DELA**

|  |  |
| --- | --- |
| I. PONUDBENA CENA BREZ DDV  | EUR |
| II. DDV 22 % | EUR |
| III. PONUDBENA CENA Z DDV  | EUR |

V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, jamčimo, da bo naročilo izvedeno v skladu z razpisno dokumentacijo.

Veljavnost ponudbe:  **31. 12. 2019**

**Oseba odgovorna za izvedbo naročila, podpis ponudbe in pogodbe (zakoniti zastopnik ali pooblaščenec):**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek  |  |
| Funkcija |  |

**Oseba odgovorna za sprejem naročil:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek  |  |
| E-naslov  |  |
| Telefonska številka |  |
| Faks številka |  |

Zavezujemo se, da bomo na poziv naročnika podaljšali veljavnost ponudbe.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |

**II.2 NAVEDBA PODIZVAJALCEV**[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela |
| **Javno naročilo** | **Izbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela** |
| **Oznaka javnega naročila** | JN 006849/2019-W01 |

**Ponudnik:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv**  |  |
| **Sedež** |  |

Pri izvedbi predmetnega javnega naročila bomo sodelovali s podizvajalci.

**Ustrezno obkrožite**: DA NE

V primeru, da ste obkrožili DA, izpolnite spodnje tabele.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv, naslov, kontakt** | **Odgovorna oseba** | **Vrsta del** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **naziv, naslov, kontakt** | **Odgovorna oseba** | **Vrsta del** |
|  |  |  |

**3.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **naziv, naslov, kontakt** | **Odgovorna oseba** | **Vrsta del** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |

**II.3 ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCEV**

|  |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c.28, p.Polzela |
| Javno naročilo | **Izbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela** |
| Oznaka javnega naročila | JN 006849/2019-W01 |

|  |  |
| --- | --- |
| Podizvajalec |  |
| Sedež  |
| ID št. za DDV |  |
| Transakcijski račun |  |

Kot podizvajalec pri izvedbi javnega naročila za i**zbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela** v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo/ne zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika[[2]](#footnote-2).

Kot podizvajalec pri izvedbi javnega naročila soglašamo[[3]](#footnote-3),

da naročnik terjatve, ki jih bomo imeli do izbranega ponudnika in ki bodo izhajale iz našega sodelovanja pri izvedbi predmeta javnega naročila, poravna neposredno na naš transakcijski račun, naveden v okvirnem sporazumu med izbranim ponudnikom in naročnikom. Terjatve se bodo poravnale na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izbrani ponudnik in priložil svojim računom naročniku.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca in žig: |

**II.4 NAVEDBA SOPONUDNIKOV V SKUPNI PONUDBI**[[4]](#footnote-4)

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | Občina Polzela, Malteška c.28, 3311 Polzela |
| **Javno naročilo** | **Izbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela** |
| **Oznaka javnega naročila** |  JN 006849/2019-W01 |

**Ponudnik:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv  |  |

Pri izvedbi predmetnega javnega naročila bomo nastopali s soponudniki.

**Ustrezno obkrožite**: DA NE

V primeru, da ste obkrožili DA, izpolnite spodnje tabele.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv, naslov, kontakt** | **Odgovorna oseba** | **Vrsta del** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **naziv, naslov, kontakt** | **Odgovorna oseba** | **Vrsta del** |
|  |  |  |

**3.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **naziv, naslov, kontakt** | **Odgovorna oseba** | **Vrsta del** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |

**II.5 POOBLASTILO ZA PODPIS SKUPNE PONUDBE**[[5]](#footnote-5)[[6]](#footnote-6)

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela |
| **Javno naročilo** | **Izbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela** |
| **Oznaka javnega naročila** |  JN 006849/2019-W01 |

**Soponudnik:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv |  |
| Naslov |  |
| Pošta in poštna številka |  |
| Zakoniti zastopnik |  |

Kot soponudnik pri izvedbi predmetnega javnega naročila ponudnika…………………………………………………………………………………………. določamo za vodilnega partnerja in nosilca posla in ga pooblaščamo, da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi njeno morebitno dopolnitev, spremembo, umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter da v primeru, da bomo izbrani, podpiše pogodbo za izvedbo javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Podpis pooblaščene osebe soponudnika in žig: |

**II.6 IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA IN O RESNIČNOSTI PODATKOV**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela |
| **Javno naročilo** | **Izbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela** |
| **Oznaka javnega naročila** |  JN 006849/2019-W01 |

**Ponudnik:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv  |  |

Kot ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila

**izjavljamo**

* da bodo pogoji javnega naročila ter celotna projektna in razpisna dokumentacija v celoti sestavni del pogodbe, ki jo bomo podpisali z naročnikom in sofinancerjem v primeru, da bomo izbrani za izvajalca predmeta javnega naročila,
* da so vsi podatki, podani v ponudbi resnični ter za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |

|  |
| --- |
| **II.8 IZJAVA O PREDLOŽITVI ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU** |
|  |
| **Naročnik** | Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela |
| **Javno naročilo** | **Izbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela** |
| **Oznaka javnega naročila** |  JN 006849/2019-W01 |

**Ponudnik:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv**  |  |
| **Sedež** |  |

Kot ponudniki za izvedbo predmetnega javnega naročila izjavljamo, da bomo naročniku izročili zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% končne pogodbene vrednosti izvedenih del z DDV ob podpisu zapisnika o končnem obračunu oziroma primopredajnega zapisnika. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku bo skladno s priloženim vzorcem.

**VZOREC – ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

**GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU** št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naziv banke (izdajatelja garancije): ……………………….

Kraj in datum: …………………

Upravičenec: …………………..

Garancija št....................

V skladu s pogodbo o izvedbi gradbenih del, sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela, sofinancerjem Ministstvo za infrastrukturo) in izvajalcem ............................................. (naziv izvajalca) z dne …………………………… je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo»**ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela**« v skupni vrednosti....................................... EUR z DDV (5 % končne pogodbene vrednosti z DDV), najkasneje do ......................... v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Izdajatelj garancije se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek, če izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti do naročnika, to je če ne odpravi napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Na zahtevo naročnika se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali........................... EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti odpraviti napake in pomanjkljivosti v garancijski dobi, skladno z zgoraj citirano pogodbo, ne bo izpolnil.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št....................

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja do najkasneje 10 let od dneva primopredaje del. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: |  Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. POGOJI ZA PRIDOBITEV SPOSOBNOSTI IN NAČIN DOKAZOVANJA
2. **Razlogi za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POGOJ ZA PRIDOBITEV SPOSOBNOSTI** | **NAČIN DOKAZOVANJA** |
| **1** | Ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. | Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila iz 79. člena ZJN-3 (v nadaljevanju: ESPD).[[7]](#footnote-7)  |
| **2** | Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo v vrednosti 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. | ESPD |
| **3** | Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. | ESPD |
| **4** | Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. | ESPD |
| **5** | Ponudnik ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, ki mu jo naročnik lahko z ustreznimi sredstvi izkaže in zaradi katere je omajana njegova integriteta. | ESPD |
| **6** | Pri ponudniku se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. | ESPD |
| **7** | Nad ponudnikom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek, niti ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. | ESPD |

**OPOMBA**: Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo **s podizvajalci**, mora pogoje iz **točk 1-7** izpolnjevati tudi ponudnik, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila kot podizvajalec. Ponudnik mora ponudbi poleg svojega ESPD-ja priložiti tudi ESPD, ki ga izpolni podizvajalec.

**OPOMBA**: Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo v okviru **skupne ponudbe**, mora pogoje iz **točk 1-7** izpolnjevati tudi ponudnik, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila v okviru skupne ponudbe. V primeru skupne ponudbe morajo ESPD-je predložiti vsi partnerji v skupini.

1. **Pogoji za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **POGOJ ZA PRIDOBITEV SPOSOBNOSTI** | **NAČIN DOKAZOVANJA** |
| **1** | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila.[[8]](#footnote-8) | ESPD |
| **2** | Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. | ESPD |
| **3** | Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. | Izjava podizvajalca (Obrazec III.1)[[9]](#footnote-9) |
| **4** | Ponudnikov letni promet v letu 2018 presega 8**00.000,00 EUR.** | ESPD |
| **5** | Reference: v zadnjih petih letih (šteje se od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2015) je ponudnik izvedel najmanj dve tovrstni gradnji in sicer vsako v vrednosti najmanj 140.000,00 EUR ( z DDV). Gradbena dela so bila izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.  | ESPD + obrazec III.2 |

**OPOMBA**: Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo **s podizvajalci**, mora pogoje iz **točk 1-2** izpolnjevati tudi ponudnik, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila kot podizvajalec. Ponudnik mora ponudbi poleg svojega ESPD-ja priložiti tudi ESPD, ki ga izpolni podizvajalec.

**OPOMBA**: Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo v okviru **skupne ponudbe**, mora pogoje iz **točk 1-4** izpolnjevati tudi ponudnik, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila v okviru skupne ponudbe. V primeru skupne ponudbe morajo ESPD-je predložiti vsi partnerji v skupini.

**OPOMBE K TOČKI 5:**

*1. Vsaki referenci mora biti priložen obrazec III.8, podpisan s strani investitorja/naročnika iz katerega izhaja utemeljitev reference.*

*Če ponudnik* ***ne bo imel potrjenega zahtevanega števila referenc, mu naročnik ne bo priznal sposobnosti*** *in bo* ***izločen iz nadaljnjega postopka*** *oddaje javnega naročila.*

1. **Uredba o zelenem javnem naročanju**
* Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se morajo upoštevati:
1. zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta,projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in
2. rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.
* Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:
1. proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
2. notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:
* 30 g/l, brez vode, za stenske barve,
* 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,
* 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
1. materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
* Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

**Dokazilo k točki 3-podtočke 1-3**: **Izjava o izpolnjevanju zahtev Uredbe o javnem zelenem naročanju (obrazec III.3) ali ustrezno dokazilo.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahteve in predložili ustrezna dokazila oziroma izjave.**

Če ima ponudnik/soponudnik/podizvajalec **sedež v tuji državi**, mora ponudnik predložiti uradno listino, s katero dokazuje pogoj za priznanje sposobnosti, ki jih skladno s pravili posamezne države izda pristojni organ. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, državni organi ne izdajajo potrdil, zahtevanih ZJN-3 oz. razpisni dokumentaciji ali pa taka potrdila ne zajemajo vseh primerov, navedenih v ZJN-3 oz. razpisni dokumentaciji, jih lahko nadomestijo z zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika v skladu s četrtim odstavkom 77. člena ZJN-3. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

Tuji ponudniki (nosilci ponudbe) morajo v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve je obvezna priloga ponudbe.

Če ponudnik v svoji ponudbi ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje oz. v ponudbi ne priloži ali ne izpolni ustrezne listine oziroma ponudbe ne dopolni z dokazili na podlagi poziva naročnika v roku, ki ga določi naročnik, bo ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka, ne glede na siceršnjo vsebino ponudbe.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce/ponudnike iz skupne ponudbe mora biti dokumentirano na isti način, kot se zahteva za ponudnika.

**III.1 IZJAVA PODIZVAJALCA**[[10]](#footnote-10)

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | Občina Polzela, Malteška c. 28, p.Polzela |
| **Javno naročilo** | **Izbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela** |
| **Oznaka javnega naročila** |  JN 006849/2019-W01 |

**Podizvajalec**:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv |  |
| Naslov |  |
| Pošta in poštna številka |  |
| Zakoniti zastopnik |  |

pod materialno in kazensko odgovornostjo

**IZJAVLJAM**

da je ponudnik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v predhodnih postopkih javnega naročanja ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnaval vse zapadle obveznosti do podizvajalca.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca in žig: |

**III.2 POTRDILO INVESTITORJA/NAROČNIKA**[[11]](#footnote-11)

**Potrdilo za reference v postopku JN za izbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela**

|  |
| --- |
| **POTRDILO INVESTITORJA/NAROČNIKA** |
| Naziv:  |  |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba:  |  |
| Telefon:  |  |
| Elektronska pošta: |  |
| Predmet naročila (opis gradbenih del): |  |
| Vrednost naročila:  |  |
| Leto izvajanja:  |  |
| Kraj izvajanja:  |  |
| Izvajalec: |  |
|  |  |
| Dela izvajalca so bila izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbeDatum: Žig investitorja/naročnika: Podpis investitorja/naročnika: |

|  |
| --- |
| III.3 IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZAHTEVE |



Ponudnik:

V POSTOPKU PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

IZJAVLJAMO

* Da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika;
* Da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;
* Da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ( Uradni list RS, št.3/02, 57/03, 83/05);
* Da imamo na razpolago naslednje število strokovnega kadra ( obvezno gradbeni inženir z opravljenim strokovnim izpitom ( glej gradbeni zakon)),
* Da imamo za načrtovana dela ustrezno strojno opremo,

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |

|  |
| --- |
| III.3 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV Uredbe o zelenem javnem naročanju[[12]](#footnote-12)  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | Občina Polzela, Malteška c. 28, p.Polzela |
| **Javno naročilo** | **Izbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela** |
| **Oznaka javnega naročila** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ponudnik**  |  |

V postopku predmetnega javnega naročila

IZJAVLJAMO

da izpolnjujemo zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju, in sicer:

* Pri investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se upoštevajo:
1. zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe,
* Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:
1. proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
2. notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:
* 30 g/l, brez vode, za stenske barve,
* 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,
* 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
1. materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
* Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |

IV. MERILO ZA IZBIRO

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

* **Najnižja cena z DDV**

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ponudbeno ceno, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom. Žrebanje izvede 3 članska komisija. Izbran bo ponudnik, ki bo prvi izžreban. Na žrebanju so lahko prisotni vsi ponudniki, ki so oddali popolno ponudbo. O poteku žrebanja bodo ponudniki predhodno pisno obveščeni.

V. OSNUTEK POGODBE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naročnik  | Financer | Izvajalec |
|  **OBČINA POLZELA,****Malteška cesta 28, 3313 Polzela****ki jo zastopa Jože KUŽNIK** | **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana****ki ga zastopa Damir TOPOLKO** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podpisnik pogodbe: Jože KUŽNIK | Podpisnik pogodbe: DAMIR TOPOLKO | Podpisnik pogodbe:  |
| Davčna št: SI 27768228 | Davčna št.: SI 75827735 | Davčna št.:  |
| Matična št.: 1357603 | Matična št.: 5300177000 | Matična št.:  |
| Transakcijski račun: SI56 01373 01 0000 4520 | Transakcijski račun | Transakcijski račun |
| Telefon: 03 703 32 00 | Telefon:  | Telefon:  |
| E-pošta: obcina.polzela@polzela.si | E-pošta:  | E-pošta:  |

sklenejo

**POGODBO št. \_\_\_\_\_\_\_\_**

**za »*UKINITEV NEZAVAROVANEGA ŽELEZNIŠKEGA PREHODA Z IZGRADNJO POVEZOVALNE CESTE*.«**

I. UVODNA DOLOČBA

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

da sta

* REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor, Damir TOPOLKO, univ. dipl. ekon. (v nadaljevanju: financer) in OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, ki jo zastopa župan Jože Kužnik (v nadaljevanju: naročnik) sklenila na podlagi 10. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 21/15), 52. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu Uradni list RS, št. 56/13), 50. člena Pravilnika o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 49/16) in Sporazuma o sofinanciranju za izvedbo ukinitve nivojskih prehodov preusmeritev prometa in nadgradnja podsistema zavarovanja na regionalni železniški progi št. 31 Celje-Velenje z dne 19. 10. 2018
* da je naročnik – izvedel postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda z izgradnjo povezovalne ceste« po postopku oddaje naročila male vrednosti z oznako (objava obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, št. objave )
* da je bil izvajalec, na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_\_, izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila.

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo morebitne osebne podatke varovali in obdelovali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Ul.l. 119, 4.5.2016 str. 1-88). Osebni podatki bodo posredovani na obdelovalca, ki pripravlja in izvaja obračun ter nakazilo.

II. PREDMET POGODBE

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

|  |
| --- |
| »Ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda z izgradnjo povezovalne ceste«. |

Podrobnejši obseg predmeta pogodbe je razviden iz specifikacije naročila in razpisne dokumentacije, ki je priloga te pogodbe.

Izvajalec bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu, kot izhaja iz naslednjih dokumentov:

* pogodba, katere del je tudi razpisna dokumentacija – v celoti,
* ponudba št. ………………………… z dne ………. s predračunom izvajalca in vsemi

 ostalimi prilogami ponudbe

Posebne gradbene uzance veljajo v delih, v katerih niso v nasprotju z določili te pogodbe.

III. POGODBENA VREDNOST DEL

Vrednost pogodbenih del iz 3. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in znaša

brez davka na dodano vrednost \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

(z besedo …………………………………………………………………..………... 00/100)

in z davkom na dodano vrednost \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR,

(z besedo …………………………………………………………………..………... 00/100)

od tega DDV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR.

(z besedo …………………………………………………………………..………... 00/100)

Ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_ z vso pripadajočo dokumentacijo ter pisna ponudba po izvedenih pogajanjih so sestavni del te pogodbe.

Pogodbena vrednost del za gradnjo predmeta iz 3. člena te pogodbe je dogovorjena po načelu »skupaj dogovorjena cena« in vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti. Vrednost je fiksna in nespremenljiva. Količine, ki so podane v ponudbenem predračunu za gradnjo so okvirne in informativne in razlike do dejanskih količin ne bodo osnova za uveljavljanje kakršnega koli doplačila za izvedbo del po načelu »skupaj dogovorjena cena«.

Vsa ostala dela se obračunavajo po dejansko opravljenih količinah del kot »cena na enoto«.

IV. IZVEDBENI ROK

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del po uvedbi izvajalca v delo. Dela se obvezuje dokončati v roku 60 dni po podpisu pogodbe.

Naročnik in izvajalec del sta soglasna, da se kot dokončanje del šteje izpolnitev vseh obveznosti, potrebnih za izdajo Potrdila o prevzemu del, ki jih podrobneje določa 17. člen te pogodbe.

V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA IN FINANCERJA

Naročnik se obvezuje:

* dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,izvajalca zapisniško uvesti v delo.

Naročnik in financer bosta sodelovala z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo ter bosta tekoče obveščala izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del. Financer bo uredil plačilne obveze izhajajoč iz pogodbe.

Naročnik je zavezan periodično, po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe preveriti ali je na dan preverjanja izpolnjena katera izmed naslednjih okoliščin:

* izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja,
* izvajalec ali njegov podizvajalec je izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
* je v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

VI. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve, financer pa se zaveže, da mu bo za to plačal pogodbeno vrednost.

Izvajalec se zavezuje dela prevzeta po pogodbi izvršiti strokovno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter v skladu z razpisno dokumentacijo.

V času izvedbe pogodbenega dela mora izvajalec sodelovati s predstavnikom naročnika, predstavnikom financerja in predstavnikom nadzora ter naročnika sproti obveščati o tekočih problemih in nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan naročniku v času izvajanja te pogodbe mesečno predložiti poročilo o opravljenem delu v roku pet (5) dni po opravljenem delu oziroma do 5. v mesecu za pretekli mesec, če delo traja več mesecev. Naročnik lahko zahteva vmesno poročilo tudi v kateremkoli trenutku med izvajanjem pogodbenega dela.

Izvajalcu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

V zvezi z izvajanjem prevzetih del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje, da bo:

1. predložil terminski plan
2. zakoličil objekt;
3. naročniku pred pričetkom del predložil (s strani inženirja potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti;
4. naročniku pred pričetkom del (21 koledarskih dni pred začetkom izvajanja del) predložil tehnološko ekonomski elaborat;
5. po uvedbi v posel zavaroval predana zemljišča potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;
6. vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču predložil naročniku dokazilo, da je sklenil zavarovanje v skladu s 14. členom GZ.
7. označil gradbišče s tablo na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb;
8. kopijo prijave gradbišča namestil na vidno mesto;
9. zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje oziroma vodje del na gradbišču v času izvajanja del;
10. vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in mesečno knjigo obračunskih izmer;
11. izvršil dela solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;
12. izročil dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah;
13. naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del;
14. dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del;
15. izvajal dela s strokovnim kadrom iz 23. člena;
16. zamenjavo strokovnega kadra izvedel le ob pridobitvi predhodnega soglasja naročnika;
17. kadar se ne bodo izvajala neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila;
18. zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS, št. 36/18), ki ga bo v štirih (4 tiskanih in 4 elektronskih) izvodih dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del;
19. po zaključku del dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del:
* Izdelal projekt za vpis v uradne evidence (PVE);
* dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (vključno z navodili za vzdrževanje in obratovanje objekta);
* geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet;
1. zagotovil vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tako, da zadrži zadržani znesek, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode in razdre pogodbo.

Izvajalec ali podizvajalec ki ima sedež v drugi državi članici ali tretji državi se zavezuje, da bo zase in za svojega podizvajalca v roku pet (5) dni po poteku vsakih šest (6) mesecev od sklenitve te pogodbe, kot dokazilo, da niso izpolnjeni izključitveni razlogi iz prve in tretje točke 8. člena te pogodbe, naročniku posredoval potrdilo izdano s strani pristojnega organa v drugi državi članici ali tretji državi. V kolikor država teh potrdil ne izdaja ali če ta ne zajema vseh primerov jih izvajalec in podizvajalec nadomestita z zapriseženo izjavo. V primeru zamude oddaje dokazila ali neoddaje se šteje, da so izpolnjeni izključitveni razlogi tega odstavka.

VII. ZAVAROVANJE POSLA

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predstavljajo delež zadržanega zneska vsake situacije. Višina zadržanega zneska znaša 10 % potrjene situacije (z DDV).

VIII. PLAČILNI POGOJI

Opravljena dela bo izvajalec obračunaval z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij skladno z napredovanjem del.

Vrednost mesečne situacije bo za dela, ki se obračunavajo po ceni na enoto izražena glede na dejansko izvedene in potrjene količine v knjigi obračunskih izmer. Vrednost mesečne situacije bo za dela, za katera je cena določena s klavzulo skupaj dogovorjena cena, izražena na osnovi deleža izvedenih del v obračunskem mesecu.

Pri izstavitvi situacije, ki jo naslovi na financerja, se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan financerju izdajati račun izključno v elektronski obliki (e-račun), financer pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Financer bo izvajalcu plačeval opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij, ki so priloga e-računu. Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo skupaj z e-računom financerju v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev.

Situacija mora biti predhodno potrjena s strani inženirja ter pregledana in potrjena s strani naročnika. Financer je dolžan situacijo po predhodni potrditvi s strani inženirja in naročnika v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če financer v roku 15 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. Rok plačila e-računa je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije, ki je podlaga za izplačilo e-računu.

Izvajalec obračuna vsa izvedena pogodbena dela v posameznem mesecu (v višini 100%). Pri sestavi začasnih mesečnih situacij izvedenih del izvajalec odšteje od celotnega zneska (z DDV) 10% zneska, ki predstavlja zadržana sredstva. Zadržani znesek se ne obrestuje.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, bodo plačila izvedena na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v situaciji oz. v skladu z dogovorom partnerjev v sporazumu o skupnem nastopanju.

Financer poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun oz. v skladu s 15.a. čl. te pogodbe, v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo.

15a. člen

Podatki o posameznem podizvajalcu so navedeni v prilogi te pogodbe za vsakega podizvajalca in so sestavni del te pogodbe.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča financerja, da le ta na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za neposredno plačilo.

Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju pogojev iz določb razpisne dokumentacije ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.

Naročnik bo o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločil in izdal pisno soglasje ali zavrnitev. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V kolikor podizvajalec ne zahteva neposrednih plačil, mora izvajalec najkasneje v 60 dneh od plačila končnega/zadnjega računa/situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo posameznega podizvajalca, da je ta podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve povezane s predmetom te pogodbe. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilo, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

IX. POGODBENA KAZEN

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v pogodbenem roku, mu bo financer pri izplačilu situacije obračunal pogodbeno kazen v višini 0,2% od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Financer in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo financer uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. PREVZEM POGODBENEGA DELA IN ODPRAVA NAPAK

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del bo naročnik pregledal izvršena dela v skladu z določili pogodbe ter tehničnih specifikacij.

Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu del mora Izvajalec predložiti Inženirju:

* načrte izvedenih del (PID),
* geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,
* navodila za obratovanje in vzdrževanje ter
* dokazilo o zanesljivosti, ki jih je izvajalec pripravljal hkrati z izvajanjem del, z ustrezno kvalificiranim tehničnim osebjem.

Prevzem del se opravi s primopredajnim zapisnikom, ki ga podpišejo naročnik, izvajalec in izvajalec nadzora po zaključku del.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolžan odpraviti najkasneje v dveh (2) mesecih po izdaji Potrdila o prevzemu del, naročnik pa bo Potrdilo o izvedbi izdal šele po odpravi vseh pomanjkljivosti.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. GARANCIJSKA DOBA IN ZAVAROVANJE

Garancijska doba za izvedena dela je:

* 10 let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost
* 5 let za vsa ostala razpisana dela.

Garancijska doba začne teči z dnem izdaje Potrdila o prevzemu del.

Pomanjkljivosti ali napake ugotovljene v garancijski dobi, je na naročnikov poziv izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti na način in v rokih opredeljenih v nadaljevanju.

Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku 7 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 14 delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki.

Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 28 delovnih dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času.

Izvajalec je ob tehničnem pregledu oziroma prevzemu del naročniku dolžan izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti pogodbenih del z DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije. Veljavnost garancije oz. zavarovanja mora biti najmanj 60 (šestdeset) dni daljša kot je garancijska doba.

Naročnik je upravičen unovčiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije do odprave teh napak.

Naročnik, upravljavec in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del, o čemer bo voden tudi zapisnik, ki ga podpišejo predstavniki vseh strank.

XII. STROKOVNI NADZOR

Pooblaščeni predstavnik naročnika je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Pooblaščeni predstavnik financerja je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Naloge inženirja bo za financerja izvajala \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki za svojega predstavnika določa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Gradbenega zakona (GZ, UL. RS.št. 61/17) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ki za vodjo nadzora imenuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Naročnik zagotovi in odgovarja za izvedbo vseh potrebnih ukrepov in izdelavo zahtevane dokumentacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki jih Naročniku nalaga Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (UL. št. 83/05, 43/11). Naročnik v ta namen izvede evidenčno javno naročilo. Izvajalec ukrepov iz tega odstavka je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Posamezni skrbnik pogodbe se lahko zamenja s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi.

Vodja del – Vodja gradnje s strani izvajalca je ……………………..

Spremembo vodje del iz ponudbe lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim soglasjem naročnika, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi. Na novo predlagani vodja del mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

*Vodilni pogodbenik je\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

XIII. ODSTOP OD POGODBE

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti drugih strank, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru so pogodbene stranke dolžne poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Naročnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem omejeval druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, če:

* izvajalec bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
* izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja naročnika,
* izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati,
* izvajalec ni takoj začel izvajati del, ki so predmet pogodbe, ne da bi imel utemeljen razlog za to, ali jih je ustavil za dlje kakor 30 dni po prejemu pisnega naloga naročnika naj jih nadaljuje;
* izvajalec večkrat ne izvaja del v skladu s pogodbo ali večkrat ne izpolni svojih obveznosti v skladu s pogodbo ali večkrat spregleda svoje obveznosti v skladu s pogodbo brez upravičenega razloga.

Naročnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje izvajalcu, odstopi od izvajanja predmeta pogodbe, v kolikor nastanejo razmere, ki ne zagotavljajo nadaljnje upravičenosti izvedbe predmeta pogodbe oz. nastopi situacija iz predhodnega odstavka, pri čemer je dolžan izvajalcu povrniti vse do prejema obvestila nastale upravičene stroške, brez kakršnekoli škode.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

* + javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,
	+ v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,
	+ zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Financer si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe pogodbe iz razlogov veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena.

Financer je izvajalcu v primeru odstopa od pogodbe po tem členu dolžan plačati samo vsa (v skladu s pogodbo) do tedaj izvršena dela, brez kakršnekoli škode.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Celju.

XV. VARNOSTNE DOLOČBE

Izvajalec je dolžan ohraniti kot zaupne in trajno varovati podatke, ki jih pridobi oziroma za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Izvajalec podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega ter financerjevega soglasja posredovati tretjim osebam.

Pogodbenim strankam ni dovoljena uporaba osebnih podatkov oziroma podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost, za katere izvesta pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v drug namen, ki ni izrecno določen s pogodbo oziroma neposredno povezan z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti. Pogodbene stranke so dolžne zagotoviti zavarovanje navedenih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o davčnem postopku in drugimi predpisi, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov in davčne tajnosti. Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezne ukrepe za varovanje navedenih podatkov s svojim notranjim aktom.

Izvajalec brez soglasja in pisnega pooblastila naročnika nepooblaščenim osebam ne sme posredovati informacij v zvezi izvršenimi deli po tej pogodbi.

XVI. KONČNE DOLOČBE

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

* pridobitev posla,
* za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
* za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
* za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov ali financerjev funkcionar ali njegov družinski član:

* udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
* neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Če pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem in preneha veljati z naročnikovo seznanitvijo, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava kot izhaja iz prava Evropske unije, slovenskih predpisih, kolektivnih pogodbah ali mednarodnih predpisih okoljskega, socialnega in delovnega prava s strani izvajalca ali podizvajalca ali če se naročnik seznani, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za katera mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči v kolikor je od seznanitve s kršitvijo do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopa s podizvajalci pa se šteje pogoj za uresničenega tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca najkasneje v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo.

Pogodba preneha veljati tudi v primeru, ko se naročnik ob rednem periodičnem preverjanju okoliščin seznani da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjujeta obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom in predpisi, če vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša najmanj 50 eurov ali če ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne preverjanja ter če je izvajalec ali podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

V primeru ugotovljene izpolnitve okoliščine iz prvega in tretjega odstavka tega člena bo naročnik v roku petih dni o tem obvestil izvajalca in takoj, vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje začel nov postopek javnega naročanja.

V primeru izpolnitve okoliščine iz prvega in tretjega odstavka tega člena pri nominiranih podizvajalcih, lahko izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom Zakonom o javnem naročanju-3 in določili te pogodbe, pod pogojem, da ta zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe. V kolikor izvajalec v prej navedenem roku ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, bo naročnik takoj, vendar najkasneje 45 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena začel nov postopek javnega naročila.

Ob izpolnitvi razveznega pogoja se pogodba šteje za razvezano z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Naročnik mora pričeti z novim postopkom oddaje javnega naročila nemudoma, najkasneje pa v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo, sicer se pogodba šteje za razvezano 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru prenehanja pogodbe je izvajalec dolžan najpozneje v roku 3 dni po prenehanju pogodbe predati naročniku vso do tedaj prejeto in izdelano dokumentacijo.

Izvajalec je upravičen do plačila samo vseh do prenehanja pogodbe izvršenih del, pod pogojem, da je naročniku predal dokumentacijo skladno s predhodnim odstavkom, brez kakršnekoli škode.

Pogodbeni stranki soglašata, da so poleg ponudbene dokumentacije izvajalca sestavni del pogodbe še naslednji dokumenti:

* 1. Pogodba;
	2. Ponudba in Dodatek k ponudbi;
	3. Projektna dokumentacija
	4. Ponudbeni predračun,
	5. Zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke v skladu z veljavno zakonodajo.

Ta pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

Priloga:

* + specifikacija naročila,
	+ ponudba št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_ s ponudbenim predračunom,
	+ podatki o podizvajalcu(\_ kom),
	+ zahteve za neposredna plačila in soglasja podizvajalcev (\_\_ kom).

Datum:

Damir Topolko, direktor

Financer: Ministrstvo za infrastrukturi, Direkcija RS za infrastrukturo

Datum:

Naročnik: Občina Polzela

Jože KUŽNIK, župan

Datum:

Izvajalec:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

**IZJAVA PO 14. ČLENU ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK)** (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, 81/13)

**PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Izbor izvajalca za ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda AK NPr v km 14+753 Breg 1 z izgradnjo nove povezovalne ceste s priključkom na R3-695/1268 na regionalni železniški progi št. 31 Celje – Velenje v občini Polzela**

1. **Podatki o ponudniku**

**Ponudnik:** ……………………………

**Zakoniti zastopnik:** …………………………..

**Davčna številka:** ……………………

**Matična številka:** ………………………

\*\*Število priloženih obrazcev: ………….

1. **Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika**
2. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež
3. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež
4. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež
5. **Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu ponudnika**
6. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež
7. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež
8. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež
9. **Podatki o povezanih družbah s ponudnikom**
10. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. (medsebojno razmerje po ZGD-1)
11. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. (medsebojno razmerje po ZGD-1)
12. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. (medsebojno razmerje po ZGD-1)
13. Ponudnik s podpisom jamči za resničnost podatkov in izrecno dovoljuje, da naročnik lahko za potrebe tega javnega naročila podatke preveri pri pristojnih organih. V primeru, da ponudnik poda lažno izjavo oziroma navede neresnične podatke, je pogodba nična.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum:  | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika: |
|  |  |

1. Ponudnik število tabel ustrezno poveča in/ali pomnoži. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ustrezno obkrožite. [↑](#footnote-ref-2)
3. Izpolnite le v primeru, da zahtevate neposredno plačilo v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ponudnik število tabel ustrezno poveča in/ali pomnoži. [↑](#footnote-ref-4)
5. Če ponudnik ne nastopa s soponudniki in je v Obrazcu II.4 obkrožil NE, Obrazca II.5 ni potrebno prilagati. [↑](#footnote-ref-5)
6. Obrazec se kopira za potrebno število pooblastil glede na število soponudnikov. [↑](#footnote-ref-6)
7. ESPD je lastna izjava, ki se uporablja kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje, ki jih ureja 76. člena ZJN-3. (in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, ki jih ureja 75. člen ZJN-3. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. Če bo naročnik dvomil v resničnost izjav, navedenih v ESPD, bo od ponudnika zahteval predložitev ustreznih dokazil oziroma pooblastil za preveritev izpolnjevanja posameznega pogoja za sodelovanje ali neobstoja razloga za izključitev v uradni evidenci. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pri izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti se lahko ponudnik, kadar je to primerno, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti lastno izjavo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila ter na zahtevo naročnika dokazilo, ki bo to dokazovalo (npr. pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen), v nasprotnem primeru lahko naročnik njegovo ponudbo izloči. [↑](#footnote-ref-8)
9. V primeru, da namerava ponudnik delo opraviti brez podizvajalcev, tega dokazila ni potrebno predložiti. [↑](#footnote-ref-9)
10. OPOMBA: V primeru, da ponudnik namerava delo opraviti brez podizvajalcev, tega dokazila ni potrebno predložiti.

V primeru večjega števila podizvajalcev je potrebno obrazec izjave priložiti za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval v izvedbi del po ponudbi ponudnika. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ponudnik mora priložiti vsaj dve potrdili referenčnih investitorjev/naročnikov [↑](#footnote-ref-11)
12. Ponudnik lahko namesto izjave predloži dokazilo, iz katerega izhaja, da izpolnjuje vse zahteve Uredbe o javnem zelenem naročanju. [↑](#footnote-ref-12)