Polzela,  26. 7. 2021

Številka: 4300-001/2021-2

RAZPISNA DOKUMENTACIJA  ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA GRADENJ PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO:

» Izbor izvajalca za  izvedba povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge  Celje-Velenje «

| Oznaka javnega naročila |  | izvedba povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| --- | --- | --- |
| Številka zadeve |  | 4300-001/2021 |
| Naročnik Sofinancer |  | OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela RS, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana |
| Naziv |  | izvedba povezovalne ceste v občini polzela in ukinitev nivojskega prehoda polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| Vrsta postopka |  | Odprti postopek |
| Predmet naročila |  | Gradnja |
| Področje naročila |  | Splošno |
| Datum objave na e-JN Naslov za dostop ponudnikov v e-JN |  | https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno _narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId= 5059 |
| Datum objave na PJN in Uradnem listu EU |  | 29. 7. 2021 |
| Številka na PJN |  | JN005204/2021-B01 |
| Povezava do objave na PJN |  | https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=408190 |
| Pripravljavec JN |  | Magda Cilenšek |
| Rok za oddajo ponudb | 1. 9. 2021 do 10:00 |  |
| Datum in ura odpiranja ponudb | 1. 9. 2021 ob 10:05 |  |

julij 2021

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

I.  POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

| Priloga 1 | Popis del v elektronski obliki (excel) |
| --- | --- |
| Obrazec II.1 | Ponudba |
| Obrazec II.2 | Navedba podizvajalcev |
| Obrazec II.3 | Zahteva in soglasje podizvajalcev |
| Obrazec II.4 | Navedba soponudnikov |
| Obrazec II.5 | Soglasje in pooblastilo soponudnikov |
| Obrazec II.6 | Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov |
| Obrazec II.7 | Zavarovanje za resnost ponudbe |

III.POGOJI ZA SPOSOBNOST IN NAČIN DOKAZOVANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

| Obrazec III.1 | Izjava podizvajalca |
| --- | --- |
| Obrazec III.2 | Potrdilo investitorja/naročnika |
| Obrazec III.3 | Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih zahtev |
| Obrazec IV. | Izjava o izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju in/ali dokazilo skladno z Uredbo o javnem naročanju |

IV. MERILO

V. OSNUTEK POGODBE

1.   POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo v postopku oddaje javnega naročila za:

»Izbor izvajalca za izvedb povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge  Celje-Velenje «

v skladu z javnim naročilom objavljenim na portalu JN   in razpisno dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, objavljeno na spletni strani občine Polzela http://www.polzela.si.

Osnovni podatki o naročilu:

Naročnik:                               Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela

Sofinancer:                             RS,  MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO,

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO,

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, OBČINA POLZELA,                                    Malteška cesta 28, 3313 Polzela

Zastopnik naročnika:             Jože Kužnik, župan Občine Polzela

Zastopnik sofinancerja:          Ljiljana HERGA, direktorica Direktorata za infrastrukturo

Kontaktna oseba:                    Magda Cilenšek, Podsekretarka za gosp.,okolje in prostor

Datum oddaje ponudbe:          1. 9.  2021  do  10.00 ure

Odpiranje ponudb:               avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1. 9. 2021 ob                  				10.05 uri.

Čas izvajanja gradnje:               začetek takoj po uvedbi v delo,  zaključek  180 dni od uvedbe v delo

Projektna dokumentacija:         PZI projekt – na ogled pri kontaktni osebi po predhodnem 					dogovoru

Razpisna dokumentacija:    Spletna stran  občine Polzela http://www.polzela.si

Specifikacija naročila

1) DGD projekt- vodilni načrt

2) Popis del za razpis

3) Navodila za pripravo ponudbe

Jože Kužnik, župan

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

- Dopustna ponudba

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upošteval le dopustne ponudbe. Vse ponudbe, ki ne bodo pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo in ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za udeležbo, bodo izločene.

Dopustna ponudba mora vsebovati dokumente in mora biti izpolnjena kot sledi:

KONTROLNI SEZNAM

| Popis del v E-tabeli (Priloga 1) | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| Obrazec II.1 - Ponudba - izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.2 - Navedba podizvajalcev - izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.3 – Zahteva in soglasje podizvajalcev – če je potrebno - izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.4 – Navedba soponudnikov – izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.5 – Soglasje in pooblastilo soponudnikov – izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.6 - Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov - izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.7-1 Garancija za resnost ponudbe | DA | NE |
| Obrazec III.1 – Parafiran vzorec garancije za dobro izvedbo pog. obveznosti | DA | NE |
| Obrazec III.2 – Parafiran vzorec garancije za odpravo napak v garancijski dobi | DA | NE |
| Obrazec III.3 - Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih zahtev | DA | NE |
| Obrazec III.4 – Izjava o izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju – izpolnjena, podpisana in žigosana in dokazilo skladno z Uredbo o javnem naročanju PRILOŽI: ponudnik/soponudnik | DA | NE |
| Vzorec pogodbe - parafirana vsaka stran pogodbe | DA | NE |
| Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če je potrebna | DA | NE |
| Cenik del in cenik materiala, ki velja pri ponudniku na dan oddaje ponudbe | DA | NE |
| Enotni evropski dokument v zvezo z oddajo javnega naročila (ESPD) – izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |

2. Oznaka, predmet in način oddaje javnega naročila:

Oznaka: Ukinitev ŽP in gradnja povezovalne ceste

Predmet javnega naročila je izbor izvajalca za izvedbo povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne železniške proge št. 31 Celje – Velenje.

Naročilo ni razdeljeno na sklope.

Podrobne specifikacije del so navedene v prilogi razpisne dokumentacije POPISI.

Variantne ponudbe niso dopustne.

Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi). Pogodbena dela morajo ponudniki izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom. Ponudnik bo moral po končanih delih predložiti dokazila o kvaliteti vgrajene opreme in materialov oz. izvesti kvalitetni pregled izvedenih del s pooblaščenimi izvedenci za posamezna področja.

Kraj izvedbe predmeta naročila:  naselje Polzela pri Garantu na območju občine Polzela.

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo v predpisanem roku sklenil gradbeno pogodbo za izvajanje.

Naročnik bo ponudnike razvrstil glede na merilo na seznam zaporedno tako, da si bodo posamezne ponudbe sledile od najugodnejšega do manj ugodne, nato pa preveril dopustnost ponudbe najugodnejšega ponudnika.

- Navodila za izdelavo ponudbe

2.1. Jezik v ponudbi

Ponudbo na podlagi javnega razpisa mora ponudnik izdelati v slovenskem jeziku.

2.2	 Pravni viri

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

• Zakon o javnem naročanju (ZJN-3;  Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19)

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo);

• Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)

• Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)

• Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter

• vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.

2.3	 Izpolnjevanje razpisne dokumentacije

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati. Vsebine predloženih obrazcev, izjav, listin in dokumentov v tej razpisni dokumentaciji ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik je dolžan prebrati določila pogodbe in s podpisom obrazca št. II.6 izjavlja, da z njeno vsebino v celoti in nepreklicno soglaša.

2.4	 Listine v ponudbi

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu ali fotokopiji, ki je ni treba notarsko overiti. Starost posameznih dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te razpisne dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

2.5	 Ponudba

Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe proučiti celotno razpisno dokumentacijo.

Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Naročnik lahko ponudbeno dokumentacijo preveri zaradi računskih napak. V primeru, da bo naročnik ugotovil očitne računske napake (napake pri seštevanju, množenju itd.), lahko ob pisnem soglasju ponudnika te napake popravi, če se pri tem ne spremenita količina in cena na enoto brez DDV. Popravek računskih in drugih napak je mogoč izključno v primerih in pod pogoji, ki jih določa 89. člen ZJN-3. V primeru razlike med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bo naročnik upošteval zneske, izražene z besedami.

Kljub možnosti preverjanja računskih napak s strani naročnika, ponudnik odgovarja za pravilnost svojih izračunov. V kolikor bodo izračuni napačni in jih ponudnik ne bo preverjal ali če računskih napak ne bo našel ali odpravil, se upoštevajo podatki, navedeni v ponudbi (obrazec II.1).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbe in drugih delov razpisne dokumentacije brez soglasja naročnika. V primeru, da ponudnik brez soglasja naročnika spremeni navedeno vsebino ponudbe, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik mora v celoti izpolniti vse postavke iz Popisa (Priloga 1). V primeru, da določena postavka ni izpolnjena in ostane vrednost postavke 0,00 EUR, se šteje, da je ponudnik ta dela zajel v drugi postavki. Ponudnik bo moral vsa dela izvesti v skladu s ponudbenimi vrednostmi.

Če ponudnik ne izpolni polja z navedbo tipa izdelka, ki ga ponuja, se šteje, da ponuja v popisu naveden izdelek.

Popis del (Priloga 1) mora ponudnik predložiti tudi v elektronski obliki, in sicer v Excel tabeli.

2.6	 Garancijska doba

- 10 let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost

- 5 let za vsa ostala razpisana dela.

2.7	 Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje (v skladu z obrazcem II.7-2). Višina zavarovanja za resnost ponudbe mora biti vsaj 20.000, EUR, veljavnost zavarovanja do 31. 12 2021. Skeniran original zavarovanja se priloži kot »pdf« dokument v razdelek »druge priloge«.

2.8	 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik bo moral, za namen zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,  predložiti bančno ali kavcijsko zavarovanje  v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Originalno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik moral predložiti najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe. Veljavnost garancije mora biti 60 dni daljša od končnega roka za izvedbo vseh del.

V kolikor ponudnik ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pri sklenitvi pogodbe oz. najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je ponudnik odstopil od sklenjene pogodbe, t.j. od javnega naročila in se vnovči bančna garancija za resnost ponudbe.

2.9	 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Za namen zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku bo moral ponudnik predložiti   bančno garancijo ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbenih vrednosti z DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Originalno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik predložiti naročniku hkrati s podpisom zapisnika o končnem obračunu, sicer se šteje, da primopredaja ni bila opravljena. Z izdanim zavarovanjem se banka/zavarovalnica nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor ponudnika, izplačala znesek v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku veljavnosti garancije ne bo izpolnil svoje obveznosti odpraviti napake in pomanjkljivosti.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti odpraviti napake in pomanjkljivosti.

2.10	Ponudba s podizvajalci in skupna ponudba

Ponudba s podizvajalci

V obrazcu II.2 morajo biti navedeni morebitni podizvajalci za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Če naročnik pri izvedbi javnega naročila ne bo sodeloval s podizvajalci, to navede v obrazcu II.2, soglasij podizvajalcev (obrazec II.3) mu ni treba prilagati.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

-	navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

-	kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-	izpolnjene ESPD/lastne izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

-	priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

-        glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

-       podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

-        glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. Členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Skupna ponudba

Ponudbo  lahko  predloži  skupina  izvajalcev.

V obrazcu II.4 morajo biti navedeni morebitni soponudniki za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Pravni akt o  skupni izvedbi naročila, bo naročnik zahteval naknadno v postopku ugotavljanja dopustnosti ponudbe. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno  opredeliti  odgovornosti  posameznih  soponudnikov  za  izvedbo  naročila.  Pravni  akt  o skupni izvedbi naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino soponudnikov, v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa tudi vsi drugi soponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Če ponudnik pri izvedbi javnega naročila ne bo nastopal s soponudniki, to navede v obrazcu II.4, pooblastila soponudnikov za podpis skupne ponudbe (obrazec II.5) pa mu ni treba prilagati.

2.11	Posredovanje podatkov

Izbrani ponudnik mora v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila naročniku na njegov poziv posredovati podatke o:

-	svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

-	gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

2.12	Zaupnost podatkov

Naročnik bo varoval zaupnost podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem naročilu oziroma pri izvrševanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati skladno s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni niti na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali po zaključku postopka. Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. Kot zaupni bodo obravnavani samo tisti dokumenti, ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu zapisano »ZAUPNO«.

2.13	Pojasnila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo do 23. 8.  2021 preko Portala javnih naročil. Naročnik bo na pravočasno zastavljena vprašanja odgovoril  najkasneje do 25 8. 2021.

2.14	Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik mnenja, da je pri določenem naročilu glede na njegove predhodno določene zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, jo bo naročnik preveril in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo zavrnil.

3.	Oddaja ponudbe

3.1	 Način oddaje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta » Navodila za uporabno informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI ( v nadaljevanju: Navodila za uporabo e_JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn, v skladu z Navodili za uporabo e_JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem mestu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdili: SIGENCA (www.sigen-ca.si),POŠTA@CA ( postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB ( www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 1. 9. 2021 do 10.00 ure. Za oddano se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom » ODDANO«.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek >Predračun< naloži izpolnjen obrazec >Povzetek predračuna (rekapitulacija)< v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec >Predračun< pa naloži v razdelek >Drugi dokumenti<. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek >Predračun<, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek >Drugi dokumenti<, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku >Drugi dokumenti<.

Za ustrezno pripravo in navodila glede predračuna glejte tudi opozorila naročnikom v zvezi s pravilno pripravo razpisne dokumentacije po uveljavitvi obveznega elektronskega javnega naročanja, ki so dostopni na spletni strani Direktorata za javno naročanje: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/vzorcna-razpisna-dokumentacija in https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e.JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem primeru odprta zadnja ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=5059.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1. 9. 2021 in se bo pričelo ob 10.05 na spletnem portalu https://ejn.gov.si/eJN2

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, bodo imeli te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku » Zapisnik o odpiranju ponudb«.

4.2	 Ustavitev postopka in zavrnitev vseh ponudb

Naročnik lahko skladno z določbami 90. člena ZJN-3:

-	do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila,

-	na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe,

-	po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

Izbira ponudnika je izključna pravica naročnika. Naročnik tudi ne odgovarja ponudniku za škodo, ki bi jo utrpel, ker ni bila sprejeta njegova ponudba. Ponudniki sami nosijo stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudb.

5.	Resničnost podatkov

Ponudnik jamči za resničnost vseh podatkov, navedenih v ponudbi, za kar se zaveže tudi v izjavi o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov (obrazec II.6).

Na zahtevo naročnika bo ponudnik v postavljenem roku naročniku izročil ustrezna potrdila, ki se nanašajo na vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma druge navedbe iz ponudbe.

Na zahtevo naročnika bo ponudnik v postavljenem roku izročil naročniku dovoljenje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za ponudnikove pooblaščene osebe za zastopanje.

Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

6.	Obseg in veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 24. 12. 2021

Na zahtevo naročnika je ponudnik dolžan veljavnost ponudbe podaljšati.

7.	Obvezni pogoji

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik so navedeni v poglavju III. te razpisne dokumentacije (Pogoji za pridobitev sposobnosti in njihovo dokazovanje).

8.	Pogodba in podpis

8.1	 Sklenitev pogodbe

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku petih (5) dni po prejemu pogodbe, v nasprotnem primeru bo naročnik vnovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

8.2	 Rok izvedbe del

Rok izvedbe del je 180 dni od uvedbe v delo.

Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega. V kolikor je rok izvedbe del daljši od zahtevanega, se ponudba izloči.

8.3	 Plačilni pogoji

Opravljena dela  se bodo obračunavala z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij skladno z napredovanjem del. Situacije se bodo  izstavile  na naslov financerjev in sicer 70 % na Ministrstvo za infrastrukturo in 30 % na Občino Polzela.   V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan izdajati račun izključno v elektronski obliki (e-račun), sofinancer in naročnik pa prejemati e-račune preko aplikacije UJPnet.

Sofinancer in naročnik bosta izvajalcu plačevala opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij, ki so priloga e-računu. Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo skupaj z e-računom financerju in naročniku v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev.

Situacija bo morala biti predhodno potrjena s strani inženirja ter pregledana in potrjena s strani naročnika in financerja.  Rok plačila e-računa je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije, ki je podlaga za izplačilo e-računu.

8.4	 Dodatna dela

Za dodatna dela, ki niso vključene v prvotno naročilo, vendar bodo zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo predmetnega javnega naročila, veljajo določila ZJN-3.

9.	Pravica do zahteve za revizijo postopka – pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11 in naslednji).

10.	Protikorupcijsko določilo

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in/ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi stopila v veljavo ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati dejanj, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri dobavitelja/izvajalca  ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Naročnik opozarja, da če bi pri tej pogodbi kdorkoli v imenu ali na račun katerekoli pogodbene stranke obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli nedovoljeno korist za:

-	pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

-	opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

-	drugo ravnanje ali opustitve dejanja, s katerim je drugi pogodbeni stranki povzročena škoda,

-	pomoč pri pridobitvi nedovoljene koristi drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je sklenjena pogodba nična.

V tem primeru bo naročnik nemudoma prekinil vse aktivnosti v zvezi z izvajanjem te pogodbe, razen tistih aktivnosti, ki preprečujejo nastanek morebitne škode na že delno izvedenem predmetu pogodbe.

Obvezna priloga pogodbe o izvedbi javnega naročila je izjava po 14. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2).

11.	 Končna določila

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne razpisne dokumentacije. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3, ZPVPJN in Obligacijskega zakonika.

Jože Kužnik, župan

- II.1 PONUDBA

| Naročnik | OBČINA POLZELA |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za izvedbo povezovalne ceste v občini polzela in ukinitev nivojskega prehoda polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| Oznaka javnega naročila | JN005204/2021-B01 |

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Sedež |
| Davčna številka |  |
| Matična številka |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |

| Ponudba št. |  |
| --- | --- |

Po pregledu razpisne dokumentacije potrjujemo, da vam v okviru  predmetnega javnega naročila,nudimo izvedbo predmeta javnega naročila:

GOI DELA

| I. PONUDBENA CENA BREZ DDV | EUR |
| --- | --- |
| II. DDV 22 % | EUR |
| III. PONUDBENA CENA Z DDV | EUR |

V  primeru, da bo naša ponudba sprejeta, jamčimo, da bo naročilo izvedeno v skladu z razpisno dokumentacijo.

Veljavnost ponudbe:  24. 12. 2021

Oseba odgovorna za izvedbo naročila, podpis ponudbe in pogodbe (zakoniti zastopnik ali pooblaščenec):

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Funkcija |  |

Oseba odgovorna za sprejem naročil:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| E-naslov |  |
| Telefonska številka |  |
| Faks številka |  |

Zavezujemo se, da bomo na poziv naročnika podaljšali veljavnost ponudbe.

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

II.2	NAVEDBA PODIZVAJALCEV

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za izvedba povezovalne ceste v občini polzela in ukinitev nivojskega prehoda polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| Oznaka javnega naročila | JN005204/2021-B01 |

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |

Pri izvedbi predmetnega javnega naročila bomo sodelovali s podizvajalci.

Ustrezno obkrožite:  DA         NE

V primeru, da ste obkrožili DA, izpolnite spodnje tabele.

| Naziv, naslov, kontakt | Odgovorna oseba | Vrsta del |
| --- | --- | --- |

| naziv, naslov, kontakt | Odgovorna oseba | Vrsta del |
| --- | --- | --- |

3.

| naziv, naslov, kontakt | Odgovorna oseba | Vrsta del |
| --- | --- | --- |

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

II.3 ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCEV

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c.28, p.Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za izvedba povezovalne ceste v občini polzela in ukinitev nivojskega prehoda polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| Oznaka javnega naročila | JN005204/2021-B01 |

| Podizvajalec |  |
| --- | --- |
| Sedež |
| ID št. za DDV |  |
| Transakcijski račun |  |

Kot podizvajalec pri izvedbi javnega naročila za Izbor izvajalca za  izvedba povezovalne ceste v občini polzela in ukinitev nivojskega prehoda polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge  Celje-Velenje v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo/ne zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika.

Kot podizvajalec pri izvedbi javnega naročila   soglašamo,

da naročnik terjatve, ki jih bomo imeli do izbranega ponudnika in ki bodo izhajale iz našega sodelovanja pri izvedbi predmeta javnega naročila, poravna neposredno na naš transakcijski račun, naveden v okvirnem sporazumu med izbranim ponudnikom in naročnikom. Terjatve se bodo poravnale na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izbrani ponudnik in priložil svojim računom naročniku.

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca in žig: |
| --- | --- |

II.4	NAVEDBA SOPONUDNIKOV V SKUPNI PONUDBI

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c.28, 3311 Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za izvedba povezovalne ceste v občini polzela in ukinitev nivojskega prehoda polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| Oznaka javnega naročila | JN005204/2021-B01 |

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |

Pri izvedbi predmetnega javnega naročila bomo nastopali s soponudniki.

Ustrezno obkrožite:  DA         NE

V primeru, da ste obkrožili DA, izpolnite spodnje tabele.

| Naziv, naslov, kontakt | Odgovorna oseba | Vrsta del |
| --- | --- | --- |

| naziv, naslov, kontakt | Odgovorna oseba | Vrsta del |
| --- | --- | --- |

3.

| naziv, naslov, kontakt | Odgovorna oseba | Vrsta del |
| --- | --- | --- |

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

II.5 POOBLASTILO ZA PODPIS SKUPNE PONUDBE

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za izvedba povezovalne ceste v občini polzela in ukinitev nivojskega prehoda polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| Oznaka javnega naročila | JN005204/2021-B01 |

Soponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Pošta in poštna številka |  |
| Zakoniti zastopnik |  |

Kot soponudnik pri izvedbi predmetnega javnega naročila ponudnika…………………………………………………………………………………………. določamo za vodilnega partnerja in nosilca posla in ga pooblaščamo, da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi njeno morebitno dopolnitev, spremembo, umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe soponudnika in žig: |
| --- | --- |

II.6 IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA IN O RESNIČNOSTI PODATKOV

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za izvedbo povezovalne ceste v občini polzela in ukinitev nivojskega prehoda polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| Oznaka javnega naročila | JN005204/2021-B01 |

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |

Kot ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila

izjavljamo

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni, - bomo v ustreznem roku predložili bančno ali drugo kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi, v skladu z določili RD.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - nimamo na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje oz. pooblastilo, da OBČINA POLZELA  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene izvedbe povezovalne ceste v občini polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge  Celje-Velenje

objavljen na Portalu javnih naročil pod številko  JN   pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

II.7-1  VZOREC ZAVAROVANJA  ZA RESNOST PONUDBE

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c.28, 3313 Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za izvedbo povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| Oznaka javnega naročila | JN005204/2021-B01 |

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:  20.000,00 EUR  dvajsettisoč EUR(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: 31.12.2021 (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s to garancijo / zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije / zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- Naročnik zavarovanja po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne

- Naročnik zavarovanja ne sklene pogodbe v določenem roku

- Naročnik zavarovanja v določenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Naročnik zavarovanja pred podpisom pogodbe ne predloži zahtevanega dokazila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS)

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

II.7-2 VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c.28, 3313 Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za izvedbo povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| Oznaka javnega naročila | JN005204/2021-B01 |

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |

VZOREC – ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

BANČNA GARANCIJA / KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI št.____________

Naziv banke (izdajatelja garancije):………………………………………………….

Kraj in datum:…………………….

Upravičenec:………………………

Garancija št: ....................

V skladu s pogodbo o izvedbi gradbenih in drugih del, sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) Občino Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela in izvajalcem ......................................... (naziv izvajalca) z dne ……………………………. je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo  ________________________________________________  «, v skupni vrednosti...................................... EUR z DDV, najkasneje do ......................... v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo naročnika se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca plačali ........................... EUR, to je 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v razpisni dokumentaciji in navedeni pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št....................

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še najmanj 60 dni po poteku obdobja, za katerega je sklenjena pogodba. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Javno naročilo: |  |
| Št. Objave: | JN005204/2021-B01 |
| Datum objave: |  |

Spodaj podpisani/a pooblaščam/o naročnika, da za potrebe zgoraj navedenega javnega naročila pridobi podatke iz kazenske evidence pri Ministrstvu za pravosodje za navedene pravne osebe (gospodarski subjekt) oziroma fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

PRAVNA OSEBA (gospodarski subjekt)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| ID za DDV |  |
| Matična številka |  |

Podpis zakonitega zastopnika:

Žig:

FIZIČNA OSEBA

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Državljanstvo: |  |

Podpis:

| II.8 VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za izvedbo povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| Oznaka javnega naročila | JN005204/2021-B01 |

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |

VZOREC – ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.____________

Naziv banke (izdajatelja garancije): ……………………….

Kraj in datum: …………………

Upravičenec: …………………..

Garancija št....................

V skladu s pogodbo o izvedbi gradbenih del, sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela, sofinancerjem Ministstvo za infrastrukturo) in izvajalcem ............................................. (naziv izvajalca) z dne …………………………… je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo» izvedba povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge  Celje-Velenje «  v skupni vrednosti....................................... EUR z DDV (5 % končne pogodbene vrednosti z DDV), najkasneje do ......................... v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Izdajatelj garancije se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek, če izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti do naročnika, to je če ne odpravi napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Na zahtevo naročnika se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali........................... EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti odpraviti napake in pomanjkljivosti v garancijski dobi, skladno z zgoraj citirano pogodbo, ne bo izpolnil.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št....................

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja do najkasneje 10 let od dneva primopredaje del. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- POGOJI ZA PRIDOBITEV SPOSOBNOSTI IN NAČIN DOKAZOVANJA

- Razlogi za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila

|  | POGOJ ZA PRIDOBITEV SPOSOBNOSTI | NAČIN DOKAZOVANJA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. | Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila iz 79. člena ZJN-3 (v nadaljevanju: ESPD). |
| 2 | Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo v vrednosti 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. | ESPD |
| 3 | Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. | ESPD |
| 4 | Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. | ESPD |
| 5 | Nad ponudnikom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek, niti ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. | ESPD |

OPOMBA: Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora pogoje iz točk 1-5 izpolnjevati tudi ponudnik, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila kot podizvajalec. Ponudnik mora ponudbi poleg svojega ESPD-ja priložiti tudi ESPD, ki ga izpolni podizvajalec.

OPOMBA: Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo v okviru skupne ponudbe, mora pogoje iz točk 1-5 izpolnjevati tudi ponudnik, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila v okviru skupne ponudbe. V primeru skupne ponudbe morajo ESPD-je predložiti vsi partnerji v skupini.

- Pogoji za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila

|  | POGOJ ZA PRIDOBITEV SPOSOBNOSTI | NAČIN DOKAZOVANJA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila. | ESPD |
| 2 | Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. | ESPD |
| 3 | Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. | Izjava podizvajalca (Obrazec III.1) |
| 4 | Ponudnikov letni promet v letu 2020 presega 1.000.000,00 EUR. Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa. | ESPD |
| 5 | Reference: v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila, je ponudnik izvedel vsaj eno tovrstno gradnjo ali rekonstrukcijo cestnega premostitvenega objekta za javni promet svetle dolžine med sosednjima podporoma vsaj 20 m in v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR brez DDV. | ESPD + obrazec III.2 |
| 6. | Reference je potrebno priložiti tudi za odgovornega vodjo del in vodjo posameznih del. Odgovorni vodja del mora izpolnjevati naslednje pogoje: - ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva, - izpolnjuje pogoje po GZ za vodjo del, - vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev ali vodij del pri IZS,oziroma za vpis izpolnjuje predpisane pogoje, Reference za OVD so: da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudbe vsaj enkrat vodil : - delo, ki zajem strojne regulacije tira v dolžini vsaj 200m na javni železniški infrastrukturi, - delo, ki zajema ukinitev nivojskega prehoda na javni železniški infrastruturi v vrednosti vsaj 25.000, EUR brez DDV Reference za vodjo posameznih del: da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudbe kot vodja del, vodja posameznih del ali vodja gradbišča vsaj enkrat vodil: novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega premostitvenega objekta za javni promet svetle dolžine med sosednjima podporama vsaj 20m in v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR | ESPD + obrazec III.2 |

OPOMBA: Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora pogoje iz točk 1-2 izpolnjevati tudi ponudnik, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila kot podizvajalec. Ponudnik mora ponudbi poleg svojega ESPD-ja priložiti tudi ESPD, ki ga izpolni podizvajalec.

OPOMBA: Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo v okviru skupne ponudbe, mora pogoje iz točk 1-4 izpolnjevati tudi ponudnik, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila v okviru skupne ponudbe. V primeru skupne ponudbe morajo ESPD-je predložiti vsi partnerji v skupini.

OPOMBE K TOČKI 5:

1. Vsaki referenci mora biti priložen obrazec III.8, podpisan s strani investitorja/naročnika iz katerega izhaja utemeljitev reference. V primeru, da sta investitor/ naročnik Občina ali Direkcija RS za ceste, referenc ni potrebno potrjevati.

- Uredba o zelenem javnem naročanju

- Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se morajo upoštevati:

- zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in

- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.

- Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

- proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

- notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

- 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

- 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

- materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

- Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

Dokazilo k točki 3-podtočke 1-3: Izjava o izpolnjevanju zahtev Uredbe o javnem zelenem naročanju (obrazec III.3) ali ustrezno dokazilo.

_______________________________________________________________________________

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahteve razpisne dokumentacije in predložili ustrezna dokazila oziroma izjave.

Če ima ponudnik/soponudnik/podizvajalec sedež v tuji državi, mora ponudnik predložiti uradno listino, s katero dokazuje pogoj za priznanje sposobnosti, ki jih skladno s pravili posamezne države izda pristojni organ. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, državni organi ne izdajajo potrdil, zahtevanih ZJN-3 oz. razpisni dokumentaciji ali pa taka potrdila ne zajemajo vseh primerov, navedenih v ZJN-3 oz. razpisni dokumentaciji, jih lahko nadomestijo z zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika v skladu s četrtim odstavkom 77. člena ZJN-3. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

Tuji ponudniki (nosilci ponudbe) morajo v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve je obvezna priloga ponudbe.

Če ponudnik v svoji ponudbi ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje oz. v ponudbi ne priloži ali ne izpolni ustrezne listine oziroma ponudbe ne dopolni z dokazili na podlagi poziva naročnika v roku, ki ga določi naročnik, bo ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka, ne glede na siceršnjo vsebino ponudbe.

Izpolnjevanje  pogojev za podizvajalce/ponudnike iz skupne ponudbe mora biti dokumentirano  na  isti način, kot se zahteva za ponudnika.

III.1   IZJAVA PODIZVAJALCA

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, p.Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za izvedba povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| Oznaka javnega naročila | JN005204/2021-B01 |

Podizvajalec:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Pošta in poštna številka |  |
| Zakoniti zastopnik |  |

pod  materialno  in  kazensko  odgovornostjo

IZJAVLJAM

da je ponudnik _____________________ v predhodnih postopkih javnega naročanja ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnaval vse zapadle obveznosti do podizvajalca.

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca in žig: |
| --- | --- |

III.2 POTRDILO INVESTITORJA/NAROČNIKA

Potrdilo za reference v postopku JN za izbor  izvajalca za izvedbo povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge  Celje-Velenje

| POTRDILO INVESTITORJA/NAROČNIKA |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefon: |  |
| Elektronska pošta: |  |
| Predmet naročila (opis gradbenih del): |  |
| Vrednost naročila: |  |
| Leto izvajanja: |  |
| Kraj izvajanja: |  |
| Izvajalec: |  |
| Dela izvajalca so bila izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe Datum: Žig investitorja/naročnika: Podpis investitorja/naročnika: |  |

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, p.Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za izvedba povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| Oznaka javnega naročila | JN005204/2021-B01 |

- III.3 IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZAHTEVE

- Ponudnik:

- V POSTOPKU PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

- IZJAVLJAMO

- Da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika;

- Da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;

- Da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ( Uradni list RS, št.3/02, 57/03, 83/05);

- Da imamo na razpolago naslednje število strokovnega kadra ( obvezno gradbeni inženir z opravljenim strokovnim izpitom ( glej gradbeni zakon)),

- Da imamo za načrtovana dela ustrezno strojno opremo,

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

- III.3 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV Uredbe o zelenem javnem naročanju

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, p.Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za izvedbo povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge Celje-Velenje |
| Oznaka javnega naročila | JN005204/2021-B01 |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

- V postopku predmetnega  javnega naročila

- IZJAVLJAMO

da izpolnjujemo zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju, in sicer:

- Pri investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se upoštevajo:

- zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe,

- Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

- proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

- notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

- 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

- 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

- materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

- Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

- IV. MERILO ZA IZBIRO

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- Najnižja cena z DDV

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ponudbeno ceno, bo naročnik naročilo oddal tistemu ponudniku, ki je v sistem e-JN prvi oddal ponudbo.

- V. OSNUTEK POGODBE

| Naročnik | Sofinancer | Izvajalec |
| --- | --- | --- |
| OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela ki jo zastopa Jože KUŽNIK, župan | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana ki jo zastopa Ljiljana HERGA, direktorica |  |

| Podpisnik pogodbe: Jože KUŽNIK | Podpisnik pogodbe: Ljiljana HERGA | Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- | --- |
| Davčna št: SI 27768228 | Davčna št.: SI 75827735 | Davčna št.: |
| Matična št.: 1357603 | Matična št.: 5300177000 | Matična št.: |
| Transakcijski račun: SI56 01373 01 0000 4520 | Transakcijski račun | Transakcijski račun |
| Telefon: 03 703 32 00 | Telefon: | Telefon: |
| E-pošta: obcina.polzela@polzela.si | E-pošta: | E-pošta: |

sklenejo

POGODBO  št. ________

za »Izvedbo povezovalne ceste v Občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne železniške proge Celje - Velenje«

I. UVODNA DOLOČBA

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

da sta

- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor, Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol. (v nadaljevanju: sofinancer) in OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, ki jo zastopa župan Jože Kužnik (v nadaljevanju: naročnik) sklenila na podlagi 10. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 21/15), 52. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu Uradni list RS, št. 56/13), 50. člena Pravilnika o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 49/16) in  Sporazuma o sofinanciranju za izvedbo ukinitve nivojskih prehodov preusmeritev prometa in nadgradnja podsistema zavarovanja na regionalni železniški progi št. 31 Celje-Velenje z dne 19. 10. 2018,

- da je naročnik – izvedel postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Izvedbo povezovalne ceste v Občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne železniške proge Celje - Velenje « po  Odprtem postopku v skladu z določili ZJN -3,

- da je bil izvajalec, na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila št. _________, z dne ______, izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila.

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo morebitne osebne podatke varovali in obdelovali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Ul.l. 119, 4.5.2016 str. 1-88). Osebni podatki bodo posredovani na obdelovalca, ki pripravlja in izvaja obračun ter nakazilo.

II. PREDMET POGODBE

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

»Izvedbo povezovalne ceste v Občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne železniške proge Celje - Velenje.«.

Podrobnejši obseg predmeta pogodbe je razviden iz specifikacije naročila in razpisne dokumentacije, ki je priloga te pogodbe.

Izvajalec bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu, kot izhaja iz naslednjih dokumentov:

- pogodba, katere del je tudi razpisna dokumentacija – v celoti,

- ponudba št. ………………………… z dne ………. s predračunom izvajalca in vsemi

ostalimi prilogami ponudbe

Posebne gradbene uzance veljajo v delih, v katerih niso v nasprotju z določili te pogodbe.

III. POGODBENA VREDNOST DEL

Vrednost pogodbenih del iz 3. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ____________ z dne ___________ in znaša

brez davka na dodano vrednost ____________________ EUR

(z besedo …………………………………………………………………..………... 00/100)

in z davkom na dodano vrednost ___________________ EUR,

(z besedo …………………………………………………………………..………... 00/100)

od tega DDV _________________ EUR.

(z besedo …………………………………………………………………..………... 00/100)

Ponudba izvajalca št. ______________ z dne _________  z vso pripadajočo dokumentacijo v tem postopku in pogoji je sestavni del te pogodbe.

Pogodbena vrednost del za gradnjo predmeta iz 3. člena te pogodbe je dogovorjena po načelu »skupaj dogovorjena cena« in vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti. Vrednost je fiksna in nespremenljiva. Količine, ki so podane v ponudbenem predračunu za gradnjo so okvirne in informativne in razlike do dejanskih količin ne bodo osnova za uveljavljanje kakršnega koli doplačila za izvedbo del po načelu »skupaj dogovorjena cena«.

IV. IZVEDBENI ROK

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del po uvedbi izvajalca v delo. Dela se obvezuje dokončati v roku 180 dni od uvedbe v delo.

Naročnik in izvajalec del sta soglasna, da se kot dokončanje del šteje izpolnitev vseh obveznosti, potrebnih za izdajo Potrdila o prevzemu del, ki jih podrobneje določa 17. člen te pogodbe.

V. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA IN SOFINANCERJA

Naročnik se obvezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno dokumentacijo, s katero razpolaga, izvajalca zapisniško uvesti v delo.

Naročnik in sofinancer bosta sodelovala z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo ter bosta tekoče obveščala izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del. Uredila bosta tudi plačilne obveze izhajajoč iz pogodbe.

VI. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve, sofinancer in naročnik pa se zavežeta, da mu bosta za to plačala pogodbeno vrednost.

Izvajalec se zavezuje dela prevzeta po pogodbi izvršiti strokovno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter v skladu z razpisno dokumentacijo.

V času izvedbe pogodbenega dela mora izvajalec sodelovati s predstavnikom naročnika, predstavnikom sofinancerja in predstavnikom nadzora ter naročnika sproti obveščati o tekočih problemih in nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan naročniku in sofinancerju v času izvajanja te pogodbe mesečno predložiti poročilo o opravljenem delu v roku pet (5) dni po opravljenem delu oziroma do 5. v mesecu za pretekli mesec, če delo traja več mesecev. Naročnik lahko zahteva vmesno poročilo tudi v kateremkoli trenutku med izvajanjem pogodbenega dela.

Izvajalcu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

V zvezi z izvajanjem prevzetih del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje, da bo:

- predložil terminski plan

- zakoličil objekt;

- naročniku pred pričetkom del predložil (s strani inženirja potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti;

- naročniku pred pričetkom del (21 koledarskih dni pred začetkom izvajanja del) predložil tehnološko ekonomski elaborat;

- po uvedbi v posel zavaroval predana zemljišča potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;

- vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču predložil naročniku dokazilo, da je sklenil zavarovanje v skladu s 14. členom GZ.

- označil gradbišče s tablo na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb;

- kopijo prijave gradbišča namestil na vidno mesto;

- zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje oziroma vodje del na gradbišču v času izvajanja del;

- vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in mesečno knjigo obračunskih izmer;

- izvršil dela solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

- izročil dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

- naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del;

- dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del;

- izvajal dela s strokovnim kadrom iz 23. člena;

- zamenjavo strokovnega kadra izvedel le ob pridobitvi predhodnega soglasja naročnika;

- kadar se ne bodo izvajala neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila;

- zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur.l. RS, št. 36/18), ki ga bo v štirih (4 tiskanih in 4 elektronskih) izvodih dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del;

- po zaključku del dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del:

- Izdelal projekt za vpis v uradne evidence (PVE);

- dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (vključno z navodili za vzdrževanje in obratovanje objekta);

- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet;

- zagotovil vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, in uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode in razdre pogodbo.

Če bi pogodbena kazen presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik in sofinancer zahtevata povrnitev dejanske škode in razdre pogodbo.

VII. ZAVAROVANJE POSLA

Izvajalec mora v roku 10 dni po podpisu te pogodbe naročniku izročiti bančno ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, s katero se garant nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo brez odlašanja in brez kakršnihkoli ugovorov na prvi pisni poziv naročnika, v 15 dneh plačal znesek iz dane garancije, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, če ne bo izpolnil določil pogodbe, če bo delal v nasprotju z določili razpisne in ponudbene dokumentacije ali če ne bo upošteval navodil pooblaščene osebe naročnika.

Garancija mora biti veljavna še najmanj  60 dni po poteku roka za dokončno izvedbo del po tej pogodbi.

Če se med izvajanjem pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta ali količina, mora izvajalec predložiti, v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi, novo garancijo v korist naročnika z novim rokom trajanja le-te in morebitno spremenjeno pogodbeno vrednostjo.

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

VIII. PLAČILNI POGOJI

Opravljena dela bo izvajalec obračunaval z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij skladno z napredovanjem del.

Po potrjeni obračunski situaciji se izstavita E-račune po deležih financiranja in sicer sofinancerju; Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji RS za ceste v deležu 70 % in naročniku Občini Polzela v deležu 30 %.  Priloga e-računu je obračunska situacija.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku in sofinancerju izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun).

Naročnik in sofinancer bosta izvajalcu plačevala opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij, ki so priloga e-računu. Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo skupaj z e-računom naročniku in sofinancerju v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev.

Situacija mora biti predhodno potrjena s strani inženirja ter pregledana in potrjena s strani naročnika in sofinancerja. Naročnik in sofinancer sta dolžna situacijo, po predhodni potrditvi s strani inženirja, v roku 15 dni po prejemu, potrditi oziroma zavrniti.  Rok plačila e-računa je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije, ki je podlaga za izplačilo e-računu.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, bodo plačila izvedena na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v situaciji oz. v skladu z dogovorom partnerjev v sporazumu o skupnem nastopanju.

Naročnik in sofinancer bosta poravnala dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun oz. v skladu s 15.a. čl. te pogodbe, v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo.

15a. člen

Podatki o posameznem podizvajalcu so navedeni v prilogi te pogodbe za vsakega podizvajalca in so sestavni del te pogodbe.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika in sofinancerja, da le ta na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije, neposredno plačujeta podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za neposredno plačilo.

Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju pogojev iz določb razpisne dokumentacije ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V kolikor podizvajalec ne zahteva neposrednih plačil, mora izvajalec najkasneje v 60 dneh od plačila končnega/zadnjega računa/situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo posameznega podizvajalca, da je ta podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve povezane s predmetom te pogodbe. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilo, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

IX. POGODBENA KAZEN

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v pogodbenem roku, mu bosta naročnik in sofinancer pri izplačilu situacije obračunala pogodbeno kazen v višini 0,2% od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Naročnik in sofinancer ter izvajalec soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku in sofinancerju. Povračilo tako nastale škode bosta naročnik in sofinancer uveljavljala po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. PREVZEM POGODBENEGA DELA IN ODPRAVA NAPAK

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del bosta naročnik in sofinancer pregledala izvršena dela v skladu z določili pogodbe ter tehničnih specifikacij.

Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu del mora Izvajalec predložiti Inženirju:

- načrte izvedenih del (PID),

- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,

- navodila za obratovanje in vzdrževanje,

- dokazilo o zanesljivosti, ki jih je izvajalec pripravljal hkrati z izvajanjem del, z ustrezno kvalificiranim tehničnim osebjem,

- gradbeno knjigo, gradbene dnevnike

Prevzem del se opravi s primopredajnim zapisnikom, ki ga podpišejo naročnik, sofinancer,   izvajalec in izvajalec nadzora po zaključku del.

Naročnik  bo takoj po prevzemu vse potrebne dokumentacije izvedenih del, vložil zahtevek za izdajo uporabnega dovoljenja.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolžan odpraviti v roku, ki ga bo določil organ, ki vodi postopek za izdajo uporabnega dovoljenja. Naročnik in sofinancer bosta objekt prevzel, ko bo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. GARANCIJSKA DOBA IN ZAVAROVANJE

Garancijska doba za izvedena dela je:

- 10 let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost

- 5 let	za vsa ostala razpisana dela.

Garancijska doba začne teči z dnem izdaje Potrdila o prevzemu del.

Pomanjkljivosti ali napake ugotovljene v garancijski dobi, je na naročnikov poziv izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti na način in v rokih opredeljenih v nadaljevanju.

Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku 7 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 14 delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki.

Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 28  delovnih dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času.

Izvajalec je ob tehničnem pregledu oziroma prevzemu del naročniku dolžan izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti pogodbenih del z DDV, ugotovljene na podlagi končne situacije. Veljavnost garancije oz. zavarovanja mora biti najmanj 60 (šestdeset) dni daljša kot je garancijska doba.

Naročnik je upravičen unovčiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če izvajalec napake oziroma pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ne odpravi. Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije do odprave teh napak.

Naročnik, upravljavec in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del, o čemer bo voden tudi zapisnik, ki ga podpišejo predstavniki vseh strank.

XII. STROKOVNI NADZOR

Pooblaščeni predstavnik naročnika je ____________________.

Pooblaščeni predstavnik sofinancerja je _____________________.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku in sofinancerju.

Naloge inženirja bo za sofinancerja izvajala __________________________________________, ki za svojega predstavnika določa __________________________.

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Gradbenega zakona (GZ, UL. RS.št. 61/17) __________________________________________________________ ki za vodjo nadzora imenuje ___________________.

Naročnik zagotovi in odgovarja za izvedbo vseh potrebnih ukrepov in izdelavo zahtevane dokumentacije za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki jih Naročniku nalaga Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (UL. št. 83/05, 43/11). Naročnik v ta namen izvede evidenčno javno naročilo. Izvajalec ukrepov iz tega odstavka je _____________________________.

Posamezni skrbnik pogodbe se lahko zamenja s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi.

Vodja del – Vodja gradnje s strani izvajalca je ……………………..

Spremembo vodje del iz ponudbe lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim soglasjem naročnika, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi. Na novo predlagani vodja del mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Vodilni pogodbenik je______________.

XIII. ODSTOP OD POGODBE

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti drugih strank, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru so pogodbene stranke dolžne poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Naročnik in sofinancer lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošljeta izvajalcu, odstopita od pogodbe, ne da bi s tem omejevala druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, če:

- izvajalec bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja naročnika,

- izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati,

- izvajalec ni takoj začel izvajati del, ki so predmet pogodbe, ne da bi imel utemeljen razlog za to, ali jih je ustavil za dlje kakor 30 dni po prejemu pisnega naloga naročnika naj jih nadaljuje;

- izvajalec večkrat ne izvaja del v skladu s pogodbo ali večkrat ne izpolni svojih obveznosti v skladu s pogodbo ali večkrat spregleda svoje obveznosti v skladu s pogodbo brez upravičenega razloga.

Naročnik in sofinancer lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošljeta izvajalcu, odstopita od izvajanja predmeta pogodbe, v kolikor nastanejo razmere, ki ne zagotavljajo nadaljnje upravičenosti izvedbe predmeta pogodbe oz. nastopi situacija iz predhodnega odstavka, pri čemer je dolžan izvajalcu povrniti vse do prejema obvestila nastale upravičene stroške, brez kakršnekoli škode.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

  - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

  - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

  - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Naročnik in sofinancer si pridržujeta pravico, da odstopita od izvedbe pogodbe iz razlogov veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena.

Naročnik in sofinancer sta izvajalcu v primeru odstopa od pogodbe po tem členu, dolžna plačati samo vsa (v skladu s pogodbo) do tedaj izvršena dela, brez kakršnekoli škode.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Celju.

XV. VARNOSTNE DOLOČBE

Izvajalec je dolžan ohraniti kot zaupne in trajno varovati podatke, ki jih pridobi oziroma za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Izvajalec podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega ter financerjevega soglasja posredovati tretjim osebam.

Pogodbenim strankam ni dovoljena uporaba osebnih podatkov oziroma podatkov, ki predstavljajo davčno tajnost, za katere izvesta pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti v drug namen, ki ni izrecno določen s pogodbo oziroma neposredno povezan z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti. Pogodbene stranke so dolžne zagotoviti zavarovanje navedenih podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o davčnem postopku in drugimi predpisi, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov in davčne tajnosti. Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezne ukrepe za varovanje navedenih podatkov s svojim notranjim aktom.

Izvajalec brez soglasja in pisnega pooblastila naročnika in sofinancerja nepooblaščenim osebam ne sme posredovati informacij v zvezi izvršenimi deli po tej pogodbi.

XVI. KONČNE DOLOČBE

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov ali financerjev funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Če pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem in preneha veljati z naročnikovo seznanitvijo, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava kot izhaja iz prava Evropske unije, slovenskih predpisih, kolektivnih pogodbah ali mednarodnih predpisih okoljskega, socialnega in delovnega prava s strani izvajalca ali podizvajalca ali če se naročnik seznani, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za katera mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Pogodbeni stranki soglašata, da so poleg ponudbene dokumentacije izvajalca sestavni del pogodbe še naslednji dokumenti:

  - Pogodba;

(b)        Ponudba

(c)        Projektna dokumentacija

(d)        Ponudbeni predračun,

(e)         Zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke v skladu z veljavno zakonodajo.

Ta pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

Priloga:

  - specifikacija naročila,

  - ponudba št. ____________ z dne _________ s ponudbenim predračunom,

  - podatki o podizvajalcu(_ kom),

  - zahteve za neposredna plačila in soglasja podizvajalcev (__ kom).

Datum:

Ljiljana HERGA, direktor

Financer: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Datum:

Naročnik: Občina Polzela

Jože KUŽNIK, župan

Datum:

Izvajalec:

IZJAVA PO 14. in 35. ČLENU ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, 158/20)

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:  Izbor izvajalca za  izvedbo povezovalne ceste v občini Polzela in ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2 v km 16+865 regionalne ceste železniške proge  Celje-Velenje

- Podatki o ponudniku

Ponudnik: ……………………………

Zakoniti zastopnik: …………………………..

Davčna številka: ……………………

Matična številka: ………………………

**Število priloženih obrazcev: ………….

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu ponudnika

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. % delež

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. (medsebojno razmerje po ZGD-1)

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. (medsebojno razmerje po ZGD-1)

- ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. (medsebojno razmerje po ZGD-1)

- Ponudnik s podpisom jamči za resničnost podatkov in izrecno dovoljuje, da naročnik lahko za potrebe tega javnega naročila podatke preveri pri pristojnih organih. V primeru, da ponudnik poda lažno izjavo oziroma navede neresnične podatke, je pogodba nična.

| Kraj in datum: | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik število tabel ustrezno poveča in/ali pomnoži.

Ustrezno obkrožite.

Izpolnite le v primeru, da zahtevate neposredno plačilo v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3

Ponudnik število tabel ustrezno poveča in/ali pomnoži.

Če ponudnik ne nastopa s soponudniki in je v Obrazcu II.4 obkrožil NE, Obrazca II.5 ni potrebno prilagati.

Obrazec se kopira za potrebno število pooblastil glede na število soponudnikov.

ESPD je lastna izjava,  ki se uporablja kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje, ki jih ureja 76. člena ZJN-3. (in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, ki jih ureja 75. člen ZJN-3. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. Naročnik si pridržuje pravico preveriti izjave, navedene v ESPD, zato bo od ponudnika zahteval predložitev ustreznih dokazil oziroma pooblastil za preveritev izpolnjevanja posameznega pogoja za sodelovanje ali neobstoja razloga za izključitev v uradni evidenci.

Pri izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti se lahko ponudnik, kadar je to primerno, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti lastno izjavo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila ter na zahtevo naročnika dokazilo, ki bo to dokazovalo (npr. pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen), v nasprotnem primeru lahko naročnik njegovo ponudbo izloči.

V primeru, da namerava ponudnik delo opraviti brez podizvajalcev, tega dokazila ni potrebno predložiti.

OPOMBA: V primeru, da ponudnik namerava delo opraviti brez podizvajalcev, tega dokazila ni potrebno predložiti.

V primeru večjega števila podizvajalcev je potrebno obrazec izjave priložiti za vsakega  podizvajalca, ki bo sodeloval v izvedbi del po ponudbi ponudnika.

Na istem obrazcu je potrebno priložiti referenčna potrdila za OVD in vodjo posameznih del.

Ponudnik lahko namesto izjave predloži dokazilo, iz katerega izhaja, da izpolnjuje vse zahteve Uredbe o javnem zelenem naročanju.