Polzela,   18. 3. 2024

Številka:  4302-0002/2024

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Sanacija plazu »KRK- Andraž«

Postopek evidenčnega naročila št. 4302-0002/2024

Postopek izbora izvajalca za sanacijo plazu »Krk v Andražu«

marec 2024

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

| Priloga 1 | Popis del + CD s popisom del v elektronski obliki (excel) |
| --- | --- |
| Obrazec II.1 | Ponudba |
| Obrazec II.2 | Navedba podizvajalcev |
| Obrazec II.3 | Zahteva in soglasje podizvajalcev |
| Obrazec II.4 | Navedba soponudnikov |
| Obrazec II.5 | Soglasje in pooblastilo soponudnikov |
| Obrazec II.6 | Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov |
| Obrazec II.7 ( 1 in 2) | Izjava o predložitvi zavarovanja za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| Obrazec II.8 | Izjava o predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku |

- POGOJI ZA SPOSOBNOST IN NAČIN DOKAZOVANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

| Obrazec III.1 | Izjava podizvajalca |
| --- | --- |
| Obrazec III.2 | Potrdilo investitorja/naročnika |
| Obrazec III.3 | Izjava o izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju in/ali dokazilo skladno z Uredbo o javnem naročanju |

- MERILO

- PZI PROJEKT

- POPISI

- ESPD

1.   POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 45. člena Zakona obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023) (v nadaljevanju ZORZFS), drugega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F); (v nadaljevanju ZJN-3) in 6. člena Navodil o oddaji evidenčnega naročila št.007-2/2022-1 z dne 1. 2. 2022

Občina Polzela, Malteška cesta 28,  3313 Polzela

vabi zainteresirane ponudnike, da podajo ponudbo v skladu z dokumenti za oddajo evidenčnega naročila za izbor izvajalca za sanacijo plazu »KRK v Andražu«, ki zajema sanacijo uničene lokalne ceste z oznako LC 490331 Andraž – Odcep Oljka, med Andraž nad Polzelo 49 in Andraž nad Polzelo 24, 3313 Polzela.

V skladu z 21. členom ZJN-3 na podlagi 6.  člena Navodil o oddaji evidenčnih javnih naročil št.007-2/2022-1 z dne 1. 2. 2022, je naročnik Občina Polzela dne 20. 3. 2024, na spletni strani občine Polzela na povezavi: https://www.mojaobcina.si/polzela/razpisi/povabilo-k-oddaji-ponudbe-za-izbor-izvajalca-za-sanacijo-plazu-krk-v-andrazu.html objavil Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo sanacije plazu

Ponudbo je mogoče oddati:

- samostojno – kot samostojen ponudnik

- s podizvajalci – kot ponudnik s podizvajalci

- s soponudniki – kot partner v skupni ponudbi

Posamezen ponudnik lahko nastopa v katerikoli od zgoraj navedenih oblik le v eni ponudbi. V kolikor bo ponudnik nastopal v več ponudbah, se vse pozneje prejete ponudbe tega ponudnika izločijo.

Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisujeta veljavna zakonodaja in ta razpisna dokumentacija. Ponudba mora biti sestavljena v skladu s tem povabilom in navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Osnovni podatki o naročilu:

Naročnik:                              Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela

Zastopnik naročnika:             Jože Kužnik, župan Občine Polzela

Kontaktna oseba:                   Magda Cilenšek, Podsekretarka za gosp., okolje in prostor

Datum oddaje ponudbe:        5. 4. 2024

Čas izvajanja storitve:            začetek 20. 4. 2024,  zaključek  30. 9. 2024

Jože Kužnik, župan

2.   NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

- Dopustna ponudba

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upošteval le dopustne ponudbe. Vse ponudbe, ki ne bodo pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo in ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za udeležbo, bodo izločene.

Dopustna ponudba mora vsebovati dokumente in mora biti izpolnjena kot sledi:

KONTROLNI SEZNAM

| Popis del (Priloga 1) – izpolnjen | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| popis del s cenami v excelu ( poslan na e.naslov ali priložen na e.mediju) | DA | NE |
| Obrazec II.1 – Ponudba - izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.2 – Navedba podizvajalcev - izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.3 – Zahteva in soglasje podizvajalcev – če je potrebno - izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.4 – Navedba soponudnikov – izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.5 – Soglasje in pooblastilo soponudnikov – izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.6 – Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov - izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec II.7 (1 in 2) – Izjava o predložitvi zavarovanja za resnost ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - izpolnjeno skladno z obrazcem | DA | NE |
| Obrazec II.8 – Izjava o predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku – izpolnjeno skladno z obrazcem | DA | NE |
| Obrazec III.1 – Izjava podizvajalca - izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |
| Obrazec III.2 – Potrdilo investitorja/naročnika | DA | NE |
| Obrazec III.3 – Izjava o izpolnjevanju zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju – izpolnjena, podpisana in žigosana in dokazilo skladno z Uredbo o javnem naročanju PRILOŽI: ponudnik/soponudnik | DA | NE |
| Cenik del in cenik materiala, ki velja pri ponudniku na dan oddaje ponudbe | DA | NE |
| Enotni evropski dokument v zvezo z oddajo javnega naročila (ESPD) – izpolnjen, podpisan in žigosan | DA | NE |

1. Predmet javnega naročila:

Predmet  naročila je izbor izvajalca za  sanacijo uničene lokalne ceste LC 490 331 Andraž – Odcep Gora Oljka, zaradi plazov, in sicer na odseku med Andraž nad Polzelo 49 in Andraž nad Polzelo 24, 3313 Polzela, na višini cca 335 m. n. v. Poškodba vozišča in plazovi so nastali zaradi obilnih padavin in posledično zaradi namočenosti terena. Odseki na tangiranem območju so razdeljeni v pet sklopov, in sicer:

- Sanacija poškodovanega vozišča

- Objekt; PLAZ 1

- Objekt; PLAZ 2

- Objekt; PLAZ 3

- Objekt; PLAZ 4

Predlog sanacije je rekonstrukcija ceste po celotni trasi in izvedba sanacijskega ukrepa za vsak plaz posebej, in sicer:

- Sanacija poškodovanega vozišča: sanacija poškodovanega vozišča z geomrežami in HEA profili. V dolžini 585 m se bo vozišče v celoti obnovilo, uredilo se bo odvodnjavanje. Projektni elementi ceste se z rekonstrukcijo ne spremenijo v primerjavi z obstoječimi elementi.

- Objekt; PLAZ 1: kombinacija pilotne stene, sidrane pilotne stene in kamnite zložbe.

- Objekt; PLAZ 2: kombinacija pilotne stene in kamnite zložbe.

- Objekt; PLAZ 3: pilotna stena.

- Objekt; PLAZ 4: kamnita zložba.

Pilotne stene imajo na AB gredi vgrajeno kamnito zložbo z AB vencem, na katerega se vijači lesena varnostna ograja (LVO).

Podrobne specifikacije del so navedene v prilogi razpisne dokumentacije popis del v X-datoteki.

Variantne ponudbe niso dopustne.

Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi). Pogodbena dela morajo ponudniki izvajati s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom. Ponudnik bo moral po končanih delih predložiti dokazila o kvaliteti vgrajene opreme in materialov oz. izvesti kvalitetni pregled izvedenih del.

V dogodku z dne 4. 8. 2023; poplave, so se na višinskem območju občine Polzela, v naseljih Andraž nad Polzelo, Dobrič in Podvin pri Polzeli ponovno, še z večjo stopnjo ogroženosti, aktivirali nesanirani plazovi. Škoda na predmetnem območju je bila prijavljena v državni program ocene škode »AJDA«; ID vloge 1239303, št. vloge 0068-21428035-05-0126.

Financiranje projekta bo izvedeno z namenskimi državnimi sredstvi, katere je oz. bo občina prejela po pogodbi št. 2560-23-420142 z dne 13. 10. 2023.  Sredstva so zagotovljena na postavki PP 23022 konto 4205 01.

Kraj izvedbe predmeta naročila: Andraž nad Polzelo 24, 3313 Polzela

- Navodila za izdelavo ponudbe

2.1. Jezik v ponudbi

Ponudbo na podlagi javnega razpisa mora ponudnik izdelati v slovenskem jeziku.

2.2	 Izpolnjevanje razpisne dokumentacije

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati. Vsebine predloženih obrazcev, izjav, listin in dokumentov v tej razpisni dokumentaciji ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik je dolžan prebrati določila pogodbe in s podpisom obrazca št. II. 6 izjavlja, da z njeno vsebino v celoti in nepreklicno soglaša.

Vsi listi ponudbe naj bodo zvezani oziroma zapečateni tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati ali dodajati, vendar pa naj bo naročniku omogočeno listanje in fotokopiranje potrebnih vsebin.

2.3	 Ponudba

Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe proučiti celotno razpisno dokumentacijo.

Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Naročnik lahko ponudbeno dokumentacijo preveri zaradi računskih napak. V primeru, da bo naročnik ugotovil očitne računske napake (napake pri seštevanju, množenju itd.), lahko ob pisnem soglasju ponudnika te napake popravi, če se pri tem ne spremenita količina in cena na enoto brez DDV. Popravek računskih in drugih napak je mogoč izključno v primerih in pod pogoji, ki jih določa 89. člen ZJN-3. V primeru razlike med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, bo naročnik upošteval zneske, izražene z besedami.

Kljub možnosti preverjanja računskih napak s strani naročnika, ponudnik odgovarja za pravilnost svojih izračunov. V kolikor bodo izračuni napačni in jih ponudnik ne bo preverjal ali če računskih napak ne bo našel ali odpravil, se upoštevajo podatki, navedeni v ponudbi (obrazec II.1).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbe in drugih delov razpisne dokumentacije brez soglasja naročnika. V primeru, da ponudnik brez soglasja naročnika spremeni navedeno vsebino ponudbe, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik mora v celoti izpolniti vse postavke iz Popisa (Priloga 1). V primeru, da določena postavka ni izpolnjena in ostane vrednost postavke 0,00 EUR, se šteje, da je ponudnik ta dela zajel v drugi postavki. Ponudnik bo moral vsa dela izvesti v skladu s ponudbenimi vrednostmi.

Če ponudnik ne izpolni polja z navedbo tipa izdelka, ki ga ponuja, se šteje, da ponuja v popisu naveden izdelek.

Popis del (Priloga 1) mora ponudnik predložiti tudi v elektronski obliki, in sicer v Excel tabeli.

2.4	 Garancijska doba

Garancijski roki znašajo

-	garancijski rok za kakovost izvedenih del je 10 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

2.5	 Zavarovanje za resnost ponudbe

Menična izjava za resnost ponudbe v vrednosti 5 % ocenjene vrednosti (obrazec II.7-1)

2.6	 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Za namen zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora ponudnik predložiti lastno izjavo o predložitvi zavarovanja v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV (obrazec II.7-2) po priloženem vzorcu.

Originalno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik, ne glede na vrednost ponudbe, predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe. Veljavnost bančne garancije mora biti 60 dni daljša od končnega roka za izvedbo vseh del.

V kolikor ponudnik ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pri sklenitvi pogodbe oz. najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je ponudnik odstopil od sklenjene pogodbe, t.j. od javnega naročila. Naročnik v tem primeru sklene pogodbo z naslednje uvrščenim ponudnikom, ki je oddal dopustno ponudbo.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne sme poteči pred iztekom roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

2.7	 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Za namen zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora ponudnik predložiti lastno izjavo o predložitvi zavarovanja v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV (obrazec II.8) po priloženem vzorcu.

Originalno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik predložiti naročniku hkrati s podpisom zapisnika o končnem obračunu in pred potekom garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sicer se šteje, da primopredaja ni bila opravljena. Z izdanim zavarovanjem se banka/zavarovalnica nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor ponudnika, izplačala znesek v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku veljavnosti garancije ne bo izpolnil svoje obveznosti odpraviti napake in pomanjkljivosti.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti odpraviti napake in pomanjkljivosti. Veljavnost bančne garancije je 10 let od dneva primopredaje del.

2.8	Ponudba s podizvajalci in skupna ponudba

Ponudba s podizvajalci

V obrazcu II.2 morajo biti navedeni morebitni podizvajalci za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Če naročnik pri izvedbi javnega naročila ne bo sodeloval s podizvajalci, to navede v obrazcu II.2, soglasij podizvajalcev (obrazec II.3) mu ni treba prilagati.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

-	navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

-	kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-	izpolnjene ESPD/lastne izjave teh podizvajalcev v skladu s 79. členom ZJN-3 ter

-	priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Skupna ponudba

Ponudbo  lahko  predloži  skupina  izvajalcev.

V obrazcu II.4 morajo biti navedeni morebitni soponudniki za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Če ponudnik pri izvedbi javnega naročila ne bo nastopal s soponudniki, to navede v obrazcu II.4, pooblastila soponudnikov za podpis skupne ponudbe (obrazec II.5) pa mu ni treba prilagati.

Skupina ponudnikov mora  predložiti  pravni  akt  o  skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornosti posameznih  soponudnikov  za  izvedbo  naročila.  Pravni  akt  o skupni izvedbi naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino soponudnikov, v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa tudi vsi drugi soponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

2.9	Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik mnenja, da je pri določenem naročilu glede na njegove predhodno določene zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, jo bo naročnik preveril in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, jo bo zavrnil.

3.	Oddaja ponudbe

3.1	 Način oddaje ponudb

Ponudbo se odda po e.pošti na naslov: obcina.polzela@polzela .si; zadeva: Oddaja ponudbe za sanacijo plazu »KRK v Andražu«, št. zadeve: 4302-0002/2024.

3.2	 Rok za predložitev ponudbe

Rok za predložitev ponudbe je petek, 5. 4. 2024 do 10. ure. Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure se bo štelo, da je bila predložena prepozno.

3.3.        Obseg in veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30. 9. 2024.

Na zahtevo naročnika je ponudnik dolžan veljavnost ponudbe podaljšati.

4.	Obvezni pogoji

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik so navedeni v poglavju III. te razpisne dokumentacije (Pogoji za pridobitev sposobnosti in njihovo dokazovanje).

Jože Kužnik, župan

- II.1 PONUDBA

| Naročnik | OBČINA POLZELA |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za sanacijo plazu »KRK« v Andražu nad Polzelo 49-24, 3313 Polzelo |
| Oznaka javnega naročila | 4302-0002/2024 |

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Sedež |
| Davčna številka |  |
| Matična številka |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |

| Ponudba št. |  |
| --- | --- |

Po pregledu razpisne dokumentacije potrjujemo, da vam v okviru  predmetnega javnega naročila, nudimo izvedbo predmeta javnega naročila po ceni:

| I. PONUDBENA CENA BREZ DDV | EUR |
| --- | --- |
| II. DDV 22 % | EUR |
| III. PONUDBENA CENA Z DDV | EUR |

V  primeru, da bo naša ponudba sprejeta, jamčimo, da bo naročilo izvedeno v skladu z razpisno dokumentacijo.

Za pravilno izpolnitev pogodbe vam bomo najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe dostavili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Veljavnost ponudbe:

Oseba odgovorna za izvedbo naročila, podpis ponudbe in pogodbe (zakoniti zastopnik ali pooblaščenec):

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Funkcija |  |

Oseba odgovorna za sprejem naročil:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| E-naslov |  |
| Telefonska številka |  |
| Faks številka |  |

Zavezujemo se, da bomo na poziv naročnika podaljšali veljavnost ponudbe.

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

II.2	NAVEDBA PODIZVAJALCEV

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za sanacijo plazu »KRK« v Andražu nad Polzelo 49-24, 3313 Polzelo |
| Oznaka javnega naročila | 4302-0002/2024 |

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |

Pri izvedbi predmetnega javnega naročila bomo sodelovali s podizvajalci.

Ustrezno obkrožite:  DA         NE

V primeru, da ste obkrožili DA, izpolnite spodnje tabele.

| Naziv, naslov, kontakt | Odgovorna oseba | Vrsta del |
| --- | --- | --- |

| naziv, naslov, kontakt | Odgovorna oseba | Vrsta del |
| --- | --- | --- |

3.

| naziv, naslov, kontakt | Odgovorna oseba | Vrsta del |
| --- | --- | --- |

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

II.3 ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCEV

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za sanacijo plazu »KRK« v Andražu nad Polzelo 49-24, 3313 Polzelo |
| Oznaka javnega naročila | 4302-0002/2024 |

| Podizvajalec |  |
| --- | --- |
| Sedež |
| ID št. za DDV |  |
| Transakcijski račun |  |

Kot podizvajalec pri izvedbi  v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo/ne zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika.

Kot podizvajalec pri izvedbi javnega naročila soglašamo,

- da naročnik terjatve, ki jih bomo imeli do izbranega ponudnika in ki bodo izhajale iz našega sodelovanja pri izvedbi predmeta javnega naročila, poravna neposredno na naš transakcijski račun, naveden v okvirnem sporazumu med izbranim ponudnikom in naročnikom. Terjatve se bodo poravnale na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izbrani ponudnik in priložil svojim računom naročniku.

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca in žig: |
| --- | --- |

II.4	NAVEDBA SOPONUDNIKOV V SKUPNI PONUDBI

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c.28, 3311 Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za sanacijo plazu »KRK« v Andražu nad Polzelo 49-24, 3313 Polzelo |
| Oznaka javnega naročila | 4302-0002/2024 |

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |

Pri izvedbi predmetnega javnega naročila bomo nastopali s soponudniki.

Ustrezno obkrožite:  DA         NE

V primeru, da ste obkrožili DA, izpolnite spodnje tabele.

| Naziv, naslov, kontakt | Odgovorna oseba | Vrsta del |
| --- | --- | --- |

| naziv, naslov, kontakt | Odgovorna oseba | Vrsta del |
| --- | --- | --- |

3.

| naziv, naslov, kontakt | Odgovorna oseba | Vrsta del |
| --- | --- | --- |

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

II.5 POOBLASTILO ZA PODPIS SKUPNE PONUDBE

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za sanacijo plazu » KRK » v Andražu nad Polzelo 49-24, 3313 Polzelo |
| Oznaka javnega naročila | 4302-0002/2024 |

Soponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Pošta in poštna številka |  |
| Zakoniti zastopnik |  |

Kot soponudnik pri izvedbi predmetnega javnega naročila ponudnika………………………………………………………………………………...…………. določamo za vodilnega partnerja in nosilca posla in ga pooblaščamo, da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi njeno morebitno dopolnitev, spremembo, umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter da v primeru, da bomo izbrani, podpiše pogodbo za izvedbo javnega naročila.

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe soponudnika in žig: |
| --- | --- |

II.6 IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA IN O RESNIČNOSTI PODATKOV

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za sanacijo plazu »KRK« v Andražu nad Polzelo 49-24, 3313 Polzelo |
| Oznaka javnega naročila | 4302-0002/2024 |

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |

Kot ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila

izjavljamo

- da bodo pogoji javnega naročila ter celotna projektna in razpisna dokumentacija v celoti sestavni del pogodbe, ki jo bomo podpisali z naročnikom v primeru, da bomo izbrani za izvajalca  predmeta javnega naročila,

- da so vsi podatki, podani v ponudbi resnični ter za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

II.7-1  IZJAVA O PREDLOŽITVI ZAVAROVANJA ZA  RESNOST PONUDBE

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c.28, 3313 Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za sanacijo plazu »KRK« v Andražu nad Polzelo 49-24, 3313 Polzelo |
| Oznaka javnega naročila | 4302-0002/2024 |

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |

Za zavarovanje resnosti ponudbe javnega naročila izroča ponudnik 1 (eno) bianco menico v višini 5 % EUR, ki je podpisana s strani zakonitega zastopnika za podpisovanje – izdajo menic:

(ime in priimek zakonitega zastopnika)				           (podpis)

naročniku:

Naročnika pooblaščamo, da unovči menico v primeru:

- umika ali spremembe ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- zavrnitve sklenitve pogodbe oziroma sklenitve pogodbe v nasprotju z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.

Menica se lahko uporabi do vključno

Menica je unovčljiva pri banki ______________________________, ki vodi transakcijski račun številka  št. ______________________________________________.

Priloga: bianco menica

Št.:							         Ponudnik (firma):

Datum:						                    /podpis/

/žig/

II.7-2 IZJAVA O PREDLOŽITVI ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c.28, 3313 Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za sanacijo plazu »KRK« v Andražu nad Polzelo 49-24, 3313 Polzelo |
| Oznaka javnega naročila | 4302-0002/2024 |

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |

Ponudnik za izvedbo javnega naročila« Izbor izvajalca za sanacijo plazu »KRK« v Andražu nad Polzelo 49-24, 3313 Polzelo 3313 Polzelo izjavlja, da bo naročniku izročil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo skladno s priloženim vzorcem.

VZOREC – ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI št.____________

Naziv banke (izdajatelja garancije):                    .………………………………………………….

Kraj in datum:					…………………………………………………..

Upravičenec:					…………………………..………………………

Garancija št: 					……………………………………......................

V skladu s pogodbo o izvedbi gradbenih in drugih del, sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) Občino Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela in izvajalcem ......................................... (naziv izvajalca) z dne ……………………………. je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo, v skupni vrednosti...................................... EUR z DDV, najkasneje do ......................... v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo naročnika se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca plačali 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v razpisni dokumentaciji in navedeni pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št....................

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še najmanj 60 dni po poteku obdobja, za katerega je sklenjena pogodba. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

| Datum: |  | Ponudnik (podpis in žig): |
| --- | --- | --- |
| II.8 IZJAVA O PREDLOŽITVI ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU |  |  |
| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela |  |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za sanacijo plazu »KRK« v Andražu nad Polzelo 49-24, 3313 Polzelo |  |
| Oznaka javnega naročila | 4302-0002/2024 |  |

Ponudnik:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |

Kot ponudniki za izvedbo predmetnega javnega naročila izjavljamo, da bomo naročniku izročili zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % končne pogodbene vrednosti izvedenih del z DDV ob podpisu zapisnika o končnem obračunu oziroma primopredajnega zapisnika. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku bo skladno s priloženim vzorcem.

VZOREC – ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.____________

Naziv banke (izdajatelja garancije):                    .………………………………………………….

Kraj in datum:					…………………………………………………..

Upravičenec:					…………………………..………………………

Garancija št: 					……………………………………......................

V skladu s pogodbo o izvedbi gradbenih del, sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela in izvajalcem ............................................. (naziv izvajalca) z dne …………………………… je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo » Izbor izvajalca za sanacijo plazu »KRK« v Andražu nad Polzelo 49-24, 3313 Polzelo (5 % končne pogodbene vrednosti z DDV), najkasneje do ......................... v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Izdajatelj garancije se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek, če izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti do naročnika, to je če ne odpravi napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi. Na zahtevo naročnika se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 5 % pogodbene cene, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti odpraviti napake in pomanjkljivosti v garancijski dobi, skladno z zgoraj citirano pogodbo, ne bo izpolnil. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št....................

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja do najkasneje 10 let od dneva primopredaje del. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

- POGOJI ZA PRIDOBITEV SPOSOBNOSTI IN NAČIN DOKAZOVANJA

- Razlogi za izključitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila

|  | POGOJ ZA PRIDOBITEV SPOSOBNOSTI | NAČIN DOKAZOVANJA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. | Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila iz 79. člena ZJN-3 (v nadaljevanju: ESPD). |
| 2 | Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo v vrednosti 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. | ESPD |
| 3 | Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. | ESPD |
| 4 | Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. | ESPD |
| 5 | Ponudnik ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, ki mu jo naročnik lahko z ustreznimi sredstvi izkaže in zaradi katere je omajana njegova integriteta. | ESPD |
| 6 | Pri ponudniku se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. | ESPD |
| 7 | Nad ponudnikom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Njegovih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek, niti ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. | ESPD |

OPOMBA: Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora pogoje iz točk 1-7 izpolnjevati tudi ponudnik, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila kot podizvajalec. Ponudnik mora ponudbi poleg svojega ESPD-ja priložiti tudi ESPD, ki ga izpolni podizvajalec.

OPOMBA: Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo v okviru skupne ponudbe, mora pogoje iz točk 1-7 izpolnjevati tudi ponudnik, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila v okviru skupne ponudbe. V primeru skupne ponudbe morajo ESPD-je predložiti vsi partnerji v skupini.

- Pogoji za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila

|  | POGOJ ZA PRIDOBITEV SPOSOBNOSTI | NAČIN DOKAZOVANJA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila. | ESPD |
| 2 | Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. | ESPD |
| 3 | Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. | Izjava podizvajalca (Obrazec III.1) |
| 4 | Ponudnikov letni promet v letu 2023 presega 400.000,00 EUR. | ESPD |
| 5 | Reference: Za izvajalca: Izvajalec je v preteklih petih letih izdelal vsaj en projekt sanacije plazu v vrednosti 400 000 EUR + DDV v katerem se je sanirala tudi cesta v površini 2.500 m2 Za vodjo del je v preteklih petih letih izdelal vsaj en projekt sanacije plazu katerem se je sanirala tudi cesta v površini 2.500 m2 in 1. 000 m3 kamnita zložbe ter je izdelal vsaj en projekt pilotne stene dolžine min 10m premera vsaj fi 50. | ESPD + obrazec III.2 ( posebej za izvajalca in OVD). |

OPOMBA: Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora pogoje iz točk 1-2 izpolnjevati tudi ponudnik, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila kot podizvajalec. Ponudnik mora ponudbi poleg svojega ESPD-ja priložiti tudi ESPD, ki ga izpolni podizvajalec.

OPOMBA: Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo v okviru skupne ponudbe, mora pogoje iz točk 1-4 izpolnjevati tudi ponudnik, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila v okviru skupne ponudbe. V primeru skupne ponudbe morajo ESPD-je predložiti vsi partnerji v skupini.

OPOMBE K TOČKI 5:

1. Vsaki referenci mora biti priložen obrazec III.8, podpisan s strani investitorja/naročnika iz katerega izhaja utemeljitev reference.

Če ponudnik ne bo imel potrjenega zahtevanega števila referenc, mu naročnik ne bo priznal sposobnosti in bo izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

- Uredba o zelenem javnem naročanju

- Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se morajo upoštevati:

- zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in

- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.

- Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

- proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

- notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

- 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

- 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

- materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

- Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

Dokazilo k točki 3-podtočke 1-3: Izjava o izpolnjevanju zahtev Uredbe o javnem zelenem naročanju (obrazec III.3) ali ustrezno dokazilo.

______________________________________________________________________________

Če ima ponudnik/soponudnik/podizvajalec sedež v tuji državi, mora ponudnik predložiti uradno listino, s katero dokazuje pogoj za priznanje sposobnosti, ki jih skladno s pravili posamezne države izda pristojni organ. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, državni organi ne izdajajo potrdil, zahtevanih ZJN-3 oz. razpisni dokumentaciji ali pa taka potrdila ne zajemajo vseh primerov, navedenih v ZJN-3 oz. razpisni dokumentaciji, jih lahko nadomestijo z zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika v skladu s četrtim odstavkom 77. člena ZJN-3. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

Tuji ponudniki (nosilci ponudbe) morajo v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve je obvezna priloga ponudbe.

Če ponudnik v svoji ponudbi ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje oz. v ponudbi ne priloži ali ne izpolni ustrezne listine oziroma ponudbe ne dopolni z dokazili na podlagi poziva naročnika v roku, ki ga določi naročnik, bo ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka, ne glede na siceršnjo vsebino ponudbe.

Izpolnjevanje  pogojev za podizvajalce/ponudnike iz skupne ponudbe mora biti dokumentirano na  isti način, kot se zahteva za ponudnika.

Jože Kužnik, župan

III.1   IZJAVA PODIZVAJALCA

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, p.Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za sanacijo plazu »KRK« v Andražu nad Polzelo 49-24, 3313 Polzelo |
| Oznaka javnega naročila | 4302-0002/2024 |

Podizvajalec:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Pošta in poštna številka |  |
| Zakoniti zastopnik |  |

pod  materialno  in  kazensko  odgovornostjo

IZJAVLJAM

da je ponudnik _____________________ v predhodnih postopkih javnega naročanja ves čas pravočasno, pravilno in v celoti poravnaval vse zapadle obveznosti do podizvajalca.

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca in žig: |
| --- | --- |

III.2 POTRDILO INVESTITORJA/NAROČNIKA

Potrdilo– gradbena dela:

| POTRDILO INVESTITORJA/NAROČNIKA |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefon: |  |
| Elektronska pošta: |  |
| Predmet naročila (opis gradbenih del): |  |
| Vrednost naročila: |  |
| Leto izvajanja: |  |
| Kraj izvajanja: |  |
| Izvajalec: |  |
| Dela izvajalca so bila izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe. Datum: Žig investitorja/naročnika: Podpis investitorja/naročnika: |  |

- III.3 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV Uredbe o zelenem javnem naročanju

| Naročnik | Občina Polzela, Malteška c. 28, p. Polzela |
| --- | --- |
| Javno naročilo | Izbor izvajalca za sanacijo plazu »KRK« v Andražu nad Polzelo 49-24, 3313 Polzelo |
| Oznaka javnega naročila | 4302-0002/2024 |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

- V postopku predmetnega  javnega naročila

- IZJAVLJAMO

da izpolnjujemo zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju, in sicer:

- Pri investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se upoštevajo:

- zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe,

- Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

- proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

- notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

- 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

- 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

- materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

- Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

| Datum: | Podpis pooblaščene osebe ponudnika in žig: |
| --- | --- |

- IV.   MERILO ZA IZBIRO

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- Najnižja cena z DDV

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ponudbeno ceno, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom. Žrebanje izvede 3 članska komisija. Izbran bo ponudnik, ki bo prvi izžreban. Na žrebanju so lahko prisotni vsi ponudniki, ki so oddali popolno ponudbo. O poteku žrebanja bodo ponudniki predhodno pisno obveščeni.

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o ponudniku

Firma ponudnika: ______________________________________________________________________________

Sedež ponudnika______________________________________________________________________

Matična številka: ______________________________________________________________________________

Davčna številka: ______________________________________________________________________________

Lastniška struktura ponudnika

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: ______________________________________________________________________________

Prebivališče: ______________________________________________________________________________

(stalno prebivališče, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji)

Delež lastništva ponudnika: ______________________________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

Naziv pravne osebe: ______________________________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ______________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: ______________________________________________________________________________

Matična številka: ______________________________________________________________________________

Davčna številka: ______________________________________________________________________________

Pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: ______________________________________________________________________________

Prebivališče: ______________________________________________________________________________

(stalno prebivališče, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji)

Delež lastništva ponudnika: ______________________________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: ______________________________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ______________________________________________________________________________

Matična številka: ______________________________________________________________________________

Davčna številka: ______________________________________________________________________________

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: ______________________________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ______________________________________________________________________________

Matična številka: ______________________________________________________________________________

Davčna številka: ______________________________________________________________________________

povezava na način:

______________________________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum: 					______________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika:  		______________________________________

Podpis zakonitega zastopnika: 			______________________________________

Žig podjetja oz. ponudnika

Ponudnik število tabel ustrezno poveča in/ali pomnoži.

Ustrezno obkrožite.

Izpolnite le v primeru, da zahtevate neposredno plačilo v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3

Ponudnik število tabel ustrezno poveča in/ali pomnoži.

Če ponudnik ne nastopa s soponudniki in je v Obrazcu II.4 obkrožil NE, Obrazca II.5 ni potrebno prilagati.

Obrazec se kopira za potrebno število pooblastil glede na število soponudnikov.

ESPD je lastna izjava,  ki se uporablja kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje zahtevane pogoje za sodelovanje, ki jih ureja 76. člena ZJN-3. (in da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, ki jih ureja 75. člen ZJN-3. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. Če bo naročnik dvomil v resničnost izjav, navedenih v ESPD, bo od ponudnika zahteval predložitev ustreznih dokazil oziroma pooblastil za preveritev izpolnjevanja posameznega pogoja za sodelovanje ali neobstoja razloga za izključitev v uradni evidenci.

Pri izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti se lahko ponudnik, kadar je to primerno, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti lastno izjavo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila ter na zahtevo naročnika dokazilo, ki bo to dokazovalo (npr. pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen), v nasprotnem primeru lahko naročnik njegovo ponudbo izloči.

V primeru, da namerava ponudnik delo opraviti brez podizvajalcev, tega dokazila ni potrebno predložiti.

OPOMBA: V primeru, da ponudnik namerava delo opraviti brez podizvajalcev, tega dokazila ni potrebno predložiti.

V primeru večjega števila podizvajalcev je potrebno obrazec izjave priložiti za vsakega  podizvajalca, ki bo sodeloval v izvedbi del po ponudbi ponudnika.

Ponudnik mora priložiti vsaj dve potrdili referenčnih investitorjev/naročnikov

Ponudnik lahko namesto izjave predloži dokazilo, iz katerega izhaja, da izpolnjuje vse zahteve Uredbe o javnem zelenem naročanju.