Številka: 430-0001/2021

Datum:   10.03.2021

Razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

»Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave«

OBJAVA

NA PORTALU JAVNIH NAROČIL ŠT. JN001540/2021-B01

Vsebina

1.	Povabilo k oddaji ponudbe	3

1.1.	Predmet javnega naročila in ostale osnovne informacije	3

1.2.	Ogled in kontaktna oseba	8

1.3.	Način in rok za predložitev ponudbe	8

1.4.	Odpiranje ponudb	9

1.5.	Veljavnost ponudbe	9

1.6.	Prevzem razpisne dokumentacije	9

1.7.	Vprašanja in odgovori ter pojasnila v zvezi z dokumentacijo	9

2.	Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe	10

2.1.	Splošna navodila	10

2.2.	Pravna podlaga	10

2.3.	Umik / sprememba/dopolnitev  ponudbe	10

2.4.	Jezik postopka in ponudbe	10

2.5.	Oblika ponudbe	11

2.6.	Vrednost ponudbe	13

2.7.	Samostojna ponudba/skupna ponudba/ponudba s podizvajalcem	13

2.7.1.	Samostojna ponudba	13

2.7.2.	Skupna ponudba	14

2.7.3.	Ponudba s podizvajalcem	14

2.8.	Dopolnjevanje, spreminjanje in pojasnjevanje ponudbe	15

2.9.	Dopustnost ponudbe, odločitev o oddaji naročila, sklenitev pogodbe	15

2.9.1.	Dopustnost ponudbe	15

2.9.2.	Odločitev o oddaji javnega naročila	15

2.9.3.	Sklenitev pogodbe	16

2.10.	Vpogled	16

2.11.	Javnost in zaupnost postopka	16

2.12.	Navedba zavajajočih podatkov	16

2.13.	Notifikacijska dolžnost ponudnikov v zvezi s projektno dokumentacijo	17

2.14.	Pravno varstvo	17

2.15.	Obvladovanje koruptivnih tveganj	17

2.15.1.	Omejitev poslovanja	17

3.	Merilo za oddajo javnega naročila	18

3.1.	Ocenitev ponudb	18

4.	Pogoji za priznanje sposobnosti	19

4.1.	Razlogi za izključitev	19

4.2.	Pogoji za sodelovanje	23

4.2.1.	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	23

4.2.2.	Ekonomsko finančni položaj	24

4.2.3.	Tehnična in strokovna sposobnost	25

6.	Finančna zavarovanja	27

6.1.	Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	27

6.2.	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	27

6.3.	Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku	28

6.4.	Zavarovanja	28

7.	Ponudbena dokumentacija	29

Povabilo k oddaji ponudbe

Naročnik: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, ki jo zastopa župan Roman Leljak (v nadaljevanju naročnik) vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3).

  - Predmet javnega naročila in ostale osnovne informacije

Predmet javnega naročila: Predmet javnega naročila je »Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave«

Ostali podatki o naročilu:

| Vrsta postopka | Odprti postopek po 40. členu ZJN-3. |
| --- | --- |
| Predmet naročila | »Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave« |
| Dokončanje del | Izvajalec mora dela za projekt »»Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave«, dokončati najkasneje v 18 mesecih od podpisa pogodbe + poskusno obratovanje |
| Naslov naročila | »Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave« |
| sklopi | naročilo ni razdeljeno v sklope; ponudbe se odda za celotno naročilo |
| variantne ponudbe | niso dopustne in se ne bodo upoštevale |
| način oddaje naročila | naročilo se odda s sklenitvijo gradbene pogodbe |
| Rok veljavnosti ponudbe | 120 dni od skrajnega roka za oddajo ponudb |
| Rok za predložitev ponudbe | - 20.04.2021 do 7:30 ure |
| Rok za postavitev vprašanj in odgovor | Rok za vprašanja: 13.04.2021 do 15.00 ure. |
| Objava | Portal javnih naročil (skladno z 22. členom ZJN-3) |
| Podpis pogodbe | V sedmih (7) dneh po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju – pridobitvi nepovratnih sredstev Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada |

1.1.1Specifikacije   storitev

Opis predmeta javnega naročila:

Priprava projektne dokumentacije PZI (Načrte montaže in izvedbene risbe je treba predati naročniku v 3 izvodih na papirju in dodatno v 2 izvodih na podatkovnem nosilcu v šestih (6) tednih po prejemu naročila). V načrtih montaže morajo biti navedeni vsi deli naprave in cevovodi in gradnja kompaktne komunalne čistilne naprave -  s kontinuirano izvedbo prečiščevanja, s  postopkom oživljanja blata z aerobno stabilizacijo blata, filtracijo iztoka in obdelavo blata vključno z ureditvijo nove upravne zgradbe in obdelavo padavinske vode na zemljišču čistilne naprave za občino Radenci. Skupna priključna velikost 15.000 PE (populacijski ekvivalent), ki zajema 7.500 PE iz komunalnega zajema in do 1.000 m³/d (=7.500 PE) predobdelane odpadne vode iz obrata mineralne vode za popolno čiščenje odpadne vode iz komunalnega in industrijskega dotoka v skladu z zakonskimi zahtevami.

V primeru spremembe tehnologije čiščenja mora nova komunalna čistilna naprava zagotavljati stopnjo čiščenja kot je navedeno v dokumentih za kakovost izpustov očiščene odpadne vode neposredno v potok.

Za dotoke v načrtovano čistilno napravo je treba določiti običajne vrednosti odpadne vode za komunalne odpadne vode. To velja tudi za delež industrijske odpadne vode iz obrata mineralne vode. Dotok do čistilne naprave je izveden kot mešani kanalizacijski vod (padavinska in odpadna voda).

V področju odvodnjavanja področja so prisotne naprave za zadrževanje padavinske vode. Zaradi stabilnega delovanja ČN je treba na zemljišču čistilne naprave izdelati hidravlično izravnavo za dogodke močnega deževja.

Dovoz in krajevna lega območja gradnje:

Gradbišče se nahaja v območju sedanje čistilne naprave.

Obseg gradbenih del z naslednjimi bistvenimi značilnostmi:

Urediti je treba popolnoma biološko čistilno napravo v betonski izvedbi ali kot napravo z enim bazenom ali prednostno zaradi varčevanja s prostorom kot kompakten betonski bazen s pripadajočo upravno zgradbo.

Naprava (biološka stopnja in naknadno čiščenje) je iz varnostnih razlogov in zaradi lažjega vzdrževanja izvedena z dvema vzporednima linijama.

V skladu s trenutnim stanjem tehnike za čiščenje komunalnih odpadnih vod so načrtovane vse stopnje čiščenja odpadne vode (razgradnja CSB/BSB5, nitrifikacija in denitrifikacija, kemično obarjanje fosforja, filtracija iztoka kot kvazi-četrta stopnja čiščenja in obdelava blata iz aerobne stabilizacije in odstranjevanje vode iz blata na vsebnost suhe snovi min. 22 %).

Dimenzioniranje čistilne naprave je izvedeno na podlagi delovnega lista DWA A 131 za postopek z oživljenim blatom z aerobno stabilizacijo.

Za hidravlično izravnavo pri dogodkih močnega deževja je treba izdelati ločeni hranilni vsebnik velikosti najmanj 2.000 m³. V ta namen je mogoče po ustrezni gradbeni sanaciji v koncept vključiti obstoječi čistilni bazen obstoječe čistilne naprave.

| Nazivne vrednosti: |  |
| --- | --- |
| Priliv suhega vremena | 2.300 m³/d |
| Priliv suhega vremena | 160m³/h |
| Priliv deževnega vremena: | 200m³/h |
| Biokemijska potreba po kisiku BPK5 | 900 kg/d |
| Povpraševanje po kemičnem kisiku PKK | 1.610 kg/d |
| Dušik Kjeldahl | 104 kg/d |
| Amonijev dušik | 65kg/d |
| Fosfat (PO4-P): | 19 kg/d |

Bistvene stopnje obdelave načrtovane čistilne naprave in dela, ki jih je treba izvesti:

- Dvostopenjsko grabilo kot grobo in fino grabilo s samodejnim odstranjevanjem vode iz presejanega materiala v ločenem, eksplozijsko zaščitenem (Ex-) delu zgradbe.

- Ločevanje peska, olja in maščob v dotoku v napravo prav tako z avtomatsko, higiensko zaprto tehniko ločevanja, izvedeno kot prezračeni peskolov in lovilec maščob.

- Bazen za zadrževanje padavinske vode za visoko hidravlično obremenitev pri močnem deževju in vmesno hranjenje vode iz mešanega kanalizacijskega omrežja (možna je uporaba obstoječega čistilnega bazena po gradbeni sanaciji, ki jo je treba všteti v ceno).

- Predhodna denitrifikacijska stopnja z avtomatsko regulacijo procesa preko merjenja redox in O2. Prostornina bazena najmanj 950 m³.

- Dvolinijska biološka naprava za čiščenje odpadnih vod po postopku oživljenega blata z aerobno stabilizacijo blata kot popolnoma redundantna izvedba za znatno zmanjšanje organske obremenitve (CSB, BSB5) kot tudi za nitrifikacijo z vsemi sestavnimi deli upravljalnimi mostovi in potrebno merilno tehniko. Prostornina bazena vsake stopnje najmanj 1.000 m³.

- Skupna prostornina bazenov biološke stopnje (denitrifikacija + nitrifikacija) ≥2.950 m³, dimenzionirana za obremenitveni primer (20% povišan donos odpadne vode iz industrijskega dovoda).

- Avtomatsko obarjanje fosfata kot kemično simultano obarjanje pred naknadnim čiščenjem vključno z redundantno dozirno napravo in hranilnim vsebnikom s prestreznim koritom za polnjenje iz vozila s cisterno in prostornino najmanj 20 m³ za kemični flokulant za fosfat (npr. železov ali aluminijev klorid).

- Dvolinijsko naknadno čiščenje z motorno gnanim sistemom čiščenja in črpalkami za povratek blata in presežno blato v redundantni izvedbi.

- Filtracija iztoka za naknadnim čiščenjem kot četrta stopnja čiščenja z ločevanjem najfinejših delcev in mikroonesnaženosti ter za zadrževanje delcev suspendiranega oživljenega blata.

- Predležni vsebnik za blato (V= 200 m³) kot predležni vsebnik za presežno blato za odstranjevanje vode iz blata (centrifuga) s prostornino za pet (5) dni, koristna prostornina 200 m³, izveden kot ločen okrogli vsebnik iz nerjavečega jekla z izbirnim pokrovom.

- Naprava za odstranjevanje vode iz blata za do 80 m³/d mokrega blata z vsebnostjo trdnih snovi najmanj 22% TR, ki jo sestavljajo naslednje komponente: črpalke za blato, naprava za pripravo in doziranje polimera, ena (1) avtomatska centrifuga z neodvisno krmilno napravo in polžem za iznos blata za izmetavanje blata, iz katerega je bila odstranjena voda, v kontejner in povratni vod za centrat v dotok čistilne naprave.

- Vse črpalke v redundantni izvedbi. Med te sodijo najmanj črpalke za surovo odpadno vodo, regulirane vhodne črpalke, črpalke za povratek blata in presežnega blata, črpalke za povratek nitratne vode, črpališče za padavinsko vodo in dozirne črpalke.

- Redundantna kompresorska postaja z najmanj dvema rotacijskima kompresorjema/puhaloma razreda energijske učinkovitosti IEC 3.

- Kompletno ocevje naprave, povezano v funkcionalno čistilno napravo vključno s podzemnimi cevovodi in vsemi postranskimi stroški (točka prereza je meja zemljišča čistilne naprave).

- Bazeni za obdelavo odpadne vode se izdelajo iz železobetona. Drugačna izvedba (npr. jeklo, jekleni segmentni vsebniki ipd.) iz vidika uporabne dobe naprave ni dovoljena. Zaradi boljše razširljivosti in za izvedbo s pokrovom (izbirno) se lahko kot jekleni segmentni vsebnik izvede samo hranilni bazen za blato.

Kompaktni čistilni bazen iz železobetona se vgradi v zemljo do pribl. 3/4 višine. Potrebna zemeljska dela (vključno z odvodnjavanjem, izkopom in delno odstranjevanjem izkopane zemljine) so prav tako zajete v obseg del, kot tudi predložitev potrebnih dokazil statike.

Izgradnja upravne zgradbe za celotno strojno tehniko, stikalno in krmilno napravo in opremljeni laboratorij. Zgradba zajema najmanj štiri (4) dele:

1. Ločeni kompresorski prostor s prisilnim prezračevanjem.

2. Električna stikalnica in kontrolna soba.

3. Prostor za druge stroje in odstranjevanje vode iz blata (centrifuga z napravo za doziranje in naprava za doziranje sredstva za obarjanje fosfata).

4. Skupni prostor s toaletnimi prostori.

- Grabilo in peskolov sta postavljena v ločeni zgradbi v področju vtoka v čistilno napravo. Ta zgradba je opremljena v skladu z zahtevami protieksplozijske zaščite za kanalizacijske pline in pline čistilnih naprav cone Ex 1.

- V obseg ponudbe je treba vračunati tudi dovoze do posameznih področij čistilne naprave z industrijskimi cestami, izravnava okolice in izdelavo pohodnih poti, razsvetljavo zunanjih delov naprave in ograditev z 1,80 m visoko ograjo okrog zemljišča čistilne naprave in najmanj 4 m širokimi rolo vrati.

- Naročnik kot smernice pri pripravi ponudbe objavlja popis potrebnih del in nalog (specifikacija) in ga bo ponudnik dokončno oblikoval v skladu s projektno dokumentacijo PZI.

Dvolinijska izvedba glavne biološke stopnje in naknadnega čiščenja se mora zaradi varnosti obratovanja ohraniti. Drugi postopki, kot so paketno čiščenje odpadne vode (postopek SBR), membranski postopek (MBBR) brez ločene stopnje naknadnega čiščenja zaradi nekontinuiranih visokih hidravličnih obremenitev pri odvodu odpadne vode iz vidika četrte stopnje čiščenja niso bili upoštevani.

Upravna zgradba se lahko izdela namesto kot jeklena konstrukcija z ISOPANELI. Dovoljene so odstopajoče ponudbe za zidano izvedbo s toplotno izolacijo.

Poleg tega je pri izvedbi treba upoštevati naslednje zahteve:

- Bistveni deli, ki so v stiku z mediji  (cevi in vgradni deli) morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla kakovosti AISI 316 ali enakovrednega.

- Stroji in agregati čistilne naprave morajo biti izdelani energetsko učinkoviti v skladu s standardom IEC 60034-30 z minimalnim razredom energijske učinkovitosti IE3.

Termini in časi gradnje

- Predložitev PZI dokumentacije 6 tednov od podpisa pogodbe. Naročnik zahteva, navedbo nazivov izdelkov pri pozicijah specifikacije v dokumentaciji PZI).

- Predložitev terminskega načrta gradnje tri (3) tedne po potrditvi projektne dokumentacije PZI.

Obveščanje o nezgodah na gradbišču

Izvajalec mora nemudoma obvestiti naročnika o vseh nezgodah na gradbišču, pri katerih je prišlo do telesnih poškodb ali nastanka stvarne škode.

Izvedba del

Izvajalec mora naročnika pravočasno obvestiti, če bi z nadaljnjo izvedbo del deli izvedbe morali biti umaknjeni iz preizkusa in prevzema.

Prevzem

Naročnik zahteva formalni prevzem.

Skladnost CE in dokumentacija, ki jo je treba predložiti

- Analiza dokumentacije in pregled posameznih skladnosti.

- Izdelava shem poteka cevovodov in instrumentnih vodov ter opis stanja naprave.

- Posamezne skladnosti komponent.

- Opis krmilja

- Analiza tveganj

- Zbir informacij (dokumentacija in certifikat izdaje)

- Izdaja in predaja celotne skladnosti CE.

Pravice naročnika

Naročnik si pridržuje pravico do odstranitve posameznih pozicij iz specifikacije del tudi po predaji ponudbe, ne da bi s tem nastali dodatni stroški.

Varnost naprave

Naprave mora po potrebi prevzeti strokovni izvedenec varstva pri delu. Gradnja mora zato izkazovati vso opremo/značilnosti po stanju tehnike, tudi če to ni zajeto v specifikacijo del.

Možnosti zamenjave in redundanca

Razporeditev posameznih agregatov, cevovodov in nadzornih naprav mora biti izvedena tako, da je omogočeno neovirano upravljanje naprave in da je mogoče brez težav izvesti morebitna popravila. Dele naprave, ki jih je treba zamenjati med običajnim obratovanjem naprave, mora biti mogoče demontirati in znova vgraditi brez gradbenih posegov v objekt. Posebej je treba paziti, da bodo krmilne naprave in nadzorni instrumenti lahko dostopni in vidno razporejeni. Pred izvedbo naprave mora izvajalec naročniku predstaviti ustrezne predloge na podlagi načrtov in tehničnih opisov (kot bo navedeno v dokumentaciji PZI).

Vsi agregati, ki so bistveni za čiščenje odpadnih voda, kot so črpalke in puhala, morajo biti izvedeni redundantno. Prav tako morata biti redundantno izvedeni biološka stopnja in stopnja naknadnega čiščenja (najmanj dvolinijsko)

Obveščanje naročnika

Izvajalec mora naročnika na zahtevo ali v dogovorjenih rednih intervalih (največ 14 dni) brez zahteve obveščati o stanju del na gradbišču. Prevzeme del si pridržuje naročnik. Med celotnim trajanjem montaže na gradbišču mora izvajalec voditi dnevnik montaže.

Odri in dvižna oprema

Izvajalec mora priskrbeti za izvedbo montaže potrebne odre in dvižno opremo, kot so npr. žerjavi. Ta oprema se ne zaračuna posebej. Vsi odri, potrebni za izvedbo del, morajo ustrezati veljavnim varnostnim predpisom

standarda DIN EN ISO 12811. Odri morajo biti na voljo za celoten čas montaže vključno za postavitev, razstavljanje in prestavljanje.

Montaža

Montaža zajema tudi transport delov opreme do gradbišča in od mesta razkladanja do mesta vgradnje, razen če je v specifikaciji določeno drugače. V kalkulaciji je treba upoštevati morebitne stroške žerjavov.

Električna energija in voda na gradbišču

Naročnik poskrbi za obratovalno uporabne priključke za elektriko in vodo.

Cevi, vezni elementi in kakovost materialov

Cevi in konstrukcijski elementi izven medija morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla kakovosti AISI 304. Cevi in drugi elementi, ki so v stiku z medijem, morajo biti izdelani iz jekla kakovosti AISI 316. Debelina cevi mora biti najmanj 2,4 mm, pri abrazivnih medijih > 2,6 mm in pri presekih nad DN 100 > 3mm.

Vsi spojni elementi, kot so vijaki, matice, podložke, zatiči itd. morajo biti izdelani iz jekla, odpornega na korozijo (AISI 304 / 316). Za sidranje nosilnih sestavnih delov v betonu ali zidovih se morajo uporabljati vložki in vijaki (kot npr. Upat UKA 3), ki jih odobri gradbeni nadzor.

Vrtanje sidrnih izvrtin spada med dela, za katera je zadolžen izvajalec. Predvideti je treba ustrezna sredstva za ločevanje za preprečevanje kontaktne korozije.

V cenah cevovodov so vsebovani stroški veznih elementov, tesnilnih sredstev in pritrdilnih elementov, vključno s konzolami itd. Cevovodi v področju skoznjikov skozi pode in zidove morajo biti opremljeni z vzidljivimi prirobnicami, razen če specifikacija predvideva drugačno vrsto skoznjikov.

Dovoljenja, izkazi in dokazila

Za izvedbo del na jeklenih konstrukcijah mora izvajalec imeti naslednje kvalifikacije (na posebno zahtevo se prevzemnemu organu dostavijo dokazila):

- Nadzor varjenja: mali atest

- Atesti za varjenje cevovodov

Zakoni, uredbe, standardi

Izvajalec mora izdelati napravo ob upoštevanju najnovejših standardov in pravnih podlag za elektroinštalacije v Evropskem gospodarskem prostoru.

Pri tem mora še posebej upoštevati naslednje predpise:

- vse uporabne direktive EU,

- vse usklajene evropske standarde, veljavne za naročeni obseg dobave,

- predpise za zaščito pred požari gasilcev oz. gradbene predpise, predpise o odstranjevanju odpadkov,

- veljavni predpisi za električne sheme,

- tehnične predpise za priključitev na električno omrežje pristojnega dobavitelja električne energije,

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe se z izbranim ponudnikom podpiše pisni sporazum v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu,

- tehnološki del mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o varnosti strojev

Izvajalec mora tudi:

- na stroje namestiti oznake CE,

- za stroje in celotno napravo, pripravljeno na obratovanje, izdati izjavo o skladnosti

- najkasneje štiri (4) tedne pred izročanjem naprave v obratovanje dostaviti navodilo za obratovanje v skladu z DIN EN ISO 292, del 2.

Električni pogoni in izvedba del na električnih napravah

Pogoni z močjo 7,5 kW in več morajo biti izvedeni z zagonom zvezda-trikot, manjši elektromotorji imajo lahko neposredni zagon

Glede električne, merilne in krmilne tehnike je predvidena naslednja izvedba:

- Popolnoma avtomatsko krmiljenje naprave z upravljalnim zaslonom na dotik in na mestu samem (ločeni upravljalni paneli ob bazenih za odpadno vodo) ter dostop za vzdrževanje na daljavo za nadzor in upravljanje naprave. Celotna merilna tehnika za v glavnem avtomatizirano obratovanje vključno z lokalnimi prikazi in lokalnimi stikali za popravila za vse bistvene agregate.

- Frekvenčni pretvorniki za kompresorje in črpalke za podajanje in za interne krogotoke (transportiranje povratnega blata in interni krogotoki za denitrifikacijo).

- Celotna kabelska napeljava naprave v popolnoma delujočo enoto vključno z vsemi dopolnilnimi sistemi (kot so kabelske proge, ozemljitev, označevanje, kabelske cevi itd.).

- Upravna zgradba in strojnica za vse bistvene sisteme naprave za čiščenje odpadnih vod (kot med drugim grabila, ločevanja peska in maščob, presejanje iztoka, centrifuga za odstranjevanje vode iz blata, dozirne naprave, kompresorji, stikalne in krmilne naprave in laboratorij ter prostori za osebje naprave s toaletnimi in sanitarnimi prostori).

Ločeni del zgradbe je objekt vtoka v čistilno napravo (grobo grabilo s polžem za iznos) mora biti izveden v skladu z direktivo ATEX (2014/34/EU).

Krmilje in avtomatizacija

Za avtomatizacijo naprave mora biti načrtovan in dobavljen moderni prosto programirljiv krmilnik najnovejše generacije. Vse električne dele naprave se mora dati upravljati prek 19-palčnega zaslona na dotik. V programsko opremo je treba kot ločene zaslonske prikaze upravljalnega panela vgraditi pregledno shemo naprave in ločeno sliko za vsako delno področje (črpalni jaški, denitrifikacija, biološka stopnja 1 + 2, naknadno čiščenje, filtracija iztoka, bazen za nabiranje blata, centrifuga in vse dozirne naprave), na katerih lahko operater prosto spreminja prve nastavitve in način obratovanja (ročno, avtomatsko, zaustavitev).

Vse stikalne točke za komponente, relevantne za proces (kot so npr. črpalke, kompresorji, dozirne naprave, mešala itd.) morajo biti prosto nastavljive glede preklopnih točk in na upravljalni plošči mora biti možno spreminjati način obratovanja.

Obratovalno stanje (vklop, izklop, pripravljenost, motnja) vseh električnih agregatov mora biti za lažji pregled na zaslonu prikazano v različnih barvah. Poleg tega morajo biti vizualizirane vse merilne vrednosti s signalom 4–20 mA (nivoji polnjenja, pretoki, vrednosti pH, temperature, izmerjene vrednosti kisika in redoks vrednosti ter ostale izmerjene vrednosti).

Programsko opremo celotnega krmiljenja naprave je treba naročniku predati v okviru prevzema skupaj z dokumentacijo v dveh digitalnih izvodih.

Obenem mora biti programska oprema naprave opremljena z obsežnim arhivom z linijami poteka vseh relevantnih merilnih vrednosti in količinami odpadne vode.

Poleg tega mora biti vizualizirana zgodovina motenj, nastopajoče motnje s pregledom zadnjih petdeset (50) sporočil o motnji.

Spremembe krmilja

Spremembe krmilja in programske opreme, ki jih identificira naročnik in se o njih dogovori, mora izvajalec izvesti brezplačno v največ dvanajstih (12) mesecih po prevzemu v čim krajšem času po določitvi sprememb. V tem primeru mora izvajalec tudi brezplačno prilagoditi dokumentacijo (opis krmilja in po potrebi stikalne sheme) in jo predati naročniku.

Posredovanje alarmov in vzdrževanje na daljavo

Naprava mora biti opremljena s sistemom za vzdrževanje na daljavo in sistemom za samodejno posredovanje alarmov. Sporočila o alarmih se morajo pošiljati na do pet (5) digitalnih naslovov ali mobilnih naprav.

Izročitev v obratovanje

Izvajalec mora najaviti izročitev v obratovanje štiri (4) tedne vnaprej. V okviru izročitve v obratovanje je treba načrtovati obsežno usposabljanje delovnega osebja naročnika (podrobnejše informacije o tem v nadaljevanju).

Poskusno obratovanje in usposabljanje delovnega osebja

Od izročitve naprave v obratovanje bo z napravo na lastno odgovornost osem (8) tednov upravljalo strokovno osebje izvajalca. Šele nato se lahko zahteva formalni prevzem naprave. Potreben potrošni material med zagonskim obratovanjem priskrbi naročnik. Osebje čistilne naprave naročnika se v tem času obširno usposablja in uvaja v vse postopke in upravljanje naprav.

Usposabljanja delovnega osebja naročnika se mora izvajati najmanj v petih (5) posamičnih terminih na različne dni. Pri tem mora biti načrtovano usposabljanje o tehnoloških, strojno-tehničnih in elektrotehničnih temah ter usposabljanje glede bodočih vzdrževalnih del na napravi.

Stroški osebja izvajalca za izročitev v obratovanje se vštejejo v pozicijo specifikacije za izročitev v obratovanje (enotna cena) in se ne obračunajo posebej. V času faze izročitve v obratovanje je treba delovno osebje naročnika uvesti v obratovanje in upravljanje naprave in ga poučiti o krmilni tehniki.

Med poskusnim obratovanjem je treba dokazati zakonsko zahtevane emisijske vrednosti odpadne vode. Formalno predajo je mogoče zahtevati le, ko so varno dosežene emisijske vrednosti. Zahtevane emisijske vrednosti se morajo ohranjati najmanj deset (10) zaporednih dni pred zahtevkom za prevzem. V teh 10 dneh se mora prav tako ohranjati v ponudbi navedena poraba energije stopnje oživljanja blata. Če se ne doseže polna obremenitev CSB (100%), se poraba energije linearno interpolira glede na dejansko dovodno obremenitev CSB od 50% porabe energije za dani obremenitveni primer. Nadzor emisijskih vrednosti med zagonskim obratovanjem izvaja naročnik.

  - Ogled in kontaktna oseba

Kontaktna oseba naročnika je Mojca Marovič, elektronski naslov: mojca.marovic@radenci.si.

Ogled objektov in zemljišča je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na naslov: obcina@radenci.si do 19. 3. 2021 do 12. ure. Ogled se bo vršil na dan 23. 3. 2021, z vsakim ponudnikom ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu ponudniku, ki bo zaprosil za ogled. Ogled je možen še 29.3.2020 (prijava do 24.3.2021).

Ne glede na to ali si izvajalec ni oz. je ogledal objekte in zemljišča oz. stanja na terenu in stanja sosednjih objektov, naročnik ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov, ki bi jih izvajalec uveljavljal iz naslova nepoznavanja obstoječega stanja in lokacije, kjer se izvajajo pogodbena dela.

  - Način in rok za predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti do 20.04.2021 do 7.30 ure,  v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2 .

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do dneva in ure, kot je to določeno v e-JN in v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 20.04.2021 ob 7.35 uri, kot je to določeno v e-JN in v obvestilu o naročilu objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 45 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od skrajnega roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba šteje za nedopustno in se izloči.

  - Prevzem razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije preko portala spletne strani naročnika: www.radenci.si.

S prevzemom razpisnega gradiva se ponudniki zavezujejo, da bodo uporabljali razpisno dokumentacijo izključno za pripravo ponudb. Razen za potrebe tega javnega razpisa je brez predhodne vednosti in dovoljenja naročnika prepovedano kakorkoli kopirati, distribuirati ali drugače uporabljati podatke iz razpisne dokumentacije.

  - Vprašanja in odgovori ter pojasnila v zvezi z dokumentacijo

Za dodatne informacije in vprašanja v zvezi s tem razpisom lahko kandidati pošljejo vprašanja preko Portala javnih naročil. Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na Portalu javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do vključno dne 13. 4. 2020 do 15.00 ure.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil v roku po zakonu pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravočasno.

Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naročila postanejo sestavni del dokumentacije in so za ponudnike obvezujoča.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil na Portalu javnih naročil oziroma na spletni strani naročnika. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb samo v primeru, če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena.

Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče.

Roman Leljak

župan Občine Radenci

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

  - Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Ponudniki morajo poskrbeti, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložiti je potrebno vse zahtevane podatke oz. priloge v obliki kot je zahtevano.

Razpisna dokumentacija je sestavljena iz:

- Dokumentacija za izbiro izvajalca po odprtem postopku;

- Priloga 1: Prijavni obrazec

- Priloga 2: Izjava

- Priloga 3: Izjava v zvezi z nekaznovanostjo;

- Priloga 4 : Ponudba

- Priloga 4/1 in 4/2: Referenčna tabela in potrdila;

- Priloga 5: Seznam kadrov, ki bodo dela vodili;

- Priloga 6: kopija zavarovalne police;

- Priloga 7: Podizvajalci;

- Priloga 8: Skupna ponudba;

- Priloga 9: ESPD;

- Priloga 10: Izjava v zvezi z omejitvijo poslovanja,

- Priloga A: Vzorec pogodbe;

- Priloga D: Finančna zavarovanja;

- Priloga D/1: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe;

- Priloga D/2: Finančno zavarovanje za dobro izvedbo del;

- Priloga D/3: Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi;

- Gradbeno dovoljenje in soglasja

- Risbe umestitev v  prostor

- Specifikacija

- dodatnih pojasnil razpisne dokumentacije, dostopnih na portalu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila;

- besedila objave ter morebitnih popravkov objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

  - Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3),

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) v nadaljevanju: ZPVPJN);

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16),

- predpisi, ki urejajo področje gradnje,

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

- ostali predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja,

- ostali predpisi, ki urejajo področje gradenj in predmeta javnega naročila.

  - Umik / sprememba/dopolnitev  ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni oziroma dopolni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

  - Jezik postopka in ponudbe

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe in priloge ter vsa ostala dokazila se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

V primeru neskladja med ponudbeno dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva ponudbena dokumentacija oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

  - Oblika ponudbe

Ponudniki morajo oddati svoje ponudbo elektronsko v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: e-JN),na povezavi, navedeni v obvestilu o naročilu.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN (dostopna na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/e-dosje/navodila-za-uporabo.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če je v e-JN oddana najkasneje do najkasneje do 20. 4. 2020 do 7.30. ure.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena v neizbrisljivi obliki. Vse priloge morajo biti datirane, žigosane, podpisane s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščene osebe ponudnika za podpis ponudbe, ki je navedena v prilogi št. 3 – Ponudba. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika za osebo, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.

Ponudba s ponudbeno dokumentacijo mora biti predložena naročniku na vzorcih razpisnega gradiva oziroma ponudbenih prilogah naročnika, ki so sestavni del te dokumentacije, če ni določeno drugače.

Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka.

Ponudnik žigosa dokumente, če je to pri posameznem dokumentu zahtevano in če posluje z žigom.

Zaželeno je, da je na začetku ponudbe priloženo kazalo (ali vsebina) ponudbe.

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju prilog upoštevajo tudi navodila, ki so navedena na posamezni prilogi. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

Ponudnik v prilogah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v priloge. V primeru dvoma se upošteva dokumentacija, ki je objavljena na spletni strani naročnika, z vsemi morebitnimi dodatnimi pojasnili ali spremembami ali dopolnitvami. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v prilogah, ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izključil.

V primeru skupne ponudbe morajo biti priloge, ki se nanašajo na posameznega partnerja v skupni ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, podpisani s strani zakonitega zastopnika vsakega od partnerjev v skupni ponudbi ali s strani pooblaščene osebe. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika, ki je pooblaščena za podpis prilog, ki so obvezni za partnerja v skupini.

V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti priloge, ki se nanašajo na posameznega podizvajalca in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od podizvajalcev, podpisani s strani zakonitega zastopnika vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi oziroma z njihove strani pooblaščenih oseb. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podizvajalca, ki je pooblaščena za podpis prilog, ki so obvezni za podizvajalca.

Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s predložitvijo morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena OZ za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

Naročnik opozarja ponudnike, da bo pogodba z najugodnejšim ponudnikom sklenjena v sedmih (7) dneh po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju – pridobitvi nepovratnih sredstev Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada.

- Prijavni obrazec (Priloga 1):

Prijavni obrazec mora ponudnik izpolniti v skladu z prilogo 1.

Ponudnik v sistemu e-JN prijavni obrazec naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge« v .pdf datoteki.

- Izjava v zvezi z izpolnjevanjem pogojev (Priloga 2):

Izjavo v zvezi z izpolnjevanjem pogojev mora ponudnik izpolniti v skladu z prilogo 2.

Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

- Izjava v zvezi z nekaznovanostjo (Priloga 3):

Izjavo o nekaznovanosti bo naročnik predložil, v kolikor iz potrdil ne bo izhajalo, da na dan poteka roka za oddajo ponudbe niso obstajali izključitveni razlogi glede nekaznovanosti za ponudnika in za vse osebe, za katere je po prvem odstavku 75. člena ZJN-3 (gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem), treba izkazati nekaznovanost.

Ponudnik v sistemu e-JN pooblastilo fizičnih in pravnih oseb naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

- Ponudba (Priloga 4 ):

Ponudbo mora ponudnik izpolniti v skladu s prilogo 4, glede na okoliščine ali nastopa s samostojno ponudbo, kot skupno ponudbo in/ali s podizvajalci.

Ponudnik v sistemu e-JN ponudbo naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

- Referenčna tabela, potrdila ter seznam kadrov, ki bodo dela vodili (Priloga 4/1, 4/2 in Priloga 5)

Referenčno tabelo, potdila ter seznam kadrov, ki bodo dela vodili izpolni v skladu z prilogami 4/1, 4/2 in 5.

Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

- Kopije zavarovalnih polic (Priloga 6)

Kopije zavarovalnih polic bo izvajalec predložil naročniku v roku osmih (8) dni od sklenitve pogodbe.

- Podizvajalci (Priloga 7)

Ponudnik v sistemu e-JN to prilogo naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

- Skupna ponudba (Priloga 8)

Ponudnik v sistemu e-JN to prilogo naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

- Obrazec ESPD (Priloga 9)

Predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

- Izjava, (Priloga 10):

Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

- Vzorec POGODBE (Priloga A)

Ponudnik parafira vsako stran predloženega vzorca pogodbe.

Skeniran vzorec pogodbe se v sistemu e-JN priloži v »pdf« formatu med »Druge dokumente oz. druge priloge«.

- Finančno zavarovanje (Priloga D/1, D/2 in D/3):

Ponudnik izpolni finančno zavarovanje v skladu s predloženim obrazci D/1, D/2, in D/3.

Skeniran original dokumenta finančnega zavarovanja oziroma potrdila o plačilu varščine se v sistemu e-JN priloži v »pdf« formatu med »Drugi dokumenti oz. druge priloge«.

  - Vrednost ponudbe

Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Dela se oddajajo po načelu »ključ v roke«.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene. (Naročnik kot smernice pri pripravi ponudbe objavlja popis potrebnih del (specifikacija) in nalog. Popis je zgolj informativne narave in ga bo ponudnik dokončno oblikoval v skladu s projektno dokumentacijo PZI.)

  - Samostojna ponudba/skupna ponudba/ponudba s podizvajalcem

Vsak ponudnik v tem postopku javnega razpisa lahko predloži samo eno ponudbo. V primeru, da bi ponudnik predložil več kot eno ponudbo, bo naročnik vse prejete ponudbe takega ponudnika izločil.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni prijavi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa.

    - Samostojna ponudba

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v skupni ponudbi in brez podizvajalcev.

    - Skupna ponudba

Na podlagi tretjega odstavek 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.

Skupina ponudnikov mora ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Gradbenega zakona mora naročnik kot investitor določiti vodilnega pogodbenika, če sklene pogodbo za istočasno izvajanje z več pogodbeniki. Naročnik ponudnike obvešča, da je vodilni pogodbenik v smislu Gradbenega zakona v primeru skupne ponudbe tisti partner v skupnem nastopu, ki v finančnem smislu prevzema v konzorciju največji obseg del. V kolikor partnerji prevzemajo isti obseg obveznosti, vodilnega pogodbenika določijo partnerji izmed sebe. Na podlagi Gradbenega zakona ima vodilni pogodbenik  obveznosti izvajalca po Gradbenem zakonu.

Naročnik bo vodilnega pogodbenika določil s sklepom in sicer na podlagi podatkov v ponudbi o tem, kateri partner v finančnem smislu prevzema v konzorciju največji obseg del. Navedeno imenovanje je povsem neodvisno od imenovanja nosilca posla, ki ga opravi skupina ponudnikov. Ni nujno, da je vodilni pogodbenik nosilec posla.

Ponudniki v skupni ponudbi predložijo ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi 9.

    - Ponudba s podizvajalcem

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu. Podizvajalec mora podpisati izjavo na obrazcu Priloga 1 – PONUDBA.

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja s podizvajalci, ki jih je priglasi v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz razpisne dokumentacije oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz razpisne dokumentacije, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

- obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 7/1),

- obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 7/2),

- izrecna zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca (priloga 7/3),

- Izjava (Priloga 2).

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v 4. poglavju te dokumentacije (pod pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnikov) ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

  - Dopolnjevanje, spreminjanje in pojasnjevanje ponudbe

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Ponudbo se izloči:

- če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni oziroma spremeni ponudbe,

- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije;

- kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila;

- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in se o tem, skladno z zakonom obvesti Državno revizijsko komisijo;

-v drugih primerih, določenih z razpisno dokumentacijo.

  - Dopustnost ponudbe, odločitev o oddaji naročila, sklenitev pogodbe

    - Dopustnost ponudbe

Ponudba se bo štela za dopustno, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tej dokumentaciji in tehničnih specifikacijah, prispe pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne oceni za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbi priložiti vse zahtevane priloge, izjave in dokumente določene v tej razpisni dokumentaciji.

    - Odločitev o oddaji javnega naročila

Naročnik bo prejete ponudbe preveril v smislu dopustnosti.

V zakonsko določenem roku bo sprejel odločitev v tem postopku javnega naročila in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Naročnik bo odločitev v postopku javnega naročila objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena. Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja.

    - Sklenitev pogodbe

Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomočnosti odločitve v postopku oddaja javnega naročila, bo naročnik z

izbranim ponudnikom sklenil pogodbo..

Če izbrani ponudnik v osmih (8) dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe, ne bo vrnil podpisane gradbene pogodbe naročniku (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. V tem primeru lahko naročnik unovči zavarovanje za resnost ponudbe.

  - Vpogled

- Po objavi odločitve je mogoč vpogled v dokumentacijo v skladu s 35. členom ZJN-3.

  - Javnost in zaupnost postopka

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ponudnik naj priloge, obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v prilogi, obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. Naročnik bo kot zaupne podatke obravnaval tudi v primeru, če v ponudbi podatki, ki sodijo pod varstvo osebnih podatkov ali poslovno skrivnost ne bodo označeni na prej navedeni način, pa bo ponudnik ponudbi priložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti, izdan skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Ob tem naročnik seznanja ponudnike, da je dolžan sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda ponudnik skladno z določbami ZGD upoštevati tudi, če ta ni predložen v ponudbi, pa ga ponudnik predloži v katerikoli fazi postopka javnega naročanja.

Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki: specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

  - Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, če se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3 ter v primeru, da glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

  - Notifikacijska dolžnost ponudnikov v zvezi s projektno dokumentacijo

Ponudniki so naročnika dolžni opozoriti na napake v projektni dokumentaciji. V primeru, da ponudniki naročnika ne opozorijo na te napake, lahko ponudnik oz. izvajalec po roku za oddajo ponudb opozori le na napake, ki jih ni mogel opaziti pred tem rokom.

  - Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami ZPVPJN, po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: (1) ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; (2) ime naročnika; (3) oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; (4) predmet javnega  naročila; (5) pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem  ter (6) potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizije.

Višina takse je določena v določbi 71. člena ZPVPJN. Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je

potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-xxxxxxxx (ponudnik ustrezno izpolni oz. dopolni referenco, skladno z navodili iz opombe).

  - Obvladovanje koruptivnih tveganj

    - Omejitev poslovanja

Kot to določa 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je med drugim zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradnje, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Zgoraj navedena prepoved valja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Prepoved poslovanja in prepoved veljata tudi za ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali če se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem.

Skladno s 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar v roku dveh let po prenehanju funkcije v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektov, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so nične.

Merilo za oddajo javnega naročila

Merilo za izbiro je ekonomsko najugodnejša ponudba, ki se določi na podlagi naslednjih meril:

- Cene

- Stroškov energije naprave za oživljanje blata

- Stroškov flokulanta za eliminacijo fosforja

Izvede se ocenitev s točkovanjem. Najvišje skupno  možno število točk je 100 točk.

| Merilo | Max. Število točk |
| --- | --- |
| Stroški energije naprave za oživljanje blata | 30 |
| Stroški flokulanta za eliminacijo fosforja | 10 |
| Cena | 60 |
| SKUPAJ | 100 |

  - Ocenitev ponudb

  - Za potrebe ocenitve ponudb je potrebno izpolniti tabelo obratovalnih stroškov.

    - Poraba energije stopnje za oživljanje blata

Ocenjena poraba energije stopnje oživljanja blata je sestavljena iz porabe električne energije kompresorjev in mešal. Za ocenitev se privzame poraba električne energije pri 100-odstotnem dotoku. V ponudbi i dosežene točke se izračunajo, kot sledi:

PE,i= CE,minCE,i x 30

Pri tem je:

PE,i = točke za porabo energije stopnje oživljanja blata za ponudbo i

CE,min = poraba energije stopnje oživljanja blata ponudbe z najnižjimi stroški energije

CE,i = poraba energije stopnje oživljanja blata ponudbe i

    - Stroški flokulanta za eliminacijo fosforja

Stroški flokulanta za eliminacijo fosforja v tehnološkem delu ponudbe so navedeni za flokulant FeCl.

PP,i= CP,minCP,i x 10

Pri tem je:

PP,i = točke za stroške flokulanta za eliminacijo fosforja za ponudbo i

CP,min = stroški flokulanta za eliminacijo fosforja ponudbe z najnižjimi stroški flokulanta

CP,i = stroški flokulanta za eliminacijo fosforja ponudbe i

  - Ocenitev ponujene skupne cene

Točke za skupno ceno ponudbe se podelijo po naslednji formuli:

PCAPEX,i= CCAPEX,minCCAPEX,i x 60

Pri tem je:

PCAPEX,i = točke za ceno ponudbe i

CCAPEX,min = točke najugodnejše ponudbe

CCAPEX,i  = cena ponudbe i

Pogoji za priznanje sposobnosti

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbo 75. člena ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika.

V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti izpolnjevati na način, ki je določen pri vsakem od zahtevanih pogojev.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ti predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s katerimi dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države članice, v kateri imajo registrirano svojo dejavnost. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež.  Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti.

  - Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Podpisan in požigosan ESPD obrazec. |
| OPOMBE | Razlogi za izključitev veljajo za ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca, ki nastopa v ponudbi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila. Ponudnik bo na poziv naročnika predložil potrdilo iz kazenske evidence, ki bo izkazovala, da na dan poteka roka za oddajo ponudbe niso obstajali izključitveni razlogi glede nekaznovanosti za ponudnika in za vse osebe, za katere je po prvem odstavku 75. člena ZJN-3 (gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem), treba izkazati nekaznovanost. Če ponudnik tega dokazila ne bo mogel predložiti, pa mora predložiti eno od dokazil, kot so določena v četrtem odstavku odstavek 77. člena ZJN-3, ki določa, da je v primeru, če država dokumentov in potrdil iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3 ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, je ta dokazila mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt (priloga 3). |

| POGOJ 2 Plačilo davkov in prispevkov | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Podpisan in požigosan ESPD obrazec. |
| OPOMBE | Razlogi za izključitev veljajo za ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca, ki nastopa v ponudbi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila. Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. |

| POGOJ 3 Kršitev okoljskega, delovnega in socialnega prava | Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil ponudnika če je ponudnik v treh letih pred dnevom oddaje te ponudbe kršil obveznosti okoljskega, delovnega in socialnega prava. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Podpisan in požigosan ESPD obrazec. |
| OPOMBE | Razlogi za izključitev veljajo za ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca, ki nastopa v ponudbi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila. Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. |

| POGOJ 4 Kršenje poklicnih pravil, omajanost integritete | Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil ponudnika če so se v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe pri pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pri ponudniku pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije (npr. uveljavljanje pogodbene kazni, unovčitev instrumentov zavarovanj za resnost ponudbe, dobro izvedbo del, za odpravo napak v garancijski dobi,…). Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil ponudnika če se je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe pri poslovanju z naročnikom pri ponudniku izkazala hujša kršitev poklicnih pravil kot na primer: nestrokovna, nepopolna ali nepravočasna izvedba posla, slabša kvaliteta od dogovorjene, huda malomarnost, neupoštevanje pogodbenih določil …, zaradi česar je omajana njegova integriteta. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Podpisan in požigosan ESPD obrazec. |
| OPOMBE | Razlogi za izključitev veljajo za ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca, ki nastopa v ponudbi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila. Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. |

| POGOJ 5 Evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami | Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Podpisan in požigosan ESPD obrazec. |
| OPOMBE | Razlogi za izključitev veljajo za ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca, ki nastopa v ponudbi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila. Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. |

| POGOJ 6 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Podpisan in požigosan ESPD obrazec. |
| OPOMBE | Razlogi za izključitev veljajo za ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca, ki nastopa v ponudbi oziroma sodeluje pri izvedbi naročila. Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. |

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

| POGOJ 1 Registracija za opravljanje dejavnosti | A) Gospodarski subjekt s sedežem v RS mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki je: 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline 43.110: Rušenje objektov, 43.120: Zemeljska pripravljalna dela, 43.210: Inštaliranje električnih napeljav in naprav, 43.220: Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav, 43.290: Drugo inštaliranje pri gradnjah, 43.3 in podskupine: Zaključna gradbena dela, 43.9 in podskupine: Krovstvo in druga specializirana gradbena dela, 71.129 druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje. B) Gospodarski subjekt s sedežem v RS, mora poleg zahteve pod A) zgoraj izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva iz prvega odstavka 14. člena GZ in sicer: - imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega odstavka 14. člena GZ ter - imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1 z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del. Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum mora izpolnjevati pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja ponudb od takšnega ponudnika zahteva dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje navedenega pogoja. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Podpisan in požigosan ESPD obrazec, obrazec M1 in pogodba o zaposlitvi za vodjo del,kopija zavarovalne police v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 14. člena GZ ter priloga 2. |
| OPOMBE | Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi; - vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila; - vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti iz točke A tega pogoja izpolni ponudnik na način, da se pogoj registracije določene dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti veže neposredno zgolj s tistim subjektom, ki posamezna dela po ponudbi prevzema. Pogoj registracije določene dejavnosti po veljavni Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti iz točke A pogoja 1 Registracija za opravljanje dejavnosti izpolnjujejo torej zgoraj navedeni ponudniki, če imajo veljavno registrirano zgolj tisto dejavnost, ki mu dovoljuje izvajanje tistih poslov, za izvedbo katerih je po ponudbi predviden in ne poslov, ki jih v okviru ponudbe sploh ne prevzema oziroma jih tudi sicer v okviru svoje gospodarske dejavnosti ne izvaja. Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Podpisan in požigosan ESPD obrazec in dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež. |

    - Ekonomsko finančni položaj

| POGOJ 1 Povprečni čisti prihodek | Ponudnik je imel v zadnjih treh poslovnih letih: 2018, 2019 in 2020 povprečne čiste (letne) prihodke od prodaje vsaj v višini 3.000.000,00 EUR. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Podpisan in požigosan ESPD obrazec, računovodski dokazi. |
| OPOMBE | V kolikor računovodski izkazi za določeno leto še niso izdelani in dostopni v uradni evidenci AJPES-a, jih mora ponudnik za to leto priložiti prijavi. Pogoj mora izpolniti ponudnik. Ponudnik v skupni ponudbi postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana skupne ponudbe. Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. |

| POGOJ 2 Bonitetna ocena | Ponudnik ima bonitetno oceno po standardu BASEL 2-najmanj SB5 ali boljšo, določeno z modelom S. BON AJPES ali enakovrednim modelom. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | -podpisan in požigosan ESPD obrazec in - obrazec S.BON-1/P (podjetja) oz. S.BON-1/SP (samostojni podjetniki) s podatki in kazalniki za leto 2019. |
| OPOMBE | Pogoj mora izpolniti ponudnik. Ponudnik v skupni ponudbi postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana skupne ponudbe. Naročnik je kot pogoj za priznanje finančne usposobljenosti ponudnikov za izvedbo konkretnega javnega naročila določil bonitetno oceno podjetja (po pravilih BASEL II) za leto 2019. Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Podpisan in požigosan ESPD obrazec in dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež. |

| POGOJ 3 Blokada TRR | Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred datumom izdaje obrazca BON-2 ali potrdil poslovnih bank ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, pri čemer obrazec BON-2 ali potrdila bank ne smejo biti starejše od 30 dni od datuma, ko ponudnik odda ponudbo. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | -Podpisan in požigosan ESPD obrazec, -Potrdilo banke za vse odprte račune ponudnika ali BON-2 obrazec, pod pogojem, da je iz tega obrazca (BON-2) razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred datumom izdaje tega obrazca ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa več kot 20 zaporednih dni. |
| OPOMBE | Pogoj mora izpolniti ponudnik. Za ponudnike v skupni ponudbi velja ta pogoj za vsakega partnerja. Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Podpisan in požigosan ESPD obrazec in dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež. |

    - Tehnična in strokovna sposobnost

| POGOJ 1 Reference ponudnika | Ponudnik je v obdobju od 1.1.2017 dalje uspešno, kvalitetno in pravočasno, v skladu s sklenjeno pogodbo, izvedel dela, ki so predmet javnega naročila na najmanj dveh (2) objektih, ki sta razvrščena po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) v 22232 čistilne naprave in s kapaciteto med 5.000 in 50.000 PE (postopek oživljanja blata v kompaktni izvedbi za čiščenje komunalne in industrijske odpadne vode z aerobno stabilizacijo blata in eliminacijo fosforja). |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Podpisan in požigosan ESPD obrazec, Referenčna tabela ponudnika (priloga 4/1 + priloga 4/2). Ponudniki lahko predložijo referenčna potrdila tudi na drugih obrazcih kot so izrecno zahtevana na prilogah 5/1, vendar ob pogoju, da predložena potrdila vsebujejo zahtevane podatke o obdobju, zahtevani vrsti objekta oziroma zahtevanih gradbenih del in investicijski vrednosti, ter je iz jih razvidno, da so bila podana ponudniku. |
| OPOMBE | Pogoj mora izpolniti ponudnik. Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana konzorcija. Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla). Naročnik si pridržuje pravico zahtevati dokazila kot npr. obračuni, primopredajni zapisnik, situacije, pogodbe z aneksi,… Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. Naročnik ne bo upošteval referenc, ki bi se nanašale na gradnjo / obnovo za lastne potrebe ponudnika, kar pomeni, da ponudnik ne more sam sebi dati reference. |

| POGOJ 2 Pogoji vodje del | Vodja del po GZ, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje: - ponudnik s sedežem v RS: opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del iz področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS in mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta (oznaka VZ ali VM), - ponudnik s sedežem zunaj RS: dovoljenje za izvajanje funkcije vodje del ali primerljive funkcije v državi, v kateri ima sedež, ali potrdilo o članstvu v posebni organizaciji v državi, v kateri ima ponudnik sedež, če je to dovoljenje ali članstvo v njihovi državi obvezno. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen ESPD in Priloga 6, izpisek iz spletne strani IZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoj v zvezi z vpisom v ustrezni imenik oziroma za tuje ponudnike iz drugih držav ustrezno dokazilo o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji v državi, v kateri ima ponudnik sedež, če je to dovoljenje ali članstvo za opravljanje poklicne dejavnosti v njihovi državi obvezno. |
| OPOMBE | Pogoj mora izpolniti ponudnik ali partner v skupni ponudbi. Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. |

- Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici oz. denarni depozit. Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici morajo biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv in morajo biti izdani po vzorcih iz te razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

  - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik predloži:

- bančno garancijo za resnost ponudbe ali

- kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe ali

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni priložiti s ponudbo. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo v višini 50.000,00 EUR, z veljavnostjo 120 dni od datuma za prejem ponudb. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z finančnim zavarovanjem. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

DOKAZILA:

Dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti v ponudbi na mesto Priloga D/1 finančna zavarovanja za resnost ponudbe:

- bančna garancija za resnost ponudbe (Priloga D/1) ali

- kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe (smiselno Priloga D/1) ali

VRAČILO FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE:

Neunovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrnejo neizbranim ponudnikom, izbranemu ponudniku pa po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

UNOVČITEV FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE:

Naročnik bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe unovčil, če ponudnik:

- po roku določenem za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali

- v primeru, da po zahtevi naročnika v določenem roku ne predložijo manjkajočih dokumentov ali ne dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ponudbe oz. ustrezne informacije ali dokumentacijo ali

- zavrne sklenitev pogodbe oz. v roku naročniku ne vrne podpisane pogodbe ali

- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- po sklenitvi pogodbe v roku ne predloži zavarovalnih polic (gradbeno, zavarovanje splošne odgovornosti), iz katerih izhaja, da zajemajo vsa zahtevana zavarovanja iz razpisne dokumentacije, ki to dokazujejo.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga D/2) bo izbrani ponudnik predložil naročniku v roku 8 (osmih) dni po podpisu pogodbe, v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti brez DDV. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 90 dni daljša kot je rok za dokončno izvedbo posla, ki bo določen v pogodbi.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje ali unovči predloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

  - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Po končnem prevzemu del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naročnika (to je končni prevzem brez pripomb in zadržkov, po zaključku poskusne dobe obratovanja), bo moral izvajalec izročiti naročniku bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, za odpravo napak v garancijskem roku (priloga D/3), v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo 10 (deset) let po dokončni izročitvi in prevzemu del s strani naročnika, za kar se šteje končni prevzem brez pripomb in zadržkov.

Izvajalec lahko naročniku izroči tudi bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV, s krajšo veljavnostjo 5 let po končnem prevzemu s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov, vendar mora to zavarovanje najmanj trideset (30) dni pred njenim iztekom podaljšati na način, da znaša novo zavarovanje 5 (pet) let, seštevek vseh takšnih zavarovanj pa skupaj 10 let. V kolikor izvajalec 30 dni pred potekom veljavnosti zavarovanja, naročniku ne predložil novega zavarovanja, lahko naročnik vnovči zavarovanje s katerim razpolaga.

  - Zavarovanja

Izbrani izvajalec mora naročniku v 8 (osmih) dneh po sklenitvi pogodbe predložiti dokazila, da je sklenil naslednja zavarovanja za objekt, ki je predmet te pogodbe:

(a) gradbeno zavarovanje v višini 800.000,00 EUR, s katerim bodo zavarovani objekti v gradnji, gradbeni in inštalacijski material, gradbeni deli in elektrostrojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev v zavarovani objekt in ki bo krilo nevarnost gradbene nezgode, temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja, nevarnosti ledu, mraza, snega, dežja, izliva vode, odtrganja in zdrsenja zemljišča, zemeljskega usada, vlomsko tatvino, nevarnosti poplave, visoke vode, talne vode in odgovornosti izvajalca del za škodo, povzročeno tretjim osebam. To zavarovanje mora veljati najmanj 30 dni dlje kot je rok za dokončanje del;

(b) zavarovanje splošne odgovornosti v višini 300.000,00 EUR, ki krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vključno z zaposlenimi delavci, nastalo zaradi nenadnega dogodka pri izvrševanju zavarovančeve dejavnosti, za katero je zavarovanec odgovoren, ki velja 30 dni dlje kot je rok za dokončanje del.

Tuji ponudnik mora imeti enako zavarovanje kot slovenski ponudnik, pri čemer mora zavarovanje kriti škodo, ki nastane v Republiki Sloveniji.

Če izvajalec v 8 (osmih) dneh od sklenitve pogodbe ne predloži zavarovalnih polic, iz katerih izhaja, da zajemajo vsa zahtevana zavarovanja iz razpisne dokumentacije ali drugih dokazil, ki to dokazujejo, lahko naročnik vnovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Naročnik lahko v tem primeru tudi odstopi od pogodbe.

Ponudbena dokumentacija

| Številka priloge | Naziv priloge |
| --- | --- |
| PRILOGA 1 | Prijavni obrazec |
| PRILOGA 2 | Izjava |
| PRILOGA 3 | Izjava v zvezi z nekaznovanostjo |
| PRILOGA 4 | Ponudba |
| PRILOGA 4/1 in 4/2 | Referenčna tabela in potrdila |
| PRILOGA 5 | Seznam kadrov, ki bodo dela vodili |
| PRILOGA 6 | Kopija zavarovalne police |
| PRILOGA 7 | Podizvajalci |
| PRILOGA 7/1 | Udeležba podizvajalcev |
| PRILOGA 7/2 | Podatki o podizvajalcu |
| PRILOGA 7/3 | Izrecna zahteva podizvajalca |
| PRILOGA 8 | Skupna ponudba |
| PRILOGA 9 | ESPD |
| PRILOGA 10 | Izjava v zvezi z omejitvijo poslovanja |
| PRILOGA A | Vzorec pogodbe |
| PRILOGA D/1 | Finančno zavarovanje za resnost ponudbe |
| PRILOGA D/2 | Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| PRILOGA D/3 | Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi |

PRILOGA 1

PRIJAVNI OBRAZEC

| naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| naslov gospodarskega subjekta: |  |
| kontaktna oseba: |  |
| elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| telefon: |  |
| telefax: |  |
| ID za DDV: |  |
| matična številka gospodarskega subjekta: |  |
| št. transakcijskega računa: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA; NE. |
| pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe: |  |

OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

| 1 | Napaka! Neveljavno samosklicevanje zaznamka. |
| --- | --- |
| 2 | Napaka! Neveljavno samosklicevanje zaznamka. |
| 3 | Napaka! Neveljavno samosklicevanje zaznamka. |
| 4 | Napaka! Neveljavno samosklicevanje zaznamka. |
| 5 | Napaka! Neveljavno samosklicevanje zaznamka. |

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite)

| Ponudnik | Partner v skupnem nastopu | podizvajalec |
| --- | --- | --- |

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):

| naziv pooblaščenca za vročanje: |  |
| --- | --- |
| naslov pooblaščenca za vročanje: |  |
| kontaktna oseba: |  |
| elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| telefon: |  |
| telefax: |  |

| KRAJ | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Ponudnik v sistemu e-JN prijavni obrazec naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge« v .pdf datoteki.

V primeru, da ponudnik skupno ponudbo oddaja ali s podizvajalci, ponudnik tudi za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen prijavni obrazec.

PRILOGA 2

PONUDNIK: ________________________________________________________________

IZJAVA PONUDNIKA O ČASOVNEM OBDOBJU OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI GRADBENIŠTVA

V zvezi z javnim naročilom »Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave« izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo da (ustrezno obkrožite):

A)

Smo gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki je:

42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

43.110: Rušenje objektov,

43.120: Zemeljska pripravljalna dela,

43.210: Inštaliranje električnih napeljav in naprav,

43.220: Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav,

43.290: Drugo inštaliranje pri gradnjah,

43.3 in podskupine: Zaključna gradbena dela,

43.9 in podskupine: Krovstvo in druga specializirana gradbena dela,

71.129 druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje.

B)

Izpolnjejemo tudi pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva iz prvega odstavka 14. člena GZ in sicer:

- imamo zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega odstavka 14.  člena GZ ter

- Imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1 z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del.

C)

Smo tuji ponudnik s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum in izpolnjujemo pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža.

| KRAJ | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

PRILOGA 3

PONUDNIK: ________________________________________________________________

IZJAVA PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom »Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave«  izjavlja pod kazensko ali materialno odgovornostjo:

- ponudnik pravna oseba____________________________________, naslov__________________, matična številka________________________________ ali

- oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem____________________________________________,naslov_____________________________________, EMŠO:___________________,

da na dan poteka roka za oddajo oz. predložitev ponudb ne obstaja izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

Datum:	                                                          Žig:	                                                             Podpis:

V kolikor iz potrdil, ki jih bo naročnik pridobil od ponudnikov ne bo izhajalo, da za ponudnika na dan poteka roka za oddajo oz. predložitev ponudb ne obstaja izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, bo naročnik ponudnika pozval k predložiti enega od dokazil, kot so določena v četrtem odstavku 77. člena ZJN-3, ki  določa, da je v primeru, če država dokumentov in potrdil iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3 ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, je ta dokazila mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Ta obrazec bodo morali podpisati ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi in vsi podizvajalci in vsi ostali, ki nastopajo v ponudbi oziroma sodelujejo pri izvedbi tega naročila ter njihovi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

PRILOGA 4

P O N U D B A

Na osnovi javnega razpisa »Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave« objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave ____________, dajemo ponudbo, kot sledi:

| Številka ponudbe: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži):

| Samostojno | v skupnem nastopu* | s podizvajalci* |
| --- | --- | --- |

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Datum začetka opravljanja dejavnosti gradbeništva: |  |
| vrednost vseh prevzetih del v % od ponudbene vrednosti brez DDV: |  |

PARTNER:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Datum začetka opravljanja dejavnosti gradbeništva: |  |
| vrednost vseh prevzetih del v % od ponudbene vrednosti brez DDV: |  |

PARTNER:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Datum začetka opravljanja dejavnosti gradbeništva: |  |
| vrednost vseh prevzetih del v % od ponudbene vrednosti brez DDV: |  |

VODILNI POGODBENIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |

PONUDBENA VREDNOST

| Ponudbena vrednost (v EUR brez DDV): |  |
| --- | --- |
| Znesek z 22 % DDV: |  |
| Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV): |  |

PONUDBENI POGOJI:

Veljavnost ponudbe:______________.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

S podpisom tega obrazca soglašamo, da lahko naročnik popravi vse računske napake v naši ponudbi, prav tako soglašamo, da lahko naročnik popravi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno.

| KRAJ | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

Ponudnik v sistemu e-JN ponudbo naloži v razdelek »»Predračun« v .pdf datoteki.

PRILOGA 4/1

REFERENČNA TABELA

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

Ponudnik je v obdobju od 1.1.2017 dalje uspešno, kvalitetno in pravočasno, v skladu s sklenjeno pogodbo, izvedel dela, ki so predmet javnega naročila na najmanj dveh (2) objektih, ki sta razvrščena po  enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) v 22232 čistilne naprave in s kapaciteto med 5.000 in 50.000 PE (postopek oživljanja blata v kompaktni izvedbi za čiščenje komunalne in industrijske odpadne vode z aerobno stabilizacijo blata in eliminacijo fosforja).

Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla). Naročnik si pridržuje pravico zahtevati dokazila kot npr. obračuni, primopredajni zapisnik, situacije, vse pogodbe z aneksi, potrdilo o izplačilu,…

| Naziv investitorja oz. naročnika referenčnega posla | Predmet referenčnega posla – kratek opis del | Datum začetka in končanja posla | Kapaciteta |
| --- | --- | --- | --- |

Datum:                                                Žig:                                                           Podpis:

Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

PRILOGA 4/2

Priloga k referenčni tabeli

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

za ponudbo na javni razpis za

POTRJUJEMO

Ponudnik je v obdobju od 1.1.2017 dalje uspešno, kvalitetno in pravočasno, v skladu s sklenjeno pogodbo, izvedel dela, ki so predmet javnega naročila na najmanj dveh (2) objektih, ki sta razvrščena po  enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) v 22232 čistilne naprave in s kapaciteto med 5.000 in 50.000 PE (postopek oživljanja blata v kompaktni izvedbi za čiščenje komunalne in industrijske odpadne vode z aerobno stabilizacijo blata in eliminacijo fosforja).

| Naziv objekta: |  |
| --- | --- |
| Lokacija objekta: |  |
| Ponudnik je izvedel naslednja dela: |  |
| Datum začetka posla: |  |
| Datum končanja posla: |  |

Kapaciteta zgoraj definiranega objekta znašala: __________________

Datum pridobitve gradbenega dovoljenja:____________________________________________.

Klasifikacija objekta:_________________________________.

Izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetna v smislu upoštevanja smotrnih tehničnih rešitev, skladnosti z dosežki znanosti in tehnologije, realnih stroškov za vsa dela brez bistvenih prekoračitev pogodbene vrednosti objekta, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, premoženja in okolja, zagotavljanja nemotenega izvajanja vseh del po projektu in doseganja planiranega roka izvedbe del.

Naziv in naslov naročnika:

_____________________________________________________________________________

Kontaktna oseba naročnika (e-pošta) in telefonska številka:

______________________________________________________________________________

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Občini Radenci.

Kraj: _________________________

Datum: ______________________	   			   Podpis odgovorne osebe naročnika:

_________________________________

Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

PRILOGA 5

SEZNAM KADROV, KI BODO VODILI DELA

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

| Zap. št. | Funkcija pri projektu | Ime in priimek | Izobrazba | Delovna doba (v letih) | Strokovni izpit (št. potrdila) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODGOVORNI VODJA DEL |  |  |  |  |

Datum:                                             Žig:                                                                     Podpis:

Ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za vsakega imenovanega v tabeli tudi potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici,

Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

PRILOGA 6

KOPIJA ZAVAROVALNE POLICE

(Priloži ponudnik)

Kopije zavarovalnih polic oz. drugih dokazil bo ponudnik predložil naročniku po podpisu pogodbe v skladu s pogodbenimi določili in razpisno dokumentacijo.

PRILOGA 7

PODIZVAJALCI

Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci.

- obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 7/1),

- obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 7/2),

- izrecna zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca (priloga 7/3),

- izjava v zvezi z omejitvijo poslovanja(priloga 10),

- Izjava (Priloga 2).

PRILOGA 7/1

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave« izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh:

| Podizvajalec |  |  |  |  |  |  |  |  | (naziv) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bo izvedel |  |  |  |  |  |  |  | (vrsta del) |  |  |
| v količini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v vrednosti |  |  |  | EUR brez DDV |  |  |  |  |  |  |
| kraj izvedbe |  |  | Rok izvedbe del podizvajalca |  |  |  |  |  |  |  |

| Podizvajalec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bo izvedel |  |  |  |  |  |  |  | (vrsta del) |  |  |
| v količini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v vrednosti |  |  |  |  |  | EUR brez DDV |  |  |  |  |
| kraj izvedbe |  |  |  |  | rok izvedbe del podizvajalca |  |  |  |  |  |  |

| Podizvajalec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bo izvedel |  |  |  |  |  |  |  | (vrsta del) |  |  |
| v količini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v vrednosti |  |  |  |  |  | EUR brez DDV |  |  |  |  |  |
| kraj izvedbe |  |  |  |  | rok izvedbe del podizvajalca |  |  |  |  |  |  |

| Kraj in datum: |  |  | Ponudnik: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Žig in podpis: |  |  |

Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

PRILOGA 7/2

PODATKI O PODIZVAJALCU

| PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| NASLOV |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA |  |
| TELEFON |  |
| FAKS |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV |  |
| PRISTOJNI URAD FURS-a: |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI |  |

Navedejo se kontaktni podatki vseh zakonitih zastopnikov podizvajalca.

| Kraj in datum: |  |  | Podizvajalec: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Žig in podpis: |  |  |

V primeru večjega števila podizvajalcev ta obrazec izpolni vsak podizvajalec. Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

PRILOGA 7/3

| PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |

IZRECNA ZAHTEVA PODIZVAJALCA

Kot podizvajalec ponudnika

________________________________________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika, ki v ponudbi nominira podizvajalca)

izrecno zahtevamo, da za javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave« naročnik za opravljene dobave oziroma storitve, ki smo jih izvedli v zvezi s predmetnim javnim naročilom, izvede neposredna plačila, ob predhodni potrditvi računa s strani ponudnika oziroma izbranega dobavitelja, na naš transakcijski račun.

Datum: 				Žig: 		Podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja:

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec______________________________________________________________,

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil dobavitelj.

| Kraj in datum: |  |  | Podizvajalec: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Žig in podpis: |  |  |

V primeru večjega števila podizvajalcev ta obrazec izpolni vsak podizvajalec.

Izrecno zahtevo podizvajalca izpolni, datira, žigosa in podpiše le podizvajalec, ki zahteva neposredna plačila od naročnika. V primeru, da neposrednih plačil ne zahteva, izpolnjenega obrazca ne predloži.

Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

PRILOGA 8

SKUPNA PONUDBA

(priložijo ponudniki v skupni ponudbi)

- seznam ponudnikov v skupni ponudbi

- sporazum o medsebojnem sodelovanju

in

- naslednja ponudbena dokumentacija:

Posamično (vsak ponudnik):

- prijavni obrazec (priloga 1),

- Izjava (priloga 2),

- ESPD obrazec (Priloga 9),

- Izjava v zvezi z omejitvijo poslovanja (priloga 10).

Skupno (vsi ponudniki):

- Ponudba (priloga 4),

- Seznam kadrov, ki bodo dela vodili (priloga 5),

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (priloga D/1, D2 in D/3).

PRILOGA 9

ESPD

Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.

Ponudnik obrazec ESPD iz razpisne dokumentacije shrani na svoj računalnik, nato pa ga izpolni preko spletne povezave http://enarocanje.si/_ESPD/. Na tej spletni povezavi gospodarski subjekt izbere opcijo »Sem gospodarski subjekt« in opcijo »Uvoziti naročnikov ESPD«.

ESPD obrazec izpolnite na spletnem obrazcu, natisnete, podpišete, žigosate, datirate in priložite za tem listom in sicer za:

- ponudnika

- vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudb (v primeru ponudbe s podizvajalci)

- vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (v primeru skupne ponudbe)

- vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

PRILOGA 10

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

| naziv: |  |
| --- | --- |
| naslov: |  |

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA

Izjavljamo, da v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave«, ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila, saj spodaj navedeni zakoniti zastopniki, poslovodje in člani poslovodstva ponudnika / podizvajalca / soponudnika:

| ime in priimek | funkcija |
| --- | --- |

ne opravljajo hkrati funkcije župana Občine Radenci, podžupana Občine Radenci ali občinskega svetnika Občine Radenci, prav tako zgoraj vpisani zakoniti zastopniki, poslovodje in člani poslovodstva izvajalca niso hkrati družinski člani (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti) župana Občine Radenci, podžupana Občine Radenci ali občinskega svetnika Občine Radenci.

Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj funkcionarji Občine Radenci – župan, podžupani in občinski svetniki, niso v lastništvu ponudnika udeleženi bodisi neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu in hkrati niso v lastništvu ponudnika bodisi neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu udeleženi družinski člani (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti) župana Občine Radenci, podžupana Občine Radenci ali občinskega svetnika Občine Radenci.

Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj ne gre za poslovanje Občine Radenci z županom Občine Radenci, podžupanom Občine Radenci ali članom občinskega sveta Občine Radenci ali zgoraj naštetim njihovim družinskim članom kot fizično osebo.

Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj direktor občinske uprave Občine Radenci oziroma njegov zakonec ali sorodnik v ravni vrsti ali sorodnik v stranski vrsti do tretjega kolena v lastništvu ponudnika ni udeležen z več kot 20% deležem.

Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naročila, saj ne gre za poslovanje Občine Radenci s pravno osebo, v kateri je bivši župan Občine Radenci, bivši podžupan Občine Radenci ali bivši član občinskega sveta Občine Radenci neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu, pri čemer od prenehanja funkcije prej naštetih funkcionarjev še ni preteklo eno leto.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj:	____________________

datum:	____________________		       žig			podpis pooblaščene osebe

(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

_______________________________

Ponudnik v sistemu e-JN te dokumente naloži v razdelek »Drugi dokumenti oziroma druge priloge«  v .pdf datoteki.

PRILOGE

RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- Vzorec pogodbe (priloga A)

- Vzorec bančne garancije/kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (priloga D/1)

- Vzorec bančne garancije/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga D/2)

- Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga D/3)

PRILOGA A

Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, ki jo zastopa župan Roman Leljak, davčna številka SI 53944640, matična številka: 5880297000  ki jo zastopa župan Roman Leljak (v nadaljevanju naročnik),

in

_____________________________________________________________________, ki ga zastopa ____________________________________________________________________________________________________.

(navesti funkcijo, ime in priimek osebe, pooblaščene za zastopanje)

matična številka: __________________________,

identifikacijska številka za DDV: _____________________________

(v nadaljevanju: izvajalec),

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

»Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave««

št.

Uvodne določbe

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega odprtega postopka skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3);

- je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne ___________________  pod številko objave __________________________;

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ____________________________ z dne ____________________________.

Predmet pogodbe

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa se zaveže, da bo izdelal projektno dokumentacijo PZI ter izvedel gradbeno – obrtniško - instalacijska dela (GOI dela) za projekt »Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave« (v nadaljevanju: pogodbena dela).

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela po tej pogodbi v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- ponudbo izvajalca št. ______________________ z dne ______________________;

- razpisno dokumentacijo naročnika št. -____________________ z dne ________________________________;

- gradbenim dovoljenjem št.____________________,

- potrjenim terminskim planom izvedbe pogodbenih del.

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, ter to pogodbo oz. med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

Naročnik ima pravico, da med izvedbo del posamezna dela odpove.

Cena pogodbenih del

- člen

Cena pogodbenih del (v nadaljevanju:  pogodbena cena) je določena po sistemu »ključ v roke« na osnovi izvajalčeve ponudbe št. _____________ z dne ____________________________ (v nadaljevanju: ponudba).

Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po ponudbi skupaj EUR brez DDV oziroma  EUR z DDV (znesek DDV znaša  EUR). (z besedo: ______________________ evrov in __/100).

Izvajalec se izrecno zavezuje, da so v pogodbeni vrednosti upoštevani vsi elementi cene oz. stroški vključno z davki, prispevki, taksami, carinami, pristojbinami. Upoštevani so tudi stroški zavarovanj, garancij, certifikatov oz. tehnične dokumentacije za izvedena dela in drugi stroški.

Fiksnost pogodbenih cen

- člen

Pogodbene cene so fiksne ves čas izvedbe do  končnega prevzema pogodbenih del in se ne spremenijo, če bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za elemente, na podlagi katerih so le-te določene.

Dodatna in nepredvidena dela

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa dodatna in nepredvidena dela, ki bi bila potrebna za dokončanje objekta.

Za vsa dodatna in nepredvidena dela pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi, s tem da se z upoštevanjem navedenih del in več oz. manj del, lahko pogodbena vrednost poveča oz. zmanjša.

Za dodatna ali nepredvidena dela mora imeti izvajalec pisno soglasje naročnika. Izvajalec lahko izvede nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja naročnika, če si ga zaradi nujnosti del ne more priskrbeti. Nujna nepredvidena dela so tista, ki jih je bilo potrebno nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta ali da ne bi nastala škoda in jih je povzročila nepričakovana težja narava zemljišča, voda ali kak drug izreden ali nepričakovan dogodek. Izvajalec mora v takem primeru takoj obvestiti naročnika in mu poročati o storjenih ukrepih.

Naročnik lahko razdre pogodbo, če bi morala biti zaradi teh del dogovorjena pogodbena cena precej višja in mora v tem primeru plačati izvajalcu ustrezen del cene za že opravljena dela in pravično povračilo za nujne stroške.

Za dodatno naročena dela in nepredvidljiva dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu oz. tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbenega predračuna oz. ponudbe izvajalca. Če teh ni, bosta stranki ceno za ta dela določili na podlagi naknadno dogovorjenih osnov.

Sprememba pogodbene cene

- člen

Če izvajalec meni, da je upravičen do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena te pogodbe, mora naročniku poslati obvestilo, v katerem opiše dogodek in okoliščine, ki so razlog za ta zahtevek, brž ko je to možno, najkasneje pa v roku 30 dni, po tem, ko se je zavedel ali bi se moral zavesti takšnega dogodka ali okoliščin, sicer to pravico nepreklicno izgubi.

Notifikacijska dolžnost izvajalca

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku tridesetih (30) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije (ali spremembe ali dodatkov), če ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naročnika opozoril na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od naročnika zahteval spremembe oz. navodila.

Izvajalec lahko naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolžni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega člena morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takšnem primeru mora izvajalec naročnika nanje opozoriti najkasneje v roku tridesetih (30) dni po tem, ko se jih je zavedel.

Podizvajalci

- člen

(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:

__________________________ (naziv), _______________________________ (polni naslov), matična številka. ____________________________, davčna številka/identifikacijska številka za DDV _________________________, bo izvedel ______________________________ (navesti predmet in vsako vrsto ter količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša ________________ EUR. Podizvajalec  bo dela izvedel ________________________________ (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do ___________________/ v roku ____________dni od ____________________.

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in  preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev.)

Priglasitev podizvajalcev

- člen

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

Do zamenjave podizvajalcev lahko pride le, če s tem soglaša naročnik.

Izvajalec mora med izvajanjem  te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi. Če namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e mora naročnika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naročniku kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3  ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Novi ali zamenjan podizvajalec mora izpolnjevati iste pogoje kot osnovni podizvajalec, ki se je zamenjal.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v 4. poglavju te dokumentacije (pod pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnikov) ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Neposredna plačila podizvajalcem

- člen

(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo s strani naročnika. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.)

Izvajalec je naročniku v ponudbi priložil zahteve za neposredno plačilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:

- _____________________________,

- _____________________________ .

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Izvajalec je naročniku za podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo za opravljena dela, priložil tudi soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu z določbami ZJN-3, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa/situacije  s strani izvajalca izvrši plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti račune /situacije podizvajalca/ev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pogodbenih del mora pred plačilom končne situacije predložiti potrjeno izjavo podizvajalca o znesku končnega obračuna, ki se nanaša na podizvajalca. Izvajalec in podizvajalec morata pred plačilom končne situacije naročniku posredovati podpisano izjavo,  da je podizvajalec v celoti poplačan.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno  naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela po tej pogodbi.

Način obračuna in plačila pogodbenih del

- člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah.

Obračunsko obdobje je od 28. v preteklem mesecu  do 28. v tekočem mesecu. Izvajalec mora do 28. v mesecu predati nadzorniku v pregled gradbeno knjigo, le ta pa mora izmere v gradbeni knjigi pregledati in jih potrditi oz. korigirati, ter potrjeno gradbeno knjigo vrniti izvajalcu do vključno 4. v mesecu.

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije.

(Opomba: Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo izvajalec pri izvedbi javnega naročila nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo).

Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obračunali po dejansko izvršenih količinah.

Obračunsko obdobje je od 28. v preteklem mesecu  do 28. v tekočem mesecu. Izvajalec mora do 28. v mesecu predati nadzorniku v pregled gradbeno knjigo, le ta pa mora izmere v gradbeni knjigi pregledati in jih potrditi oz. korigirati, ter potrjeno gradbeno knjigo vrniti izvajalcu do vključno 3. v mesecu.

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije, v katerih mora prikazati obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem.

Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo izvajalec izdal končni obračun kakor hitro je mogoče, vendar najkasneje v roku 30 dni od končnega prevzema del.

- člen

Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 5. (petega) dne v mesecu za pretekli mesec sestaviti in posredovati naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala opravljena obračunana dela.  Pred izstavitvijo situacije nadzornik potrdi predlog mesečne situacije, pred izstavitvijo končne situacije pa nadzornik potrdi predlog končne situacije.

Izvajalec je dolžan situacije posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun).

Situacije se naročniku izstavijo na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. Na situaciji mora biti obvezno navedena številka pogodbe, sicer bo naročnik situacijo zavrnil kot nepopolno. Številka _______________je hkrati številka referenčnega dokumenta na e-računu.

Rok plačila situacije je 30. (trideseti) dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljene situacije, če z zakonom ni določeno drugače. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka IBAN ____________________________, odprt pri _____________________________.

(Opomba: Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena, če bo izvajalec pri izvedbi javnega naročila nastopal skupaj s podizvajalcem/i, ki zahteva/jo neposredna plačila s strani naročnika. V nasprotnem primeru se te določbe črta.)

Izvajalec je dolžan situacije posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun).

Situacije se naročniku izstavijo na naslov Občina Radenci,Radgonska cesta 9, 9252 Radenci . Na situaciji mora biti obvezno navedena številka pogodbe __________, sicer bo naročnik situacijo zavrnil kot nepopolno. Številka _____________ je hkrati številka referenčnega dokumenta na e-računu.

Rok plačila situacije je 30. (trideseti)  dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljene situacije. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka IBAN  _________________________________ odprt pri __________________________________.

Naročnik bo potrjene račune/situacije podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, poravnal podizvajalcu/em na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njegov/njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu _____________________________ na transakcijski račun št. ____________ IBAN _______________________________________ pri _____________________,

- podizvajalcu ___________________________________  na transakcijski račun št. ________________ IBAN

_______________________________________ pri _____________________.

Rok za izvedbo pogodbenih del

- člen

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvajati v skladu terminskim planom izvedbe pogodbenih del.

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od uvedbe v delo.

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela dokončati najkasneje v 18 mesecih od dneva podpisa pogodbe + poskusno obratovanje.

Šteje se, da so dela po tej pogodbi končana, ko so predana naročniku in projektantu tehnične podlage za izdelavo projekta izvedenih del, izročena naročniku tehnična dokumentacija proizvajalca iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve, oddana vsa izvedbena dokumentacija, ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, opravljen tehnični pregled, odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu, pridobljeno uporabno dovoljenje in odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na komisijskem kvalitativnem pregledu, ter izveden končni prevzem del (primopredaja del oz. sprejem in izročitev del).

Podaljšanje roka za zaključek del

- člen

Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje v okviru kateregakoli člena te pogodbe, mora naročniku poslati pisno obvestilo, v katerem opiše dogodek in okoliščine, ki so razlog za ta zahtevek, brž ko je to možno, najkasneje pa v roku 30 dni, po tem, ko se je zavedel ali bi se moral zavesti takšnega dogodka ali okoliščin, sicer to pravico nepreklicno izgubi.

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da ima izvajalec pravico zahtevati podaljšanje roka za zaključek del v naslednjih primerih:

- zamude pri uvedbi v delo,

- dogodki, ki so posledica višje sile,

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika,

- prekinitev izvajanja del po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika,

- vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni oziroma skupaj več kot (10) deset delovnih dni,

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz pogodbe (npr. zamuda pri predaji projektne dokumentacije,…),

- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe-za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo,

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del,

- če je prišlo do arheoloških najdb, zaradi katerih se gradnja začasno ustavi ali upočasni,

- za čas zaustavitve del zaradi neplačil s strani naročnika, s čimer naročnik krši svoje obveznosti po tej pogodbi.

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku.

Pravica naročnika do zahteve za pospešitev del

- člen

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naročnik pravico, da

1.	izvajalcu naloži kakršenkoli ukrep za pospešitev del;

2.	izvajalcu naloži angažiranje dodatnih podizvajalcev ali sam angažira dodatne podizvajalce na račun izvajalca,

3.	izvajalcu naloži angažiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroške izvajalca.

Izvajalec je dolžan ukrepe iz prejšnjega odstavka tega člena upoštevati oz. izvesti.

Obveznosti naročnika

- člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel.

Naročnik se obvezuje izvajalca uvesti v posel najkasneje v roku 5 (pet) dni po začetku veljavnosti pogodbe.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku.

- člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje, da bo:

- izvajalcu dal na razpolago vse informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne,

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe,

- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih,

- zagotovil koordinatorja iz varstva pri delu,

- zagotovil prijavo gradbišča, ki jo je predložil pristojni inšpekciji za delo v skladu s  predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in kopijo odločbe o začetku gradnje.

- člen

Obveznosti izvajalca

- naročniku predložiti terminski plan s prikazom trajanja delovnega dne in s številčnim planom delovne sile (izbrani ponudnik mora okvirni terminski plan predložiti naročniku ob uvedbi v delo, podrobnega pa v roku petih dni od potrditve PZI dokumentacije) za izvedbo pogodbenih del, organizacijsko shemo gradbišča, in gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi;

- izvesti zakoličenje objekta;

- izdelal načrt organizacije gradbišča;

- izvesti vsa dela za organizacijo gradbišča, da se bo gradnja lahko začela in po zaključku gradbenih del odstraniti ves odpadni in pomožni material na gradbišču ter očistiti prostore, okolico in uporabljene transportne poti ter vzpostaviti prvotno stanje okolice, dovoznih poti,

- zelenic, cestišča ter drugih objektov, naprav in površin, ki sodijo v obseg njegovega pogodbenega dela,  kar vse je že upoštevano v pogodbeni ceni po tej pogodbi;

- pisno obvestil naročnika o pričetku in končanju del;

- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku, dela izvajati skladno z določili te pogodbe in jih dokončati v roku, določenem s pogodbo;

- izvajati dela strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z razpisno dokumentacijo, to pogodbo, projektno in tehnično dokumentacijo, z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja,  v skladu z drugimi veljavnimi predpisi, po pravilih gradbene stroke ter navodilih naročnika oziroma pooblaščenega nadzornika;

- da bo uporabil materiale v kvaliteti predvideni s popisi del in veljavnimi standardi;

- pred vgradnjo bo za vsak material predložil ustrezne ateste, certifikate in izjave o lastnosti materialov iz katerih nedvoumno izhaja skladnost s predpisi in popisom del. Ustreznost materialov potrdi pooblaščeni nadzornik. Vgradnja materialov, ki jih ni potrdil pooblaščeni nadzornik ni dovoljena.

- da bo na svoje stroške organiziral izvedbo vseh predpisanih preizkusov in meritev, v skladu z veljavno zakonodajo, ki so potrebni za pridobitev uporabnega dovoljenja. Prav tako se izvajalec obvezuje, da bo organiziral vse preizkuse in meritve, ki jih bo odredil naročnik ali pooblaščeni nadzornik, s tem, da strošek preiskav ali meritev krije tista pogodbena stranka, ki ji je s preiskavami oz. meritvami dokazana nepravilnost. Preiskave in meritve lahko izvaja le neodvisna institucija, ki ima za opravljanje predmetne dejavnosti ustrezen certifikat in pooblastila.

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ažurno za ves čas gradnje;

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik);

- pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov;

- izvesti za naročnika po njegovem naročilu tudi eventualna nepredvidena in dodatna dela;

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev;

- ob dokončanju del predati vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del, ustrezno dokazilo o zanesljivosti objekta z dokazno dokumentacijo, na podlagi katere bo mogoče pridobiti uporabno dovoljenje ter predati garancijske liste. Vsa dokazila se predajo v dveh izvodih.

- sodelovati na tehničnem pregledu in odpraviti vse morebitne napake in pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu na način in v rokih, ki bodo omogočali pridobitev uporabnega dovoljenja;

- sodelovati pri kvalitativnem pregledu in končnem prevzemu;

- končati dela v pogodbenem roku, oziroma odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v zapisniku o kvalitativnem pregledu pogodbenih del;

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala;

- pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del , ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka;

- izvesti vse aktivnosti v skladu z veljavnim Pravilnikom o gradbiščih in  Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, če ni določeno drugače;

- na svoje stroške organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije;

- sodelovati in omogočiti nemoteno izvedbo del drugemu izvajalcu, ki bo izvajal dela z vsemi pripadajočimi deli, ne da bi za to zahteval kakršnekoli dodatne stroške ali podaljšanje pogodbenega roka ter da bo s tem izvajalcem omenjenih del usklajeval terminsko izvedbo svojih in njegovih del na način, ki bo omogočal dokončanje vseh del do pogodbenih rokov;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne skupne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom oz. slednje tudi uskladil z izvajalcem drugih del na objektu. Za posledice morebitne opustitve, za svoj sklop pogodbenih del, pa prevzema polno odgovornost;

- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika ali malomarno  oziroma nekvalitetno izvajajo dela;

- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori;

- da bo naročnika obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del;

- da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje nadzornika in naročnika;

- voditi evidenco o količini in vrsti gradbenih odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo;

- izvesti vsa dela kot dober strokovnjak;

- izvesti dela po tej pogodbi v skladu s ponudbo, s pravili stroke, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta te pogodbe in vsemi veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji;

- dolžan poskrbeti za deponijo komunalnih odpadkov ter odvoz in ravnati z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št- 34/2008),

- izvesti oz. upoštevati druge obveznosti, ki so določene s pogodbo.

Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Odobritev s strani naročnika

- člen

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno določa ta pogodba, ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri pooblaščeni predstavnik naročnika.

Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrebno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

Zavarovanja

- člen

Izvajalec mora naročniku v 8 (osmih) dneh po sklenitvi Pogodbe predložiti dokazila, da je sklenil naslednja zavarovanja za objekt, ki je predmet te pogodbe:

(a) gradbeno zavarovanje v višini 800.000,00 EUR, s katerim bodo zavarovani objekti v gradnji, gradbeni in inštalacijski material, gradbeni deli in elektrostrojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev v zavarovani objekt in ki bo krilo nevarnost gradbene nezgode, temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja, nevarnosti ledu, mraza, snega, dežja, izliva vode, odtrganja in zdrsenja zemljišča, zemeljskega usada, vlomsko tatvino, nevarnosti poplave, visoke vode, talne vode in odgovornosti izvajalca del za škodo, povzročeno tretjim osebam. To zavarovanje mora veljati najmanj 30 dni dlje kot je rok za dokončanje del;

(b) zavarovanje splošne odgovornosti v višini 300.000,00 EUR, ki krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vključno z zaposlenimi delavci, nastalo zaradi nenadnega dogodka pri izvrševanju zavarovančeve dejavnosti, za katero je zavarovanec odgovoren, ki velja 30 dni dlje kot je rok za dokončanje del.

Tuji ponudnik mora imeti enako zavarovanje kot slovenski ponudnik, pri čemer mora zavarovanje kriti škodo, ki nastane v Republiki Sloveniji.

Če izvajalec v 8 (osmih) dneh od sklenitve pogodbe ne predloži zavarovalnih polic, iz katerih izhaja, da zajemajo vsa zahtevana zavarovanja iz razpisne dokumentacije ali drugih dokazil, ki to dokazujejo, lahko naročnik vnovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Naročnik lahko v tem primeru tudi odstopi od pogodbe.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali upravnega organa, ki vodi tehnični pregled, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga določi naročnik.

Če izvajalec v 8 (osmih) dneh od sklenitve pogodbe ne predloži zavarovalnih polic, iz katerih izhaja, da zajemajo vsa zahtevana zavarovanja iz razpisne dokumentacije ali drugih dokazil, ki to dokazujejo, bo naročnik vnovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Pogodbena kazen

- člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti ali zamudi oziroma prekorači pogodbeno dogovorjene roke za dokončanje in predajo pogodbenih storitev ali izpolni svojo obveznost z napakami, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu za vsak koledarski dan zamude ali dan do odprave napak, pogodbeno kazen, ki znaša 0,5% (0,5 odstotka) od celotne skupne pogodbene vrednosti brez DDV na dan. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

Pogodbena kazen se obračuna po nastanku zamude, in sicer v računu za izvedeno storitev, s katero je bil izvajalec v zamudi, in sicer kot znižanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V računu mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.

Sporazumno določen nov rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti, ne vpliva na tek roka od katerega se računa pogodbena kazen. Rok dokončanja je prekoračen, če ni pisnega sporazuma o podaljšanju roka. Podaljšanje pogodbenega roka mora izvajalec zahtevati takoj, ko za to nastanejo objektivne okoliščine.

Pogodbeni stranki soglašata, da znaša pogodbena kazen za neizpolnitev izvajalčeve obveznosti (izvajalec ne prične z deli oz. po pričetku del preneha z izvajanjem del) 20% (dvajset procentov) od celotne skupne pogodbene vrednosti, ali če izpolni z napakami 0,5% (pol odstotka) od celotne skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak koledarski dan od roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti do odprave napak. Skupen znesek pogodbene kazni zaradi izpolnitve z napakami lahko znaša 10% (deset odstotkov) celotne skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Pogodbena kazen se obračunava na celotno dogovorjeno pogodbeno vrednost, vpliv prej dovršenega dela objekta, ki pomeni ekonomsko-tehnično celoto in se lahko kot takšen samostojno uporablja, nima učinka na osnovo za obračun pogodbene kazni.

Pogodbena kazen se obračunava do podpisa zapisnika o končnem prevzemu (zapisnika o primopredaji del) s katerim se sprejema in izroči objekt.

Uveljavitev pravice do pogodbene kazni se lahko zahteva najpozneje ob podpisu končnega obračuna.

Naročnik ima pravico zahtevati povračilo škode zaradi neizpolnitve, zamude z izpolnitvijo ali izpolnitve z napakami in pravico do pogodbene kazni. V kolikor bi naročniku nastala škoda, ki je večja kot jo predstavlja dogovorjena

pogodbena kazen, je izvajalec dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine. Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne pravočasno z izvajanjem pogodbenih del, če ne upošteva veljavnih predpisov ter navodil naročnika in če je proti izvajalcu uveden stečaj ali prisilna poravnava. V tem primeru ima naročnik pravico do pogodbene kazni enako kot v primeru pogodbene kazni za neizpolnitev izvajalčeve obveznosti.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih del

- člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 8. (osmih) dni od sklenitve te pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (deset odstotkov od pogodbene cene brez DDV to je ___________________ EUR, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo  izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih. Trajanje finančnega zavarovanja mora veljati še najmanj 90 (devetdeset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.

V kolikor izvajalec v navedenem roku iz prvega odstavka tega člena ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe in odstopil od pogodbe.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje ali unovči predloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

Garancije izvajalca za odpravo napak v garancijskem roku

- člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- splošni garancijski rok za izvedena dela 5 (pet) let;

- garancijski rok za solidnost gradnje 10 (deset) let;

- za vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Garancijski roki začnejo teči z dnem izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem prične teči garancijski rok, za ta popravljen ali zamenjan material ali del opreme, znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

- člen

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja. Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam.

Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče.

Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem roku, jih po načelu dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Prevzem pogodbenih del in predložitev garancije za odpravo del v garancijskem roku

- člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela ko so izpolnjeni vsi pogoji navedeni v naslednjih odstavkih tega člena.

Začasni prevzem pogodbenih del se izvede pod pogojem, da:

- so predane naročniku in projektantu tehnične podlage za izdelavo projekta izvedenih del,

- je izročena naročniku tehnična dokumentacija proizvajalca iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve,

- je oddana vsa izvedbena dokumentacija, ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja in je pridobljeno uporabno dovoljenje,

- je opravljen tehnični pregled in so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu,

- je opravljen komisijski kvalitativni pregled in so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na komisijskem kvalitativnem pregledu.

O prevzemu se sestavi zapisnik o začasnem prevzemu del na podlagi katerega izvajalec prične s postopkom pridobitve bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Rok za predajo bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku in izvedbo končnega prevzema del je 14 dni od izvedenega začasnega prevzema pogodbenih del.

Izvajalec mora ob končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, po vzorcu  iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju: garancija), in sicer v višini 5 % (pet odstotkov) od končne pogodbene cene z DDV. Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši kot splošni garancijski rok za izvedena dela, določen s to pogodbo. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.

O končnem prevzemu del se sestavi zapisnik.

Brez predložene garancije končni prevzem ni opravljen.

V kolikor izvajalec v navedenem roku iz drugega odstavka tega člena ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Varstvo podatkov

- člen

Izvajalec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani pri izvajanju pogodbenih del, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih ali tajnih podatkov.

Naročnik se zaveže varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah v zvezi s to  pogodbo kot poslovno skrivnost, če so bili ti podatki določeni kot poslovna skrivnost s pisnim sklepom izvajalca v skladu z veljavnim zakonom o gospodarskih družbah oziroma podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda izvajalcu, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za vso posredno in neposredno škodo.

Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank

- člen

Pooblaščen predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je: _________________________, e-mail: __________________________________ tel. št. _________________________________, ki je skrbnik/ca te pogodbe.

Odgovorni vodja del izvajalca je: _________________________ e-mail______________________ tel. št. ___________.

Pooblaščen predstavnik na strani izvajalca: ____________________________e-mail: _____________________   tel. št. ___________________________.

Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala ob izvajanju te pogodbe, bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

V primeru spremembe pooblaščenih predstavnikov pogodbenih del se pogodbeni stranki pisno obvestita.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo izvajalec pravočasno poskrbel, da bo po izteku dvoletnega prehodnega obdobja v zvezi z odgovornimi vodji del (120. člen Gradbenega zakona), določenega z veljavnim Gradbenim zakonom, v celoti spoštoval vse predpise. Vsa bremena v tej zvezi nosi izvajalec.

Odstop od pogodbe

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku, določenem s to pogodbo in niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.

Če pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 14 (štirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik odstopi od te pogodbe v celoti ali delno za tista dela, zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del.

Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode.

Naročnik in izvajalec lahko odstopita od pogodbe v drugih primerih, določenih s pogodbo.

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vso škodo.

- člen

V primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje v zvezi oziroma pri izvajanju te pogodbe s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, je ta pogodba razvezana po samem zakonu. Naročnik bo o prenehanju pogodbe nemudoma pisno obvestil izvajalca.

# Spremembe pogodbe

- člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi, če ni s to pogodbo ali razpisno dokumentacijo drugače določeno.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena so pogodbene stranke soglasne, da bo naročnik, v primeru nominacij podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.  V kolikor pa podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, pa mora izvajalec naročniku priglasiti podizvajalca, naročnik pa bo o tem vodil posebno evidenco, ne pa tudi sklenil aneksa k pogodbi.

Reševanje sporov

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Murski Soboti.

Uporaba prava

- člen

Za vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ), (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07), in drugi veljavni predpisi, ki urejajo predmetno področje.

Socialna klavzula

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

Protikorupcijska klavzula

- člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku  ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti  te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Končne določbe

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega  zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloženo v skladu z določili te pogodbe.

- člen

Ta pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 4 (štiri) izvode,  izvajalec pa dva 2 (dva) izvoda.

Priloge te pogodbe:

- ponudba št. __________ z dne __________________;

- terminski plan;

- razpisna dokumentacija št. 430-xxxx/2018 - ________________ z dne ___________________;

- fotokopija zavarovalne police št. _____________________________

- fotokopija zavarovalne police št. _____________________________,

| Številka: | Številka dok. |
| --- | --- |
|  | Številka pogodbe: |
| Datum: | Datum: |
| Izvajalec | Naročnik: |
|  | Občina Radenci Župan Roman Leljak |

PRILOGA D

FINANČNA ZAVAROVANJA

Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik predloži:

- Bančno garancijo za resnost ponudbe ali

- Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe ali

- Denarni depozit za resnost ponudbe.

Vzorec bančne garancije/kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (priloga D/1)

Vzorec bančne garancije/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga D/2)

Denarni depozit za resnost ponudbe (priloga D/3)

Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (priloga D/4)

PRILOGA D/1

Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe

Javno naročilo: »Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave«

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:           (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- po roku določenem za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali

- v primeru, da po zahtevi naročnika v določenem roku ne predložijo manjkajočih dokumentov ali ne dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ponudbe oz. ustrezne informacije ali dokumentacijo ali

- zavrne sklenitev pogodbe oz. v roku naročniku ne vrne podpisane pogodbe ali

- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- po sklenitvi pogodbe v roku ne predloži zavarovalnih polic (gradbeno, zavarovanje splošne odgovornosti), iz katerih izhaja, da zajemajo vsa zahtevana zavarovanja iz razpisne dokumentacije, ki to dokazujejo.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

PRILOGA D/2

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Javno naročilo: »Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave«.

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       , št. spis      , z dne       (vpiše se številko pogodbe ter številko spisa in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene med Upravičencem                      ter lastniki objekta, njihovo ime, priimek in naslov lastnikov                         in  Naročnikom zavarovanja

ZNESEK IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti finančnega zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti po slovenskem pravu.Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant                                                                                                                         (žig in podpis)

PRILOGA D/3

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Javno naročilo: »Izdelava projektne dokumentacije PZI in gradnja komunalne čistilne naprave«

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta finančnega zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

ŠTEVILKA ZAVAROVANJA:       (vpiše se številka finančnega  zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.      , št. spis        z dne       (vpiše se številko pogodbe ter številko spisa in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene med Upravičencem               in  Naročnikom zavarovanja

ZNESEK  IN VALUTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti finančnega zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika finančnega zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja v 5 (petih) dneh, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem, pri čemer je vrednost P1: 16110, vrednost P2: 7111290. Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu oziroma projektnem natečaju, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak primer javnega naročanja drugačen. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila. Primer reference za postopek javnega naročanja ali projektni natečaj, v katerem je bilo objavljeno obvestilo o javnem naročilu oziroma projektnem natečaju:

• Številka objave: JN 003177/2016-B01

• Sklic: 16110-7111290-00317716.

Partner, ki prevzema največjo vrednost del.

Partner, ki prevzema največjo vrednost del.