[image: image1.wmf]   [image: image2.jpg]EK@RP





Številka: 
 430-2/13
Datum:      
 18.2.2013
Zap. št. JN:
 2/2013
RAZPISNA                        DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA STORITEV PO ODPRTEM POSTOPKU
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
· Izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Gora
februar 2013
Izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Gora
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
SPLOŠNI DEL:

· POVABILO K ODDAJI PONUDBE

· NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

PONUDBENI DEL:

· Kazalo ponudbe (vzorec za ponudnike)

· Obrazec št. 1 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

· Obrazec št. 2 – Ponudba 

· Obrazec št. 3 – Pooblastilo za podpis ponudbe

· Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika

· Obrazec št. 5 – Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti

· Obrazec št. 6 – Seznam kadrov ponudnika
· Obrazec št. 7a – Izjava naročnika o sodelovanju z odgovornimi kadri – odgovorni vodja projekta
· Obrazec št. 7b – Izjava naročnika o sodelovanju z odgovornimi kadri – projektant - geodet
· Obrazec št. 7c – Izjava naročnika o sodelovanju s ponudnikom
· Obrazec št. 8 – Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov

· Obrazec št. 9 – Seznam predvidenih podizvajalcev

· Obrazec št. 10 – Izjava ponudnika, ki pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalci

· Obrazec št. 11 – Izjava ponudnika o nastopanju s podizvajalci ter soglasje podizvajalca in podizvajalsko pogodbo

· Obrazec št. 12 – Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

· Obrazec št. 13 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

· Obrazec št. 14 – Izjava prevzemnika javnega naročila
· Obrazec št. 15 – Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila

· Obrazec št. 16 – Vzorec pogodbe

· Obrazec št. 17 – Projektna naloga za izvedbo geodetskih del na komasacijskem območju (priloga)
· Terminski plan izvajanja po posameznih fazah z grafičnim prikazom območja idejne zasnove ureditve komasacijskega območja (priloga).
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
I. POVABILO

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06,16/08, 19/10, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije. 
II. NAROČNIK

OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3 , 1317 Sodražica,  tel.: 83 66 075, fax.: 83 71 004.
III. PONUDNIK

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Podizvajalec je v skladu s 15. a točko 2. člena ZJN-2 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-2 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci, ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci. Navedeni podatki so v skladu z 71. členom ZJN-2 obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci, mora ponudbenemu obrazcu (Obrazec št. 2) priložiti tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene, iz katere bodo izhajale cene in vrste del, ki jih bodo izvedli podizvajalci.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj. 

Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi 
(zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe. 

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, v skladu z določbo 9. odstavka 71. člena ZJN-2 v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

· svojo IZJAVO, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

· POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

· SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije. 
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru, mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije. 

Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje: 

· imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 

· pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, 

· obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti, 

· izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 

· določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega ponudnika,

· izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in 

· navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen, če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca. 

Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. 

Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah. 

Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.  

Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec (ob pogoju, da nikoli ne nastopa kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 10 % celotne ponudbene vrednosti (z DDV).

V primeru kršitev določil iz prejšnjega odstavka bodo tiste ponudbe, pri katerih nastopa takšen podizvajalec in v katerih vrednost del, ki jih bo opravil ta podizvajalec, presega 10 % skupne ponudbene vrednosti (z DDV), izločene iz postopka oddaje javnega naročila. 

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

· ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem); 

· je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

· so koncernske družbe;

· sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali 

· so povezane s podjetniškimi pogodbami.

Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, 83/2009 v nadaljevanju ZGD-1).

IV. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je »Izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Gora«
Obseg zahtevanih del je razviden iz projektne naloge in vzorca pogodbe. Ponudba mora zajemati izvedbo vseh razpisanih storitev - nalog. Kljub temu, da mora ponudnik ponudbeno ceno oblikovati za vsako fazo - del naloge posebej, naročilo ni razdeljeno na sklope.
Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za morebitna dodatna in več dela odda (skladno z določili 1. in 2.  točke 5. odst. 29. člena ZJN-2) izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo. 
Podlaga za določitev vrednosti dodatnih in več del so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe, vključno z morebitnimi popusti. 
V. SOFINANCIRANJE
Projekt se na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana,  št. 33130-17/2012/11, z dne 18.1.2013, sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva - komasacije in agromelioracije.

VI. VRSTA POSTOPKA
Naročnik bo javno naročilo izvedel po odprtem postopku.
VII. ROK ZAČETKA IN KONČANJA IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik začne z izvajanjem del takoj po podpisu pogodbe in prevzete obveznosti zaključi najkasneje do 29.5.2015
VIII. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje 4.4.2013 do 9.00 ure v glavno pisarno na naslovu naročnika  Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica(vložišče).
Ponudbe, ki do roka ne bodo predložene v vložišče, bodo zavrnjene kot prepozne oziroma bodo štele za nepravilno oddane. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete. Takšno ponudbo bo naročnik v skladu s 3. odstavkom 71. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.

IX. MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB

Strokovna komisija, imenovana s strani župana, bo opravila javno odpiranje ponudb v prostorih Občine Sodražica, in sicer v sejni sobi Občine Sodražica, dne 4.4.2013 ob 10.00 uri, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu, podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika. Če je prisoten zakoniti zastopnik ponudnika, pooblastilo ni potrebno.

Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Nepravočasne ali nepravilno opremljene ponudbe bodo ponudnikom vrnjene neodprte.

X. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM

Ponudniki morajo zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije poslati preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega razpisa.
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudbe, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. 

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portal javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega razpisa, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno na zgoraj naveden način.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem skladno z zakonom seznani potencialne ponudnike izključno na Portalu javnih naročil in po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. 

Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije. 

XI. STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE
Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire dobavitelja. Ponudnik z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega razpisa, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji in ZJN-2.

                                                                            Blaž Milavec - župan





                                                                                        





                       



l.r.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA
IZDELAVO PONUDBE TER POGOJI ZA UDELEŽBO
PRI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA STORITEV
XII. ZAKONI IN DRUGI PREDPISI 
Javni razpis za oddajo javnega naročila se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012) - v nadaljevanju ZJN-2 ter skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in predmet javnega naročila.

XIII. ZAHTEVE NAROČNIKA, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI PRI IZDELAVI PONUDBE

A) Pogoji kakovosti izvajanja naročila in način dokazovanja
Izvajanje storitev mora biti izvršeno pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Pogodbena dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.

B)
Zahtevana dokumentacija
Izbrani izvajalec je dolžan ravnati v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi in v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo.

XIV. POGOJI FORMALNO POPOLNE  PONUDBE

Naročnik bo oddal javno naročilo potem, ko bo razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo najnižje cene, in preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najcenejša, popolna.

Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. 
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. V primeru formalne nepopolnosti ponudbe bo naročnik postopal v skladu z 78. členom ZJN-2.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: 

- 
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali  drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- 
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu z določili ZJN-2 ne sme dopustiti ponudniku, da bi spreminjal svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku oddaje javnega naročila. 

Ne glede na navedeno sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Popolna bo ponudba, ki bo vsebovala naslednje, v celoti izpolnjene obrazce in izjave:

· Kazalo ponudbe (vzorec za ponudnike)

· Obrazec št. 1 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

· Obrazec št. 2 – Ponudba 

· Obrazec št. 3 – Pooblastilo za podpis ponudbe

· Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika

· Obrazec št. 5 – Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti

· Obrazec št. 6 – Seznam kadrov ponudnika

· Obrazec št. 7a – Izjava naročnika o sodelovanju z odgovornimi kadri – odgovorni vodja projekta

· Obrazec št. 7b – Izjava naročnika o sodelovanju z odgovornimi kadri – projektant - geodet
· Obrazec št. 7c – Izjava naročnika o sodelovanju s ponudnikom
· Obrazec št. 8 – Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov

· Obrazec št. 9 – Seznam predvidenih podizvajalcev

· Obrazec št. 10 – Izjava ponudnika, ki pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalci

· Obrazec št. 11 – Izjava ponudnika o nastopanju s podizvajalci ter soglasje podizvajalca in podizvajalsko pogodbo

· Obrazec št. 12 – Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

· Obrazec št. 13 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

· Obrazec št. 14 – Izjava prevzemnika javnega naročila

· Obrazec št. 15 – Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila

· Obrazec št. 16 – Vzorec pogodbe

· Obrazec št. 17 – Projektna naloga za izvedbo geodetskih del na komasacijskem območju (priloga)
· Terminski plan izvajanja po posameznih fazah z grafičnim prikazom območja idejne zasnove ureditve komasacijskega območja (priloga)
Kot navedeno so vsi zgoraj navedeni obrazci, izjave in dokumenti obvezni, razen obrazca št. 3 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov, ki ga predloži samo skupina izvajalcev/ponudnikov, ki predloži skupno ponudbo.
XV. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PONUDNIKI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN NJIHOVO DOKAZOVANJE 
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih ponudnik lahko dokaže s predložitvijo navedenih dokazil ali s predložitvijo izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje navedene pogoje. Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, je naročnik v skladu z 2. odstavkom 77. člena ZJN-2 dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.
· Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): 

· sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

· goljufija (211. člen KZ-1), 

· protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

· povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

· oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

· poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

· goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

· preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

· preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

· preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

· neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

· neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

· ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

· izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

· zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

· zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

· zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

· zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

· nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

· nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

· ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

· ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

· pranje denarja (245. člen KZ-1), 

· zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

· uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

· izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

· davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

· tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

· izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

· jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

· dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

· sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

· dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

· hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 
V primeru partnerskih prijav mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi  za podizvajalca/ce. 

DOKAZILO:
Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (Obrazec št. 4) in pooblastilo naročniku, da pridobi podatke iz uradne evidence. 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti dokazila, da niso storili dejanj iz prve točke tega poglavja. Če država, v kateri ima  ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec.

· Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
DOKAZILO:

Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (Obrazec št. 4). 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili dejanj iz prve točke tega poglavja. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec.
· Da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki mu je dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji (Obrazec št. 4).
















Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili dejanj iz druge točke tega poglavja. Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec.

· Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
DOKAZILO:






Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (Obrazec št. 4).
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec.
· Da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe. 
DOKAZILO:






Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca št. 4, podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec.

· Da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
DOKAZILO:





Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (Obrazec št. 4) in pooblastilo naročniku, da pridobi podatke iz uradne evidence. 

V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan 
podizvajalec.

· Da pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

DOKAZILO:

Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (Obrazec št. 4). 

V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

· Da na dan roka za oddajo ponudb ponudnik ni v stečajnem postopku.
DOKAZILO:






Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (Obrazec št. 4). 
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec.
· Da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, nima neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Zahtevo morajo izpolnjevati tudi poodizvajalci.
DOKAZILO:






Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (Obrazec št. 4) in 
pooblastilo naročniku, da pridobi podatke iz uradne evidence. 
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec.
· Ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben.
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je ekonomsko in finančno sposoben v kolikor   imel v zadnjih treh poslovnih letih 2009, 2010, 2011 (če posluje manj kot tri leta), povprečni letni prihodek najmanj 400.000,00 EUR.
.
V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva čisti letni prihodek v višini 0 EUR. Pri partnerskih ponudbah se čisti letni prihodek sešteva in korigira na naslednji način:

· v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se čisti letni prihodek obeh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljen čisti letni prihodek;

· v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se čisti letni prihodek vseh treh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljen čisti letni prihodek;

· v primeru partnerske ponudbe štirih partnerjev se čisti letni prihodek vseh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljen čisti letni prihodek;
· v primeru partnerske ponudbe petih partnerjev se čisti letni prihodek vseh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,6 in se upošteva tako dobljen čisti letni prihodek;

DOKAZILA:
Ustrezen BON obrazec ali drug ustrezen dokument iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja ne starejši od 60 dni od dneva odpiranja ponudb, lahko fotokopija.
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.

· Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.

DOKAZILA: Ponudnik predloži ustrezna potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec.

· Ponudnik mora imeti izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma svojih

dobaviteljev.
DOKAZILA:

Seznam predvidenih podizvajalcev (Obrazec št. 9), ki bodo sodelovali pri izvedbi 
razpisanih del, s predložitvijo izjave o nastopanju s podizvajalcem (Obrazec št. 11), vključno z vsemi zahtevanimi prilogami, ali izjavo, da ponudnik ne bo imel podizvajalcev (Obrazec št. 10).

Podpisana izjava prevzemnika naročila (Obrazec št. 14).
Podpisana izjava ponudnika, da ima po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev (Obrazec št. 5). 

Pooblastilo glavnega izvajalca za plačilo opravljenih oziroma prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije (pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).

Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje k neposrednemu plačilu).

Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
· Ponudnik razpolaga z ustrezno tehnično opremo, ki omogoča kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila v zahtevanem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. 

DOKAZILA: 
Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila (Obrazec št. 15).

V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.

· Ponudnik, ki nastopa v ponudbi, je v obdobju zadnjih 3 (treh) let pred objavo tega naročila (upošteva se datum zaključka referenčnega posla) uspešno izvedel dela na komasacijah kmetijskih zemljišč po Zakonu o kmetijskih zemljiščih najmanj na površini 200 ha.

DOKAZILA :

Izpolnjen obrazec št. 7c.

Izjavo (obrazec št. 7c) izdajo naročniki, ki potrjujejo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.

· Ponudnik mora oblikovati projektno skupino, ki bo izvajala predmeten projekt in bo sestavljena najmanj iz naslednjih strokovnjakov:

· odgovorni vodja projekta, ki je hkrati odgovorni geodet in izpolnjuje naslednje pogoje:

1) vpis v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir geodetske stroke – odgovorni geodet
2) najmanj 10  (deset) let delovne dobe z najmanj VI izobrazbeno stopnjo geodetske smeri
3) je bil v obdobju zadnjih 3 (treh) let (upošteva se datum zaključka referenčnega posla) pred objavo tega naročila vodja projekta in odgovorni geodet pri vsaj 3 (treh) komasacijskih postopkih po Zakonu o kmetijskih zemljiščih v skupni površini najmanj 200 ha za vse projekte skupaj 
 najmanj 2 (dva) geodeta - projektanta, ki izpolnjujeta naslednje pogoje:

1) najmanj VI. stopnja izobrazbe geodetske smeri

2) najmanj  5 (pet) let delovne dobe s VI. stopnjo izobrazbe geodetske smeri
3) v obdobju zadnjih 3 (treh) let (upošteva se datum zaključka referenčnega posla) pred objavo tega naročila, je vsak projektant izdelal najmanj 1 (en) projekt nove razdelitve zemljišč v komasacijskih postopkih po Zakonu o kmetijskih zemljiščih v skupni površini (oba projektanta skupaj) najmanj 200 ha.

· druge kadrovske zmogljivosti

1) poleg zgoraj naštetih še najmanj 2 (dva) geodeta vpisana v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir geodetske stroke – odgovorni geodet
2) najmanj 5 (pet) geodetov, ki imajo geodetsko izkaznico

V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50% vrednosti del za katere so podali reference.

DOKAZILA :

Izpolnjen Seznam kadrov ponudnika (obrazec št. 6) in potrjena Izjava naročnika o sodelovanju z odgovornimi kadri – za vsako osebo posebej (obrazec št. 7a in 7b).

Obrazcu št. 6 morajo biti priložene tudi kopije dokazil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za odgovornega vodjo projekta - potrdilo o vpisu v imenik pristojne poklicne zbornice in dokazilo o delovni dobi. Za geodete – projektante je potrebno priložiti dokazilo o izobrazbi in dokazilo o delovni dobi. Za druge kadrovske zmogljivosti je potrebno priložiti potrdilo o vpisu v imenik pristojne poklicne zbornice oziroma kopijo 
geodetske izkaznice.
Za vse navedene v obrazcu št. 6 je potrebno priložiti tudi dokazilo o zaposlitvi (kopija obrazca M1).
Izjavo (obrazec št. 7c) izdajo naročniki, ki potrjujejo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.

XVI. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI POSAMEZNI IZVAJALCI PRI SKUPNI PONUDBI

Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino izvajalcev, v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa tudi vsi drugi so-ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
XVII. FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO IZPOLNJEVANJE SVOJIH OBVEZNOSTI V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora, za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije ali ustrezna zavarovanja pri zavarovalnicah.
Bančne garancije ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv, morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.
V primeru, da ponudnik v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb, bo naročnik unovčil ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe, če je bila le-ta v predmetnem postopku zahtevana in predložena. Naročnik bo unovčil ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe, če je bila le-ta v predmetnem postopku zahtevana in predložena, tudi v primeru, ko ponudnik, kljub pozivu naročnika, z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila.

a) finančno zavarovanje za resnost ponudbe
V ponudbi se zahteva predložitev bančne garancije ali ustreznega kavcijskega zavarovanja za resnost ponudbe, ki znaša 15.000,00 EUR. Veljavnost bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja je 120 dni od roka za oddajo ponudb.

V primeru, če ponudba zahtevane bančne garancije ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem garancije za resnost ponudbe, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja. 

Bančna garancija mora biti unovčljiva na prvi poziv:

A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

B. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

· ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
· ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila. 

Izbranemu ponudniku bo predloženo zavarovanje vrnjeno, ko bo naročniku izročil veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz določil posebnega dela pogodbe.

Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili vzorca bančne garancije in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije. 

b) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najkasneje v 10. dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene cene (z DDV). Garancija mora veljati še najmanj 120 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno bančno garancijo za ves čas izvedbe del. Izvajalec je dolžan predložiti bančno garancijo za celotno obdobje glede na terminski plan. Banka se mora  zavezati, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

· če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

· če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

· če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

· če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

· v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.

XVIII. ZAVEZA IZVAJALCA

Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:
· da bo svoje terjatve do naročnika odstopil v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del,
· da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del po predmetnem javnem naročilu,
· da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za dobavljeno blago dobaviteljev blaga oziroma za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov,
· da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe za udeležbo na predmetnem javnem razpisu, da po njih daje svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmetnih del,

· da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo,

· da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del, 
· da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe,
· da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih ter ureditvi delovnih pogojev,
· da redno in pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podizvajalcev,

· za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi.
XIX. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE 

Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja cena.

XX. PRAVNI POUK
V postopku izvedbe javnega razpisa je pravno varstvo zagotovljeno v okviru Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011). Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb. Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pri naročniku, s kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 1.500 EUR.

XXI. USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA TER ZAVRNITEV VSEH PONUDB

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja, po preteku roka za odpiranje ponudb pa lahko pod pogoji ZJN-2 zavrne vse ponudbe.

XXII. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 (osmih) dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe
pristopiti k njeni sklenitvi. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil instrument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

XXIII. JAMSTVO ZA NAPAKE

Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili Obligacijskega zakonika in drugimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne glede na število podizvajalcev. V primeru, da je naročilo oddano skupini izvajalcev, ki so za izvedbo naročila sklenili pravni akt o skupni izvedbi naročila, le-ti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
XXIV. POSLOVNA SKRIVNOST
Naročnik bo kot poslovno skrivnost varoval le tiste dele ponudbe, ki bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost, na način, da bodo strani v ponudbi, ki jih ponudnik želi varovati kot poslovno skrivnost, z veliki tiskanimi črkami v desnem zgornjem kotu označene z besedno zvezo »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem morajo ponudniki v svoji ponudbi predložiti sklep gospodarskega subjekta iz katerega bo razvidno, da označeni podatki predstavljajo poslovno skrivnost skladno s predpisi, ki opredeljujejo pojem in način varovanja poslovne skrivnosti. Kot poslovna skrivnost ne bodo varovani podatki, ki so javni glede na določila Zakona o javnem naročanju in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Podatke, ki na zgoraj predpisan način ne bodo v ponudbi označeni kot poslovna skrivnost, bo naročnik obravnaval kot javne.  

XXV. VELJAVNOST PONUDBE

Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb. Ponudnik lahko v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe, ki mora biti pokrit z ustreznim instrumentom finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.
Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR).

XXVI. ZAHTEVE NAROČNIKA PO OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE

A) Oblika in obvezna vsebina ponudbe
Ponudbena dokumentacija mora biti predložena v pisni obliki in oddana v zapečatenem ovitku, ki mora biti pravilno označen, in sicer: v desnem spodnjem kotu mora biti naveden naslov naročnika, v levem spodnjem kotu navedba predmeta javnega naročila, z označbo "NE ODPIRAJ, PONUDBA! KOMASACIJA GORA", na hrbtni 
strani ovitka pa mora biti naveden polni naslov ponudnika. Vse označbe morajo biti napisane z velikimi tiskanimi črkami. 
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu kot so le-te zahtevane. Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Sprememba ali umik ponudbe sta možna le do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se v levem spodnjem kotu pod navedbo predmeta javnega razpisa napiše "NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK PONUDBE)! KOMASACIJA GORA".

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca vsebinsko in pomensko identično besedilu na predpisanem obrazcu.

.

B)
Jezik in valuta
Ponudba oziroma ponudbena dokumentacija mora biti oddana v slovenskem jeziku.
Ponudniki smejo svoje ponudbe predložiti delno ali v celoti v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik. Ponudbena cena mora biti navedena v evrih, vsebovati mora vse davke in ostale dajatve, ter mora biti fiksna. Morebitni popusti morajo biti zajeti že v ponudbeni ceni, ki je razvidna iz obrazca št. 2. Odstotek popusta, kot bo prikazan v navedenem obrazcu, bo veljal v enakem odstotku kot za končno ponudbeno ceno tudi za vsako pozicijo del po ponudbenem predračunu, kakor tudi za dodatna in več dela.
Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu ponudba neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila glede na blago ali storitve, bo naročnik pisno zahteval podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so merodajni za izpolnitev tega naročila, oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Naročnik bo od ponudnika zahteval, da jih vrednostno utemelji. V primeru, da pozvani ponudnik obrazložitve ne bo posredoval v postavljenem roku, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil.

                                                                            Blaž Milavec – župan


                                     
                                        l.r.
Ponudnik:

____________________ 

____________________
____________________
KAZALO PONUDBE

· Kazalo ponudbe (vzorec za ponudnike)

· Obrazec št. 1 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije

· Obrazec št. 2 – Ponudba 

· Obrazec št. 3 – Pooblastilo za podpis ponudbe

· Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti ponudnika

· Obrazec št. 5 – Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti

· Obrazec št. 6 – Seznam kadrov ponudnika

· Obrazec št. 7a – Izjava naročnika o sodelovanju z odgovornimi kadri – odgovorni vodja projekta

· Obrazec št. 7b – Izjava naročnika o sodelovanju z odgovornimi kadri – projektant - geodet
· Obrazec št. 7c – Izjava naročnika o sodelovanju s ponudnikom
· Obrazec št. 8 – Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov

· Obrazec št. 9 – Seznam predvidenih podizvajalcev

· Obrazec št. 10 – Izjava ponudnika, ki pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalci

· Obrazec št. 11 – Izjava ponudnika o nastopanju s podizvajalci ter soglasje podizvajalca in podizvajalsko pogodbo

· Obrazec št. 12 – Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

· Obrazec št. 13 – Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

· Obrazec št. 14 – Izjava prevzemnika javnega naročila

· Obrazec št. 15 – Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila

· Obrazec št. 16 – Vzorec pogodbe

· Obrazec št. 17 – Projektna naloga za izvedbo geodetskih del na komasacijskem območju
· Terminski plan izvajanja po posameznih fazah z grafičnim prikazom območja idejne zasnove ureditve komasacijskega območja.
Vzorec kazala ponudnikom služi ponudnikom kot kontrolnik kompletnosti ponudbe, lahko pa ga uporabijo tudi kot sestavni del ponudbe.


                                                                                              
  Obrazec št. 1

Ponudnik:

____________________ 

____________________

____________________

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV

RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročniku Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, izjavljamo, da:
· smo se v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, 
· se strinjamo z razpisno dokumentacijo,

· se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

· smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

· morebitne fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu,
· dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

· s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo,
· brezpogojno pooblaščamo naročnika, da pridobi podatke iz uradnih evidenc glede izpolnjevanje obveznih pogojev, vključno z osebnimi podatki.
Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       


                 




Obrazec št. 2
PONUDBA ŠT.
Na osnovi objave, objavljene na portalu javnih naročil št. ___________, z dne ___________, 
»Izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Gora«
1. PODATKI O PONUDNIKU

	Firma oz. naziv ponudnika
	

	Naslov
	

	Elektronska pošta
	

	Matična številka
	

	Identifikacijska številka za DDV
	

	Številka transakcijskega računa
	

	Številka vpisa v sodni register
	

	Telefon
	

	Telefaks
	

	Mobilni telefon
	

	Odgovorna oseba za podpis  pogodbe (navesti tudi funkcijo)
	

	Odgovorna  oseba za podpis ponudbe
	


2. PONUDBENA CENA 




                                                                                     Obrazec št. 2
	
	FAZA – DEL NALOGE
	ZNESEK v EUR brez DDV
	Vrednost DDV (DDV=_20_%)
	ZNESEK v EUR z DDV

	1
	ureditev meje na obodu komasacijskega območja
	
	
	

	2
	izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja
	
	
	

	3
	izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč
	
	
	

	4
	izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada
	
	
	

	5
	priprave, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja
	
	
	

	6
	ureditev meje znotraj komasacijskega območja – gozdovi, trajni nasadi, ohišnice
	
	
	

	7
	zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja – ceste, poti, jarki
	
	
	

	8
	izmera objektov – stanovanjski objekti, gospodarski objekti,itd.
	
	
	

	9
	izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč – terase, elektro drogovi, itd.
	
	
	


	10
	izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč 
	
	
	

	11
	zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov
	
	
	

	12
	izdelava elaborata komasacije
	
	
	

	13
	dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja
	
	
	

	14
	nepredvideni stroški :  do 2,5 %  od skupnih stroškov
	
	
	

	
	Skupaj 
	
	
	

	
	Popust
	

	
	Skupaj s popustom
	
	
	

	
	Z besedo:
	


Ponudba se nanaša na celotno naročilo. Cene so fiksne po enoti ter navzgor omejene do višine skupne ponudbene vrednosti.
3. ROK ZAČETKA IN KONČANJA IZVAJANJA STORITEV 
Začetek del po podpisu pogodbe, zaključek najkasneje do ________________ .
4. VELJAVNOST PONUDBE
Naša ponudba ostaja v veljavi do ______________ (navesti datum !!).
Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       


                 




  Obrazec št. 3
POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,  KI JO PREDLAGA SKUPINA

IZVAJALCEV / PONUDNIKOV

Podpisani_________________________________________________________________                     

(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom______________________________iz__________________________________

                                 (funkcija)
                                                      (naziv in naslov podjetja)

Podpisani_________________________________________________________________                     

(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom______________________________iz__________________________________

                                 (funkcija)
                                                      (naziv in naslov podjetja)

Podpisani_________________________________________________________________                     

(ime in priimek pooblastitelja)

z  nazivom______________________________iz__________________________________

                                 (funkcija)
                                                      (naziv in naslov podjetja)

Podpisani_________________________________________________________________                     

(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom______________________________iz__________________________________

                                 (funkcija)
                                                      (naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo uradni predstavniki izvajalcev / ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo

gospoda/gospo _______________________ z nazivom _____________________________

ki se podpisuje _______________________ in parafira _____________________________

da v našem imenu podpiše ponudbo in pogodbo v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku za »Izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Gora«.
Navedene odgovorne osebe ponudnikov izjavljamo, da za izvedbo predmetnega javnega naročila izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti o Zakonu o javnem naročanju ZJN-2
(Uradni list RS, št. 128/06,16/08, 19/10, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012), in sicer:

· kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj:

· hudodelsko združevanje,

· sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
                                                                                                                             Obrazec št. 3
· goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, 
· pranje denarja;

· kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

· da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki bi nam bila dokazana s sredstvi, ki bi jih naročnik lahko utemeljil,

· da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06,16/08, 19/10, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012), v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili,

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Obenem izjavljamo, da:

· naročnik lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, sam,
· ima naročnik pravico pridobiti potrdila, ki se nanašajo na naše zakonite zastopnike,
· bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v dogovorjenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodb naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju.

datum:
____________________                    

žig


                           podpis pooblastitelja:








                                                                                                     _____________________

datum:
____________________                    

žig


                           podpis pooblastitelja:








                                                                                                     _____________________

datum:
____________________                    

žig


                           podpis pooblastitelja:








                                                                                                     _____________________

datum:
____________________                    

žig


                           podpis pooblastitelja:








                                                                                                     _____________________

datum:
____________________                    

žig


                           podpis pooblastitelja:








                                                                                                     _____________________

Ponudnik mora pooblastilo izpolniti. Pooblastilo mora biti datirano žigosano in podpisano s strani vseh partnerjev v skupini. Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina izvajalcev/ponudnikov.
Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       
Obrazec št. 4
Ponudnik:

____________________ 

____________________

____________________

IZJAVA O SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Odgovorna oseba ponudnika, _______________________ (ime in priimek odgovorne osebe)  pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da za izvedbo javnega naročila: »Izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Gora«, izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po Zakonu o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06,16/08, 19/10, 18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012), in sicer:
· kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
· sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

· goljufija (211. člen KZ-1), 

· protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

· povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

· oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

· poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

· goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

· preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

· preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

· preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

· neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

· neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

· ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

· izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

· zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

· zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

· zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

· zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

· nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

· nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

· ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

· ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

· pranje denarja (245. člen KZ-1), 

· zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

· uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

· izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

· davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

· tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

· izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

· jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

· dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

Obrazec št. 4
· sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

· dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

· hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

· kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

· da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki bi nam bila dokazana s sredstvi, ki bi jih naročnik lahko utemeljil,
· da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. In 49. Člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06,16/08, 19/10, 18/2011, 43/2012, Odl. US:U-I-211/11-26, 90/2012), v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili,
· da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV,
· da pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu,
· da na dan roka za oddajo ponudb nismo v stečajnem postopku,

· da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, nimamo neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,
· da na dan, ko je bila oddana ponudba, sem registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. 
Obenem izjavljamo, da:

· naročnik lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, sam,
· ima naročnik pravico pridobiti potrdila, ki se nanašajo na naše zakonite zastopnike,
· bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v dogovorjenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       


                 




Obrazec št. 5
Ponudnik:

____________________ 

____________________

____________________

IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI
Naročniku Občina Sodražica, izjavljamo, da:
· je višina letnih prihodkov ponudnika brez DDV v preteklih poslovnih treh letih znašala:

·  za leto 2009________________ EUR 

·  za leto 2010________________ EUR

·  za leto 2011________________ EUR

· da v zadnjih 6 mesecih  ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,
· ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev. 
· v zadnjih 6 ih mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranih poslovnih računov
Izjavo podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Za tem obrazcem prilagamo:

· obrazec AJPES S.BON-1/P ali drugo ustrezno bonitetno informacijo izdano s strani pooblaščene organizacije (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji)

· bilance uspeha in bilance stanja za zadnja tri poslovna leta (2009, 2010, 2011) - velja za  ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji

· potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih imamo odprt (ali odprte) transakcijske račune.
Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       


                 




                                                                                                                              Obrazec št. 6
Ponudnik:

____________________ 

____________________

____________________

SEZNAM KADROV PONUDNIKA 
VODJA PROJEKTA, KI JE ODGOVORNI GEODET:
	Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija
	Delovna doba
	Komasacijsko območje
	Površina komasacijskega območja

	
	
	
	

	
	
	
	


PROJEKTANT - GEODET:
	Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija
	Delovna doba
	Komasacijsko območje
	Površina komasacijskega območja

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


OPOZORILO:
PONUDNIK JAMČI POD KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVORNOSTJO, DA NAVEDENI VODJA PROJEKTA IN PROJEKTANTJE IZPOLNJUJEJO ZAKONSKE POGOJE ZA OPRAVLJANJE RAZPISANIH STORITEV
                                                                                                                             Obrazec št. 6
DRUGE KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI :
	Ime in priimek ter izobrazbena kvalifikacija
	Delovna doba
	Odgovorni geodet
	Geodet/geodetska izkaznica

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       


                 




Obrazec št. 7a
IZJAVA NAROČNIKA O SODELOVANJU Z ODGOVORNIMI KADRI  

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
Naročnik: 
_________________________________________________________________





                                                (Navedite naziv naročnika, naslov in kraj)

Odgovorni vodja projekta:
__________________________________________________________________________



(Navedite ime, priimek, strokovno izobrazbo, številko vpisa v imenik pristojne poklicne zbornice, št. let delovnih izkušenj)
Naziv naročila: 

_____________________________________________________________





                                              (Navedite ime oz. naziv projekta)

Obdobje trajanja naročila: ___________________________________________________





                                                           (Navedite obdobje trajanja projekta od – do)

Opis naročila:______________________________________________________________





__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


(Na kratko opišite vsebino naročila, vključno s podatkom o skupni  površini komasacije)
Odgovorna oseba zgoraj navedenega naročnika izjavljam:

· da smo bili naročnik navedenih storitev;

· da je navedena oseba dejansko izvajal storitve;

· da pri naročniku obstajajo dokazila o dejanski izvedbi navedenih storitev;

· da smo kot naročnik zadovoljni s kvaliteto izvajalčevih del;

· da osebo brez zadržkov priporočamo tudi drugim potencialnim uporabnikom, ki bi rabili tovrstna dela.

Za navedene podatke in njihovo resničnost prevzemam popolno odgovornost.

Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       


                 




Obrazec št. 7b
IZJAVA NAROČNIKA O SODELOVANJU Z ODGOVORNIMI KADRI
PROJEKTANT - GEODET 

Naročnik: 
_________________________________________________________________





                                                (Navedite naziv naročnika, naslov in kraj)

Projektant - geodet:
__________________________________________________________________________



(Navedite ime, priimek, strokovno izobrazbo, št. let delovnih izkušenj)
Naziv naročila: 

_____________________________________________________________





                                              (Navedite ime oz. naziv projekta)

Obdobje trajanja naročila: ___________________________________________________





                                                           (Navedite obdobje trajanja projekta od – do)

Opis naročila:______________________________________________________________





__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


(Na kratko opišite vsebino naročila, vključno s podatkom o skupni  površini komasacije)
Odgovorna oseba zgoraj navedenega naročnika izjavljam:

· da smo bili naročnik navedenih storitev;

· da je navedena oseba dejansko izvajala storitve;

· da pri naročniku obstajajo dokazila o dejanski izvedbi navedenih storitev;

· da smo kot naročnik zadovoljni s kvaliteto izvajalčevih del;

· da osebo brez zadržkov priporočamo tudi drugim potencialnim uporabnikom, ki bi rabili tovrstna dela.

Za navedene podatke in njihovo resničnost prevzemam popolno odgovornost.

Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       


                 




Obrazec št. 7c
Ponudnik:

____________________ 

____________________

____________________

IZJAVA NAROČNIKA O SODELOVANJU S PONUDNIKOM
Naročnik: 
_________________________________________________________________





                                                (Navedite naziv naročnika, naslov in kraj)

Naziv naročila: 

_____________________________________________________________





                                              (Navedite ime oz. naziv projekta)

Obdobje trajanja naročila: ___________________________________________________





                                                           (Navedite obdobje trajanja projekta od – do)

Opis naročila:______________________________________________________________





__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


(Na kratko opišite vsebino naročila, vključno s podatkom o skupni  površini komasacije)
Odgovorna oseba zgoraj navedenega ponudnika/izvajalca izjavljam:

· da smo bili naročnik navedenih storitev;

· da je navedeni izvajalec dejansko izvajal storitve;

· da pri naročniku obstajajo dokazila o dejanski izvedbi navedenih storitev;

· da smo kot naročnik zadovoljni s kvaliteto izvajalčevih del;

· da izvajalca brez zadržkov priporočamo tudi drugim potencialnim uporabnikom, ki bi rabili tovrstna dela.

Za navedene podatke in njihovo resničnost prevzemam popolno odgovornost.

Kraj: ​______________________

Datum:
____________________      
                                                                                                                             Obrazec št. 8
Ponudnik:

____________________ 

____________________

____________________

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

Odgovorna oseba ponudnika_____________________________________, izjavljam, da: 

(ime in priimek odgovorne osebe)

· imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti,

· upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje.  

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino iz katere bo izhajala resničnost zgornjih navedb.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       


                 




Obrazec št. 9 

Ponudnik:

____________________ 

____________________

____________________

PREDVIDENI PODIZVAJALCI, KI BODO

SODELOVALI PRI IZVEDBI RAZPISANIH DEL

	Št.
	NAZIV
	Razmerje del v %

	
	PODIZVAJALCA
	in vrednost v EUR

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       


                 




Obrazec št. 10 

Ponudnik:

____________________ 

____________________

____________________

IZJAVA (št. ………………..)

PONUDNIKA, KI PRI IZVEDBI NAROČILA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

(* izjavo priloži le ponudnik, ki pri izvedbi ne nastopa s podizvajalci)

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila ne bomo nastopali s podizvajalci. 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

» Izvedbo geodetskih del na komasacijskem območju GORA «,
po postopku oddaje javnega naročila.

Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       


                  


   
Obrazec št. 11
Ponudnik:

____________________ 

____________________

____________________

IZJAVA 

O NASTOPANJU S PODIZVAJALCEM

(* izjavo priložijo ponudniki, ki bodo pri izvedbi naročila nastopali s podizvajalci, pri čemer je potrebno to izjavo priložiti za vsakega izvajalca posebej, zato se ta obrazec po potrebi kopira)

	PODATKI O PODIZVAJALCU

	Firma oz. ime podizvajalca
	

	Zakoniti zastopnik podizvajalca
	

	Matična številka
	

	Identifikacijska št. za DDV
	

	Naslov podizvajalca
	

	Kontaktna oseba 
	

	Telefon
	

	Telefax
	

	E-pošta kontaktne osebe
	

	Številka transakcijskega računa
	

	Odgovorna oseba  podizvajalca
	

	Vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
	



Obrazec št. 11

IZJAVLJAMO, da imamo do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Naročnika POOBLAŠČAMO, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

Prilogi te izjave sta:

· SOGLASJE podizvajalca št. ……………….. z dne …………….., na podlagi katerega lahko naročnik namesto glavnega podizvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

· PODIZVAJALSKA POGODBA št. …………….. z dne ………………, ki vsebuje vse podatke, zahtevane v  razpisni dokumentaciji.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

» Izvedbo geodetskih del na komasacijskem območju Gora «,

po postopku oddaje javnega naročila.

Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       
Obrazec št. 12

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naslov javnega naročila: IZVEDBA GEODETSKIH DEL NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU GORA
Naziv banke: __________________________________________________________________
Kraj in datum: ___________________________________________________________________
Upravičenec:Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica
Garancija št
.: _____________________________________________________________________
V skladu z javnim razpisom, objavljenim Uradnem listu Republike Slovenije, številka _______   , z dne 
________________ za javno naročilo:
IZVEDBA GEODETSKIH DEL NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU GORA
Za    potrebe    naročnika    (t.j.    upravičenca    iz    te    garancije)    
    je    ponudnik


dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 15.000,00  EUR.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi
ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
· ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom                       
ali
· ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.                                                         

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. Originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,
2. Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje
3. Original garancije št
. _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
 Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje 120 dni po izteku roka za oddajo ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do __________
, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kočevju.                                  
Banka      


                                                                    žig                                                          podpis
Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe je predpisan s Pravilnikom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila. Ponudnik ponudbi priloži originalno bančno garancijo, ki mora vsebinsko in pomensko ustrezati vzorcu.

Obrazec št. 13
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI


Naslov javnega naročila: IZVEDBA GEODETSKIH DEL NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU GORA
Naziv banke: __________________________________________________________________
Kraj in datum: ___________________________________________________________________
Upravičenec:Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica
Garancija št
.: _____________________________________________________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije, številka _ _ _ _ ​_ _ z dne _ _ _ _ _, za javno naročilo:
IZVEDBA GEODETSKIH DEL NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU GORA
V skladu s pogodbo
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med
upravičencem (naziv      naročnika      javnega      naročila)      
 in

   (naziv   izvajalca)   za   izvedbo   
(predmet
pogodbe) v vrednosti
……….EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve:
IZVEDBA GEODETSKIH DEL NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU GORA v skupni vrednosti
 EUR (z besedo
),
v roku
(datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po
prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali
 EUR (10% pogodbene vrednosti oziroma vrednosti aneksa).

Banka se mora  zavezati, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
· če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

· če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

· če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

· če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

· v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje izvajalčevega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje in
3. original garancije št. _____________________________________
Garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Garancija velja najkasneje do
(120 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kočevju.

                                                                                                                                                              
                                                                                    Banka     (žig, podpis) 
______________________________________________________________________________

Ponudnik bo v primeru, da bo v postopku javnega razpisa izbran, naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena na tem obrazcu. Ponudnik ponudbi predloži podpisan obrazec.
                                                                                                                     Obrazec št. 14
Ponudnik:

____________________ 

____________________

____________________

IZJAVA  PREVZEMNIKA JAVNEGA NAROČILA
Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:
· da bo svoje terjatve do naročnika odstopil v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del,
· da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del po predmetnem javnem naročilu,
· da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za dobavljeno blago dobaviteljev blaga oziroma za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov,
· da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe za udeležbo na predmetnem javnem razpisu, da po njih daje svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi predmetnih del,

· da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo,

· da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del, 
· da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe,
· da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih ter ureditvi delovnih pogojev,
· da redno in pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podizvajalcev, za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi.

Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       

Obrazec št. 15
Ponudnik:

____________________ 

____________________

____________________

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da v celoti zagotavljamo vse potrebne tehnične zmogljivosti (prostore, računalniško in vso drugo potrebno opremo) za uspešno izvedbo naročila.

Kraj: ​______________________

Datum:
____________________       

Opomba: Pri skupni ponudbi se obrazec kopira in ga izpolnijo in podpišejo odgovorne osebe tistih sodelujočih partnerjev, ki zagotavljajo ta pogoj.

                                                                                                                           Obrazec št. 16
                                                                                                                   VZOREC
P O G O D B A
O IZVEDBI GEODETSKIH DEL NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU  GORA         


























                                                              
sklenjena med 

	NAROČNIKOM:
	OBČINA SODRAŽICA, ki jo zastopa župan Blaž Milavec
Identifikacijska številka za DDV: Sl 97149667
Matična številka: 1358154
Enotni zakladniški račun (EZR): 01379-010005681 odprt pri UJP Novo mesto 

(v nadaljevanju naročnik)


in

	IZVAJALCEM:
	_____________, ki ga zastopa__________________
Identifikacijska številka za DDV:
Matična številka:

Številka transakcijskega računa:___________ odprt pri ____________
(v nadaljevanju izvajalec)


UVODNA DOLOČBA
1. člen

Pogodbo se sklepa na podlagi ponudbe izvajalca številka _ _ _ _ _ _ _, z dne _ _ _ _ _ _ _ ter naročnikove »Odločitve o oddaji naročila« št. _ _ _ _ _ _ _, z dne_ _ _ _ _ _ _ za javno naročilo z naslovom »Izvedba geodetskih del na komasacijskem območju GORA«, ki je bilo objavljeno na »Portalu javnih naročil« dne _ _ _ _ _, s št. _ _ _ _ _ _ _.

PREDMET POGODBE

2. člen

Naročnik s to pogodbo naroča izvedbo komasacije na območju k.o. Gora. Območje je opredeljeno s pravnomočno odločbo o uvedbi komasacijskega postopka  GORA, št. odločbe 331-1/2012-10  UE Ribnica z dne 18.1.2013, ki je sestavni del te pogodbe.

Projekt se na podlagi odločbe št. 33130-17/2012/11 z dne 18.1.2013, sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva - KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE. Strošek DDV krije Občina.
3. člen

Pogodbeno delo obsega:

· ureditev meje na obodu komasacijskega območja,
· v primeru ukinitve posameznih poljskih poti, ureditev meje nadomestnih dostopov tudi za parcele, ki ležijo zunaj komasacijskega območja,

· izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja,

· izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč,

· izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada,

· priprave, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,

· ureditev meje znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice,

· zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, jarki, itd.,

· izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, itd. ,

· izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovi, itd. ,

· izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč, 

· zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov,

· izdelava elaborata komasacije.

Kot zaključitev komasacijskih del je v smislu te pogodbe mišljena faza komasacijskega postopka, ko izvajalec del preda celoten elaborat komasacije Upravni enoti in pristojni območni geodetski upravi. To pomeni, da je komasacija v upravnem smislu pripeljana do faze, ko so izpolnjeni vsi pogoji, da lahko upravna enota izda odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada.

Izvajalec se zaveže, da bo opravil tudi eventuelna geodetska dela ter dopolnitev elaboratov komasacijskega postopka, ki bodo potrebna v fazi reševanja pritožb do pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi komasacijskega sklada.«

Po končanem delu bo izvajalec predal pristojni geodetski upravi tehnični del elaborata, pristojni Upravni enoti pa upravni del elaborata v skladu z zakonskimi predpisi.

4. člen

Poleg obsega del navedenega v 3. členu te pogodbe bo izvajalec v okviru komasacijskega postopka opravil tudi eventuelna geodetska dela ter dopolnitve elaboratov komasacijskega postopka, ki bodo potrebna v fazi reševanja pritožb do pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada ter sodeloval tudi pri reševanju ugovorov, pripomb in predlogov do izdaje odločb o novi razdelitvi zemljišč:

· na elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,

· na elaborat obstoječega stanja pred komasacijo,

· na elaborat vrednotenja zemljišč,

· na projekt nove razdelitve zemljišč.

ELABORAT

5. člen

V okviru pogodbenega dela iz 3. člena te pogodbe izvajalec izdela ustrezne elaborate v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi predpisi. 

Ob zaključku komasacijskega postopka je izvajalec geodetskih del dolžan sestaviti tehnično poročilo v digitalni obliki v treh izvodih, ki vsebuje naslednje podatke:

· stanje pred in po komasaciji, ki se nanaša na površino območja, število parcel, število lastniških kosov, površino vodnih objektov, melioracijskih jarkov, namakalnih sistemov, javnih poti,

· stare parcelne številke zajete v komasacijo,

· nove parcelne številke s podatki o lastništvu po komasacijskih odločbah o novi razdelitvi,

· časovni pregled poteka komasacijskega postopka,

· morebitne posebnosti v postopku.

Tehničnemu poročilu je potrebno v digitalni obliki priložiti tudi grafične in opisne postopke o parcelah novega stanja v formatih, ki so predpisani s strani Geodetske uprave RS ter v SHP formatu, s priloženo DBF datoteko z naslednjo strukturo: SIFKO, SIFDELKO, SIFVRAB, IMEVRAB, OZNVRAB, RAZRED, POVRSINA, STEV, PODD, VRSTAP, PARCELA za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Tehnično poročilo se pripravi ob izstavitvi zadnje in končne situacije.

OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI POGODBENIH STRANK

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se zavezuje dela prevzeta po pogodbi izvesti strokovno in kvalitetno v skladu z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi predpisi in v skladu z določenim terminskim planom izvajanja del.

Izvajalec mora omogočiti naročniku spremljanje dela med izvedbo na sedežu izvajalca in delovišču ob predhodni najavi in to tako, da se s tem ne ovira normalnih delovnih procesov.

V času izdelave pogodbenega dela mora izvajalec sodelovati s predstavnikom naročnika ter naročnika sproti obveščati o tekočih problemih in nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora izvesti notranjo kontrolo dela na svoje stroške in pogodbeno delo oddati brez napak. 

Izvajalec mora ob izstavitvi vsake situacije pripraviti poročilo o opravljenem delu.

7. člen

Elaborat geodetskih meritev in katastrski elaborat mora biti izdelan v obliki, ki je zakonsko predpisana. Pravilnost elaborata potrdi odgovorni geodet.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

8. člen

Naročnik bo po podpisu pogodbe predal izvajalcu:

· prostorske planske akte za območje komasacije,


· druge projekte urejanja prostora oz. predhodne elaborate, ki vplivajo na novo delitev na komasacijskem območju,

· kopijo pravnomočne odločbe o uvedbi komasacijskega postopka GORA št. odločbe 331-1/2012-10 in drugo dokumentacijo o komasaciji.

9. člen

Naročnik se zavezuje sodelovati pri izdelavi pogodbenega dela in na utemeljeno pismeno zahtevo izvajalca del pravočasno preskrbeti sprotne potrebne podatke.

CENA, PLAČILNI POGOJI IN ZAVAROVANJE

10. člen

Skupna vrednost pogodbenih del iz 3. in 4. člena pogodbe skupaj z 20 % davkom na dodano vrednost  znaša                                                    

                                                    = ________________________ EUR.

(z besedo: …………………………………………………………………………………… EUR).

Naročnik poravna pogodbene obveznosti na podlagi računa izvajalca na njegov račun št. _____________________________________. 

Sredstva so v letu 2013 zagotovljena na proračunski postavki ________ - ___________ in načrtu razvojnih programov, št. ___________-_________ Komasacija zemljišč na Gori , št. do _______________ EUR, v letu 2014 v višini do ________________EUR in v letu 2015 v višini do_________________ EUR. 

11. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec izstavljal situacije-račune za opravljeno delo v skladu s plačilno dinamiko izvajanja del določeno v pogodbi med ARSKTRP in naročnikom. Naročnik bo izstavljene situacije-račune poravnal v roku, ki je skladen z Zakonom o izvrševanju proračuna, oz. 30. dan od potrjenega prejema na Občino.

V priloženem predračunu del št. _____________ z dne _________ je pogodbeno delo opredeljeno po fazah. Izvajalec jamči za pravilen izračun cene.

Pogodbene cene so fiksne. 

Situacije morajo biti potrjene s strani odgovorne osebe, ki jo določi Upravna enota Ribnica. Za datum prejema situacije se šteje žig prevzema pri naročniku.
V primeru zamude plačila, gredo izvajalcu zakonske zamudne obresti. 

12. člen

Izvajalec bo v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 (deset) % pogodbene vrednosti. 

Izročitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki mora veljati še najmanj 120 dni po roku za izvedbo naročila, je pogoj za veljavnost pogodbe.

Naročnik bo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil v primeru, če izvajalec pogodbenega dela ne bo izvedel v dogovorjenem roku, kvaliteti in količini.

ROK

13. člen

Izvajalec bo pogodbeno delo iz 3. člena te pogodbe opravljal v skladu s terminskim planom. Terminski plan je priloga te pogodbe in je njen sestavni del. Končni rok za izvedbo pogodbenih del je 29.5.2015.
Izvajalec se zavezuje, da bo pravočasno, v roku izvedel vsa pogodbena dela s terminskim planom. Če bi iz objektivnih vzrokov (vremenski pogoji, sodelovanje strank, ….), nastala eventualna zakasnitev v komasacijskem postopku brez krivde izvajalca, se pogodbeni rok ob soglasju Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja - ARSKTRP lahko podaljša.

Vsako podaljšanje roka pogodbeni stranki sporazumno določita v pisni obliki.

V primeru dogovorjenega podaljšanja roka dokončanja pogodbenih del, mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

PODIZVAJALCI

14. člen

Izvajalec naročnika pooblašča, da lahko le-ta na podlagi računa oz. situacije neposredno plačuje morebitnim podizvajalcem. Glavni izvajalec mora računu oz. situaciji obvezno priložiti račun oz. situacije svojih podizvajalcev.

Poleg izvajalca pri izvedbi del sodelujejo tudi naslednji podizvajalci (če je vključen podizvajalec, je izjava ponudnika o nastopanju s podizvajalci obvezna priloga pogodbe in njen sestavni del):

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

· svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

· pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

· soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

SPLOŠNE OBVEZNOSTI

15. člen

Za vsako (celotno ali delno) spremembo dogovorjenega obsega pogodbenega dela ali dogovorjenih tehničnih rešitev in postopkov, ki jo predlaga izvajalec, je potrebno pisno soglasje naročnika.

V primeru potrebe, da se mora del že opravljenega pogodbenega dela iz kakršnih koli razlogov spremeniti, morata naročnik in izvajalec to pisno ugotoviti in istočasno določiti rok za dovršitev nadomestnih del. Pisno morata ugotoviti razloge oziroma krivdo za spremembo pogodbenega dela ter pisno določiti ali se nadomestna dela plačajo posebej.
Za dodatna dela oziroma spremembe navedene v predhodnih odstavkih ter zahtev naročnika po drugih dodatnih delih, spremembi pogodbenega dela, spremembi lokacije, spremembe površine območja in druge spremembe, se sklenejo aneksi k pogodbi.

POGODBENA KAZEN

16.  člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan.

Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne situacije.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

NIČNOST POGODBE
17.  člen

Pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

KONČNA DOLOČILA

18. člen

Kot zastopniki pri reševanju strokovnih in drugih problemov v zvezi s pogodbeno nalogo so določeni:

· za naročnika: Blaž Kovačič
· za izvajalca: vodja projekta, ki je odgovorni geodet:___________________
19. člen

Medsebojne spore, ki bi lahko nastali pri izpolnjevanju določil te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno z dogovori. Spore, ki bi jih z medsebojnimi dogovori ne bi uspeli rešiti, rešuje stvarno in pristojno sodišče v Kočevju.
20. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v šestih izvodih, od katerih prejmeta pogodbeni stranki vsaka po tri izvode.

21. člen

Pogodba postane veljavna s podpisom in žigom potrjena s strani pogodbenih strank.

Veljavnost pogodbe ima 10 dnevni odložilni rok in sicer postane veljavna s predložitvijo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Številka:
Številka: 331-4/12
Datum:   
Datum:
	IZVAJALEC:
	NAROČNIK:

	________________________
	OBČINA SODRAŽICA

	________________________
	Blaž Milavec

	direktor
	župan


Ponudnik mora pogodbo izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati!

Obrazec št. 17
PROJEKTNA NALOGA
Izvedba geodetskih del na komasacijskem območju Gora
1. 
SPLOŠNI PODATKI ZA OBMOČJE

Splošni podatki:

Komasacijsko območje: 

· površina območja: 113,6 ha

· število lastnikov: 153
· število parcel: 786
Komasacijsko območje je prikazano v prilogi 1.

2. 
VRSTA IN OBSEG DEL:

· ureditev meje na obodu komasacijskega območja, 

· izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja,

· izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč,

· izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada,

· priprave, izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve komasacijskega območja,

· ureditev meje znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice,

· zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, jarki, itd.,
· izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, itd.,
· izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovi, itd.,
· izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč,

· zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov,

· izdelava elaborata komasacije,

· sodelovanje pri reševanju pritožb na odločbo o novi razdelitvi zemljišč in izvedba analiz in morebitnih sprememb na terenu in v elaboratih – do pravnomočnosti odločbe, v skladu s pogodbo,

· v primeru ukinitve posameznih poljskih poti, ureditev meje nadomestnih dostopov tudi za parcele, ki ležijo zunaj komasacijskega območja.

Kot zaključitev komasacijskih del je mišljena faza komasacijskega postopka, ko izvajalec del preda celoten elaborat komasacije upravni enoti in pristojni območni geodetski upravi. To se pravi, da je komasacija v upravnem smislu pripeljana do faze, ko so izpolnjeni vsi pogoji, da lahko upravna enota izda odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada.

Po končanem delu bo izvajalec predal pristojni geodetski upravi tehnični del elaborata, pristojni upravni enoti pa upravni del elaborata v skladu z zakonskimi predpisi.

Obrazec št. 17

3. 
VSEBINA ELABORATA IN OPERATA:

Po končanem delu bo izvajalec predal naročniku elaborat komasacijskega postopka v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/2011 in ZKZ-D, Uradni list RS št. 58/2012), z Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007, Odl. US: U-I-464/06-13 79/2012), s Pravilnikom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/2004 in 98/2006) in s Pravilnikom o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 8/2007 in 26/2007). 

Ob zaključku komasacijskega postopka je izvajalec geodetskih in ostalih operativnih del dolžan sestaviti tehnično poročilo v digitalni obliki v treh izvodih, ki vsebuje naslednje podatke: 

a) stanje pred in po komasaciji, ki se nanaša na površino območja, število parcel, število lastniških kosov, površino vodnih objektov, melioracijskih jarkov, namakalnih sistemov, javnih poti (gre za vse fizične kazalnike, ki so bili opredeljeni v razpisni dokumentaciji III. javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za ukrep 125-izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacija in agromelioracije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 62/12),

b) stare parcelne številke zajete v komasacijo,

c) nove parcelne številke s podatki o lastništvu po komasacijskih odločbah o novi razdelitvi,

d) časovni pregled poteka komasacijskega postopka,

e) morebitne posebnosti v postopku. 

Tehnično poročilo se pripravi v 3 (treh) izvodih. Tehničnemu poročilu je potrebno v digitalni obliki priložiti tudi grafične in opisne podatke o parcelah novega stanja v formatih, ki so predpisani  s strani Geodetske uprave RS ter v SHP formatu, s priloženo DBF datoteko z naslednjo strukturo: SIFKO, SIFDELKO, SIFVRAB, IMEVRAB, OZNVRAB, RAZRED, POVRSINA, STEV, PODD, VRSTAP, PARCELA za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Tehnično poročilo se pripravi ob izstavitvi zadnje in končne situacije. 

3.
ROK

Rok za izvedbo pogodbenih del je  29.5.2015 







[image: image1.wmf][image: image2.jpg][image: image3.wmf][image: image4.jpg]EK@RP



[image: image5.wmf][image: image6.jpg]EK@RP



[image: image7.wmf][image: image8.jpg]EK@RP



[image: image9.wmf][image: image10.jpg]EK@RP



