Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan Alojzij KASTELIC,

(v nadaljevanju: naročnik),

- identifikacijska številka za DDV: SI 34728317

- matična številka: 5882958000

- številka transakcijskega računa: 01330-0100016133

- odprt pri Banki Slovenije, UJP Novo mesto

in

______________________________________________, ki jo zastopa _______________, (v nadaljevanju: izvajalec)

- identifikacijska številka za DDV številka: _________________

- matična številka: _______________

- številka transakcijskega računa: ________________________

- odprt pri _________________

sklepata naslednjo

## POGODBO

za »Vzdrževanje poslovne stavbe OBČINA TREBNJE-zamenjava žlebov in vertikalnih odtočnih cevi v celoti«

- UVOD

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) in Navodili o izvajanju postopkov javnih naročil in o evidencah javnih naročil naročnika Občine Trebnje, št. 007-7/2016, z dne 29.3.2016, izvedel prevzemanje obveznosti s sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim ponudnikom za »Vzdrževanje poslovne stavbe OBČINA TREBNJE-zamenjava žlebov in vertikalnih odtočnih cevi v celoti«.

Kot najugodnejši ponudnik je bil na podlagi Odločitve o oddaji naročila z dne __________ in predloženih ponudb ponudnikov izbran zgoraj navedeni izvajalec.

- člen

Ta pogodba je sklenjena v skladu s programom del občinske uprave in s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 33/15 in 28/16; v nadaljevanju: Odlok o proračunu).

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je »Vzdrževanje poslovne stavbe OBČINA TREBNJE - zamenjava žlebov in vertikalnih odtočnih cevi v celoti«. Razpisna dokumentacija, ponudba izvajalca in projektna naloga so sestavni del te pogodbe.

Podroben opis pogodbenega dela je razviden iz projektne naloge.

Izbrani ponudnik izvede vsa razpisana dela, kateri predloži predpisano dokumentacijo vgrajenega materiala in preda naročniku v vsebini in obliki, kot je določeno v projektni nalogi.

Stranki štejeta pogodbeno delo v opisu iz tega člena za bistveno sestavino pogodbe.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost znaša _______________________________ EUR (z besedo ________________________________/100 evrov). Cena vključuje davek na dodano vrednost.

Pogodbena cena je fiksna.

V zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, dokončanje prevzetega dela iz pogodbe in odprave napak, izroči izvajalec naročniku v roku desetih (10) dni od dneva podpisa pogodbe menico z menično izjavo v višini najmanj 1.800,00 EUR, ki velja še 30 dni po roku za izvedbo pogodbenega dela.

Kakovost dobavljenega blaga (in izvedenih del) mora ustrezati obstoječim standardom.

- ROKI IZVEDBE DEL

- člen

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:

- začetek del v roku petih (5) dni po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank,

- dokončanje vseh del po tej pogodbi najpozneje do 30. 7. 2016.

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v prejšnjem odstavku tega člena izvesti vsa pogodbena dela in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

- člen

Če izvajalec zamuja glede na rok dokončanja del iz prvega odstavka 5. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz 5. člena te pogodbe se sklene aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- OBVEZNOSTI  IZVAJALCA

- člen

Izvajalec del mora prevzeta dela izvršiti po projektni nalogi in utemeljenih zahtevah naročnika, strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer mora upoštevati zlasti:

- Zakon, ki ureja graditev objektov in na podlagi tega zakona izdane predpise,

- Zakonske določbe glede varnosti pri delu, še posebej delu na višini,

- Ustrezno zavarovati gradbišče, oziroma dela prilagajati in izvajati tako, da omogočajo normalne delovne procese zaposlenih v poslovni stavbi med delovnimi dnevi in v času uradnih ur,

- Ustrezno urediti zapore cest in dostopov ter poskrbeti za vse morebitne obvoze.

Izvajalec mora naročniku izročiti vso dokumentacijo v predpisani vsebini in obliki v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec je med izvedbo pogodbenega dela dolžan omogočiti naročniku vpogled v izvedbo posameznega segmenta izvedbenih del in naročnika sproti seznanjati oziroma pridobiti njegovo odobritev k sprejetim rešitvam.

Izvajalec mora o nameravani dobavi obvestiti naročnika.

- člen

Izvajalec se zaveže pogodbeno dogovorjeno delo opraviti strokovno, vestno, pošteno, skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, razpisnimi pogoji, veljavnimi predpisi in pravili stroke.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Za opravljanje storitve po tej pogodbi bo naročnik sproti spremljal delo izvajalca. Naročnik lahko zahteva poročila oz. vmesna poročila o izvedenih delih, o času in rokih, ki jih naročnik določi v pisnem zahtevku.

Poročila o izvedenih aktivnostih po tej pogodbi je naročnik dolžan pregledati najkasneje v roku petih (5) delovnih   dni od dneva prejema s strani izvajalca.

Če naročnik izdelka ali poročila o opravljenem delu ne zavrne v roku osmih (8) delovnih dni, je dolžan prejeti račun plačati 30. dan od prejema računa.

- člen

Naročnik poravna nesporne pogodbene obveznosti na podlagi računa izvajalca na njegov transakcijski račun št. _______________________ iz sredstev zagotovljenih v skladu z Odlokom o proračunu občine Trebnje pod proračunsko postavko: 06017, konto 42050000, NRP: OB130-09-0007.

Račun izvajalec izstavi po zaključku del, oziroma po končani izvedbi celotne naloge.

- GARANCIJSKI ROKI

- člen

Izvajalec nudi za izvedena dela in vgrajen material garancijski rok najmanj ______ let od dneva dokončnega prevzema izvedenega dela, ki je predmet te pogodbe.

Izvajalec je dolžan v garancijskem roku odpraviti vse pomanjkljivosti, vidne in nevidne, ki so nastale kot posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme in za ta dela nima pravice plačila.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, v kolikor nastopi katera izmed spodaj navedenih okoliščin:

- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ sedem (7) dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot deset (10) dni;

- če po krivdi izvajalca nastane zamuda, ki ima za posledico večjo materialno škodo;

- če naročnik že tekom izvedbe pogodbenega dela izvajalca opozori, da dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke ali če izvajalec dela izvaja na način, da ogroža varnost delavcev in mimoidočih.

- člen

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če:

- naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti;

- pride izvajalec v položaj, da ni več sposoben opraviti pogodbenih del.

- člen

# Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba odpoveduje.

# Če pride do prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti, ne glede na obseg opravljenih del.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je izvedba javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja  iz prejšnjega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega  nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je _____________________________

Pooblaščeni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je ______________________________

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Za pogodbena razmerja, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2) izvoda.

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank ter velja za proračunsko leto 2016.

| IZVAJALEC |  | NAROČNIK |
| --- | --- | --- |
|  |  | OBČINA TREBNJE |
|  |  | Alojzij KASTELIC |
| žig |  | žig |
| Datum:___________________________ Številka:__________________________ |  | Datum:_______________________ Številka:______________________ |